|  |  |
| --- | --- |
| **ТАСДИҚЛАЙМАН:** | |
| В.в.б.Бошқарувчи Директор | |
| (Харид комиссияси раиси) | |
| «УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ | |
| (корпоратив буюртмачи номи) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шомирзаев Шухрат Шомахсутович |
| (имзо) | (Ф.И.Ш) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021й. | |

|  |
| --- |
| **«УзАвто Моторс Пауэртрейн» АЖ эҳтиёжи учун**  **­**  ***“Алюминий қуймаларига дастлабки ишлов бериш” дасгохлари учун мухандислик тармоқларини лойихалаш ишлариини***  **сотиб олиш бўйича техник топшириқ.** |

|  |
| --- |
| Ташкент вилояти. |
| 1. г. |

**Умумий маълумотлар ва техник талаблар:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Корпоратив буюртмачининг ички буюртма рақами** | PR № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | **Буюртма тури** | 1. *Бир марталик харид (корпоратив буюртмачи техник топшириқда кўрсатилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) тўлиқ харид қилади)* |
| 3 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги ҳақида маълумот** | *Мавжуд эмас* |
| 4 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги** | *«Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ кузатув кенгаши йиғилишининг 2019 йил 29 – ноябрдаги 50 чи сон баённомаси.* |
| 5 | **Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой** | *«Уз Авто Моторс Пауэртрейн» АЖ*  *Алюминий қуйиш цехи* |
| 6 | **Харид килиш кўзда тутилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақида маълумот** | *Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин* |
| 7 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили ҳақида маълумот (ишлаб чиқарилган сана)** | *Ижрочи лоиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида, айни вақтдаги нархларга таяниб, иш хаққи, машина ва механизмлар нархи ва бошқа қурилиш харажатларини Ўзбекистон Республикаси биржа ва бозор нархларидан келиб чиқиб хисоблайди.* |
| 8 | **Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги** | *ШНҚ га асосан* |
| 9 | **Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари** | 1. *Хавфли ишлаб чиқариш объектларини қуриш(қайта қуриш,модернизация қилиш) ишларини лойихалаш учун махсус рухсатномага эга булиш.* 2. *Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш бўйича малакага эга бўлиш* 3. *Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг мавжудлиги,* |
| 10 | **Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш базиси ва муддатларига бўлган талаблар, ҳамда бошқа етқазиб бериш билан боғлиқ талаблар** | *Лоиха-смета хужжатлари 3 қоғоз нусхада ва Электрон (AutoCAD) нусхада тақдим этилади.*  *Лоихачи “Қурилишни Ташкил Қилиш” (ПОС) хужжатини 2 нусхада тақдим этади* |
| 11 | **Товар (иш, хизматлар)нинг алоҳида тавсифнома ва сифат кўрсаткичлари (агар мавжуд бўлса)** | *Мавжуд эмас* |
| 12 | **Товар (иш, хизмат)ларни эксплуатация килиш (фойдаланиш) умумий шартлари, муддати ва бошқа қўшимча/махсус талаблари** | *Мавжуд эмас* |
| 13 | **Кафолат муддати, лицензия, тренинг, сертификат ва бошқа қўшимча талаблар** | 1. *Лойиха ташкилоти лоиха смета хужжатларини Худудий Давлат Архитектура назорат органларида*   *“****Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш****” ишларини бажариши шарт.*   1. *Лойиханинг саноат хавфсизлиги талабларига мувоффиклиги хакида махсус экспертиза хулосасини такдим килиш.* 2. *Тасдикланган лойиха муалифлик назоратини юритиш* |
| 14 | **Чизмалар, эскизлар, ўлчамлар ва буюртма миқдори бўйича талаблар** | *(Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин)* |
| 15 | **Синовлар ва синов усуллари, муддати ҳақида талаблар** | *Мавжуд эмас* |
| 16 | **Қадоқлаш, тамғалаш ҳақидаги ёки мувофиқлик сертификати бўйича талаблар** | 1. *Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг ёки тегишли идоралардан топогеодезия тадкикотини амалга ошириш лицензиясига эгалиги.* 2. *Мухандислик-геологик шароитлар буйича хулосани (хисоботни) тулдирган ташкилотнинг лицензиясига эгалиги* 3. *Объект учун мавжуд бино ва иншоатларни техник курикдан утказиш лицензиясига эгалиги.* 4. *Лойихада ўрнатилишиш назарда тутилган барча ускуна,қурилма ва жихозлар Ўзбекистон Республикаси сифат сертификатига, Давлвт стандартлари сертификатига эга бўлиши, Ўлчов жихозлари қиёслаш актига эга бўлиши лозим.* |
| 17 | **Етказиб берувчи (Иштирокчи)нинг малакасига ва техник салоҳиятига нисбатан талаблар** | 1. *Камида 5 йиллик саноат ва ишлаб чиқариш биноларини лоихалаш* 2. *Масъул шахсларнинг (мененжер, муҳандис) Буюртмачи ҳудудидаги техник учрашувларда иштирок етиши таминлаш.* 3. *Бажарувчи, лойиҳанинг барча бўлимлари - ободонлаштириш, қурилиш қисми, таркибий қисми, сув таъминоти ва канализатсия, вентилятсия, електр таъминоти, иссиқлик таъминоти, автоматика, хавфсизлик ва ёнғин сигнализатсияси бўйича малакали муҳандис-техник мутахассислар бўлиши керак.* 4. *Саноат ва фуқаролик қурилиши профилидаги малакали лойихачиларнинг мавжудлиги,* |
| 18 | **Дизайн талаблари, ўрнатиш ва техник талаблар, компонентлар, таркибий қисмлар ва материалларга қўйиладиган талаблар, мустаҳкамлик ва атроф мухит ва бошқа ташқи омиллар таъсири остида вужудга келадиган параметрларга қўйиладиган талаблар, электр таъминот ва қувват бўйича талаблар** | *Лойиха смета хужжатларида келтирилган талаблар асосида. Ушбу техник топшириқнинг 2 иловасига қаралсин.* |
| 19 | **Экологик, санитария ва хавфсизлик талаблари** | ***Экология талаблари.***   1. *Иккинчи иловага қаралсин* |
| 20 | **Бошқа қўшимча талаблар** | 1. *Oбъектни лоихалаш учун батафсил, ҳар бир босқичи ва бўлимини Буюртмачи билан мувофиқлаштириш.* |

**2 Илова (Ишлар, хизматлар учун)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бажарилиши керак бўлган  ишларнинг, хизматларнинг давлат тилидаги номи** | **Бажарилиши керак бўлган ишларнинг, хизматларнинг рус ва инглиз тилларидаги номи** | **Техник талаблар (узунлиги, материали, таркиби, ва бошқалар техник хусусиятлар)** | **Чизмалар ва иловалар** | **Ўлчов бирлигва миқдори** | **Ишлар бажарилиши, хизматлар кўрсатилиши керак бўлган жой** | **Ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш муддатлари** | **Иш, хизматнинг бошланғич нархи** |
|  | “Алюминий қуймаларига дастлабки ишлов бериш” дасгохлари учун мухандислик тармоқларини лойихалаш | Проектирования «инженерных коммуникаций для линии первичной механической обработки алюминиевого литья. | * **Алюминий қуймаларига дастлабки ишлов бериш” дасгохлари учун мухандислик тармоқларини лойихалаш топшириғи.** |  | хизмат | Лойиҳачи худудида | 30 кун | 300 000 000 |
|  | Умумий қурилиш ишлари ва архитектура ечимини лоихалаш | Разработка проекта общестроительных работ и архитектурного решения | * **(АС,АР) Умумий қурилиш ишлари ва архитектура ечимига қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | (ВК) Мухандислик коммуникацияларни лоихалаш | Разработка проекта инженерных коммуникаций. (техническая вода, захоложенная вожа, отвод производственных стоков) | * **(ВК,ЛК) Мухандислик коммуникацияларни лоихалашга (техник сув, совутилган сув, ишлаб чиқариш оқава суви) қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | (ВС) Сиқилган хаво тизимини лойихалаш. | Разработка проекта системы сжатого воздуха. | * **(ВС) Сиқилган хаво билан таъминлаш тизимига қўйилган талаблар..** |  |  |  |  |  |
|  | (КЖ) Темир бетон қурилмаларини лойихалаш | Разработка рабочих чертежей железобетонных констструкций. | * **(КЖ) Темир бетон қурилмаларини лойихалаш ва пойдеворларга қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | (КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш | Разработка рабочих чертежей металли констструкций | * **(КМ) Металл қурилмаларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | (ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш | Разработка проекта электроснабжения | * **(ЭМ) Электр тармоқларни лоихалаш ва уларга қўйилган талаблар** |  |  |  |  |  |
|  | (ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш | Разработка проекта электроосвещения | * **(ЭО) Электр ёритиш тизимини лоихалааш ва унга қўйилган талаблар** |  |  |  |  |  |
|  | (АС.IT)Ахборот узатиш ва автоматика тизимини лойихалаш. | Разработка проекта IT и автоматики | * **IT ва автоматика тизимига қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | (ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларни лоихалаш | Разработка технологической части проекта. | * **(ТХ) Технологик машина ва жихозларга зарур бўлган мухандислик ечимларга қўйилган талаблар.** |  |  |  |  |  |
|  | Экология талаблари | Экология | * **Экология талаблари** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ишлаб чиқилди:** |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (лавозими) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИШ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) | |
| **Келишилинди:** |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (лавозими) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИШ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (лавозими) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИШ) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (имзо) |