ДОГОВОР №______/_____/_______

г. Ташкент                                                                                                  «____»____________20___ г.

______________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании Устава и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSALl MOBILE SYSTEMS» (ООО UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального Директора - Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить комплекс работ по модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и сетей электроснабжения (СЭC), прокладываемых совместно с СКС (далее – Работы). Двухэтажное офисное здание ООО «UMS», расположенном по адресу: г.Денау.ул. Ш. Рашидова д 238 а (далее –Объект)

  - Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат Работ.

    - Работы выполняются Подрядчиком поэтапно:

    - I этап: Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) Объекта в соответствии с техническими требованиями Заказчика, согласно Приложения №1.

    - II этап: модернизация структурированной кабельной системы (СКС) и сетей электроснабжения (СЭC), прокладываемых совместно с СКС (далее – монтажные работы).

  - Содержание и объем Работ, технические требования к Работам и их результату определены в Приложениях №№1,2.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более  ________________

  - Стоимость работ с соответствующей разбивкой согласована Сторонами на основании утвержденной ПСД.

2.3. Перечень необходимых Заказчику Работ, указывается в Приложениях №1. Цены на выполняемые Работы, согласно утвержденному ПСД, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора и включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Договору, в том числе накладные и плановые (внеплановые) расходы.

2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

2.4.2. Оплата выполненных Работ производится после завершения работ и их приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры с вычетом оплаченного аванса.

2.5. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком;

б) не производить оплату выполненных Подрядчиком работ в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, заключенных между Сторонами.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

- СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Место выполнения Работ - объект ООО «UMS», находящийся по адресу: г.Денау.ул. Ш. Рашидова д 238 а

  - Подрядчик обязуется в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты поступления предоплаты, согласно п. 2.4.1. настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика подготовить ПСД с учетом исходных данных и Технических требований Заказчика согласно Приложению №1 к настоящему Договору и представить ее на утверждение Заказчику.

  - Заказчик вправе давать Подрядчику указания о внесении изменений и дополнений в ПСД.

  - ПСД становится обязательной для Сторон с момента ее утверждения Заказчиком.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно п. 2.4.1 настоящего договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача приемка Работ по Договору осуществляется Сторонами поэтапно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору и пунктами 4.2 – 4.8 настоящего договора.

4.2. Первый этап:

4.2.1. Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ по первому этапу, и представляет согласованную ПСД со всеми заинтересованными организациями на предварительное согласование Заказчику.

4.2.2. После получения положительного заключения от Заказчика по ПСД, Подрядчик приступает ко второму этапу выполнения работ.

4.3. Второй этап:

4.3.1. Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения монтажных работ, после чего Стороны совместно проводят приемочные испытания. После успешного завершения приемочных испытаний, надлежаще выполненных Работ в соответствии с Приложением №1 и условиями настоящего договора, представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества:

а) В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

б) В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа.

в) Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим пунктом.

г) Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.6.1 настоящего Договора.

4.5. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения сроков выполнения Работ, установленных п.3.5. настоящего Договора, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.2 настоящего Договора.

4.6. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ недостатки (дефекты) в ходе эксплуатации СКС и СЭС, в том числе скрытые недостатки.

4.8. Стороны достигли договоренности о том, что Акт сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Исполнителем, не имеет юридической силы.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. С началом Работ Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга.

Адреса электронной почты Сторон:

- от Исполнителя: _____________________

- от Заказчика: rabdulvaat@mobi.uz; eyatskevich@mobi.uz

Указанные адреса подлежат изменению или дополнению по согласованию Сторон.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Выполнить работы в соответствии с Приложением № 1, ПСД и условиями настоящего договора.

5.2.3. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.4. Согласовывать с Заказчиком готовую ПСД, а также вместе с заказчиком - с соответствующими государственными органами.

5.2.5. В установленные договором сроки передать Заказчику готовую ПСД.

5.2.6. Не передавать ПСД третьим лицам без согласия Заказчика.

5.2.7. Соблюдать требования, содержащиеся в Технических требованиях, ПСД и других исходных данных для выполнения Работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

5.2.8. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, конструкции и системы.

5.2.9. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.10. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды.

5.2.11. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

5.2.12. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы.

5.2.13. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.

5.2.14. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.3.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

5.4. Заказчик обязуется:

5.4.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

5.4.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом.

5.4.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной ПСД.

5.5. Заказчик имеет право:

5.5.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

5.5.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.8.2 настоящего Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

6.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

6.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества.

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего Договора и Приложению №1 к настоящему Договору и утвержденному заданию на проектирование, а также требованиям Заказчика.

Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается Заказчиком.

6.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.

6.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

6.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

6.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

6.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

6.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ;

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.

6.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.6.2-6.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 базовых расчётных величин, установленных законодательством.

6.12. Подрядчик несет ответственность за недостатки ПСД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной ПСД.

6.13. При обнаружении недостатков в ПСД, ошибок и просчетов Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ПСД, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

7.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении всех обязательств по настоящему Договору и полного завершения расчетов.

8.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

8.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.

8.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,

- война, военные действия, террористические акты,

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

9.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.

10.2. Подрядчик гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии Приложениями №№ 1,2 к настоящему договору, ПСД и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ.

  - На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок:

-  Гарантийные срок на продукцию СКС производства Sistemax Solutions, Legrand с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ - 20 (двадцать) лет;

- гарантийный срок на продукцию китайских, турецких и местных производителей с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ - 12 (двенадцать) календарных месяцев.

- гарантийный срок на выполненные работы -  12 месяцев с момента приёмки результата Работ подписанием Акта приемки выполненных работ.

10.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

10.5. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).

Если Подрядчик осуществляет ремонт (замену) результата выполненных Работ, то гарантийный срок на результат выполненных Работ продлевается на весь период ремонта, исчисляемый от момента подачи Заказчиком Подрядчику уведомления о недостатках (дефектах) до момента приёмки Заказчиком отремонтированного результата выполненных Работ.

10.6. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком проектно-сметной документации.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

11.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

11.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.

12.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.

12.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций

(не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).

Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.

12.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:

а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;

б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;

в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.

12.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:

- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;

- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;

- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;

- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги/работы в рамках законодательства.

12.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.

12.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 12.4 и 12.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.

В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба.

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. В случае, если в числе результатов Работ будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, необходимом для проектирования и эксплуатации объекта, включая заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. Подрядчик несет данную обязанность также в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.

14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие:

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

14.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем порядке.

14.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

14.5. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

14.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.8. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей Сторон.

14.9. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение №1 Технические требования.

Приложение №2 Расчетная стоимость работ.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение №1

к Договору______________________

от «___»_______________2022 г.

Технические требования

Приложение №2

к Договору №______/_______/________

от «______» ____________ 2022г.

Расчетная стоимость работ и

МАТЕРИАЛЫ