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SHARTNOMA  №  __________________________
(Qurilish obʼekti bo`yicha)
Аsaka sh.                                                                        	______ _______ 2022 y.
        "UzAuto Motors" AJ ___________________________________________
__________________________________________________________________, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiluvchi, bir tomondan,  ___________________  nomidan Nizomga asosan faoliyat yurituvchi direktor ___________________, bundan buyon “Pudratchi” deb yuritiluvchi ikkinchi tomondan mazkur shartnomani “UzAuto Motors” АJ xududidagi 1-presslash tsexida modernizatsiya ishlarini amalga oshirish toʼgʼrisida tuzildi.
I.Atamalar

0. Mazkur shartnomada quyidagi taʼriflar ishlatiladi:
Shartnomada “Ijro xujjatlari”: “Loyixa-smeta hujjatlari” (LSH), “Qurilish maydoni”, “Vaqtinchalik inshoatlar”, “Berkitiladigan ishlar” atamalari qoʼllanilgan. Аtamalarning izohi Vazirlar Maxkamasining 2003-yil 12-sentyabrdagi 395-sonli qarori 3-ilovasidagi “Namunaviy pudrat shartnomasi” ning 1-bandiga asosan qoʼllanilgan.
“Joriy moliyalashtirish”: Shartnomada belgilangan ishlar qiymatini, xaqiqatda bajarilgan ishlar xajmidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich moliyalashtirib borish;
“Mablagʼ bilan taʼminlovchi organ”: Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar uchun buyrtmachini mablagʼ bilan taʼminlovchi organ - “UzAuto Motors” АJ 

II.Shartnoma mavzusi
2.1. Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq “UzAuto Motors” АJ 1-presslash tsexi modernizatsiyasi” loyihasida koʼzda tutilgan qurilish-montaj ishlarini bajarib obʼektni foydalanishga topshirish majburiyatini oladi. Buyurtmachi esa qurilish ishlarini bajarilishi uchun ushbu shartnoma shartlariga muvofiq, zarur shart sharoitlar yaratish, ishlarni qabul qilish, belgilangan tartibda toʼlovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.
III. Shartnoma boʼyicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma boʼyicha, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (etender..uzex.uz saytidagi Lot №__________e’lon bo’yicha) 
____________________ sonli bayonnoma  bilan tasdiqlangan. Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati qoʼshilgan qiymat soligʼi (15%) bilan _______________
____________________________________________________________________
 _____________________________________________________  soʼmni tashkil qiladi.
3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta koʼrib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:
qurilish qiymatini koʼpaytirishga yengib boʼlmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab boʼlganda;
ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan oʼzgartirilganda;
obʼektning qurilishi bir yildan ortiqqa oʼzgartirilganda.
3.3. Qurilish muddati bir yildan ortiq boʼlganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
3.4. Tegishli asoslar mavjud boʼlganda, sanab oʼtilgan oʼzgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi shartnomaga qoʼshimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi. 

IV. Pudratchining majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnoma boʼyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II boʼlimida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:
barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda oʼzining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili toʼgʼrisida xabardor qilish;
qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, oʼtqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish boʼyicha zarur tadbirlar bajarilishini taʼminlash, shuningdek yoritish chiroqlari oʼrnatish;
qurilish tavakkalchiliklarini sugʼurta qilish;
mazkur shartnoma boʼyicha obʼektni foydalanishga qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini oʼziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan boʼshatish;
qurilish maydoni qoʼriqlanishini taʼminlash;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.
4.2. Pudratchi mazkur shartnoma boʼyicha barcha ishlarning oʼz kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda obʼektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida toʼliq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlar
5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:
mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli boʼlgan qurilish maydonini obʼekt qurilishi va qurilish tugallangungacha boʼlgan davrda dalolatnoma boʼyicha Pudratchiga berish;
ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni taʼminlash;
Pudratchining barcha murojaatlarini oʼn kun muddatda koʼrib chiqish va qaror qabul qilish;
mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur boʼlgan ijro hujjatlari roʼyxatini taqdim etish;
mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni toʼliq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddati.

6.1. Shartnoma: 
milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;
keyinchalik EАVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyuta (soʼm) da oʼzaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq roʼyxatdan oʼtkazilgandan keyin kuchga kiradi.
6.2. Pudratchi mazkur shartnomaga imzolangan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.
6.3. Tanlov savdolari natijasi boʼyicha obyektni topshirish muddati oldindan to`lov amalga oshirilgan kundan boshlab 25 bank kunini tashkil etadi. 

VII. To’lovlar va xisob-kitoblar

7.1. Obʼekt shartnomaviy qiymatining 30 foizi miqdorida oldindan to’lov sifatida (avans) beriladi.
7.2. Joriy moliyalashtirish, obʼektda bajarilgan va topshirilgan ish turlariga nisbatan 65 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.
7.3. Obʼektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi obʼektni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilgan kundan boshlab bir yillik kafolat muddati tugagandan soʼng amalga oshiriladi.
7.4. Pudratchi obʼekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma boʼyicha obʼektga mulk huquqini oʼzida saqlab qoladi. Obʼekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar obʼektning tasodifiy yoʼq qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida boʼladi. 
7.5. Buyurtmachi mazkur shartnoma boʼyicha oʼz zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab oʼttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga oʼzgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq toʼlashdan ozod qilinmaydi.
VIII. Ishlarni ishlab chiqarish.

8.1. Buyurtmachi qurilish maydonida oʼz vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi. 
8.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan toʼsiqsiz tanishish huquqiga egadir.
8.3. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan taʼminlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan oʼtkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chogʼida paydo boʼluvchi masalalarni hal qilish boʼyicha yigʼilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.
8.4. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI boʼlimida koʼrsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan oʼz rejasi va jadvaliga binoan obʼektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
8.5. Pudratchi obʼektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
8.6. Qurilish maydonida umumiy tartibni taʼminlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.
8.7. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish toʼgʼrisidagi hujjatlarni beradi.
8.8. Buyurtmachi qurilish maydonini berish toʼgʼrisidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash boʼyicha ishlarni bajarish va obʼektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.
8.9. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obʼektning toʼgʼri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, oʼlchamlari va boʼlish oʼqlarining muvofiqligi toʼgʼri joylashganligi uchun javob beradi.
Аgar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan boʼlish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni oʼz hisobidan kiritadi.
8.10. Pudratchi geodeziya boʼlish ishlarida oʼrnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma boʼyicha Buyurtmachiga beradi.
8.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
8.12. Pudratchi oʼzi tomonidan qurilishda qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan spetsifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq boʼlishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega boʼlishini kafolatlaydi.
8.13. Аlohida masʼuliyatli konstruktsiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor boʼlishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.
8.14. Qabul qilinadigan konstruktsiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan masʼul konstruktsiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.
8.15. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.
8.16. Аgar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdigʼisiz bajarilgan boʼlsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan boʼlsa, yoki kechikib xabardor qilingan boʼlsa, u holda uning talabi boʼyicha Pudratchi Buyurtmachining koʼrsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini oʼz hisobidan ochishga, soʼngra esa uni tiklashga majburdir.
Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy taʼsir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga taʼsir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.
8.17. Аgar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi oʼz kuchlari bilan va qurilish qiymatini koʼpaytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini taʼminlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 8.16-bandining ikkinchi xatboshida koʼrsatilgan hollar bundan mustasno.
Аgar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga toʼlaydi. 
8.18. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash koʼcha polosasini, shu jumladan yoʼl uchastkalari va yoʼlaklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan koʼrsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
8.19. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining oʼzaro munosabatlarida ahamiyatga ega boʼlgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom boʼlishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar koʼrsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, oʼtkazilgan sinovlar, materiallar oʼz vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bogʼliq toʼxtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi toʼgʼrisidagi maʼlumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga taʼsir qilishi mumkin boʼlgan barcha maʼlumotlar) aks ettiriladi. 
Аgar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida oʼz fikrini bayon qiladi.
Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda koʼrsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini koʼrish majburiyatini oʼz zimmasiga oladi.

IX.  Ishlarni himoya qilish
9.1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan obʼekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari toʼsilgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qoʼriqlanishini taʼminlaydi.
9.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obʼekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.


X. FORS-MAJOR.
10.1. Аgar ushbu shartnoma boʼyicha majburiyatlar qisman yoki toʼliq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib boʼlmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita taʼsir etsa, tomonlar bunday qisman yoki toʼliq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.
Mazkur shartnoma boʼyicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib boʼlmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.
10.2. Аgar yengib boʼlmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan koʼp vaqtga choʼzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar koʼrilishini muhokama qiladilar.
10.3. Аgar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Tugallangan qurilishni qabul qilish.
11.1. Qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda boʼlgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan obʼektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.
11.2. Obʼektlar ularning foydalanishga tayyorligi toʼgʼrisida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.
11.3. Pudratchi qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V boʼlimiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar toʼplami amalda bajarilgan ishlarga toʼliq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
11.4. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obʼekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.
XII.KAFOLATLAR

12.1. Pudratchi:
- barcha ishlar toʼliq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;
- loyiha hujjatlariga hamda qurilish meʼyorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;
- oʼzi tomonidan qurilish uchun qoʼllaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida koʼrsatilgan sertifikatsiyalarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;
- ishlarni qabul qilish va obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni oʼz vaqtida bartaraf qilishni;
- obʼektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.
12.2. Obʼekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obʼektni qabul qilib olish toʼgʼrisidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida bir yil etib belgilanadi. 
12.3. Аgar obʼektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning oʼz hisobidan bartaraf etiladi.
Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.
Аgar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada koʼrsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII boʼlimida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.
12.4. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar koʼrsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davarxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala boʼyicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi

XIII. Bitimning bekor qilinishi

13.1. Buyurtmachi: 
shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Pudratchi tomonidan bir oydan koʼp vaqtga kechiktirilganda;
ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga koʼpaygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meʼyorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
13.2. Pudratchi:
ishlarning bajarilishi Pudratchiga bogʼliq boʼlmagan sabablarga koʼra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga toʼxtatib qoʼyilganda;
Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar boʼyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.
13.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qoʼshma qaroriga koʼra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga toʼlaydi.
13.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur boʼlim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.
13.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani toʼlaydi.
13.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yoʼl qoʼyilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno


XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:
ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;
Oʼzbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xoʼjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi toʼgʼrisida»gi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.
14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda koʼrsatilgan oʼz majburiyatlariga rioya qilmaganligi, oʼz vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki koʼrsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.
Penya toʼlanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.
14.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga oʼzi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima toʼlaydi.
14.4. Pudratchi obʼektni oʼz vaqtida ishga tushirish boʼyicha oʼz majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obʼekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.
Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar oʼz vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati oʼtkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida penya toʼlaydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
Penya toʼlash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar koʼrsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.
14.5. Аgar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish meʼyorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq boʼlmasa, u holda Buyurtmachi «Davarxitektqurilishnazorat» inspektsiyasining xulosasi asosida obʼektni qabul qilish va uning uchun haq toʼlashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada boʼlmagan ishlar qiymatining 50 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega. 
14.6. Shartnoma boʼyicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yoʼqotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.
14.7. Muddat oʼtkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya toʼlash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi
15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo boʼladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan koʼrib chiqiladi.

XVI. Maxsus shartlar
16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli boʼlgan tomonlar oʼrtasidagi barcha oldingi yozma va ogʼzaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning oʼzaro kelishuvlari oʼz kuchini yoʼqotadi.
16.2. Pudratchi qurilish obʼektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega boʼlmaydi.
16.3. Mazkur shartnomaga barcha oʼzgartirish va qoʼshimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan boʼlsa, haqiqiy hisoblanadi.
16.4. Buyurtmachi bilan Pudratchi oʼrtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo boʼlishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qoʼshimchalar yoki oʼzgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
16.5. Аgar Pudratchi shartnoma boʼyicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida oʼziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq toʼlashni kechiktirishga haqlidir.
16.6. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qoʼllaniladi. 
16.7. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega boʼlgan 2 nusxada tuzildi.

XVII. Taraflarning yuridik manzili va to’lov maʼlumotlari

            «Buyurtmachi»                                                  «Pudratchi»

	"UzAuto Motors" AJ	                     
Asaka tumani, Xumo ko’chasi 81,                 
AKB «Asakabank» “ Asaka bo’limi                        
МFО: 00073                                                                        
H/r  2021 4000 8005 3230 5001                                    
STIR 200 244 767 ОКED 29100                                       
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                                 ФИЗ.ОБЪЕМ

	


N п.п.
	
Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	


Наименование работ и затрат
	

Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
на единицу измерения
	
по проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	РАЗДЕЛ 1.ПРЕСС ЦЕХ №1. МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ТРАНСПОРТЕРА

	1
	Ц0302-031- 07 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ РУЛОНОВ (COIL CAR)
	ШТ
	2,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	877,60000
	1755,20

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	190,96800
	381,94

	2
	Ц0301-127- 03 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
(INCERT CAR)
	10ШТ
	0,20000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	81,6000
	16,32

	
	
	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М
	МАШ.-Ч
	3,40000
	0,68

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,48000
	0,10

	3
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЗМА UNCOILER
	Т
	6,40000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,40000
	604,16

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	1,02

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	2,56

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	29,64

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	7,68




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Ц0307-007- 01 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ БАРАБАНОВ (DOWN LOPER)
	ШТ
	12,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	30,72000
	368,64

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,27200
	3,26

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62
(2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,32000
	63,84

	5
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО КОНВЕЕРА
	Т
	6,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	566,40

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	0,96

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	2,40

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	27,79

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	17,77600
	106,66

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	7,20

	6
	Е67-003-01
	ДЕМОНТАЖ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
	100М
	1,80000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	9,64000
	17,35

	
	
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,02

	7
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО КОНВЕЕРА
	Т
	4,60000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	434,24

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	0,74

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	1,84

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	21,31

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	5,52

	8
	Е0102-057-
02
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ
2
	100М3
	0,06000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	154,00000
	9,24

	9
	Е4601-008-
02
	ОБЕТОНИРОВАНИЕ НА УЧАСТКЕ КОНВЕЕРА
	М3
	6,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	22,94000
	137,64

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,12000
	0,72

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,92000
	11,52

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,17000
	1,02

	
	
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)
	МАШ.-Ч
	0,21000
	1,26
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	1
	2
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	4
	5
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	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ
	М3
	1,02000
	6,12

	
	
	ВОДА
	М3
	0,00700
	0,04

	
	
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25
	М3
	0,08000
	0,48

	
	
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,00280
	0,02

	
	
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1
	Т
	0,00240
	0,01

	
	
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ
	Т
	0,00300
	0,02

	
	
	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М
	М3
	0,10000
	0,60

	
	
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА
	М3
	0,07000
	0,42

	
	
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	2,00000
	12,00

	
	
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	М2
	3,00000
	18,00

	10
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ МАГНИТНОГО КОНВЕЕРА
	Т
	26,50000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	2501,60

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	4,24

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	10,60

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	122,75

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	5,30

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	31,80

	11
	Е67-003-01
	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ
	100М
	6,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	9,64000
	57,84

	
	
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,06

	12
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ САМАХОДНОЙ (PILER
CAR)
	Т
	5,50000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	519,20

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	0,88

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	2,20

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	25,48

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	6,60

	13
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
(PILER LIFT)
	Т
	11,50000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	1085,60

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	1,84

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	4,60


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	53,27

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	13,80

	14
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4 ШНК4.02. 00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0
	ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ (HYDRAULIC UNIT)
	Т
	3,20000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	94,4000
	302,80

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,16000
	0,51

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,40000
	1,28

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	4,63200
	14,82

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,20000
	3,84

	15
	Ц0302-031-
07
	МОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ РУЛОНОВ (COIL CAR)
	ШТ
	2,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	1097,00000
	2194,00

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	238,71000
	477,42

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	14,50000
	29,00

	16
	Ц0301-127-
03
	МОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА
(INCERT CAR)
	10ШТ
	0,10000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	102,00000
	10,20

	
	
	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М
	МАШ.-Ч
	4,25000
	0,43

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,60000
	0,06

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,60000
	0,06

	17
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ МЕХАНИЗМА UNCOILER
	Т
	5,50000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	649,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	1,10

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,75

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	31,85

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,38

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	13,20

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	11,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	122,21

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,75

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	8,25

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	4,95

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,10

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	1,10

	18
	Ц0307-007-
01
	МОНТАЖ БАРАБАНОВ (DOWN LOPER)
	ШТ
	12,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	38,40000
	460,80

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,34000
	4,08

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62
(2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	6,65000
	79,80

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,34000
	4,08

	19
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО КОНВЕЕРА
	Т
	5,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	590,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	1,00


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	28,95

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,25

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	12,00

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	10,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	111,10

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	7,50

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	4,50

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,09

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	1,00

	20
	Ц0802-401-
01
	КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЯМИ НА СКОБАХ
	100М
	7,80000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	51,60000
	402,48

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,95

	
	
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М
	МАШ.-Ч
	24,70000
	192,66

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	2,47000
	19,27

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,95

	
	
	ПЕРФОРАТОРЫ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	6,03000
	47,03

	
	
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ
	100ШТ
	2,50000
	19,50

	
	
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	4,50000
	35,10

	
	
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ
	Т
	0,00065
	0,01

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А
	КГ
	1,75000
	13,65

	
	
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
	100ШТ
	0,41000
	3,20

	
	
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
	ШТ
	24,40000
	190,32

	
	
	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ
	1000ШТ
	0,00204
	0,02

	
	
	СКОБЫ
	10ШТ
	16,50000
	128,70

	
	
	ЛЕНТА К226
	100М
	0,03000
	0,23

	
	
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ
	10ШТ
	4,50000
	35,10

	
	
	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ
	М
	34,00000
	265,20

	
	
	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
	100ШТ
	0,83000
	6,47

	21
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ ЩИТОВ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО И МАГНИТНЫХ КОНВЕЕРОВ
	Т
	5,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	590,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	1,00

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	28,95

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,25

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	12,00

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	10,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	111,10

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	7,50

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	4,50

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,09

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	1,00

	22
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ МАГНИТНОГО КОНВЕЕРА
	Т
	24,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	2832,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	4,80

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	12,00
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	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	138,96

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	6,00

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	57,60

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	48,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	533,28

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	12,00

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	36,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	21,60

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,45

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	4,80

	23
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ САМАХОДНОЙ (PILER
CAR)
	Т
	5,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	590,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	1,00

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	28,95

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	1,25

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	12,00

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	10,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	111,10

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	2,50

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	7,50

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	4,50

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,09

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	1,00

	24
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА (PILER
LIFT)
	Т
	10,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	1180,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	2,00

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	5,00

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	57,90

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	2,50

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	24,00

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	20,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	222,20

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	5,00

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	15,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	9,00

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,19

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	2,00

	25
	Ц3801-004- 05 ДОП. 4
	МОНТАЖ ГИДРПВЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ (HYDRAULIC UNIT) И ТРУБОПРОВОДОВ
	Т
	2,50000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	118,00000
	295,00

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,20000
	0,50

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	1,25

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48
(8) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	5,79000
	14,48

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,25000
	0,63

	
	
	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИНОВЫЕ)
	МАШ.-Ч
	2,40000
	6,00

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	2,00000
	5,00

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	22,22000
	55,55


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	1,25

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,50000
	3,75

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,90000
	2,25

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,01870
	0,05

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,20000
	0,50

	26
	Е4601-012-
03
	УСИЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МЕХАНИЗМА УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ (REJECT BOX)
	Т
	7,00000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	155,10000
	1085,70

	
	
	ДОМКРАТЫ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
	МАШ.-Ч
	1,28000
	8,96

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,31000
	2,17

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62
(2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	21,58000
	151,06

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	20,00000
	140,00

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	42,22000
	295,54

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,33000
	2,31

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,74000
	12,18

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	1,52000
	10,64

	
	
	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
	М3
	0,20000
	1,40

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,03000
	0,21

	
	
	КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ
	Т
	1,00000
	7,00

	
	
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	7,00000
	49,00

	
	
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
	М2
	0,90000
	6,30

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т
	Т
	0,02000
	0,14

	НАВЕС ПОД ОБОРУДОВАНИЯ

	27
	Е0601-015-
07
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
	Т
	0,02083

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	215,82000
	4,496

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,15000
	0,003

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21000
	0,004

	28
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 10ММ
	Т
	0,02083

	29
	С
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М-14
	ШТ
	40,00000

	30
	Ц3801-003- 04 ДОП. 4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (СТОЕК.ПРОГОНОВ И СТРОПИЛ)
	Т
	2,67280

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	120,00000
	320,74

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,30000
	0,80

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	1,34

	
	
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	1,37000
	3,66

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,10000
	2,94

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,84000
	2,25

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	30,30000
	80,99

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	1,34

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,00000
	2,67

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,60000
	6,95

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,02390
	0,06

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,50000
	1,34

	31
	Е0903-012-
12
	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК
	Т
	0,65700

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	6,59000
	4,33

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,15000
	0,10


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	0,09000
	0,06

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,23000
	0,15

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	2,24000
	1,47

	
	
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,00400
	0,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	1,95000
	1,28

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,00040
	0,00

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,59000
	0,39

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т
	Т
	0,00500
	0,00

	32
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР №16
	Т
	0,49700

	33
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 6ММ
	Т
	0,08750

	34
	С1
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 14
	Т
	0,16000

	35
	Е0903-015-
01
	МОНТАЖ ПРОГОНОВ
	Т
	0,68740

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	15,79000
	10,85

	
	
	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т
	МАШ.-Ч
	0,10000
	0,07

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,13000
	0,09

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	0,58000
	0,40

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,19000
	0,13

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	0,67000
	0,46

	
	
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,00300
	0,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,50000
	0,34

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,00260
	0,00

	
	
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	0,03000
	0,02

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,15000
	0,10

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т
	Т
	0,00010
	0,00

	36
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР №16
	Т
	0,65320

	37
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК 63Х3
	Т
	0,01170

	38
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 6ММ
	Т
	0,02250

	39
	С1
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 14
	Т
	0,08000

	40
	Е0903-012-
01
	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ
	Т
	1,32840

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	25,53000
	33,91

	
	
	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т
	МАШ.-Ч
	0,02000
	0,03

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,47000
	0,62

	
	
	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т
	МАШ.-Ч
	3,72000
	4,94

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,23000
	0,31

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	0,60000
	0,80

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,71000
	0,94

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	0,90000
	1,20

	
	
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,00190
	0,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,72000
	0,96

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,00270
	0,00

	
	
	ШЛИФКРУГИ
	ШТ
	0,06000
	0,08

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,22000
	0,29


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т
	Т
	0,00200
	0,00

	41
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР №14
	Т
	1,32840

	42
	Е0903-049-
01
	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ
	100М2
	0,66000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	471,69700
	311,32

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,55000
	0,36

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,76000
	0,50

	43
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 6ММ
	Т
	4,40000

	44
	Е0904-006- 04 ДОП.
11
ГОСАРХИ ТЕКТСТР ОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ
15.12.17 Г.
	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М
	100М2
	0,98000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	170,24000
	166,84

	
	
	ДОМКРАТЫ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т
	МАШ.-Ч
	0,22000
	0,22

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	1,42000
	1,39

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	5,56000
	5,45

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,56000
	1,53

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	11,87000
	11,63

	
	
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,01260
	0,01

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,98000
	2,92

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42
	Т
	0,00310
	0,00

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	3,16000
	3,10

	
	
	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т
	Т
	0,01700
	0,02

	45
	С1
	Панели стеновые трехслойные типа "Сэндвич"с утеплителем из пенополиуретана (ППУ), внутренний и внешний облицовочный слой - сталь, ширина панели 960 мм, толщина 100 мм
	М2
	98,00000

	46
	Е1303-002-
04
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
	100М2
	1,86352

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	5,31000
	9,90

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,02

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,02

	
	
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ.-Ч
	1,12000
	2,09

	
	
	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ
	Т
	0,01200
	0,02

	
	
	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А
	Т
	0,00200
	0,00

	47
	Е1303-004- 26 К=2
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА
	100М2
	1,86352

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,83000
	7,14

	
	
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,02

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,01000
	0,02


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	МАШ.-Ч
	0,65000
	1,21

	
	
	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ
	Т
	0,01900
	0,04

	
	
	УАЙТ-СПИРИТ
	Т
	0,00140
	0,00

	54
	Е0904-015- 02 ДОП. 6
	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
	100М2
	0,18000

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	224,40000
	40,39

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	9,13000
	1,64

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	15,98000
	2,88

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	2,80000
	0,50

	
	
	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ШИРИНОЙ ОТ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ, СТАЛЬ МАРКИ С235
	Т
	0,40000
	0,07

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42
	Т
	0,01160
	0,00

	55
	С1
	Ворота раздвижные размером 6370x3075 мм
	ШТ
	4,00000

	48
	Ц3801-003- 04 ДОП. 4
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЛЕСТНИЦ)
	Т
	0,99017

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	120,00000
	118,82

	
	
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	0,30000
	0,30

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	0,50

	
	
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)
	МАШ.-Ч
	1,37000
	1,36

	
	
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	МАШ.-Ч
	1,10000
	1,09

	
	
	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ  КОМБИНИРОВАННЫЕ
	МАШ.-Ч
	0,84000
	0,83

	
	
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
	МАШ.-Ч
	30,30000
	30,00

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	МАШ.-Ч
	0,50000
	0,50

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	1,00000
	0,99

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	2,60000
	2,57

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42
	Т
	0,02390
	0,02

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,50000
	0,50

	49
	Е0906-014-
05
	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ
	Т
	0,99017

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	64,07000
	63,44

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,23000
	0,23

	
	
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	МАШ.-Ч
	32,01000
	31,70

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,33000
	0,33

	
	
	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	МАШ.-Ч
	0,95000
	0,94

	
	
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ
	Т
	0,00030
	0,00

	
	
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	Т
	0,00001
	0,00

	
	
	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ
	М3
	0,70000
	0,69

	
	
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46
	Т
	0,03000
	0,03

	
	
	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
	КГ
	0,21000
	0,21

	50
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЛЕР №16
	Т
	0,22535

	51
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК 63Х3
	Т
	0,11232

	52
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 6ММ
	Т
	0,65250

	53
	С1
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 14
	Т
	0,08000

	54
	Е0601-015-
07
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ
	Т
	0,00833

	
	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	215,82000
	4,496

	
	
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,15000
	0,003

	
	
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,21000
	0,004

	55
	С1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТОЛЩ 10ММ
	Т
	0,00833

	56
	С
	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ М-14
	ШТ
	32,00000



