Mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo‘llarida

davlat kadastrini yaratish ishlarini olib borish bo‘yicha

# M/K-1- sonli shartnoma

“____” ___________ 2022-yil						        Samarqand shahri.

## Keyingi  o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari  bosh boshqarmasi nomidan tashkilot nizomi asosida ish ko‘ruvchi N.Sanaqulov, ikkinchi tomondan matnda keyingi o‘rinda «Pudratchi» ____________________ nomidan korxona nizomi asosida ish ko‘ruvchi __________ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 30-iyundagi VMQ 152-sonli qaroriga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi "2022-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida"gi PQ-73-son qarorlariga asosan ushbu pudrat shartnomasini tuzdilar.

- SHARTNOMA PREDMETI.

  - “Buyurtmachi”  mahalliy  ahamiyatga ega 101 km avtomobil yo‘llarini toposyomka qilish, xatlovdan o‘tkazish va davlat kadastrini yaratish ishlarini olib borishni topshiradi.

  - “Bajaruvchi”, “Buyurtmachi”ning bergan texnik topshirig‘iga asosan mahalliy  ahamiyatga ega 101 km avtomobil yo‘llarini toposyomka qilish, xatlovdan o‘tkazish va davlat kadastrini yaratish ishlarini olib borishni o‘z zimmasiga oladi.

- SHARTNOMA BO‘YICHA ISHLAR QIYMATI.

  - Ishni amalga oshirishning bahosi _______________ so‘mni tashkil qiladi.

- PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

  - Mazkur shartnoma bo‘yicha  ko‘zda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- avtomobil yo‘llarni davlat kadastrini yaratish ishlarini olib borishda Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari  bosh boshqarmasi oldidagi majburiyatlari to‘g‘risidagi ko‘rsatmalarga qattiq rioya qilish;

- barcha yo‘l ishlari mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajm va muddatlarda o‘zining kuchlari yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni buyurtmachiga topshirish;

- buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida yordamchi pudratchi korxonalar bilan shartnomalar tuzish, shartnoma mavzusi, yordamchi pudratchi korxonaning nomi va manzili to‘g‘risida xabardor qilish;

- texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof-muhitni, o‘tkazilgan daraxtlarni va yo‘l mintaqasini muhofaza qilish bo‘yicha zarur, shuningdek tadbirlarni bajarilishini ta’minlash.

  - Pudratchiga shartnomada ko‘rsatilgan muddatlarda uch oy mobaynida surunkali belgilangan rejalarni bajarmagan taqdirda  qonunda belgilangan tartibda intizomiy va moliyaviy chora ko‘riladi.

  - Pudratchi obyektda bajargan ishlarning hajmlarini ijro hujjatlarini, qilingan sarf-xarajatlarni buyurtmachi tomondan mazkur obyekt uchun biriktirilgan texnik kuzatuvchi bilan har oyning 30 kunigacha obyektning o‘zida ko‘rib chiqadi va to‘liq ma’lumotni Samarqand viloyat AYBB ga topshiradi.

- BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

  - Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan pudratchi tomonidan yo‘llarni davlat kadastrini yaratish ishlarini olib borish bo‘yicha va boshqa qabul qilingan majburiyatlar funksiyalariga rioya etilishini nazorat qilish,

- Pudratchidan davlat kadastrini yaratish ishlarini qabul qilib olishni ta’minlash;

- Pudratchining barcha murojaatlarini ko‘rib chiqish va qaror qabul qilish;

Ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to‘liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

- SHARTNOMANI BAJARISH MUDDATI.

  - Shartnoma 2022-yil “____” ___________ 2022-yil 31-dekabrgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi.

- TO‘LOV VA HISOB-KITOB SHARTLARI.

  - Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo‘yicha yo‘lni davlat kadastrini yaratish ishlarini moliyalashtirish jadvaliga muvofiq har chorakda, chorak  hisobidan  30% avans to‘lovi va qolgan oylardan avans chegirilib, qolgan to‘lov amalga oshiradi.

  - Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish moliyalashtirilgandan so‘ng ishlarni bajarish aktlari (F-3, F-5) asos hisoblanadi.

  - Buyurtmachi mazkur shartnoma bo‘yicha o‘z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab, 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o‘zgartirishlar kiritish va shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir.

Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to‘lashdan ozod qilinmaydi.

7.4.  Buyurtmachi tomonidan Pudratchining bajarilgan ta’mirlash  ishlari  bo‘yicha dalolatnomalar (F-3) ijro sxemalari  va kerakli hujjatlari to‘liq taqdim etilmaganda moliyalashtirish to‘xtatib turiladi.

- ISHLARNI  BAJARISH.

  - Buyurtmachi avtomobil yo‘llarni davlat kadastrini yaratish ishlari ishlari ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarning shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

  - Agar Buyurtmachi Pudratchi va uning yordamchi pudratchi korxonalari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligi aniqlansa u holda Pudratchi o‘z kuchlari bilan ta’mirlash qiymatini ko‘paytirmasdan, ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

  - Pudratchi Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko‘rsatilgan kamchiliklarni o‘zaro belgilangan muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarni ko‘rish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

- SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

  - Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ta’mirlashni boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko‘p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko‘paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda,

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishga olib keladigan darajada buzilganda.

  - Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatda to‘xtatib qo‘yilganda,

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha shartnomalarning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega,

- shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo‘l qo‘yilmaydi, qonun hujjatlarda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

- TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

  - Tomonlarning bir shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o‘z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o‘z vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchi kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

- shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashda asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o‘zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortganligi uchun summani 5% foizi miqdorida jarima to‘laydi.

- Pudratchi ob’ektni o‘z vaqtida ishga tushirish bo‘yicha o‘z majburiyatini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4% foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob’ekt shartnomaviy joriy qiymatining 20% foizidan oshmasligi lozim.

- Muddati o‘tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to‘lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

- NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

- Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo‘ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal eta olmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Samarqand shahar iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.

- YENGIB BO‘LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI.

- Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar qisman yoki to‘liq bajarmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday holatda qisman yoki to‘liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

- Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘p vaqtga cho‘zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish uchun qanday choralar ko‘rilishini yuqori tashkilotlar va tegishli mutaxassislar hamkorligida muhokama qiladilar.

- ALOHIDA SHARTLAR.

  - Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari me’yorlari qo‘llaniladi.

  - Mazkur shartnoma o‘zbek tilida bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi.

  - Mazkur shartnoma taraflar tomonidan imzolanib g‘aznachilik bo‘linmasidan ro‘yxatdan o‘tkazilgandan so‘ng qonuniy kuchga kiradi.

- TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI.

| BUYURTMACHI |  | PUDRATCHI |
| --- | --- | --- |
| Nomi: Samarqand viloyati avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi |  | Nomi: _________________ |
| Manzili: Samarqand shahar, Nabiyeva ko‘ch, 3-uy |  | Manzili: _________________ |
| Shaxsiy x/r: 304510860184017045163118001 |  | x/r: _________________ |
| STIR (INN) 200711637 |  | STIR (INN) ______________ |
| XXTK (OKNX) 97400 |  | XXTK (OKNX) ___________ |
| Tel/faks: 234-26-08, 234-26-59 |  |  |
| Moliya Vazirligi G‘aznachiligi |  |  |
| x/r: 23402000300100001010 |  |  |
| Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shahar boshqarmasi |  | Bank nomi _________________ |
| Manzil: Samarqand shahar Ko‘ksaroy maydoni, 1 |  |  |
| STIR (INN): 201122919 |  |  |
| MFO: 00014 |  | MFO: ______ |
| XXTK (OKNX): 97160 |  |  |
| Tel: 231-11-52 |  |  |
| Imzo: N.Sanaqulov |  | Imzo: _____________ |
| Muhr: |  | Muhr: |

Huquqshunos (Imzo va F.I.SH.)  ________________________________________________

Litsenziya (diplom) № va berilgan sanasi:  ______________________________________

Imzo qo‘yilgan sana “____”_____________ 2022-y.

Huquqshunos (Imzo va F.I.SH.)  ________________________________________________

Litsenziya (diplom) № va berilgan sanasi:  ______________________________________

Imzo qo‘yilgan sana “____”_____________ 2022-y.