Объектни жорий таъмирлаш ишлари бўйича
                                                                   ____ – сонли 

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ
         Фарғона ш 
                    


           
                       "___" ________  2022 йил.
Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Фарғона вилоят Қурилиш бош бошқармаси номидан Низом асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи Л.Позилов бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган _________________________ _________________________ номидан Устав асосида иш юритувчи ________________________________ иккинчи томондан, Фарғона вилоят Қурилиш бош бошқармасининг Фарғона шаҳар С.Темур кўчаси 111-б-уйда жойлашган Маъмурий биносини жорий таъмирлаш (кейинчалик – объект деб юритилади) ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар. 
1. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект таъмирлаш ишларига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; 
таъмирлаш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи”га берилган ер участкаси. Объектнинг таъмирлаш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; 
вақтинчалик иншоатлар – “Пудратчи” томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоатлар; 
беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; 
шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.
2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1. “Пудратчи” мазкур шартнома буйича объектда Таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

Ўзаро шартномавий муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва бошқа хуқуқий норматив хужжатлар билан тартибга солинади.
3.ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ


3.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан  бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни (шу жумладан, қўшимча қиймат солиғи билан биргаликда) ўз ичига олган холда амалдаги нархда _______________________  (________________________________________________________________) сўмни ташкил этади. 
          Агарда қурилиш материаллари нархи смета хужжатларидан фарқ қилса, қурилиш материаллари нархи амалдаги даражадаги нархда, объектнинг умумий киймати доирасида “Бош пудратчи” томонидан тўланади.
3.2. Объектнинг таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. 
3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Бош пудратчи” билан “Ёрдамчи пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва “Буюртмачи”га топшириш,  қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;
шартнома шартларига асосан объектни “Буюртмачи”га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;
“Буюртмачи”ни, “Пудратчи” билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, “Буюртмачи”нинг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;

таъмирлаш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

таъмирлаш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.  

5. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун “Буюртмачи”:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи”дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Мазкур шартномани расмийлаштириш мобайнида ва кейинчалик бажарилаётган пайтда ушбу шартнома шартларини тўлиқ бажаришни, қурилишга етарли рухсат хужжатларига эгалигини ва ҳақини тўлашга бошқа тўсқинлик йўқлигини, шартномани имзолашга мансабдор шахснинг ҳуқуқи борлигини, ёзма талабнома аниқ бўлишини ва кейинчалик ўзгармаслигини «Пудратчи» ўз зиммасига олади ва ваколатли идоралар билан келиб чиққан низоларни ўзининг иштирокида ҳал этишга кафолат беради.

“Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, тугалланган ишларни, “Буюртмачи” томонидан амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олади;

“Буюртмачи”нинг молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи”га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида “Пудратчи”га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. “Пудратчи” мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича белгиланган таъмирлаш ишларининг давом этиш вақти лойиҳа–смета хужжатлари асосида аниқланади. 
7. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи”га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “Буюртмачи” томонидан молиялаштириши асос ҳисобланади.

7.2. “Буюртмачи” “Пудратчи”га шартнома бўйича жорий йилдаги иш қийматининг 30 фоизидан кам бўлмаган миқдорда аванс маблағи ўтказади. Аванс маблағларининг миқдори “Пудратчи” томонидан тақдим этиладиган ва “Буюртмачи” томонидан кўриб чиқиладиган объектда ишларни бошлаш учун биринчи навбатда зарур бўлган қурилиш материаллари  ҳисоби асосида аниқланади.
7.3. Бажарилган ишлар учун тўлов ҳар ойда амалда бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида амалга оширилади. 

7.4. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, “Буюртмачи” бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Пудратчи”ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда “Буюртмачи” “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

8. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. “Пудратчи” ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ишлаш усули ва машина-механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати баланд/паст механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш хажмлари баҳосини аниқлашда амалдаги нарх ва механизмлар бўйича расмийлаштириш хуқуқига эга.

8.2. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.3. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.4. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш “Пудратчи”нинг вазифаси ҳисобланади.

8.5. “Пудратчи” ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: “Бош пудратчи”нинг вакили – техник назоратчи (раис), “Бош пудратчи” иш бажарувчиси ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йўлга хизмат кўрсатадиган йўл ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади. 
8.7. “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг ишларни қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.8. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва йўлларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади. 

8.9. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.10. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва Пудратчи”нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. 

Агар дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни           3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

9. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. “Пудратчи” ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаш тугалланган объект “Буюртмачи” томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

10. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ
(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ
10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс - мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий – иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни таъқиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлардир.
10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.4. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

11. ТАЪМИРЛАШИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН
ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ
11.1. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади. 
11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи”нинг ёзма билдиришномаси асосида “Буюртмачи” томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. “Пудратчи” таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ “Буюртмачи”га белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. 

12. КАФОЛАТЛАР

12.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.2. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи”нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи”дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш тегишли  органлар томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

13. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА 
           13.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар, шу жумладан уларнинг ходимлари, кафилланган шахслар, бенефитсиарлар ва шартномани бажариш учун жалб этиладиган бизнес ҳамкорлар, воситачилар, пудратчилар ёки агентлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига, шу жумладан коррупцияга қарши курашга риоя этилишини таъминлайдилар, улар бевосита ёки билвосита, шахсан ёки учинчи шахслар орқали таклифлар, ваъдалар, ҳадялар, товламачилик, илтимослар, пул маблағлари, бошқа қимматбаҳо буюмлар, мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар ёки бошқа моддий ва/ёки номоддий фойда олиш мақсадида розилик бериш ёки бирон-бир шахсдан асоссиз фойда олиш, ўз лавозимларидан нотўғри фойдаланиш ёхуд бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун уларга таъсир кўрсатишдан тийиладилар. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чоралар кўришни кафолатлайди. 

        13.2. Томонлар мазкур шартноманинг коррупцияга қарши курашиш бўйича бандларини бузиш ёки бузилиш эҳтимоли ҳақида шубҳа пайдо бўлганлиги тўғрисида ёзма равишда (шу жумладан корпоратив электрон почтадан фойдаланган ҳолда) бирбирларини ошкора ва тезкор хабардор қилишлари шарт. Шунингдек, томонлардан бирида иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва/ёки ушбу шартноманинг коррупцияга қарши кураш бўйича бирон-бир моддасини бузиш ҳолатини содир этган ёки содир этиши мумкин бўлганлиги тўғрисида оқилона, асослантирилган шубҳалар юзага келган тақдирда, мазкур томон талаб келиб тушган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни ичида, тегишли моддаларни бузиш фактини рад этувчи ёки тасдиқловчи изоҳ ва маълумот/ҳужжатларни тақдим этиш тўғрисидаги талаб билан ёзма сўров юборишга ҳақлидир. Томонлардан бири мазкур модда талабларига риоя қилмаса, шунингдек, бошқа томондан белгиланган муддати ичида қонун бузилиши содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги, шунингдек томоннинг коррупция хавфини камайтирувчи чора-тадбирларни амалга оширганлиги тўғрисида хабар олмаса, бошқа томон мазкур битимни бир томонлама бекор қилиш, шунингдек, унинг ижросини тўхтатиб туриш ҳуқуқига эга. 

        13.3. Ушбу моддада [кўрсатилиши шарт] кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишни талаб қилган томонга етказилган зарарларни қоплаш мазкур шартнома моддасида кўрсатилган тартибда амалга оширилади, мазкур модданинг мажбуриятларини бузган томон эса шартномани бир томонлама бекор қилиш натижасида кўрилган зарарлар учун товон тўлашни талаб қилишга ҳақли эмас. 

         13.4. Агар шартнома бўйича томонлардан бири ходимларнинг мазкур шартноманинг коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларига ва/ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид бўлган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан коррупцияга қарши ҳаракатларни содир этишга мажбурлаш фактларига дуч келса, томон бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабар бериши лозим:

 - ишонч тельефони орқали (+998) 71 210-11-04; ички рақам 1067, 1063. 

- расмий сайтда жойлаштирилган шакл орқали [кўрсатинг]; 

- электрон почта орқали [кўрсатинг]. - телеграм бот орқали (қурилиш Комплаенс бот) 

14. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
14.1. “Буюртмачи”: 

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Пудратчи” томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи”нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

14.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши Ёрдамчи пудратчи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

14.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи”нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 15 кун муддатда “Буюртмачи”га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи”га тўлайди.

14.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

14.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

14.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

15. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ
15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

Таъмирлаш ишларини олиб бораётган “Пудратчи” ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ “Бош пудратчи” олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари; 
объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

“Буюртмачи” билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа иҳтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;
объектнинг лойиха-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

Таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда “Пудратчи”, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани. 


“Пудратчи” ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида “Буюртмачи”, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, “Пудратчи” ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:  

нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;


Агар “Пудратчи” ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, “Бош пудратчи” ёки йўлдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан “Пудратчи” хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хуқуқига эга. 

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Пудратчи”ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. “Пудратчи” томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса “Пудратчи” “Бюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим. 
Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. 

“Буюртмачи” “Пудратчи”нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида “Бош пудратчи”га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, “Буюртмачи” ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.
15.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди. 
16. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Жиззах вилоят Иқтисодий (Хўжалик) суди томонидан кўриб чиқилади.
17. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

17.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи”нинг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади. 

17.7. Мазкур шартномани томонлар имзоланган кундан бошлаб 2022  йил 31 декабрь  кунигача амал қилади.
17.8. Мазкур шартнома ўзбек тилида бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.
18. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:
	«Буюртмачи»

	
	«ПУДРАТЧИ»

	Фарғона вилоят қурилиш бош бошқармаси
	
	

	Манзили: Фарғона шаҳар С.Темур кўчаси 111 Б-уй
	
	

	Тел/факс: (73)-226-22-77
	
	

	ШҲВ: 100021860304017044303130002
	
	

	Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203228214
	
	

	ОКОНХ: 97 400        ИФУТ: 84112
	
	

	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги


	
	

	Газна Ҳ/В: 23402000300100001010
	
	

	Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМБ
	
	

	МФО:  00014        СТИР: 201122919
	
	

	
	
	

	Раҳбар_________________ Л.Позилов
	
	


1
8

