**“Тасдиқлайман”** Ўзбекистон тумани ҳокими **\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ш.А.Юлдашев**.

 Ўзбекистон туман ҳокимлигининг бюджет маблағлар хисобидан туман ҳокимлиги томонидан Ўзбекистон туманидаги 3-сектор худудидаги Элчи махалла фуқаролар йигини биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича

 **Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Асосий маълумотлар** | **Иштирокчилар учун маълумотлар** |
| 1 |  Махсулот ва хизмат номи |  Бинони жорий таъмирлаш |
| 2 | Буюртмачи | Ўзбекистон туман хокимлиги |
| 3 | Буюртма учун асос | Туман хокимлиги томонидан Элчи МФЙ биносини жорий таъмирлаш |
| 4 | Махсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил | Фаргона вилояти Узбекистон туман Элчи МФЙ Элчи кишлоги |
| 5 | Қатнашувчилар учун талаблар | Танлов хужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш |
| 6 | Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари | Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувохнома,солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида,кайси турдаги солиқ туловчи эканлиги хакидаги гувохнома,ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлар хамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги,инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тугрисида хамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг киймати |
| 7 | Бажариладиган ишлар хисоб китоби | Бажарилган ишлар буйича хисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалгаоширилади  |
| 8 | Иш ва хизмат тури |  Жорий таъмирлаш хизмати |
| 9 | Ишни бажариш муддати | Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади хамда хизмат тулик бажарилиши билан 20 кун муддатда тулиқ хисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 20 кун  |
| 10 | Техника-мехнат хавфсизлиги буйича талаблар | Ишни бажариш жараёнида мехнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш |
| 11 | Молиялаштириш манбаси | Махаллий бюджет маблаглари хисобидан амалга оширилади |
| 12 | Бажариладиган ишлар қиймати таклиф | 50 000 000 ( Эллик миллион) сўм |