Объектларни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш ва таъмирлаш,

Пудрат ишларини бажаришга доир

ПУДРАТШАРТНОМАСИ. №\_\_\_\_\_\_\_

2021 йил "\_\_\_ "декабр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Низом асосида кейинги уринларда «БУЮРТМАЧИ», деб юритилади, **«Микрокредитбанк” АТБ Сурхондарё филиали** номидан Бошқарувчи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, иккинчи томондан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рахбарикейингинавбатда "Пудратчи" дебюритилади, объектнифойдаланишгатайёрҳолдақуришватаъмирлашгадоирмазкурпудратшартномасинитуздилар.

1. ТАРИФЛАР

1. Мазкуршартномадақуйидагитарифларқўлланилади:

ижроҳужжатлари - натурадабажарилганишларёкиишларнибажаришучунмасъулбўлганшахслартомонидануларгакиритилганўзгаришларнингушбуишчичизмаларгамувофиқлигитўғрисидагиёзувларбиланбиргаликда объект қурилишигаишчичизмалартуркуми, сертификатлар, техник паспортларваўрнатилганасбоб-ускуналарнингсифатиниваишларнибажаришдақўлланилганматериаллар, конструкцияларвадеталларнингсифатинитасдиқловчибошқаҳужжатлар, беркитиладиганишлартасдиқланганлигитўғрисидагидалолатномалар, айриммасъулиятликонструкциялароралиқдаврдақабулқилинишитўғрисидагидалолатномалар, монтаж қилинганасбоб-ускуналарнингяккатартибдагисиновитўғрисидагидалолатномалар, ишларнибажаришдафтарлариҳамдақурилишнормаларивақоидалариданазардатутилганбошқаҳужжатлар;

қурилишмайдони - мазкуршартнома (контракт) доирасидабарчаишларнибажаришдавридадалолатномабўйичаБуюртмачитомониданПудратчигаберилган ер участкаси. Объектнингқурилишмайдоничегарасиажратибқўйиладиёки бош режагамувофиқбелгиланадиганбошқабелгиларбиланбелгилабқўйилади;

вақтинчаликиншоотлар - Пудратчитомониданқурилишмайдонидаўрнатиладиганваишларнибажаришучунзарурбўлганҳарқандайтипдагивақтинчаликбиноларваиншоотлар;

беркитиладиганишлар - сифативааниқлигиникейингиишларбажарилганданкейинаниқлашмумкинбўлмаганкейинчаликбажариладиганишларваконструкцияларбиланберкитиладиганишлар;

шартноманархинибўлибчиқиш - ишларнингҳарбирбосқичива/ёкитурлариқийматинианиқбелгилаганҳолдашартномабўйичаобъектнингумумийқийматинибосқичларгатақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчимазкуршартномашартларига \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(лойиҳанингноми)

лойиҳадакўздатутилганобъектнифойдаланишгатайёрҳолдақуришбўйичақурилишишларинибажаришмажбуриятиниолади, БуюртмачиэсаПудратчигақурилишишларинибажаришучунзаруршароитларяратиш, уларниқабулқилишватўловниамалгаоширишмажбуриятиниолади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧАИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. МазкуршартномабўйичаПудратчитомониданбажарилган, танловсавдоси (тендер) натижасидааниқланганва тендер комиссиясинингқарори (200\_\_ йил "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_даги \_\_\_-сон баённома) билантасдиқланганишларқийматибарчасолиқлар, йиғимларваажратмаларниўз ичига олганҳолдажорий нархларда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ни ташкилэтади.

4. Ишларқийматиузил-кесилҳисобланадивакейинчаликқайтакўрибчиқилишимумкинэмас, қуйидагиҳолларбунданмустасно:

қурилишқийматиникўпайтиришгаенгиббўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатларисабаббўлганда;

ишларҳажмиБуюртмачитомониданўзгартирилганда;

объектнингқурилишибирйилданортиққаўзгартирилганда.

5. Қурилишмуддатибирйилданортиқбўлгандаиккинчийилгавакейингийилларгашартномавийнархларнианиқлаштиришқонунҳужжатларидабелгилангантартибдаамалгаоширилади.

6. Тегишлиасослармавжудбўлганда, санабўтилганўзгаришларБуюртмачибиланПудратчиўртасидагишартномагақўшимчабитимбиланрасмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. МазкуршартномабўйичаПудратчимазкуршартноманингII бўлимиданазардатутилганишларнибажаришучун:

барчаишларнимазкуршартномадаҳамдаунга \_\_- иловагамувофиқишларнибажаришжадвалиданазардатутилганҳажмдавамуддатлардаўзинингкучларива/ёкижалбқилинганкучларбиланбажаришҳамдаишниБуюртмачигамазкуршартномашартларигамувофиқтопшириш;

\_\_- иловагамувофиққурилишмайдонигазарурқурилишматериаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналарвабутловчибуюмлар, қурилиштехникасиниетказиббериш, уларниқабулқилиш, тушириш, омборгажойлашвасақлаш;

қурилишмайдониҳудудидавақтинчаликиншоотларқуриш;

Буюртмачинипудратшартномаларитузилишидавомидасубпудратчиларбиланшартномалартузилиши, шартномамавзуси, субпудратчинингномиваманзилитўғрисидахабардорқилиш;

қурилишмайдонида техника хавфсизлиги, ишларнибажаришвақтидаатрофмуҳитни, ўтқазилгандарахтларнива ер участкасинимуҳофазақилишбўйичазаруртадбирларбажарилишинитаъминлаш, шунингдекёритишчироқлариўрнатиш;

қурилиштаваккалчиликларинисуғуртақилиш;

мазкуршартномабўйичаобъектнифойдаланишгақабулқилиболиштўғрисидагидалолатномаимзоланганкунданбошлаббир ой муддатдақурилишмайдониниўзигатегишлиқурилишмашиналариваасбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилишматериаллари, буюмлар, конструкцияларҳамдавақтинчаликбиноларданбўшатиш;

қурилишмайдониқўриқланишинитаъминлаш;

мазкуршартномаданазардатутилганбарчамажбуриятларнитўлиқҳажмдабажаришмажбуриятиниўззиммасигаолади.

8. ПудратчимазкуршартномабўйичабарчаишларнингўзкучларибиланвасубпудратчилартомониданзаруртарздабажарилишиҳамдаобъектнингфойдаланишгатайёрҳолдатопширилишиучунБуюртмачиолдидатўлиқмулкийжавобберади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. МазкуршартноманибажаришучунБуюртмачи:

мазкуршартномаимзоланганкунданбошлабуч кун муддатдамазкуршартномага \_\_- иловагамувофиқишларнибажаришучуняроқлибўлганқурилишмайдонини объект қурилишивақурилиштугаллангунгачабўлгандаврдадалолатномабўйичаПудратчигабериш;

ишларбажарилишиустидандоимий архитектура-қурилишназоратинивамазкуршартномадақайдэтилганПудратчитомониданқабулқилинганмажбуриятларвабошқафункцияларгариояэтилишининазоратқилиш, Пудратчидантугалланганишларниқабулқилиболишнитаъминлаш;

Пудратчинингбарчамурожаатлариниўн кун муддатдакўрибчиқишвақарорқабулқилиш;

молиялаштиришжадвалигабиноанПудратчига \_\_\_-иловагамувофиқ аванс беришважориймолиялаштиришниамалгаошириш;

мазкуршартномаимзоланганкунданбошлаб 2 ой давомидаПудратчигаишларниқабулқилишучунзарурбўлганижроҳужжатларирўйхатинитақдимэтиш;

мазкуршартномаданазардатутилганмажбуриятларнитўлиқҳажмдабажаришмажбуриятиниолади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзароҳисоб-китобқилинганда - томонларуниимзолаганпайтданбошлаб;

11. Пудратчимазкуршартномагаиловақилинадиганмолиялаштиришжадвалигамувофиқбиринчи аванс тўловитушганкунданбошлабишларнибажаришгакиришади.

12. Танловсавдоларинатижасибўйичааниқланганқурилишнингдавомэтишвақтиишларбошланганкунданэътиборан \_\_\_\_ кунниташкилэтади.

13. Мазкуршартномабўйичаишларишларнибажаришжадвалигамувофиқамалгаоширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

14. БуюртмачиПудратчигашартномабўйичаишларумумийжорийқийматининг 30 фоизимиқдорида, иккиойгатенгулушларга (ойига 15 фоиздан) бўлганҳолда аванс ўтказади, бу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сўмниташкилэтади.

15. БуюртмачитомониданПудратчига аванс беришважориймолиялаштиришучунмолиялаштиришваишларнибажаришжадваллариасосҳисобланади ( -илова).

16. Жориймолиялаштиришбажарилганишларсифатитекширилганданкейин, берилганавансниҳисобгаолганҳолда, ишларнибажаришвамолиялаштиришжадвалларигамувофиқобъектнингумумийшартномавийжорийқийматининг 50 фоизигачадоирасидаамалгаоширилади.

17. Объектнингшартномавийжорийқийматинингқолган 50 фоизиучунБуюртмачиваПудратчиўртасидагиузил-кесилҳисоб-китобқурилиштугалланганданкейинва объект қабулкомиссияситомониданбелгилангантартибдақабулқилинганданкейиниккибосқичда;

объект қабулкомиссияситомониданқабулқилинганкунданбошлаббир ой мобайнида - ишларқийматинингкамида 45 фоизимиқдорида;

мазкуршартномадабелгиланганкафолатлимуддаттамомбўлганданкейин - ишларқийматининг 5 фоизигачамиқдорида, бироқмолияйилитугамасданамалгаоширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишгатопширилгунгақадармазкуршартномабўйичаобъектгамулкҳуқуқиниўзидасақлабқолади. Объект БуюртмачигатопширилгунгақадаробъектнингтасодифиййўққилинишивашикастланишихавфиПудратчинингзиммасидабўлади.

19. Буюртмачимазкуршартномабўйичаўззиммасигақабулқилганмажбуриятларнишартномакучгакирганкунданбошлабўттиз кун мобайнидабажармагантақдирда, ПудратчибуҳақдақонунҳужжатларидабелгилангантартибдаБуюртмачиниёзмаравишдахабардорқилганҳолда, шартномагаўзгартиришларкиритишёкишартноманибиртомонламатартибдабекорқилишҳуқуқигаэгадир. Бунда БуюртмачиПудратчитомониданбажарилганишларучунҳақтўлашданозодқилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

20. Буюртмачиқурилишмайдонидаўзвакилини - техник аудиторнитайинлайди, у Буюртмачинингномиданбажарилаётганишларсифатиустидан техник назоратниамалгаоширади, шунингдекПудратчитомониданфойдаланиладиганматериалларваасбоб-ускуналарнингшартномашартларигаваишҳужжатларигамувофиқлигинитекширади.

21. ҚурилишмайдонидаумумийтартибнитаъминлашПудратчинингвазифасиҳисобланади.

22. ҚурилишмайдонидаишларнибажаришдавридакоммуникацияларнивақтинчаулашниваулашнуқталаридаянгиданқурилганкоммуникацияларниулашниПудратчиамалгаоширади.

23. Пудратчиўзитомониданқурилишдақўлланиладиганқурилишматериаллари, асбоб-ускуналарвабутловчибуюмлар, конструкцияларватизимларсифатилойиҳаҳужжатларидакўрсатилганспецификацияларга, техник регламентларгаёкистандартларгамувофиқбўлишиниҳамдауларнингсифатинитасдиқловчитегишлисертификатларга, техник паспортларгаёкибошқаҳужжатларгаэгабўлишиникафолатлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

24. Пудратчиишларбошланишиданқурилиштугаллангунгачавақурилишитугалланган объект Буюртмачитомониданқабулқилиболингунгақадарчетларитўсилганқурилишмайдониҳудудидаматериаллар, асбоб-ускуналар, қурилиштехникасивабошқа мол-мулкзарурдаражадақўриқланишинитаъминлайди.

25. Тикланганбиноларваиморатлар, шунингдекматериаллар, асбоб-ускуналарвабошқа мол-мулк объект қабулқилиболинганиданкейинсақланишиучунБуюртмачижавобберади.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ

(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

41. Агар ушбушартномабўйичамажбуриятларқисманёкитўлиқбажарилмаслигитабиатҳодисаларивабошқаенгиббўлмайдиган куч ҳолатларинатижасидакелибчиқсава агар буҳолатлармазкуршартноманингбажарилишигабевоситатаъсирэтса, томонларбундайқисманёкитўлиқбажармасликучунжавобгарликданозодэтиладилар.

Мазкуршартномабўйичамажбуриятларнибажаришмуддатиенгиббўлмайдиган куч ҳолатлариамалқилган, шунингдекушбуҳолатларюзагакелтирганвақтгамутаносибравишдаузайтирилади.

42. Агар енгиббўлмайдиган куч ҳолатлариёкиуларнингоқибатларибиройданкўпвақтгачўзилса, у ҳолдаПудратчиваБуюртмачиишларнидавомэттиришёкиуларни консервация қилишучунқандайчораларкўрилишинимуҳокамақиладилар.

43. Агар томонларикки ой ичидакелишаолмасалар, у ҳолдатомонларнингҳарбиришартномабекорқилинишиниталабқилишгаҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН

ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

44. Қурилишитугалланганобъектниқабулқилиболишшартноманиимзолашсанасидаамалдабўлганбелгилангантартибгамувофиқмазкуршартномаданазардатутилганбарчамажбуриятлартомонлартарафиданбажарилганданкейин, шунингдекқурилишитугалланганобъектларнифойдаланишгақабулқилиболишнингбелгиланганқоидаларигабиноанамалгаоширилади.

45. ОбъектларуларнингфойдаланишгатайёрлигитўғрисидаПудратчинингёзмабилдиришномасиБуюртмачитомониданолинганкунданбошлаб \_\_\_кун мобайнидақабулқилиболинади.

46. Пудратчиқурилишитугалланганобъектниқабулқилиболишбошланишидан 5 кун олдинмазкуршартноманингV бўлимигамувофиқБуюртмачигаБуюртмачитомониданбелгилангантаркибдаиккинусхадаижроҳужжатлариниберади. ПудратчиБуюртмачигаушбуҳужжатлартўпламиамалдабажарилганишларгатўлиқмоскелишиниёзмаравишдатасдиқлашикерак.

47. Қабулқилиболинганпайтданбошлаб объект Буюртмачинингмулкигаайланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

48. Пудратчи:

барчаишлартўлиқҳажмдавамазкуршартномашартларидабелгиланганмуддатлардабажарилишини;

лойиҳаҳужжатларигаҳамдақурилишмеъёрлари, қоидаларива техник шартларигамувофиқбарчаишларнибажаришсифатини;

ўзитомониданқурилишучунқўлланиладиганқурилишматериаллари, асбоб-ускуналарвабутловчибуюмлар, конструкция ватизимларсифатини, уларнинглойиҳаҳужжатларидакўрсатилгансертификацияларга, техник регламентларёкистандартларгамувофиқлигини;

ишларниқабулқилишваобъектданфойдаланишнингкафолатлидавридааниқланганкамчиликларвануқсонларниўзвақтидабартарафқилишни;

объектданфойдаланилгандамуҳандисликтизимлариваускуналарнингфойдаланишқоидаларигамувофиқлигиникафолатлайди.

49. Объект ваунгакирадиганмуҳандисликтизимлари, асбоб-ускуналар, материалларданфойдаланишваишларнингкафолатлимуддатитомонларқурилишитугалланганобъектниқабулқилиболиштўғрисидагидалолатноманиимзолаганкунданбошлабкамида \_\_\_ ой этиббелгиланади. Объект томинингкафолатлимуддатикамида \_\_\_ ой этиббелгиланади.

50. Агар объектданфойдаланишнингкафолатлидавридааниқланиб, улар бартарафэтилгунгақадарфойдаланишнидавомэттиришимконинибермайдиганнуқсонлараниқланса, у ҳолдакафолатмуддатинуқсонларнибартарафэтишдавригаузайтирилади. НуқсонларПудратчитомониданунингўзҳисобиданбартарафэтилади.

МавжуднуқсонларвауларнибартарафэтишмуддатлариПудратчиваБуюртмачинингиккитомонламадалолатномасидақайдэтилади.

Агар Пудратчибажарилганишлардагинуқсонларва чала ишларни, жумладанускуналарнингкамчиликларинидалолатномадакўрсатилганмуддатичидабартарафэтмаса, у ҳолдаБуюртмачимазкуршартноманингVII бўлимиданазардатутилганкафолатсуммасиниПудратчиданушлабқолишҳуқуқигаэга.

51. Пудратчинуқсонларва чала ишларкўрсатилгандалолатноманитузишданёкиимзолашдан бош тортгантақдирда, уларнитекширибчиқиш "Давархитектқурилишназорат" органларитомониданамалгаоширилади, бутомонларнингушбумасалабўйичаиқтисодийсудгамурожаатқилишиниистисноэтмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

52. Буюртмачи:

шартномакучгакирганданкейинқурилишнингбошланишиБуюртмачигабоғлиқбўлмагансабабларгакўраПудратчитомониданбиройданкўпвақтгакечиктирилганда;

ишларнитугатишнингмазкуршартномадабелгиланганмуддатиПудратчинингайбибиланбиройданортиқмуддатгакўпайганҳолда, Пудратчитомониданишларнибажаришжадвалигариояэтилмаганда;

Пудратчитомониданшартномашартлариқурилишмеъёрларивақоидалариданазардатутилганишларнингсифатипасайишигаолибкеладигандаражадабузилганда;

қонунҳужжатларигамувофиқбошқаасосларбўйичашартноманингбекорқилинишиниталабқилишҳуқуқигаэга.

53. Пудратчи:

ишларнингбажарилишиПудратчигабоғлиқбўлмагансабабларгакўраБуюртмачитомониданбиройданортиқмуддатгатўхтатибқўйилганда;

Буюртмачитомониданмолиялаштиришшартларибажарилмаганда;

қонунҳужжатларигамувофиқбошқаасосларбўйичашартноманингбекорқилинишиниталабқилишҳуқуқигаэга.

54. ШартномабекорқилингандаБуюртмачиваПудратчинингқўшмақароригакўратугалланмаганқурилишбир ой муддатдаБуюртмачигаберилади, БуюртмачибажарилганишларқийматиниПудратчигатўлайди.

55. Мазкуршартноманибекорқилишгақарорқилгантомонмазкурбўлимқоидасигамувофиқиккинчитомонгаёзмабилдиришномаюборади.

56. Шартномабекорқилингантақдирдаайбдортомониккинчитомонгаетказилганзарарни, шу жумладан бой берилганфойданитўлайди.

57. Шартноманингбиртомонламабекорқилинишигайўлқўйилмайди, қонунҳужжатларидаёкимазкуршартномаданазардатутилганҳолларбунданмустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГМУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

58. Томонларданбиришартномамажбуриятларинибажармаганёкизарурдаражадабажармагантақдирдаайбдортомон:

иккинчитомонгаетказилганзарарларниқоплайди;

ЎзбекистонРеспубликасиФуқароликкодексида, "Хўжаликюритувчисубъектларфаолиятинингшартномавий-ҳуқуқийбазаситўғрисида"гиЎзбекистонРеспубликасиҚонунида, бошқақонунҳужжатларидаҳамдамазкуршартномаданазардатутилгантартибдабошқачажавобгарликкатортилади.

59. Мазкуршартномагатегишлииловалардакўрсатилганўзмажбуриятларигариояқилмаганлиги, ўзвақтидамолиялаштирмаганлигивашартномадабелгиланганбошқамажбуриятларнибузганлигиучунБуюртмачиПудратчигакечиктирилганҳарбир кун учунмажбуриятларнингбажарилмаганқисмининг0,4 фоизимиқдорида пеня тўлайди, бунда пенянингумумийсуммасибажарилмаганишларёкикўрсатилмаганхизматларқийматининг50 фоизиданошмаслигилозим.

Пеня тўланишиБуюртмачинишартномашартларибузилишитуфайлиетказилганзарарниқоплашданозодқилмайди.

60. Шартномагамувофиқбажарилганишларҳажминитасдиқлашданасоссизравишда бош тортганлигиучунБуюртмачиПудратчигаўзитасдиқлашни рад этганёки бош тортгансумманинг \_\_\_фоизимиқдорида жарима тўлайди.

61. ПудратчиобъектниўзвақтидаишгатуширишбўйичаўзмажбуриятларинибузганлигиучунБуюртмачигамуддатиўтказибюборилганҳарбир кун учунмажбуриятларнингбажарилмаганқисмининг \_\_\_фоизимиқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянингумумийсуммаси объект шартномавийжорийқийматининг \_\_\_фоизиданошмаслигилозим.

БуюртмачитомонидантопилгануқсонларвакачиликларўзвақтидабартарафэтилмаганиучунПудратчибуюртмачигамуддатиўтказибюборилганҳарбир кун учунсифатсизбажарилганишларқийматининг \_\_\_ фоизимиқдорида пеня тўлайди, бунда пенянингумумийсуммасисифатсизбажарилганишларқийматининг \_\_ фоизиданошмаслигикерак.

Пеня тўлашПудратчиниишларнибажаришнингёкихизматларкўрсатишнингкечикишитуфайлиетказилганзарарларниқоплашданозодқилмайди.

62. Шартномабўйичамажбуриятларбажарилмаганлигиучунмазкурмоддаданазардатутилганжазоларданташқаришартноманибузгантомониккинчитомонгабошқатомонтарафиданқилинганхаражатларда, мол-мулкнингйўқотилишиёкишикастланишида, шу жумладан бой берилганфойдадаифодаланадиган пеня биланқопланмаганзарарларниқоплайди.

64. Муддатўтказибюборилганлигиёкимажбуриятларнингбошқачатарздазарурдаражадабажарилмаганлигиучун пеня тўлаштомонларниушбумажбуриятларнибажаришданозодқилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

65. Шартноманибажаришдавабекорқилишдашунингдекетказилганзарарларниқоплашдапайдобўладиганнизолимасалаларнитомонларҳалэтолмаса улар қонунҳужжатларидабелгилангантартибдаиқтисодий судтомониданкўрибчиқилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

66. Мазкуршартномаимзоланганданкейин, мазкуршартномагатегишлибўлгантомонларўртасидагибарчаолдингиёзмаваоғзакибитимлар, ёзишмалар, томонларнингўзарокелишувлариўзкучинийўқотади.

67. ПудратчиқурилишобъектигаёкиунингалоҳидақисмларигатегишлиишҳужжатлариниБуюртмачинингёзмарухсатисиз, субпудратчиларданташқари, бирон-биручинчитомонгасотишёкиберишҳуқуқигаэгабўлмайди.

68. Мазкуршартномагабарчаўзгартиришвақўшимчалар, агар улар ёзмашаклдарасмийлаштирилганватомонларуларниимзолашганбўлса, ҳақиқийҳисобланади.

69. Мазкуршартномаданазардатутилмаганбошқабарчаҳолларучунамалдагиқонунҳужжатларинормалариқўлланилади.

70. Мазкуршартномабир хил юридиккучгаэгабўлган 2нусхадатузилди.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«БУЮРТМАЧИ»:** | | | **«ПУДРАТЧИ»:** | |
| **Микрокредитбанки АТБ Сурхондарё филиали** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | х/р: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МФО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Р/С: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МФО: **00354** | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | | СТИР: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | | | Тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | |
|  |  | |

Юридикхизматёкижалбқилинган адвокат хулосаси:

Пудратшартномасигаиловақилинадиганҳужжатларрўйхати:

1. БуюртмачиваПудратчинингкафиллиги.

2. Ишларни (босқичларгабўлганҳолда) молиялаштиришжадвали.

3. Ишларнибажаришваасбоб-ускуналарниўрнатишжадвали.

Изоҳ:Ҳудудий (республика) ғазначиликҳисобрақамлариданфойдаланганҳолда Давлат бюджетинингғазначиликижросибиланқамраболинганминтақаларучунбуюртмачининг банк реквизитлариўрнигаунингғазначиликреквизитларикўрсатилади.