Д О Г О В О Р   № ________

г. Навои 		        			        		              «___» ________ 2022 г.

Государственное унитарное предприятие «Иссиклик манбаи», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Улукназарова Б.М., на основании Устава,  с  одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании Устава  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор о  нижеследующем:

- 1. Общие положения и предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя приобретения, пуско-наладка и монтаж установки компенсации реактивной мощности (автоматической) на трансформаторных подстанциях Навоийского филиала ГУП «Иссиклик манбаи» Навоийской области.

1.2. Срок выполнения всех работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору устанавливается:

Начало: с даты перечисления предоплату на расчетный счет исполнителя;

Окончание: в течение 15 рабочих дней с даты перечисление предоплаты на расчетный счет исполнителя;

1.3. Приемка выполненных работ по настоящему договору
осуществляется в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Стоимость и порядок расчетов

- Сумма договора за выполнение работ и услуг, указанных в п. 1 договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ (сумма определяется на тендерной основе) сум, с учетом НДС.

- Оплата работ Исполнителя производится в следующем порядке:

- предоплату в размере 30% от стоимости работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10  дней после подписания настоящего договора.

- окончательный расчет 70% оплаты от стоимости работ  в   течение   15 дней,    после   подписания сторонами акта выполненных работ и на основании предоставленной Исполнителем счёт-фактуры и акта выполненных работ.

- 3.   Порядок организации, сдачи и приемки работ

3.1.	Заказчик в установленном порядке обеспечивает проход на территорию 
специалистов  Исполнителя.

  - Представитель Исполнителя осуществляет все необходимые инструментальные замеры, пуско-наладку, приобретения, монтаж установки компенсации реактивной мощности (автоматической), необходимые приборы, запасные части на трансформаторных подстанциях Навоийского филиала предприятия согласно технического задания (Приложение №1) и перечня трансформаторной подстанции (Приложение №2), в рамках выполнения настоящего договора на согласованных сторонами объектах при непосредственном участии представителя Заказчика.

3.3. Исполнитель за свой счет должен обеспечить гарантийное обслуживание на все устанавливаемые приборы, оборудования, комплектующие и расходные материалы в течение не менее двадцать четыре месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.4. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и документацию, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

3.5. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отдельных документов, указанных в п.3.4 настоящего договора,
обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется
двухсторонний   акт   с   перечнем   необходимых   доработок,  и в двухнедельный срок Исполнитель обязан доработать недостатки в соответствии с составленным актом без увеличения стоимости.

3.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно
принять и оплатить работы по договорной цене.

3.8. Если в процессе выяснится неизбежность получения отрицательного
результата   или   нецелесообразности   дальнейшего   проведения   работы,
Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность
Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае
стороны     обязаны     в     10-дневный     срок     рассмотреть     вопрос     о
целесообразности продолжения работ.

4.   Прочие требования

4.1. Поставляемые оборудования, приборы, запасные части должны быть изделиями новыми, то есть, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материалов и изготовления, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) свободному обращению на территории Республике Узбекистан.

4.2. Поставляемый товар должен сопровождаться необходимой для эксплуатации технической документацией, в том числе Инструкцией по эксплуатации на русском языке или Руководством по эксплуатации (паспорт изделия с гарантийными обязательствами).

5.   Имущественная ответственность

- В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ,
по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику
пеню в размере 0,5% от стоимости несданных работ за
каждый день просрочки, но не более 50% стоимости просроченных работ.

- За несвоевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы
за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости от просроченной
суммы.

- В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ
или не соответствия работ техническому заданию, Исполнитель исправляет некачественно выполненную работу за свой счет в
десятидневный срок.

- В случае невыполнения работ установленные сроки настоящем договором без основания Исполнитель обязан вернуть полученные авансовые средства в течение 5 банковских дней со дня получения письменного обращения Заказчика, а в случае не возврата в указанный срок
уплатить штраф в размере 30% от суммы аванса и полную сумму аванса.

- Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие прав третьих лиц на
результаты работ по настоящему договору.

- В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен
запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему
договору, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя
неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ, либо изменить за свой счет в
согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким
образом,   чтобы   при   дальнейшем   их   использовании   Заказчиком   не
нарушались законные права третьих лиц.

- В случае обнаружения, в процессе выполнения и по окончании
работ,   нарушения   прав   третьих  лиц на  предмет   патентной  чистоты
проводимых работ, юридическую и финансовую ответственность в данном
случае несет Исполнитель.

6.   Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы,   а   именно:   пожара,
наводнения,   землетрясения   или   других   стихийных   бедствий,   войны,
если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

- О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

- Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентной организацией Республики Узбекистан. При
этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Небрежность в извещении о форс-мажорных обстоятельствах, задержка в  извещении на срок свыше 3 (трех) суток, непредставление подтверждения
компетентной организации в течение 25  (двадцати пяти) дней с момента
наступления    форс-мажора    исключает    право    Стороны    ссылаться    на
вышеуказанные    обстоятельства    как    на    причину    неисполнения    своих обязательств.

7.   Арбитраж и дополнительные условия

7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои обязанности по данному
договору третьей  стороне без  согласия  стороны (контрагента) по настоящему договору.

7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий
договор только с письменного согласия обеих сторон путем заключения. Дополнительного    Соглашения    и    являются    неотъемлемой    частью
настоящего договора.

7.3 Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению
всех споров и разногласий,  которые могут возникнуть из настоящего
договора, договорным путем.

7.4. Досудебный   претензионный   порядок   рассмотрения   споров   является обязательным для обеих сторон.

7.5.  В случае не достижения сторонами соглашения  споры, возникающие  при
исполнении  сторонами  настоящего договора, подлежат  разрешению  в хозяйственном  суде  по местонахождению ответчика  в  соответствии  с  процедурой, установленной для этого суда.

8.   Срок действия договора

8.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами    и   действует   до    полного    исполнения    сторонами    своих
обязательств по договору.

8.2.	Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение №1 - Техническое задание.

Приложение №2 – Перечень трансформаторной подстанции

8.3.	Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах по
одному экземпляру для каждой стороны, которые имеют одинаковую
юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК ГУП «ИССИКЛИК МАНБАИ» Почтовые реквизиты: 220100. Адрес: г. Навои, ул. «Амира Темура»-4. Тел/факс: 0-436-227-86-38. Банковские реквизиты: Отделение НБ ВЭД Р. Уз, г. Навои р/с: 20210000505179934001. - МФО:00196, ИНН: 307122468, ОКЭД: 36000. | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПОДРЯДЧИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор Б.М.Улукназаров М.П. | Директор М.П. |  |  | Директор М.П. |  |