Техническое задание


Приложение 1 к ТЗ – Критерии технической оценки

Приложение 2 к ТЗ – Требования к изготовлению и установке антенных опор и других металлоконструкций


Приложение 3 к ТЗ – Перечень документов для сдачи работ по изготовлению металлоконструкций


Приложение 4 к ТЗ - Образцы документов для сдачи работ по изготовлению металлоконструкций.


Приложение 5 к ТЗ - Перечень и образцы документов для сдачи работ по СМР


Приложение 6 к ТЗ – Проекты






Приложение 7 к ТЗ – Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций


Приложение 8 к ТЗ – Расчетный показатель по выполнению демонтажа


Приложение 9 к ТЗ – Величина прочих затрат




Приложение №3 Перечень документов по изготовлению металлоконструкций.pdf
PeecTtp 10KyMeHTOB, nepeiaBaeMbIX 3aKa3uuKy

IIpunoxenne Ne3

HaumenoBaHue 10KyMeHTa OTMeTKa 0 HATMYUM KommenTapmii
1 OBILIUE

1.1 | Komus ynocrosepenus opranuzaimu (I'yBoxHOMa)

1.5 | Onwmcu ynocToBepeHUH (IUITIOMOB) O KBaTHM(PHUKAINN
CBapINUKOB, TPOM3BOAAIINX CBAPKY KOHCTPYKIHII IIpH
MOHTaX€ C YKa3aHHEM IPHCBOCHHBIX MM HOMEPOB KiIeliMa

3 AHTEHHBIE OIIOPBI u MeTa/lIOKOHCTPYKIMHU
3.2 | IIpoext KM/I, pa3paboTaHHbIil 3aBOIOM-H3rOTOBUTEIEM
3.3 | Kampkynsaius Ha METaIOU3ICIUS
3.10 | CeprudukaTsl Ha BeCh MaTepHan (METaJII, Kpacka u T.1.) U
METHU3BI
3.11 | [Nacmopra
3111 Ha anmennyio onopy (6 komniexme)

3.12 | AKT COOTBETCTBUS OKPACKH (TPYHTOBKH) METAJUIMYECKUX
KOHCTPYKIIMH COTTIaCHO TpeOOBaHHUAM

3.14 | XKypuan cBapouHBIX padoT (It OamieH)

3.18 | [IpoTokonbl cornacoBaHus OTCTYIUICHHH OT IPOEKTa,

JIOIIYLICHHBIX BO BPEMsI MOHTaKa U COINIACOBAHUS 3TUX
OTCTYIUICHUH C IPOEKTHOM OpraHu3aluen
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней
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Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0
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0
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0
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-8.0924508414

0
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0

-14

14

-3.8890498576

0
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-4.1441262654

0
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10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0
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6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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0

-20
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0
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0
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0

-14
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0

-12
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0

-10
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0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
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8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Cneyugukayus 3nemeHmob

lo3. 0Odo3HaqeHue HaumernoBaHue Kon. s fipure-
ed. ke yaHue
YemsipexeparHHas onopa u3 mpyo H=24.0m 1 | 284133 | 284133
c-1 AMC-24-01/01-15-KM Cekyus C-1 1 910.28 910.28
£-2 AMC-24-01/01-15-KM Cexyus C-2 1 661.95 66195
(-3 AMC-24-01/01-15-KM Cekyus C-3 1 510.39 510.39
=% AMC-24-01/701-15-KM Cexkyus C-4 1 368.94 368.94
MI-1|  AMC-24-01/01-15-KM | MosnnuenpuemHuk MI1-1 1 12.54 12.54
A-1,
ﬁ:; AMC-24-0?/0_1-75—KM fAemanu A-1 4-2 0-3 A-4 &y 5212 5212
-4
AC-1 AMC-24-01/01-15-KM llecmHuya-cmpemsanka /1C-1 1 325.11 325.11
AK -1 fononnumensHsle koHcmpykyuu K -1 1 951.26 95126
Kp-1 Kadens-pocm Kp-1 L=1200mMM 1 724 724
On-1 Onopa On-1 1 10.18 10.18
MO-1 Monxueombod MO-1 1 23.10 23.10
K31 Konodka 3azemneHus K3-1 6 0.95 570
Y4 3aszemnsawuee ycmpoucmbo 3Y-1| 1 156.48 156.48
Oz-1 ST-0443-17-BSS5-0r-kM |Ozpaxderue Oz-1 1 360.75 360.75
P01 | ST-0505-19-BSS-PP-KM |Pama nod obopydobanue PlI0O1 1 38781 38781
Umozo: 3792.59
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Cneyugukayus 31emeHmob

Macca | [lpume- |

lMos. OdozHayqeHue Haumerobarue Koa. 8. 5e | niila

Kp-1 | Kadenb-pocm Kp-1 1 7.24 7.24
1 Nucm RELOCT 1903742 380x40 | 3 | 0.48 144
2 Yzonok pofkb Lol 6o00-30= 1=1200 | 2 | 2.9 5.80

K3-1 Kosnodka 3asemneHus K3-1 1 0.95 0.95
3 Monoca 2 Fo %55es: L=320 1| 063 0.63
4 boam M8x35 roCr 7798-70 8 0.02 0.16
5 Fauka M8-7H.5 rocr 5915-70 16 0.01 0.16

[Todnuck v dama | Baam. unb. N
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M 1:10 2

/

[ Tt EC 1F
> - 1 i !
S ;
3
2
."f/
200 | 400 400 L 200
1200
Konodka 3azemeHus K3-1 1-1
M 15 S
20 , 7x40=280 , 20

| |

4.5
& 6 -6-6-6-0-6 6 4
T N3 T :
1 320 1

-
ez
5

HEUME YaHus:

1. C6apHsie wBsi BbinonHame no Bceu daune conpaxerus cBapuBaemsix demaneu 3nexkmpodamu muna 342A. Kamems
cBapHsix wBo8 Beidupams pabueiMu mMuHuManskol moawune cBapuBaemsix demaned;

2. Kadens-pocm Kp-1 nocne uzeomobaeHun oqucmums om 3aepAa3HeHuld u pxabyudsl, 3amem okpacume cepou
kpackou [19-115 6 dba cnos, no OCT 6465-76.
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O4ae 3asemneHus
’ Paspadomka mpaHweu Bpy4Hyw do omm -0,7M € pazepyskou 3| 462
epyHma 6 ombBan. H '
P OdpamHas 3aceinka komaoBaHa ompsIMbIMU paHee 2pyHmMaMu 3| 462
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P OdpamHas 3aceinka komaoBaxa ompsimsiMU paHee 2pyHmMamu ¢ NER
Yn/AoOMHeHUEM )
YempoucmBo 3a3emaeHus
M 1.20 0000
AT TR
//§" — “%M
>/>\<,:| ] ]: X e
] | IR
S| A=k
~ A X
[ — E—— I/
&‘\%ﬂ 1=
X I: §§>/‘ Kpye 812
N
ORIRRAL
300
/lucm
NAV-0422-19-BSS-1704 6
H3m. \Koa.yd Alucm N dor. [lodn. | fama]







image7.emf
Приложение №6.2  NAV1704 Bahor mkr2- КЖ.PDF


Приложение №6.2 NAV1704 Bahor mkr2- КЖ.PDF
000 "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"

IMoaroToBka HEQPACTPYKTYPHI I YCTAHOBKY 0a30BBIX CTaHIMA
Ha 06nexTe NAV1704 "Bahor mkr2"
B 30He obcmyxusarua 11O r. Hason
NAV-0422-19-BSS-1704-KXK

KoHCTpyKnEH XKejie300eToORHbIe

ITpoexrt paspaboran:

A6nyxammnos II.T. M( M

« » 20 r.

«COT'JIACOBAHO»
I'AIl ;

®unaros J.A.

« » - 20 r.

Tamkent 20__T.






BEJIOMOCTH YEPTEXENW OCHOBHOI'O KOMIUIEKTA

JIucr HaumernoBarme ITpumeyanme

1 O6mue naHHEEe
2 CuTyanMOHHEIH IUTaH
3 Kornoras. Ilnan, paspes 1-1.
4 OysnamerT ©-1. ITnan, paspesnr 1-1, 2-2. Cxema pacroNIOKeHUS

aHKepoB A-1, A-2.
5 Cerka C1. Kapkacu Kpl, Kp2. Anxepa A-1, A-2.
6 Croermmuxarms MaTepHaJIOB,
7 BenoMocTs pacxoja cTamm

BEJIOMOCTHh CCBUIOYHBIX JOKYMEHTOB
O6o3nagcHHe HaumeHOBaEWE IIpumeqanue

I'eonoruueckmii OTIET H
TONOCHLEMKA
"O'ZGASHKLITI" DUK

obmacTu"

3akmogeHre 00 HIDKEHEPHO-TEOJIOTHISCKHX
YCIOBHUAX y4acTKa 0 00BeKTy "CTpOUTENECTBO
AMC sricoTO# 24 M MOOuIBHOH CcBs3 OO0
"UMS" Ha o6pexTe NAV 1704 "Bahor mkr 2" r.
3apadman TomasEHCKOro paiiona HaBomiickoit

"UMS". Kaura 1/1."
[O0O0 "ENERGIYAMONTAJ"

PI1 "Pacmuperue ceTH COTOBOH |AE60M KOMIIOHOBKH HECYIIHX
pamuoTenedonnoii ceasn OO0  |[MerammoxoHCTpyKImii BeIcoTo H=24,0 M.,
yCTaHaBIMBAEMEIX Ha 3eMiI€e. 1-1 BETpOBOH paioH.

[TuceMoO

ITucsmo Ne197-01 ot 20.10.2017 B anpec

|O00 "ENERGIYAMONTAJ" |OOO"UMS"

o

OBIIME YKA3AHMSL

1. PaGouas noxymenramus Mapku KK koHcTpyknuii dynnamenTa 4-x rpaasoi onopsl H=24,0M Ge3
OTTSDKEK, PACIIONOXKEHHOH 110 ajp ecy: Hasomiickas o6macts, ToMIBHCKHI palioH, r. 3apagmasy,
pa3paboTaHa Ha OCHOBAHMY YTBEpPXKIeHHOro IwiaHa passuTui cetd 000 "UMS" n TexHMIECKOro

E 3aJ[aHus, YTBEPXK/ICHHOTO TeXHHIecKiuM aupexropoM OO0 "UMS"

=

&

8

o

. NAV-0422-19-BSS-1704-KXK

E’ IMoaroroska HEGPACTPYKTYPH WA YCTAaHOBKH 0a30BBIX CTAHIMH HA
e Visae [on ya| o [Ne ox | Tommmos| Hata o6sexte NAV1704 "Bahor mkr2" B 30He o6cmyxusanus 11O r. Hason

; p o Crajua| Jiuer | JhacToB
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Baam. uas.Ne

MMoamucs u para

Wun.Ne mop.

2. VcxoHBIe AaHHEIE OIS MPOEeKTUpOoBaHusd GyHIaMEHTa MPHHATHI II0 «3aKIFOYEHIEO 06
HMIDKEHEPHO-TE0JIOTHYECKUX YCIOBHIX yaacTka no o0sexty "CrpourensctBo AMC BRIcOTOM 24 M
mobmmsHOM cea3u 000 "UMS" Ha o6bekTe NAV 1704 "Bahor mkr 2" r. 3apadmasn
TompaemcKoTO pationa HaBouiickoit o6nacta™, BemonaerroMy ['VII "O'zGASHK LITI" B
aerycre 2019 r. u "Ams00My KOMITOHOBKM HECYIIIMX METAJUIOKOHCTPYKIMit BEIicoTo H=24,0 M.,
yCTaHAaBIMBaeMHIX Ha 3eMiie. 1-i BeTpoBo# paiion." B coctase "PII "Pacmmpenue ceti COTOBOM
pamuotenedpornoii cas3u OO0 "Universal Mobile Systems". Kawura 1/1", semomaerromy OO0
"Energiyamontaj".

3. B xavecTBe HeCyIero OCHOBaHUS MPHUHATH IpyHTH UI'D-1 - npecBsHO-MeOHACTEIE TPYHTH U3
00JIOMKOB 0CaIOYHBIX, H3BEPKECHHEIX H METaMOPQHIECKHX NIOPOA, C CyNECIaHHBIM
3anonHUTENEeM 10 25%, ¢ MATOMOIHEIMU IIPOCIIOHKamMM CYTIMHKOB M CYTIECEH, CpeHen
IUIOTHOCTH, MaJIOBIIXKHEIC, CO CICAYIONIMMYE HOPMATHBHEIME XapaKTepHCTHKa MH: 7=1,9 T/M>;
¢=36°00"; C=0 1/M2. PacueTHOe conporuBieHre Ro =450 xIIa.

Monyms nedgopmamuu - 40,0 MIIa.
I'pysTH cnaboarpeccHBHEIE K 6eTOHaM Ha MIIAKONOPTIaH/IIEMEHTaX U CpeHearpecCHBHEIE K
3Kene300eTOHHBIM KOHCTPYKIHAM.
Ha pacgerHEiii MakCHUMyM I'PYHTOBEIC BOABI oxunaroTcs Hibke 10,0 M OT IOBEPXHOCTH 3EMITH.
Maxkcumansras rimy6una npomep3anus 0,78 M.
4. CelicMMIHOCTE paifoHa CTpOHTENILCTBa 7 6ayu1oB (moBTopseMocts 1 pas B 1000 ser). Kareropus
IPYHTOB N0 ceiicMuUuecKuM cBoicTBaM - II (BTopas).
5. Ilpu pacyere ¥ KOHCTPYHpPOBaHHH 3alIPOCKTHPOBAHHOIO (QYHAaMEHTA IPHHATE YCHIINA,
Harpy3KH W 9epTeXH Y3IIOB KpeIUIeHus, NpuBenernsle Ha 1. KM-15, KM-17, KM-19 1 KM-20
" Anp6oMa KOMIIOHOBKH HECYIIMX MeTaUIOKOHCTpYKIMi BeicoTol H=24,0 M., ycTaHaBIMBaeMEIX
Ha 3emite. 1-if BeTpoBoii paiton.” B cocraee "PII "Pacmmpenue ceTd COTOBOH paauoTeneOHHOM
ceszu OO0 "Universal Mobile Systems". Kuura 1/1", samonserasnt OOO "Energiyamontaj”, a
taxoke .3 mucsMa 000 "Energiyamontaj” ot 20.10.2017 r. Ne197-01 B agpec OOO "Universal
Mobile Systems".

6. ®yHaMEHT 3apOEKTHPOBAH B COOTBETCTBHHU C TPeOOBaHMIMHY:
- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku u Bo3felicTBus" u3m. 1.
- KMK 2.01.03-96 "CrporTeascTBO B celficMuaeckux paioHax" usM.l.
- KMK 2.03.11-96 "3ammra cTpoMTEIbLHEIX KOHCTPYKIHH OT KOPPO3HH"
- KMK 2.03.01-96 "BeronHsIe 1 Xene300€TOHHEIE KOHCTPYKIHH",

a TaxoKe OPYIHX JeicTBYIOMMX HOPM, IPaBHII H CTAHAApTOB.

7. B HacTosmIEM IIPOEKTE OTCYTCTBYIOT BIIEPBEIE IPHMEHAEMEIC HIIM pa3paboTaHHEIC B XOIE
MPOEKTHPOBAHMS HOBHIE TEXHOJIOTMIECKHE MPOIIECCHl, 060pyIoBaHke, PUOOPEL, KOHCTPYKIHH,
MaTepHaIIEl ¥ W3/IeIHs.
8. IlepeueHs BUAOB paboT, WIS KOTOPEIX HEOOXOAMMO COCTABIIATE AKTHl OCBHJIETENBCTBOBAHMUA
CKpHITEIX paboT:
- raGapUTHEIE pa3MEpH], OTMETKH JHA KOTJIOBaHA
- apMaTypHLIC PabOTEI
- rabaprTHEIE (Onaxy0ouHEIe) pa3sMepHl QyHAaMEHTa
- aHTHKOPPO3UOHHAS 3aIKTa (THAPOU30/IMA) QyHAaMEHTa
- YIUIOTHEHHE IPyHTa 00paTHOM 3aCHIIKY
KpomMme TOro, B COCTaB HCIIONHHTEILHOH JOKYMEHTAIMH JJO/DKHEI BXOJUTH IaCIIOPTa Ha apMaTypy
H CTaJIb JI aHKEPOB, IEMEHT WM TOBAaPHEIM OCTOH, APYTHE MaTEPHAIEI BXOQHOIO KOHTPOJIA,
n1a6OpaTOPHEIE aHATK3H IUIOTHOCTH P00 IPYHTOB ¥ NIPOYHOCTH GETOHHEIX KyOHKOE,
KOHTPOJIBHEIM aKT YCHIIUS 3aTSOKKH raeK aHKEPHBIX GONITOB M YCTaHOBKM IPOBEPHEIX A6,
9. 3a otmeTKy +H0,500 IIPHHEST YPOBEHSs HU3a ONOPHOMU IUTACTHHE! METAIIMIECKOH CTOMKM GaniHy,
KOTOpas HOIDKHA OBITh BEINIE OTMETKH 3eMIH He MeHee 9eM Ha 500 M.

NAV-0422-19-BSS-1704-KK
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ITOPSIJIOK ITPOM3BOJICTBA PABOT

1. Ilepen naganoM pabot HeoOXoauMO yOemuThCS B OTCYTCTBHH IOA3EMHEIX HHIKECHEPHBIX ceTelf B
30HE KOTJIOBaH2, a IIPH HX HAJIMYHH - BEIIONHUTE nepeHoc. [Ipr oOHapyskxeHNH He YKa3aHHEIX Ha
TOMOCHEMKE HHXXCHEPHEIX ceTel B Xo/ie paboT HeMeIIEHHO OCTaHOBUTH BCe pabOTHI, BRI3BAT
MpeJICTABUTENEH 3aMHTEPECOBAHHBIX OPraHU3alyii, ¢ KOTOPEIME NIPHHSTE COTTIACOBAHHOE PEINECHHE
IO NIEPEHOCY CEeTeH.

2. B magane paGoT B npeAenax rpaHuIl KOTIOBaHA PacTHTENBHEIA CIIol TommuHoM He MeHee 20 cM
CHATH ¥ CKIaJHPOBAaTh OTACIBHO C HENBI0 peKyIbTHBanuu. HackmHoi cioi rpyHTa yaamTs
[IONHOCTEIO. BEIKOIIaTh KOTIIOBAaH COITIACHO IPOEKTA.

3. Bce paboTh o pa3paboTke KOTIIOBaHa BHINIONHATH B COOTBETCTBHHM ¢ TpeboBarmsMu KMK
3.02.01-97 u HacTosmero mpoekTa. B ciiygae pacxoxacHNS PEaNbHEIX YCIOBHH M HCXOIHBIX JaHHBIX
M OPYTHX HeMpeIBUICHHBIX 00CTOSTENECTB NEpe]] IPONO/DKEHHEM paboT CBA3aThCA ©
pa3paboTamKamMy MPOEKTa.

4. Kpas KOTIoBaHa orpauts. B xoze pabor u o 3aBeplieHNs 00paTHOM 3aChIIIKH 3alpemacTcs
CKJIaTAPOBATE YTO-THO0 MM YCTAaHABIHBATH TEXHUKY Ha Kpalo KOTIOBaHa O6maxe 1,5 M 1o 6poBKw.
5. I'oTOBEIIf KOTIOBAH JOJDKEH OBITH OCBUIETELCTBOBAH I'€OJIOTOM.

6. O6parHy 3aCHIIKY IPOM3BOINTE MeCTHRIM rpyHTOM MI'3-1 (ApecBoif) ¢ mocnoiHbM
YILIOTHCHHEM.

7. lopsmok npou3BoICTBa paboT IO BO3BEACHHIO (QyHIaMEHTa:

a) ITocne NpHHSATHS KOTIOBaHA N0 aKTy BRIIOJHUTH NOATOTOBKY H3 6¢roHa Ki1. B7,5 pasMepamu, Ha
100 MM BRICTYTIAFOIWMHE 33 IPEAeH QyHAaMeHTa B KaxIyIo CTOpoHy. Ilocie CXBaThBaHuA U
TBep/ACHUS GETOHA OITOTOBKH HAKJIEKTh Ha Hee BUKpoCT ¢ mepexiiecToM nonoc He meaee 20 cM B 1
CIIOH M C BHITYyCKOM 32 Kpas GyHaamenTa He MeHee 20 oM Juid MOCIeRyomei npukielixe x 60KoBOR
CTOpOHE PyHAAMEHTA.

6) BrIcTaBHTH ONANyOKy, YyCTaHOBHTE aPMATYPHEIE CETKM M KapKaCkl B IIPOEKTHOE MONIOKECHHE C
IpHMCHEHMEM (DHKCATOPOB M3 IIEMEHTHOTO PacTBOpa, 00eCeIMBaIONMMH TPOSKTHEIH 3aIUTHEIA
cioii Gerona, U ankepa A-1 u A-2. ApMHpOBaHUE CJIaTh IO KTy CKPHITHIX paboT. YacTu aHKepoR ¢
pe3n00ii, BEICTYTIAIONHE 33 YPOBEHS Bepxa QyHIaMeHTa, 06epHyTh NOIMMEPHOH IUIEHKOMH,
IPEIOXPAHKB OT KOHTAKTa ¢ GETOHHOH CMEChIO IpH 6eTOHMPOBaEKM QyHIAMEHT.

B) BeronnpoBanue Bectu 6eToHOM Knacca B20 Ha MIakoNOPTIaHAIIEMERTE WM CYIh($aToCTOMKOM
IeMEHTE ¢ 06g3aTeLHEIM HCIIONb30BaHIeM NIy6rHEOro Bubparopa. Kirace 6eToHa 1o IUIOTHOCTH
(BomoHempoHMIIaEMOCTH) He Hibke W4. beToHMpoBaHue NpOU3BOUTE HEIMPEPHIBHO.

r) ITocne pacnany6mBanusa GOKOBEIE ¥ BEpXHHE IIOBEPXHOCTH (yHIaMeHTa, COMpUKacaronpecs ¢
IPYHTOM, OKIEHTE BrkpocToM B 1 cioif ¢ mepexiectoM monoc He MeHee 20 cM. OcTanbHbIe
HOBEPXHOCTH CKPacHTh ropsauM GHTyMOM 3a 2 pasa. Ilepen ob6paTHOH 3aCEINKOM 3aIWUTHTE
THAPOM3OJIAIIIO, OCTAIOMIYIOCH IIOX 3eMIICH, MPIKMMHOM CTCHKOH TONNIMHOM B MONKMpIpYa 6e3
pacTBopa. Pacxox MaTepHaioB Ha IPIDKMMHYIO CTEHKY cM. JI. KOK-4.3.

x) Bce BHICTYIIaIOMME METALIMIECKIE H3EHS (aHKepa ¥ 3aKiIa{HBIE JCTANH) IOKPEITH TPYHTOBKOH
I'eo 021 mo 'OCT 25128-82 3a aBa pasa.

8. MoHTax METAIMIECKHX KOHCTPYKIHIA AOIycKaeTcs Ha9MHaTh HE paHee 7 JHeH mocine OKOHIaHUA
GeToHMpoBaHus (yHIaMEHTa, T.€. nocie Habopa 70% npodyrocTH GeToHa.

9. ITepen MOHTaXOM HWDKHEH CeKIuy GaliHy Ha aHKEpHEIE GOJITE IOCTABUTH PUXTOBOYHEIC MalKH.
IToBepx OMOPHOI ILIACTHHEL YCTaHOBHTE KBaPaTHYIO Maii6y, rpoBepHYIo mMaiby ¥ OCHOBHYIO
(BTOpYI0) raifky, KOTOPYIO 3aTAHYTE JKECTKHM KIIIOYOM IO yHopa.

10. IToce MOHTaXa METAIUNIOKOHCTPYKIIHI 6alIHi Bce METAJUIMYECKHE 3IIEMEHTHI, BEICTYIIAIOMME 13
(dyHIaMEHTa, OKPAacHTh TaK e, KaK H OCTaJIbHEIE METAJLIOKOHCTPYKIMH GalllHH Ha 3TOM OTMETKE.
11. ITpu BEmMoAHEHHH paboT B 3UMHEE BpeMs cTporo cobmoznars Tpeboanus KMK 3.02.01-97 u
KMK 3.03.01-98.

12. Heo6xoquMOCTE BHIIOTHEHHS OTMOCTKH OIpefelseTcs ApYTHMH pasfelaMH POeKTa.

NAV-0422-19-BSS-1704-KX
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Baaum. HHB

O0BeMBl 3eMIISHEIX paboT

1. Purrse xornosana - 111,9 M3
2. O6parHas 3ackmka - 95,8 M
3. BrBo3 rpyHTa - 16,1 M°

Iopmuce u para

1. Chesst yCnOBHO He IOKA3aH,, YCTPAHBACTCS IIPH HEOOXOMHAMOCTH .
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CxeMa pacuoJiokKeHnsl aHKepoB A-1, A-2

L'

_Ankepa A-1

160 (160
b
—0—

750

7
450
Anxep A-2 .

Amnxkepa A-1

750

60,16

60160 601160
750 750

1. C IeNBIO CHEXEHUS OTKIOHEHHH OT IIPOEKTHEIX YCTAHOBOYHEIX Pa3MepOB , aHKEPa, OTHOCAIUECS K OAHOHK

Hore Ganmy, 06HeUHITS B KycT crepxasvu @10A1 B AByX ypoBHIX 10 MA6IOHY (KOHZYKTODY).
2. ITepex yCTAHOBKO#H aHKEPOB OTMETKM BEPXA , IPUBA3KY U OPHEHTALMIO aHKEPHOI'O KyCTa B ILTAHE
JIOIONHHUTENBHO COIIIACOBATH C NPEACTABUTEIAME 3aKa34MKa .

3. Cerxa C-2 yCTAHABIMBAETCS B IPOEKTHOE IONOXKeRHE Oe3 GPHKCATOPOB , IEpes OKOHIAHHEM
GeToOHUpOBaHUS.

4. 3anuTy OKiIeliki BEXpOCTOM BHIIOIHHTE KHPIMYHOR KNAAKOH TONIMHOM B IOIKHPIIHYA 6e3 pacrsopa .

Konuuectso kuprmda - 1850 mr. O6sem xnanku 3,6 m°.

5. Kperutenve synkaeH ceKpy Gamuy K aHKepaM (yHAaMenTa IPH MOHTaXe IPOU3BOAKUTS B COOTBETCTBHH C

.3 macsMa 000 "ENERGIYAMONTAJ" ot 20.10.2017 r. B agpec 000 "UMS".
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1. CrepxHU CETOK K KapKACOB COS/IUHSTE KOHTAKTHON CBAPKOi B v
IIaXMAaTHOM IOPSIIKE.
2. I103.5 npUBapHTH K 1103, 4 M0 BCeH IHHE CONPHKOCHOBEHHA =
py4HO# Kyrosoi cBapKoH OJXHOCTOPOHHMM IIBOM , 3II€KTPOJEI =| 100 150x13=1950 100
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Crernuduxanus MatepuaiaoB ¢pynnamenTa O-1

ITo3 O6o3HaueHue Haumenosanme Komn. B;f[:.c:? IIprm.
1 2 3 4 5 6
Oyunament -1 1
C-1 Cetka C-1 1
1 T'OCT 5781-82* @10 AIll  1L=3900 40 | 2,41 96,4
Cerka C-2 1
7 I'OCT 6727-80 ?5Bp-1 L=2150 28 | 0,33 9,3
Kp-1 Kapkac Kp-1 2
2 T'OCT 5781-82* P12 Alll  L=2400 6 | 2,14 25,7
3 e 210 Al L=2160 12 | 1,34 32,2
Kp-2 Kapkac Kp-2 2
2 T'OCT 5781-82* @12 Al L=2400 8 | 2,14 | 343
3 P 210 Al L=2160 12 | 1,34 322
A-1 Ankep A-1 16
4 AmnkepHsii 6onr M42 L=1900 1 | 22,7 363,2
5 TOCT 5781-82* 210 Al L=800 1 0,5 8,0
[Ia#651 -100x100x20 16 | 1,57 25,1
Iadixk M42 32 | 0,62 20,0
[1Iaif651 rpoBepa M42 16 | 0,104 1,67
U1 06BENNHEHHS B KYCT 010 Al L=10,0 m.m. 0,62 6,2
A-2 AHkep A-2 2
6 @20 BCT3km2 L=400 1 1,0 2,0
Iait6e M20 2 | 0,02 0,04
Iaitku M20 2 | 0,065 0,13
Beron k1. B20* 16,5 m*
Beron k1. B7,5 1,8 M3
buryM 30,0 xr
E buxpoct 58,0 M2
E
j 1. Beron xnacca B20 roToBHTH Ha MUIAKONOPTIABANEMEHTE WM CYIs0aToCTONKOM EMEHTE .
g
) NAV-0422-19-BSS-1704-KK
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000 “"UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS”

[ModzomoBka uHgpacmpykmypsl das ycmaHobku 0a308bix cmaHyuu Ha
o0vekme DZH3576 “Chulkuvor” 6 30He odcayxuBaHus
L0 2. [xusak
KOHCTPYKLMH META/I/TMHECKUE
DZH-0141-20-BSS-3576-KM

DZH3576 “Chulkuvor”
(Ixusakckas odzacms, ApHacalckul paiod, “YyskyBap” KPH)

«COr/IACOBAHO» P

HayansHuk OPuOlICP / X// Punamob A. A.
lpoBepun: ;

Cmapwud cneyuanucm OPuOlICP / /v WapaeB 1. T.

F

' &

Paszpadoman: ﬁ
Cneyuanucm ®IPC L0 e. Hykyc faynemmypamob A. M.
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AHTUKOPPO3MUHASA 3ALINTA

CmeneHs aepeccubHoeo Bozdedcmbusa okpyxarwueu cpedsl K HapyxXHsIM

Mema/nokoHCMpYkyusM - cnadoazpeccubHas.

lModzomobka nobepxHocmu nod okpacky doaxHa npousBodumscs 6 coomBemcmbuu ¢
enabold 2 KMK 3.04.02-97. Oz2pyHmobky koHcmpykyuu BeinosHums @eHongopmalisie-
2udHou 2pyHmobkou ®/1-03K no FOCT 9109-81 Ha cmecu yaum-cnupma ¢ KCU/AOAOM.

C6aprsie wBsi nocne zaqucmku nokpsiBawmcs epysmom B/A1-02 no [OCT 12707-77.

Okpacky MemannokoHcmpykuuu nocne ozcpyHmobku Beinonxums 3a dba pasa 3mMa/ew
[1®-133 no IFOCT 926-82 npu odweld moAwuHe cnoa okpacku 55 mkp.

MemannokoHcmpykyuu Ha 3aBode-uszomoBumene Go/xHsl ObiMb OKpaweHs! 6 kpacHsil
ubem, 3a ucknwyenuem cexyuld CC1 Cexyuu CCT u3 komniekma uszomobaeHus 0dHOU Ma4qmsl
nonapHo okpawuBawmcs B deswid u kpacHeld yBema. Cekyus (B1 okpawubaemcs 8 kpacHsiu
ybem.

TpedobBarHus k MemManAUYecKkUM QHMUKOPPOIUOHHBIM MNOKPLIMUSAM:

1. Memannudeckue nokpsimusi GoNXHsl OblMb HAHECEHbI CNAOWHbIM CAoeM 0e3 Hapocmob,
mpewuH, 3a8ouH U ny3sipeld U UMemb NPOYHOE cyen/eHue € 0CHOBHsIM Memasn/oM.
KanudpoBaHue pe3bdsl NOCAE HAHECEHUS Mema/n/onokpsimuu He donyckaemcs.

2. Ha nodBepzaemsix Memasnnonokpsimuw nobepxHocmsax cBapHeix wbob He donyckawmcs
Henokpsimsie Mecma odwed naowadsw donee 2% om nnowadu cbapHozo wéa.
Henokpeimsie Mecma GonxHsl ObiMs 3aKPAWEHs AMMOCHEPOCMOUKOU KPACKoU.

3. He donyckaemcs nobpexdeHue 3awumHsIX NOKPLIMUU, 30 UCKAKWYeHueM nobepxHocmeu
demaned, nodBepxexHsix degopmayusam B npoyecce useomobneHus u MoHmaxa. Y4acmku
demasned ¢ nobpexdeHHsiM NOKpsiMueM GONXHbI ObiMb 3aKPAWEHs! AMMOCHEpoCmouKoU
kpackod. CuenneHue nokpoBHoU naexku ¢ noBepxHocmelw Memanna dosxHO OsiMe
npoyYHsIM, omcaauBaHue U wenyweHue Kpacku He donyckaemcs.

AHEBHASA MAPKUPOBKA

B coomBemcmbBuu ¢ mpedobBarusmu OHeBHOU Mapkupobku, okpacky MemanNoKOHCMPYKyuU
onopsl no Bced Beicome npouszbBodums vepedywwumuca no ybemy 20pu30HMALHEIMU NOAOCAMU
kpacrHozo (opaHxebozo) u Senozo ubemob. Yepedobarue ubemob npousBodums qepes
cekyuw onopsl. KpadHue nonocsl okpawubawmecsa 6 kpacHsid (oparxeBeid) ubem.

[lHeBHas mapkupobka onopsi BsinosHexa Ha ocHoBaxuu mpedobanul u Hopm opaaxob HAK

"HAVO YO'LLARI".
O6C/TYXUBAHME

08cnyxubarue cBodumcs k nepuoduyeckomy HaOMWOEHUH 30 COCMOAHUEM KOHCMPYKYUU U
odecne4yeHueM HOpMaAbLHOU padomsl COOPYXEHUA.

= Ocodoe BHumaHue ydensms Y3naM KPenneHus OMMSAXeK € 3aKNaGHeIMU demansmu
= pyndamerma.
= B nepuod nepBeix mpex nem 3KcnAyamayuu Heodxodum ycuneHHsld (Sonee sacmeid)
§ KOHMpPO/b U HadnwdeHue 3a KOHCMPYKYUSMU.
00s3ameneH ocMomp Mema//NOKOHCMPYKYUU COOPYXeHUs noc/e ypazanHozo Bempa u
g 3emnempsceHud Beiwe 6 6annob.
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Odwas cneyugpukayus 31emeHmob

Baam. unB. N

Uub. N noda. | Nodnucs v dama

Ngop ;a OdosHayeHrue HaumeroBarue Kon-8o gg"'_f;' o uzsan
M1 Ma4ma H=27.8 m 1 2055.81 | 2055.81
CH1 013-KM-05-10-01 Cexyus HuxHas CH1 1 103.20 103.20
K-1 013-KM-05-10-01 Kapemka K-1 1 26.92 28.92
cct 013-KM-05-10-02 (pednas cexkyusa CC1 11 58.80 646.80
(8-1 019-KM-05-10-02 BepxHas cexkyus (B1 1 56.40 56.40
061 013-KM-05-10-03 OnopHasa O0aza ommsxek 0b1. 3 10.20 30.60
062 013-KM-05-10-04 OnopHasa daza 062 1 8.10 8.10

013-KM-05-10-05 MormaxHslie demanu ommsxex. 20 7.18 143.60
OT1 |Kanam 9.2-I-B-/1-A-C-H-1770 | Ommaxka OT1 L=15.0 4 5.40 2160
0T2 |Kawam 9.2-r-B-N-A-C-H-1770 | Ommaxka OT2 L=18.0 4 648 | 2592
OT3 |Kauam 9.2-r-B-N-A-C-H-1770 | Ommaxka OT3 L=22.0 4 792 | 3168
OT4 | Kawam 9.2-F-B-/1-A-C-H-1770 | Ommaxka OT3 [L=270 4 972 36.88
OT5 | Kawam 9.2-I-B-/1-4-C-H-1770 | Ommsaxka OT3 L=31.0 4 11.16 44.64
lint 013-KM-05-10-07 OnopHas nnowadka [Inl 1 229.22 229.22
Mri1 013-KM-05-10-08 Mosnruenpuémnuk MIT1 1 14.1 14.10
MO1 019-KM-05-10-08 Mosrueombod MO1 1 2717 2217
K31 Konodka 3azemnenus K31 6 0.87 522
Tp-1 ST-0353-15-BSS-RRU-KM | Tpydocmodka Tp-1 dna RRU 1 70.56 70.56
M1 01d-KM-05-10-22 QyHdameHm PM1 7 152.0 152.00
M2 013-KM-05-10-34 ®yndamenm ®M2 4 94.30 377.20
Mamepuasei:
Bemon kn. B20, i’ 0.15
Bemon kn. B15, 1’ 6.24
GemoH kn. B75, i’ 4.8
Alucm
DZH-0141-20-BSS-3576-KM 0
Har. [Konyd Mlucm |Ne doK. lodn._| Aamg
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Bedomocme 00bemoB padom

S HaumeroBanue Buda padom Ed. \Kan- flpumeyarue
n/n usm. | Bo
| 3emnaHsie padoms!
1 Pacyucmka U 20pu3oHmanbHas naavupobka cmpodnaowadku das ycmpoucmba 2
pyHdameHma PM-1 i 7
2 Paspadomka komaobaxa sxcxaﬂamopom do omm -0,3M ¢ pa3epyskod epyrRma s | 161 HaceinHsie epyHmesl
8 omBan. [pynm 2pynnsi |. M ’ 12 m/m’
3 Paspadomka xomnoBana 3kckaBamopom do omM -0,825M ¢ paszpyskou s | 350 CyaauHok
zpysma 6 omBan. [pysm 2pynnst |. t ‘ 158 m/m’>
4 Paspadomka komaobara Bpy4Hyw do omm -0,925M ¢ pasepyskod epyHma 8 3 | 037
omBaa. pysm epynnel I, M i
5 Ynaomuenus zpynwma msxenod mpamdoBkod ¢ noBepxrocHsim 3ama4qubarHuem 0.00
do omM.-1.1m '
0dpamkxas 3aceinka komaoBana ompbimsiMU paHee epyHmaMu 2 ynAomHeHuUeM
5 |do 3Havenus ydensHozo Beca B cyxom cocmosHuu Y=1,65m/ m> mMemodom m? | 384
nocaodHod mpamdobku ¢ noBepxHocmHsiM 3amayubaruem
p Mozpyska epyHma Ha camocBan u BeiBo3 Ha paccmosHue Go 1 kM. rpyHm 3 | 164
epynnst 1. M '
Il. ®yndamenm ®M-1
1 |Bemonwas nodzomobka nod ¢yndamenm PM-1. bemoH ka. B75 M3 032
2 |YcmpodcmbBo x/8 ¢pyHdamerma ®M-1. Bemow ka. B20 M3 | 216
3 GokoBas odmMazoqHas 2udpousonsyus nobepxHocmu gyndamerma PM-1 6.4
2opsqum Sumymor 8 2 c/os no SumymHod 2pyHmobke o2 :
4 |YcmpoicmBo ommocmku no nepumempy ¢yHdamerma PM-1. bemoH Ka. Bi125 m® | 049
5 |Mrowads 2opuzoHmasnsHod eudpousonsyuu dumymom B dba cros. m? | 196
6 |Mrowads BepmukassHou zudpousonsyuu dumymom B dBa cros. m? | 616
=
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x
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g
S RUZ-0442-21-BSS-H30 2-KM
3
3 Anbdom a30Bsix KoHCMpykyud Ha onopHyw masmy H=30m das Il
2 BempobBozo padora (0,48«[la)
= Uam. |Kon.yd lucm INe dok. [Modn. | fama
= Cmadus | Aucm fucmoB
: AnmernHo-ma4moboe coopyxeHue
3 H=30m P 25 31
< -
=|  |Ipobepun |Punamob LA LA ®yndamenm ®M-1. Bedomocms _—
=) Ucnoanum. |IpzewoB T.1.| 25t~ 000 “UMS
X 2 odbemoB padom
=X| [|Hxowmp. [@unamos fA( /S
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M 1:40
3aksadHas Ommocmka
. Bi12
demans 34-1 / bemon kn. B12,5
/ 0
A 7
b
o
B S
=
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Cm S
Cm8 Cm7
By
= 1100 =7 200 @yndameHm PM2
* 1 2200 Gemox kn. B20
4700
[lpumeyaHue:

1. Mocne pazmemku 2panuy cmpounsouwadku, BeinosHUMe ee pacqucmKy U 20puU30HMa/bHYK
naaxupoBky das ycmpodcmBa ¢yHdamerma PM-2 - nod sKopb MA4mMbl.
2. Buikonams komnoBarn nod ¢yrdamenm ®M-2 do omM. -1.225M.
3. Buino/nume ynaomHeHue npocadoyHsix 2pyHmob memodom nobepxHocmHo20 3amaquBaHus
do npoekmHoU omM. -14M.
4.Bsinosnums SemoHHy nodzomobky (Semor ka. B7,5) moswurod 0,1M nod ycmpodcmBo
¢pyHdameHma PM-2.
5. BeinosHums ycmpodcmBo x/8 ¢yHdamerma PM-2.
6. BokoBsie noBepxHocmu @uyHdameHma odMazams 2opaquM SumymoM 3a 2 pasa no
dumymHou epyHmobke.
7. OdpamHyrw 3acsinky komaoBava gyHdamerma PM-2 BbinosHamME OMPbIMLIMU PAHEE
2pyHmamu, ynaomHums Go 3HaveHus yde/bHozo Beca B cyxom cocmosHUU Y=165m/m>
memodom noc/aolHou mpamdobku ¢ noBepxHocmHeiM 3amMaqubaruen.
8. dyndamermusie 5o/ms donosHUMELHO ykomnaekmoBame BeiBepoyHol ealkod U
KOHmp2aukou.
9. YcmaHobky ¢yHdameHmHsix dosmob coznacobams KOHCMpYkyueu axkepHoz2o ysana AY-1.

RUZ-0442-21-BSS-H30 _2-KM

AnbBom 5a30Bbix KOHCMPYKkYUU HA onopHyl Maymy H=30m das I
BempoBozo padora (0,48«[a)

WuB. N nodn.| Modnuce u dama | Baam. unb. N

H3am. \Koa.yq Aucm IN® dox. [lodn. | Aama
Cmadus | /flucm flucmoB
AnmenHo-Maumoboe coopyxeHue
_ H=30m Pr1 27 H

5 y 4
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Bedomocms 00bemob padom

. HaumeroBaHue Buda padom Eg. | Koa- lpumMeyaHue
n/n usM. | Bo
. 3emasiHele padomst
y Pacyucmka u 20pu3oHManbHas nnauupo&m cmpodnaowadku das ycmpoucmba 2| 37
¢yHdamenma PM-2 H
5 Paspadomka komnoBaxa skckaBamopom do omm -0,4M ¢ pasepyskol epyHma 3| g9 HaceinHsie epyHmu
8 ombBans. MpyHm zpynnsi 1. " ’ 1.2m/m’ i
3 Paspadomka komaobaxa 3kckaBamopom do omm -1,1M ¢ paszpyzkod 2pyHma 5 | 2010 Cya/:uuo.tr '
8 omBan. [pynm epynnel . i . 158 m/m’
4 Paspadomka komaoBana Bpyanyw do omm -1,225 ¢ pazzpyskou 2pyHma & 5 | 203
omBan. pysm zpynnsi |. o '
5 YnnomHeHus: epyHma msaxesnod mpamdobkod ¢ nobepxHocHeiM 3amMaqubBaruem 0.00
do omM.-1.4M. ’
OdpamHas 2acsinka komaoBana ompelmsiMU paHee 2pyHmamu c ynaomHerueM
6 |do 3waveHus ydensHoeo Beca B cyxom cocmoaHuU Y=165m/m> Memodom m? (2273
nocaolHot mpamdoBku ¢ noBepxHocmHeiM 3amaqubaHuem
7 Mozpyska 2pyHma wWa camocBas u BeBo3 Ha paccmosHue do 1 kM. [pyHm 5 | 30
epynnsl 1. M ;
Il. ®yndamenm PM-2
1 |BemonHas nodzomoBka nod ¢yHdameHm ®M-2. bemoH ka. B75 M2 | 204
2 |YempodcmBo x/ & ¢yndamenma ®M-2. bemoH ka. B20 m> | 1110
3 |YempodcmBo ommocmku no nepumempy ¢yHdamenma $M-2. bemow ka. B12,5 m? | 224
4 |Mrowads zopuzonmansHod eudpousoasyuu dumymom B dba caos. m? |13.86
5 |Mrowads BepmukansHod zudpouszonsyuu dumymom B dba cros. m? | 15.84
lpumedaHue:

Bedomocmb 0d0vemoB padom dava Ha 3 gyHdamenma PM-2.

RUZ-0442-21-BSS-H30_2-KM

AnbBom 3a30Bbix KOHCMPYKYUU HA onopHyiw Maymy H=30m das Il
BempoBozo padora (0,48k(la)

UHB. N nodn.| Modnuce u dama | Baam. uxb. N

Uam. |[Koa.yd Aucm IN® dox. [Modn. | lama
Cmadus | Aucm AucmoB
AHmeHHo-MaymoBoe coopyxeHue
H=30m Pl 31 31
e
Mpobepun | Punamol A4 W = ®yHdamenm ®M-2. Bedomocme
Ucnonnum, |Ipzewod T.T.| S22 )i~ ¥ ' 000 "UMS”

o0vemoB padom

H.xoHmp. dunamob A.AL
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3A0 «y?.r[PpEKTCTAJIbKOHCTPymmﬂ»
YOAJ “O’ZPO’LATQURILMALOYIHA”

*********************************************

Pl KM Hecymux METAUIOKOHCTPYKIHAI OIOpbL
~ corosoii cesiza H=30 M |

Cypxalmapbunclcaﬂ 00J1., KyMKypraHQKuﬁ p-H,

EC-1926 «Caiixyadepmep»

[A®P 5255-1-KM

- JiupexTop MWHIT AGAYKaAMHIIOB

B. Aﬂanonbcxuﬁ

TamkedT 2007 r.






BEJIIOMOCTE YEPTEXEN OCHOBHOI'O KOMI!

TA 5255-1-KM

Baan, ump.Ne

2.3 TeoMeTpHICCKaR HEHIMEHAEMOCTE KapKaca Onopel- 0becneuHBaeTcs NOCTAHOBKOI - L

Tloamacs u mata

Jluer _ HaumeHoBaHue IMpumevanue
1.1 | OB6uue panubie (Hauaio)
12 | O6wmue ranHbie (MPOAOIDKEHNE)
1.3 | O6mue nanusie (OKoHUAHNE)
21 Texuuueckas crienudukamys cranmu (Hauano)
2.2 | Texuuyeckas cnenudukaiys cramy (OKOH4aHMNE)
3 Cxema rpanu onopsl. BenoMocTs 9JIEMEHTOB.
4 Tnans: a oM. 0.000 - 12.000 M
3 TTrnansr Ha oM. 16,000 - 30.000 M
6 CxeMa pacTioNoyKe A JSCTHHL, INIOMAAOK H Orpasi¢ICHuiL.
7 Vaen 1
8 Vaen 2
9 Vam3, 4, 5,6
10 Vaimi 7, 8
11 ‘Vsen9
12 Vaen 10
13 Ve 11, 13 ;
14 Vzen 12
15 Bapau.rr c?acbh(t)u f?cnongmmg; TPyDOCTOCK TI0A 000PyAOBaHHS
%uﬂu MOJIOKEHHA TPYOOCTOSK MOA 000py AOBaHHE
16 24,000,
- AL A e
17 #a o, 24.000, 30,000 (oxomaarse
18 Vaen 14
19 Vanst 15, 16
20 Vamet 17, 18, 19
@1 3apnauue na pacuer GyHmaMeHTOB (Hayan0) .
D2 3ananue Ha pacuer PyHHaMeHTOB (TPONOIIKeHHE)
o3 3ananue Ha pacuer PyHRaMeHTOB (OKOHIasHHE)
- BEJIOMOCTh CCBUIOYHBIX M IPHUNATAEMBIX JIOKYMEHTOB
O6o3nadeHne HatimMernopanue Tpumeuanue
CCBUIOYHBIE HOKYMEHTRI

Cepun 1.4503-6

JlecTHHIL!, TIOITANKH, CTPEMAHKH H

OBIIHE YKA3AHHAL
1. MICXOOHBIE JAHHBIE.
1.1, PaGoyag HokymenTamus mapis KM mecymuix METANIOKOHCTPYKIMi OnopE! cOTOBOI
cB3u H=30m paspaborana Ha OCHOBAHHH TeXHHIECKOro 3aJanus
no norosopy Ne 4314 or 16.10.2007r., 3aiIOMEHHOMY MLy
Y "TEXK AFOLAT" 1 "0'ZPO' LATQURILMALOYIHA" YOAJ.
1.2 Kommiecrao kapKacos GalIHH, H3rOTOBIUIEMBIX i MOHTHDY €MBIX 10 JiaHHOI AoKyMeHTauuy - 1 wr,
. HaBC-1926 "Caiixyndepmep" B KyMKypranckom patione, CypxasiapsuHCKoit obmacTu.
1.3. Crenens arpeccusHOro Bo3NeiicTBUA OKPYIKAIOIIEH CPENbL K HAPYKHBIM METAIUIO-
KOHCTPYKIMAM - CIaGOArpeccHBHas. . .
14 Mmgxgucrpymm 3anpOEKTUPOBaHBI B COOTBETCTBHH C meGOaannnm:
-KMK 2.03.05-97 "Cransutte koHcTpykiy, Hopmsl nipoexruposanus’”;
- KMK 2.01.07-96 "Harpy3ku 1 BosjielicTBua";
- KMK 2.01.03-96 "CrpouTenscTso B celicMuyeckux pationax”;
-KMK 2.03.11-96 *3amura cTpOMTeNbHEIX KOHCTPYKUHH OT KOPPO3HH".
1.5, Mera/umoKoHCTPy KUK 3aMPOSKTHPOBAHEL H PACCYHTAHLL, COTJIACHO 3a/IAHHIO, HA BOCMIPHATHE!
" - COGCTBEHHOrO BECA METAINIOKOHCTYKIMH, |
- cHeropoii narpy3ku s I paitona - 50 kr/m ~ mo KMK 2.01.07-96;
- BetpoBoii narpysku s 1 pafiona - 48 kr/m 2 1o KMK 2.01.07-96, Tin MecTHOCTH A,
- pacueTHas celicMHUHOCTS paiiona crpourenseTsa - 7 Gamnos mo KMK 2.01.03-96 msm 1;
- KATErOpUA IPYHTA JIO CefCMUYECKHM CBOHCTBAM - I o KMK 2.01.03-96 u3m 1;
- pacueTHas CEHCMUIHOCTS IIOANKY CTPOHMTENHCTBA - 8 6aIios;
- Harpy3oK ot ycraHoBKM Ha oTM. 30.0 M 9-TH IHENBHEIX aHTeHH Ha TpyOocTolikax, rabapirom
1990x280x 125 (rmyGuna) MM, BecoM 18 kr kaxnas H BeTPOBOH IIOLIANEIO 03 M KaXuas; :
- Harpy3oK OT yCTAHOBKH Ha ot™. 24.0 M 3-x mapabomueckux aHTeHH quameTpom 0,6 M kavcias Ha
TpyBocToiikax, Becom 15 kr kaxnas ¥ BeTposoil momanso 0,3 Mz KOKIAN,
. - HATPY30K OT YCTAHOBKH Ha oTM. 24.0 M 3-x napabonudeckux anTeHH guaMerpom 1,2 M
Kaxas Ha Tpy6GocTOlKaX, BECOM 54 Kr KaXias H BeTpOBOi momanso 1,2 M2 kaxas.
- HArpy30K OT ycTaHOBKH Ha oTM. 20.0 M 1-if napaGonuueckoii anTenns auamerpom 0,6 M
na Tpy6ocToiike, Becom 15 kr i Berpopoil mromansio 0,3 M2
- Harpyaok ot 17 dmnepos nuamerpom 30 MM kaxmeii oT 0tM.0.000 o 30.000M
cymmapHbiM BecoM 10,0 kr/om.

2. XAPAKTEPHCTHKA COOPYXKEHIM.
2.1. Hecymmii kapkac onopsi npescTasifeT co0oii NpaBHIBHYIO 4-X YIONBHYIO YCEUSHHY IO NUPaMUIY

seicotoi H=30,0 M. Onopa B nnane npencrasnser coboit kpapar co cropoHoii 2850 MM
Ha otm.0.000 1 1200 MM Ha oM. 30.0 M. ¢ ¥

2.2. Tosica, packochl, PACIOPKH HECYIIEro KapKaca BLINOIHEHEL U3 OPAYEKaTaHbIX PABHOMONOYHBIX
yronxos. ITosica U3 yroiKoB ONHHOYHOIO CEYEHHNS, PACTIOPKH K PACKOCH! - H3 YTOJKOB OJIMHOMHOIO
WA TABPOBOTO CEYEHHUs. )

BEPTHKANBHBIX CBA3€H MO Kot rpaHH u Auadparmamu, yCTAHOBNEHHBIMH MO BRICOTE
OanIHH.

"
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2.4. Jna ob6cmykHBAHHA OMOPLI MPEAYCMOTPEHb! JIECTHHLIE]
TUIOMAZKHM [ pasMernenus oSopynosanus ¢ orpaxaenseM Ha oM. 30.0 M 124.0 u.

2.5. CornacHo TEXHUMECKOro 3a/{aHHs, KGHCTPYKLHA ONOPE! 3ANPOEKTHPOBAHA M3 CEKLUMI 3aBoAICKOl

roToBHOCTH BicoToi H=10 M
2.6. Hecymwii kapkac onopst H=30m ofecneynsaet ropH3OHTANBHEIE IEPEMEIIEHNA
Bepxa onopsl B npenenax tpeosanuit KMK 2.01.07-96.

2.7. Knacc OTBETCTBEHHOCTH COOpYxeHus - I, ko3 QUIMenT HaNeKHOCTH MO HasHaeHuo Yy = 0,95,

3. MATEPHAI KOHCTPYKIUH

L0 Mapxu craneit 5neMEHTOB xapxaca Gauriu UDHAATLL B 3ABHCHMOCTH OT BHJIA KOHCTPYKIUMH,

C yHETOM PacueTHOH TEMIIEPATYPHI BbIIE MHHYC 30°Cu NpHBEJeHE! B TAOIMLIAX,
Ha yepTexax yanioB M zieTaneii.

3.2. Jina anemenToB kapkaca GamnHu npamenens! ciexyromye Mapku cramu C 235, C 245, C 255,
C345-1 mo 'OCT 27772-88*.
4. COEJHHEHHA 3JIEMEHTOB.

4.1. Bee 3aBOJICKHE COSIHHEHMH - CBapHEIe. MOHTaXHEIE COEIHHEHHSA ~ CBAPHEIE.

4.2. Bce SKBO.EGKHC CBApPHBIC IIBLI Bbll'lOJIﬂSﬂ'b C NPHMEHCHHEM MaTePHANOB,

COOTBETCTBYIOIMX KIIACCY CBAPHBAEMBIX CTAJH, oﬁecneqmamuwx PaBHOMPOYHOE '_

COEIMHEHHE BCTHIK ¢ OCHOBHBIM METAILIOM.

PyuHyto CBApKY ¥ NIPHBAPKY SJIEMEHTOB U3 cTaiu Mapku C 245 C 255, C345-1 npomnonm

anekTponamu Tuna I46A , w3 cram C 235 - anexTpoaaMH THIIA 342A no I'OCT 9467-75*,
4.3. Paspenky KpOMOK M 3a30pBI B CBapHBIX mBax npuaumMats no I'OCT 8713-79%,

I'OCT 14771-76*, TOCT 11533-75% I'OCT 11534-75%.

4.4. CapKy BHIMONHATH C IPHMEHEHHEM MATEPHAJIOB, COOTBETCTBYIOTIUX KIIACCY CBAPHBAEMBIX
craneii 1 00eCMeYHBAOLIHX PABHONPOYHOE COSIMHEHME BCTHIK C OCHOBHBIM METaJLIOM.
MuHEMAaNBHBIE PA3MEPEI CBAPHBIX IIBOB MPHHAMATS Mo TAbM. 14.1; koadduumenTs!

Bf u B mo a6 13.1.KMK2.03.05-97. '

4.5. 3aBOJICKHE CTHIKH NO/DKHB! OLITH PABHONPOUHS! OCHOBHOMY METaIULY.

4.6. Bce monTaxHble GONTH NPHHATE! HOpMaiLHOIT TounocTr M16 kiacca npousocty 5.8, ¢ noneM

nomnycka pe3sir1 6g o T'OCT 7798-70%; raiiku npHHUMATD KNacca NPOMHOCTH 4 ¢ moneM
nonycka pessbut TH no TOCT 5 915-70“ maiibst mpUHUMATS KNacca npourocty 01
noFOCT 11371-78%,

4.7. Oreepctas mox Gonrel M 16, xnacca npoyHocTH 5.8 NPHHATH AuamMeTpoM 19 Mm.

4.8, JTna GONTOBBIX COSIHHEHHIT cne;% HUMEHATS CTANbHBIE OONTEL 1 rafiky, )
ynoenersopsrouue TpeGopanuam IOCT 1759.0-87*, TOCT 1759.4-87*, T'OCT 1759.5-87*.

_ 5. AHTHKOPPO3SHOHHAA 3AIIHTA.

5.1. CreneHb arpeccUBHOrO BO3MEHiCTBUA OKpYXatomel cpebl K Hapymi,,,,, ——
METAUIOKOHCTPYKIHAM - ciaboarpeccHBHas. :

5.2. AHTUKOPPO3MOHHAS 3aI0HTA METAIOKOHCTPYKIHii IPHHATA B COOTBETCTBHH C
KMK 2.03.11-96 "3ampra CTPOHTENBHBIX KOHCTPYKIHiE OT KOpPo3uu",

5.3. Bce MOBEPXHOCTH METAJNIOKOHCTPYKIHIA IODKHE! OLITE OrPYHTOBAHEI HA 3aBOJIE-
-M3rQTOBHTENE OFHHM cioeM rpyHToBku I'® 021 no I'OCT 25129-82 u oxpamens:

nByMs croamu sManu II® 115 no TOCT 6465-76, 3a HCKIIOYESHHEM MECT MOHTAXKHBIX CTHIKOB

. O6mas ToNmHEA JIAKOKPACOYHOTO MOKPHITHS 0JDKHA OLITL HE MeHee 55 MKM.
HaneceHue 1aX0KPACOYHOTO MOKPHITHA (TPYHTOBKH) HENOCPECTECHHO HA MOHTAKE
KOHCTPYKUMIT TOMYyCKAETCA TOMBKO:

utn
RS

MAHKH, TEPEXOTHEBIC IUIOMIANKH H

5.6.
5.

58.
59,

5.10.

6.1.

-~ KMK 3.04.02-97 "3amura CTPOMTENbHBIX KOHCTPYKLMIi B COOPYXKeHHiT OT KOppo3un'";
-TOCT 12.3.005-75* "Cobmopenue TexHiKH 6e30MacHoCTH NPH NPOH3BOMCTBE OKPACOH-

‘GesonacHoCTH".

- VI3rOTOBIeHMe KOHCTDYKIiA IIPOH3BOJUTS HA 3ABOJE METAIUIOKOHCTDY Kiwik [0 paspato-

. MorTax HeCYIIHX METAIUIOKOHCTDYKIHiA JIOJDKEH BRINONHATLCS B IIONHOM COOTBETCTBHMU ¢
. MoHTa OCYMIECTBIATE B COOTBETCTBHH ¢ TpeOOBAHUAMH KMI( 3.03.01-98 "Hecympue 1

. TIpH MOHTaKE METANIOKOHCTPYKIUMIk OCYIIECTBITS OCTORHHEIR TeONe3NYECKHIt KOHTPON.
. MOHTaX KapKaca ONOPk! NPOH3BOMMTH METONOM HAPAUIHBAHMS, KOTOPbII YUTEH NPH PacyeTe.
~~B-caysiae H3MEHEHHA METO/Ia MOHTAKA, METAIUIOKOHCTPY KLHH ONOPH! JOJKHEI GLITL

Ha MOHTXKE »... AJIEKHUT OrPYHTOBAHHIO M OKpacke TONIbKO 30Ha MOHTaXKHOI CBAPKH

1o 100mMm B 06¢ cTopoHS! OT 1IBA.
AHTHKOPPO3KHOHHYIO 3AIHTY KOHCTDY KIui npomﬂonm no npensapzrmmmo OUYMILLEHHOT,

obecrsieHnOH NOBEPXHOCTH.

CTeneHs OYHCTKH CTAILHEX KOHCTPYKLHI OT JKHPOBEIX 3arpA3HEHHH H MAPKHPOBOYHBIX
Hanmiceii - nepsas mo FOCT 9.402-80%* Tabn.1.

CeNe s OMHCTKH CTANBHAIX KOHCTPYKIIHIA OT OKHCIIOB (OKANNHE, PAABIMHE, LIAKOBLIS
BK/TIOUEHHS) Nepe/i HAHECEHHEM 3aUIMTHOTO NOKpEITys - sropas o F'OCT 9.402-80* tabn.3.
Crioco6 yaanenus oxucios - apasuHas, apoGectpyiinad ouncrka no F'OCT 9.402-80%Ta6m.9.
Habepxnocqu CTANLHBIX xoﬂclpyxmlﬁ HC AOJDKHBI HMETh 32y CEHIES, OCTPRIX KPOMOR pa-
nuycom menee 0,3 MM, CBAPOYHBIX 6pHI3r, IPOIROTOB, OCTATKOB (uroca.

JlakoKpacouHBIE MOKPEITHS 1O MOKA3ATE/IM BHEITHErO BHAA JOJDKHEL OBITL He Hixe

V knacca mo I'OCT 9.032-74%, _

Pa6oTs! 110 3amMTe OT KOPPO3HH BEIIOJHATE CO CTPOrHM cobMmoieHHeM TpeboBanii:

wbix pabor. Cucrema cranaapros GesomacHocTy Tpyaa. PaGorst okpacousste. Obmue
TpeGoBanus Ge3onacHOCTH";
-T'OCT 12.3.016-87 "A:mﬂcoppoauonme pa50‘rbx TPH CTPOHTENBCTBRE. Tpeﬁonaﬂm

- 6.'M3rOTOBJIEHYE.

TaHoMy mpoekty KMJI B cootBercTBHM ¢ TpeGoBaHMAMY:

-KMK 3.03.02-98 "IIpapuna mpoH3BOACTBA M NpHeMKH pabor. Mertanmaeckue KOHCTPYKUHii";
- MHeTpyKupeil Mo H3MOTOBMEHHIO CTAMBHBIX KOHCTPYKHME M3 YIIEPOAKCTOH U HU3KONEIH-
posanuoi cram MCH 97-65MCC-CCCP,

- KMK 3.04.02-97 "3amura CTPOHTENBHEIX KOHCTPYKIUI H COOPYKEHHUI OT KOppo3uu";
-I'OCT 12.3.016-87 "AnrHkoppo3uonuse paboTsl npu ctpouTenserse. Tpeboparus
Gesonacuoetn". .

7. MOHTAX.

npoexToM npoussonctea pabor (TIIIP).

OrpaKaaronmme I(OHOprIGJ,'Id}l

NpOBEPEHbI HA MOHTAXKHbIE HAMPY3KH M NPH HeGXOMMMOCTH YCHISHBI HITH 3aMEHEHDI.

i
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8. JIHEBHASI MAPKHPOBI

8.1. B cootBeTcTBUM C TpeOOBaHMAMU THEBHOH MAPKHPOBK ., OKPACKY METaNIOKOHCTPY KT
Gantay 10 Beelt BLICOTE MPOHIBOIHTH YepeAyIOMMHUMHCA 110, LBETY FOPH3OHTAILHLIMK
nonocaMu KpacHoro (oparskeBoro) u Georo 1geTos. UepenoBaHue 1BETOB NPOH3BOAKTE
Kaxquele 6M onophl. KpaliHue nonock! OxpaimuBaroTes B TEMHBIH LIBET.

8.2. JIHeBHas MapKHpPOBKA OMOPBI M MATEPHANIL! JUIS €€ BBINOJHEHHS YTOYHAIOTCS
M HA3HAYAIOTCA HA OCHOBAHHH TPeOOBAaHMIl U HOPM OPTAHOB IPAXKNAHCKOM aBHALIH
Pecny6nuxu Yabexucran.

8.3. Yepenoranue LBETOB NPOH3BOAMTE MyTeM A0GaBIEHHA COOTBETCTBYIOMIErO MUIMeHTA
TIPH BHITOJNHEHUH aHTHKOPPO3UOHHOM 3aIHTEL

9. VCJIOBHBIE OFO3HAYEHHS.

9.1. Venosuste o6o3uauenus npusstte! o F'OCT 21.107-78% "Yc;ionnme U306 paKeHIs JMEMEHTOB
3MaHuil, Coopy KeHuii M KoHCTpYKuHii" 1 "PexoMeHnaimit Mo cocTaBy H 0GOPMIEHHIO Yep-
Texeit paboyeil IOKYMEHTALUN HA CTPOKTENLCTBO NPEANPHATHI, 3MAHUIT K COOPYKEHHIL
Yeprexau KM. "ITHHHnpoekTcranekoucTpykima'. Mocksa, 1984 r.

B npoekTe npUHATEI CEAYIOUIHE YCIOBHBIE obo3HaYeHu:

Borrr nocroguHbii HOpMAIbHOH H NMOBBIIEHHOH TouHocTH M12, knace
npouHocTH 5.8 (KpOMe OrOBOPEHHDIX)

0 © Borr BPEMEHHBIH H’c;pumuoﬁ 1 NIOBBINENHOH TOYHOCTH (Momamn‘i). )

L Ll CeapHble mBE 3aBOJCKHE YITOBBIE

_|_H+'_|_ CBAPHEIE LB 38BOJCKHE CTHIKOBLIE

XX X X Coapubie MBS MOHTHKHLIE YIIIOBIS
3¢3yey¢~  CBapHbie MBI MOHTANHBIE CTHIKOBbIE

10. OBCIIYXVBAHHE.

_10.1. OBcnyxuBanie CBOAUTCA K MEPHOIHICCKOMY HAOMOAEHINO 38 COCTOAHHEM KOHCTPY KM
u ofecrieyeHHI0 HOPMATLHOI paGoThL
10.2. B nepuoy mepBLIX TPEX JeT 3KCIUTy aTalyy HeoGxonuM ycunennsiit (Gonee wacToiii)
KOHTPOJIL ¥ Habmo/ieHne 33 KOHCTPYKukAMH (0coGEeHHO B 3UMHUI nepHon).
10.3. OBs3arencH 0CMOT) METALIOKOHCTPYKLMIA COOPYMEHHA NOCHIE Y PAraHHOro BETPa i
- 3eMIIETPACEHHIT BeIe 6 GaJuioB. -

‘Vka3zaHus 1Mo BEINOIHESHHIO CBapHBIX COEMUHEHHUE JIEMEHTOR
13 YrOJNIKOBEIX npodunei ¢ y3nossMu pacoHkaMu. -
ITpH BHIUTONHEHHH CBAPHBIX COSMMHEHH T 3IeMEHTOB PEIIETKH M3 YTONKOBBIX Mpodreii
¢ daconkamMu cen3eil M APYIHX PelIeT4aTsiX KOHCTPYKuuil HeoGxonuMo cobmonars
ClenyIomue NOTONHUTENbHEE TpeGoBanus (oM. y3en A):
1. CpapHbie BB, MPHKPEIULIONIHE 3MEMEHTH! PEIETKY K (HACOHKAM, CIIEIYET BEIIONHATE

3, TTpu c6opke Y308 HEOBXOMHMO TPHIKATL YTOJKHA PELIETKH K tacomke mo Beeif IIOCKOCTH
npuw,ﬂm, ul;m,é obecreueris 3230pos B coorsercTsuu ¢ FOCT 14771-76% unn

TOCT 5264-80* (un coepmmenmii T1, H1).
TlocTaHOBKA NPHXBATOK Pa3pemacTCs Ha PACCTOAHUM 30-35 MM OT TOpLE YTONKa.

4, Cnapﬁue IIBBI KPEIUIEHH YTONKOB K (acoHKaM BBINONHATS CCAYOIHM 00pasoM:
4.1. Havano meos 111 1 112 BHNONHATE ¢ OTCTYIIEHHEM OT Kpad (JACOHKH He MeHee,
eM Ha 10 M
4.2. BumomssTs ceapky msa III1 1o nepy Yromnka ¢ Ha9anoM y Kpas ($acoHKH 1 OKOHYAHHEM
1A cepenuiie TOPLA YIONKa, . ’ )
4.3, BeimoymmTs ceapKy msa IT12 o ofyuiky yrolka ¢ Ha4ajiom y Kpas (acoHKH U

- OKOHYaHHeM Ha CepeiMHe TOpUa YroJika ¢ nepexpsrriem mba ITI1 wa 20-30 My,

4.4, BranonsuTh Ipy HEOGXOMMOCTH AONONHUTeNbHEIe poxoxs! meos 11 1 112 mo
obymKy 1 nepy co cMemeHHeM HaANA KKIOTO MOCNIENyIomero npoxoxa Ha 10 my,
ofecneunBaloHe PaceTHEIS BEJIHIHHEL KATETOB. ‘

5. Kparepsl CBAPHBIX LIBOB JIOJDKHEL ObITh 3aBaPEHbI H HE HMETE TPEHIHH.

y3eﬂ llA!l év-

Hauano msa
jiiv '

Hauano msa 111

TTo KMK 2.03.05-97 myskr 15.6
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Bun npoduns Mapxa Meramna 1 pasmep 2 E 8 E g - - f06maa
rocT, Y T'OCT 27772-88* “Pg{?;m Bl 2 | Kapiac |Minomam [ orpasce-”[TpySocrtex e
B HHA i
1 2 -3 413516 1 7 8 9 10 11| 12
1
Crans ropsexaranas, £10 2 0,15 0,2 | 035 -
IIsemnepnt
X 3 0,67 0,67
no I'OCT 8240-97 C 245 C14 ,6
' 4
5
6
7
Hroro 8 015 | 087 | 1,02
Beero npogums 9 0,15 0,87 | | 1,02
10 !
1 |
L 160x10 12 1,0 ‘ 1,0
Crans nmpokaTHas - T
YTNOBas PABHOMONOY- L 140x9 13 0,8 0,03. 0,83
uas no 'OCT 8509-93 C 245 L 1007 14 05 05
15
L 75x6 16 0,45 | 045
L 63x5 17 Ll 1§68
L 50%5 18 1,4 0,15 0,16 1,71
19
20
21
" Hroro 22 48 0,15 0,48 0,16 { 5,59
Beero npoduns 23 48 0,15 0,48 0,16 5,59
24
% C345-1 £40 25 02 |02
{:‘ Ipoxar JIMCTOBOI Hroro 26 0,2 102
TOpAYeKATAHBIH t30 27 © 0.06 | 0,06
1 nio TOCT 19903-74*
120 28 0,03 { 0,03
t14 29 -+ 0,05 | 0,05
C255 t12 30 0,07 | 0,07
t10 31 0,35 | 035
t8 32 04 0,05 0,13 | 0,58
t6 33 02 0,05 0,1 | 035
34 ! : \| \
Hiroro 35 i 0,1 ! 0,29 | 1,49
Beero npodms 36 1,3 0,1 ‘ 0,29 | 1,69
f
2
s e
m
g
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OGoanayenus g * Macca MeTaiua 1o 5/ieMenTaM KOHCTDYKIHi
* Bun npodmns ' Mapka MeTama ¥ pasmep 8 . i Obmasn
. oban 28 2 f g Jlecrm, Macca
T'OCT, TY roct 2777288+ | 1ol HER Kapxac |[nomangs forpase- ~ |TpySocrin -
] HIL
1 2 3 415 6 7 8 ) 10 11 12
; 37 ;
HpokaT micTosoit - C235 t4 38 0,25 0,25
TOpAIeKaTaHbIA T ;
1o FOCT 19903-74* 32 : .
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Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций.docx
Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций



		№

		Изготовление металлоконструкций

		Стоимость без НДС (за 1 тонну Сум)

		Стоимость с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость за 1 тонну готовой металлоконструкции

при этом включающая в себя в т.ч.:

		

		



		1.1

		Стоимость сырья (металла)

		

		



		1.2

		Стоимость изготовления металлоконструкции (трудовые затраты)

		

		







Примечание: Вышеуказанные цены, будут использоваться в ценообразование при составление сметной документации.

























______________                                          _______________                   _____________________

Должность                                                                подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.

































Дата: «___» __________2022г.



Исполнитель: (ФИО)       

Тел.:                              
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Расчетный показатель для выполнению работ по демонтажу.docx
Расчетный показатель по выполнению демонтажа 



		 

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Стоимость без НДС (Сум)

		НДС (Сум)

		Стоимость с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		7.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		8.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		9.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		10.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		11.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		12.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		13.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		14.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		

		



		15.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		

		



		Итого

		

		

		



















_______________________                _______________                   _____________________
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М.П.

Дата: «___» __________2021г.



Исполнитель: (ФИО)       
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Величина прочих затрат.docx
Величина прочих затрат:





		Наименование

		Единица измерения

		Количество



		Величина прочих затрат подрядчика (со с скидкой), включаемая в сметный расчет на выполнение работ, но не выше величины прочих затрат подрядчика по месту его регистрации в налоговых органах.

		

%

		







Примечание: Не выше статистических показателей адресной регистрации участника.
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«YTBEPKIAIO»
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_aupexTopa no rexHuke u UT

Abdpypaxmanos A. P,
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1.00mue cBeneHus.
1.1 HaumenoBauue.

3awirouenne 10ropopa Ha IpeAoCTaBIeHre paboT IO U3rOTOBICHHIO METaJNIOKOHCTPYKIHI 110
THIIOBBIM MPOCKTAM ¥ IIPOBEIEHHIO CTPOHTEILHO-MOHTAXKHEIX PaboT U paboT MO JIEMOHTaXY 00BEKTOB
HE aKTHBHON HHpacTpyKTypEl, Ha 06bekTax cet CITPC 000 «UMS» just I1O r. byxapa.

1.2 OcnoBanme M HeJib HCMOJIL30BAHUS BBHINOJIHAEMBIX pa6or.

PaboTb! BBINONHSIOTCA B LENSIX peau3aluy MEpOIPUSITHIL 110 passutHio cetu CIIPC 000
«UMS» cornacHo miany TEXHHYECKOTO pasBHTHA ceTH, Ha 2021 — 2022 ropr.

Lenpro  3akymounoif mpouemypsl sBisercs BHIGOP DOAPSIIHON ~ OpraHu3alliy  (Jajnee
HcnonnuTens) Ha npenoctasienre paboT 0 H3TOTOBIEHHIO M IOCTABKE METAJUIOKOHCTPYKIUH 110
TUIOBEIM TipoekTaM (mpenoctapisercs OO0 «UMSy», manee 3axa3uuk), MPOBEICHHIO KOMILIEKCA
CTPOHTE/ILHO-MOHTAXKHBIX pabot, gaiee CMP, B COOTBETCTBHH ¢ TNpeOCTABICHHON 3akazumkoMm
UIPOEKTHO-CMETHOH NOoKyMeHTalmu, najee [1CJ] u mpoBeneHyo paboT 10 JEMOHTaXY OGBEKTOB He
AKTUBHOH HHPPACTPyKTypel, Ha 06bexTax cern CITPC 000 «UMSy ms IO 1. Byxapa.

1.3 Ilepeyens pabor.

B o0beM nanHOro KOHKypCa BKIIOYEHBI CIIEAYIOIIHe pabOThI:

- MsrotoBnenue MeTamloOKOHCTPYKIMH B COOTBETCTBUH C TIPEIOCTABICHHBIMA 3aKa3uMKOM
THIIOBBIMH IIPOEKTAMH,H BBIIAHHEIM 3aKa30M.

- IlpoBenenne paboT 1Mo M3rOTOBIEHMIO METAIIOKOHCTPYKIHIA M JOCTABKE 10 OGHEKTOB
3aKa3yuKa, COOTBETCTBHH C BBIIAHHBIM 3aKa30M, HEOOXOMMBIX I nposeneHuss CMP
KOHCTPYKIMH, HEe y4reHHbIX B Tomax KMJI ¢ yka3aHnuem IIOHECEHHBIX 3aTpar B
YTBEPHKIEHHOM CMETHOM pacyere.

- Bemonuenne CMP cormacHO NpPOEKTHOH MOKyMEHTAMM M pa3paGOTaHHON CMETHOI
AOKYMEHTAIHH Ha CTPOHTENBCTBO, ¢ IPUOOPETEHHEM BCEX HEOOXOMMMBIX MAaTEPHAIIOB.

- opranu3anus (yHIaMEHTOB;

MOHTaX aHTEHHBIX ONOpP/COOpYXKeHHH (OaliHM, MayTel, OTJEILHO-CTOSIIHE
TpyOOCTOHKH U JIp.);

- MOHT&X COIyTCTBYIOIIUX METaJUIOKOHCTPYKLHMH (37€MEHTBHI aHTCHHBIX ONOp M
IUIOINAIOK, OrPaKICHHsI, Pa3rpy304YHbIE PaMbl, aHKEPHBIE KPEIICHU, KabeIbpocT U
ap.);

- OpraHusaiys pyHIaMEHTOB, MOHTaK KOHTEHHEPOB;

- OpraHm3allisi WM  PEKOHCTPYKIHS  KOHTYPOB  MOJIHHE3ALIMTHOTO W
TEXHOJIOTUYECKOI0 3a3eMIICHHI;

- BBIIOJHCHHE OETOHHBIX OTMOCTOK, JIOPOXKEK, OrPaX/IEHHH, CTPOUTENEHEIX paboT B
alnapaTHbIX, BOCCTAHOBICHUE/PEMOHT KPOBE/b Pa3IMAYHOrO TUIIA U T.JI;

- IIOJIrOTOBKA PEMOHT IIOMEICHHH-aIIapaTHbIX,

- IPOYHX CTPOHUTEILHO-MOHTAXKHBIX H OT/IEJIOYHBIX paboT.

- IlpoBenenue paboT Mo HEMOHTaXy OOBEKTOB HE AKTHBHOM UHPPACTPYKTYpPHI (aHTEeHHAs
OIOpa, KOHTEHHEP, OTPaX/IEHHE, ONOPHI/CTONOBI SIEKTPONMTAHKS, CTPOCHHA H T.I1.) C
MEePEeBO3KOM 10 CKJlana 3aKa3duKa B COOTBETCTBHH C 3aKa30M.






- lpenocrasienne BeeX HEOOXOMMMEIX aKTOB, IIPOTOKOJIOB, JKYPHANOB H CEPTH(QHKATOB
COOTBETCTBHS 1T HCIIOJIE3YEMBIX MATEPHAIIOB H Ha BLIIOJIHSAEMbIE PaboThl, B COOTBETCTBHH
¢ tpeboBanusimMu [1THK u 3akazyuka.

- Craua 3aKOHYEHHOTO CTPOHTENBCTBOM 00BEKTA 3AKA3UUKY.

- YuacThe B NPHEMOYHON KOMHCCHH TIPH cjade OOBEKTa 3aKa3duKoM rocy1apCTBEHHBIM
opraHam.

3aka3 Ha BBIIOJIHEHHE PabOT MOMKET BKIIOYATH KK BECh IepedeHb paboT B IEIOM, TaKk H
OTAENBHBIE BUJBI paboT.

OpHEeHTHPOBOUHBIH He HOCAIMI 00s3aTeNnbHbIH XapakTep 065EM - 36 06BEKTOR (18 maur, 18
OaricH), N3rOTOBNEHHE METAUIOKOHCTPYKIMH 1 npoBenerne CMP. OpHEHTUPOBOYHBIN HE HOCSIIHIA
00s13aTebHBIH XapakTep 00beM Ha JIEMOHTAX 00BEKTOB He aKTHRHOIH uHppacTpyKTyphl — 15 06BEKTOB.
DaKTHueCcKOe H3MEHEHHE 00beMa 00YCIIOBIEHO BO3HHKIINME 0GCTOSTEICTBAMH, HE T03BOJISIOIIIMH
NpOU3BOAUTE PAbOTHI HA paHee 3aIIAHUPOBAHHBIX 0OBEKTAX HIIH J00aBIEHHEM HOBLIX OOBEKTOB.

[Tnanmpyemsiii 06vem pabor - onpejensercs moTpeGHOCTHIO 3aKasunka (B Hpe/enax CYMMBI
norosopa) cornacHo 3akazaM K Jlorosopy. OGbeM M BHIBI paboT MOTYT OBITH CKOPPEKTHPOBAHEI
3axa3zunkoM Ha JI060M 3Tarne BEIIONHEHHUs 3aKasa.

OcHosHble TuIbl MeTatokonceTpykuuii B 11O r. Byxapa, Pecry6nuku V36ekuctan

Nenm ITIpoexT HOMED Onucanue
1 AMC-24-01/01-15KM, Bamns yeTeIpexrpaHHas Mpu3MaTHUecKas BhICOTOl
AMC-24-01/02-15KM u np. 24 metpa TpyGuaras

5245-1-KM, 5254-1-KM, 5255-1-KM, | Bamms YeThIpEXIPaHHasl MUPaMUJIaIbHas BBICOTOMH
2 5258-1-KM, 1500-B31-1-01KM, 1500- | ot 30 mo 50 METPOB YTOJIKOBast
b31-2-01KM, 1500-550-1-01KM u ap.

MeTannoKoHCTPYKIMH Ma4Thl OMOPHON KACCETHOTO

3 -KM-05-10 :
01n-KM-05-10 u mp THIIa BBICOTO# J10 27,8 MeTpa

011-KM-05-10-06, 011-KM-05-10-07 | Onopras mmomanka Juisi YCTAHOBKH aHTeHH BC
H 1p. pa3/INYHON JIUHHEI

MeramiokoncTpykuun st kpemsienus RRU Ha

T-0353-15-BSS-RRU- .
: S0 L-HRb KB | Hp Maydre OHOPHOﬁ KaCcCeTHOI0O THUIlia

6 01n-KM-05-10-13+21, Pasrpysounsie pamel JUIst pa3sMeleHns
ST-0505-19-BSS-PP-KM wu jip. o0opyI0BaHUs H IEeHTPaTLHOro (-Ta AMC
¥ 011-KM-05-10 u ap. KaGenbpoct u onopsl k Hemy

Omopa BeicoTO# M0 12,8M Juls MOHTaXka aHTEHH

2155-2003-K .
8 53 M zp PPJI, ycranapnuBaeMas Ha KpblIile HIH Ha 3eMIIe

AHKepHBIE KpeIUIeHHUs] MauThl OIIOPHOM KACCETHOro

9 011-KM-05-10 u ap. S

10| ST-0443-17-BSS-OI'-KM wu np. Merajuindeckoe ceTyatoe orpaxieHue

MerannokoHCTpyKIuKu MadThl BeicoTOM 30M st 11

11 | RUZ-0442-21-BSS-H30 2-KM "
- BETPOBOTO paioHa

JanHast Tabnuna HOCHT MCKIMIOUHTENHEHO MH(OPMAIMOHHBIA XapaKTep, W HPH HCIONHCHHH
Jloropopa  3aKa34MK MOXKET HepefaTs VICIONHMTENI0 THIOBBIE IIPOEKTHI  OTJIMYHBIE OT
BBIIIEIEPCUHCIICHHBIX.  OCHOBHBIE — YEPTEXXH IICPEYHMCIEHHBIX KOHCTPYKLMH IIPHBEJEHBl B
[Iprnoxenusx Ne6.

Tun ycranaBnuBaemblX KOHCTPYKUIHH Ha OOBEKTE OmpeenseTcss MPOEKTOM H MOXET He
COBIIaATh C IPUBEACHHLIMU B HacTosmeM 13 ueprexamu.






[Ipy W3roTOBIICHHM KOHCTPYKLMH CleIyeT NpHAEPKHBATHCS TPeOOBAHWM, M3IIOKEHHBIX B
Hpunoxennn N2 Texuuueckoro 3amanus « [PEBOBAHMSI k H3roTOBIEHHIO M YCTAHOBKE aHTEHHbIX
orop (AQO) u Apyrux METAJUIOKOHCTPYKITHID»

1.4 Ceegenust 0 HOBU3HE,

VisrorosiieHHbIe W/UM MPHOOPETEHHBIE H3EIHS TOJIKHBI ObITh HOBBIMH (TOBApOM, KOTOPEIH He
ObUT B yNOTpeOJNEHHH, B PEMOHTE, B TOM YHCIE KOTODbIA He ObLT IOJBEPTHYT NEpeIesKe uis
BOCCTAQHOBJIEHHSI NOTPEOHTENLCKUX KAYECTB/XapaKTEPUCTHK).

IlocrasisieMble U31eMs JJOIDKHBI COOTBETCTBOBATH TPeOOBAHMAM HACTOSINErO TEXHHYECKOTO
3ajatus, [IPEJOCTaBICHHBIX MTPOCKTOB U BBIJAHHBIX 3aKa30B, U UMETH IMOJHEIH TaKeT JOKYMEHTOB B
COOTBETCTBUH C TpeOoBaHUSIMH 3aKa3uHKa.

2.CrpaxoBanue ToBapoB.

TpeboBanus mo cTpaXoBaHHIO TOBApOB U U3JICNUH HE NPEIBABIIOTCS, ONHAKO McHoiHuTens
HECET OTBETCTBEHHOCTh 3a COXPAHHOCTh TOBAPOB H M3JETHH O MOMEHTa UX O(QUIMAIBHOM meperaun
[loxkymaremo, cornacHo AKTBI BBITOJNHEHHBIX paboT. OpraHW3alis XpaHEHHs BBITONHEHHbBIX UL
3aKasuMKa METAJNIOKOHCTPYKIIHI OCYIIIECTBISIETCS HAa TEPPUTOPUH McriomHuTes.

3.001acTh NpHUMeEHEHHSI.

OObeKThI CeTH COTOBOM MOABHKHON paauoTenedonnoit ceazu OO0 «UMS» Ha TeppHTOpHH
1O r. byxapa PecnyGnuku Y36ekucran. B MCKIFOYUTENBHBIX CIydasxX IO 0GOIOJHOMY COTJIACHIO
3akazuuka u Mcnonuuresis, 3aka3bl MOTyT OBITE BBITYIIEHBI U1 00bEKTOB 3aKa3unKa, pacroNoKeHHbIX
B IpyruX peruoHax PecnyOmuku V30ekucramn.

4.00mmue TpebOBaAHMA K YIACTHHKY.

Hamrane Heo6X0auMOro noATBEpKAEHHOTO OmbITa paboT He MeHee 1 ro/1a Ha peiHke PY3 mo
BBIIIOJIHEHUIO CTPOUTENIBHO- MOHTaXHBIX paboT(CMP), Mo H3roTOBIEHHIO AHTEHHO-MAYTOBBIX
coopyxenuit (AMC) my1s onepaTopoB MOOKIIEHOI CBA3H HA TeppHTOpHH Py3;

Hammure nimnensuu Ha mpoBeneHne paboT METOJIOM ITPOMBIIIJIEHHOIO aJIbIIMHA3MA., B
COOTBETCTBHH ¢ TpeboBaHUsIMH HaHHOro T3;

Hanmume co6CTBEHHOr0 IPOU3BOICTBA METAUIOKOHCTPYKIIMI (JI0ITycKaeTcsl HaTHaue
JOJIFOCPOYHBIX IOTOBOPOB HA apeH 1y IIPOH3BOICTBEHHON HH(PACTPYKTYPhI) 00J1a1ar0IIero
HEOOXO/IMMBIMHE CIIEIl. MEXaHH3MaMH, CTAHKAMH, BEICOKOTEXHOJIOTHYECKMMH CBapHBIMH IIpHOOpaMu
(rmmasMeHHBIH pe3ak, IOTyaBTOMAaTHYeCKas CBapKa);

- Beck pabounii nporiece 10mMKeH COOTBETCTBOBATH HOPMAaM CTaHJAPTH3AIMH, FOCY JaPCTBEHHBIM
cTaHjapraM B 00JaCcTH OpraHu3aluy TPy /a;

- Hannuve B mirare y HCONHUTENS KBATH(DUIHPOBAHHBIX COTPYAHHUKOB, ¢ HEOOXOIMMBIM OIBITOM
paboTsr,

['0TOBHOCTE K NMOJNKCAHHIO COTJIAIIEHHSI O KOH(PUIEHIIHAILHOCTH ¢ 3aKa39lKOM;

Texumueckue xputepun K YuacTHHKY u3noxensl B [Ipunoxennn 1 «Kpurepun Texnuueckux
OLIEHOK.

5.Cpoxku BbinoiHeHust pador.






B mponecce Bbmosmenus paGoT BBIMONHEHME KaKIOTO dTANa HE JOJDKHO IIPEBBIIATH
YKa3aHHBIX HHYKE CPOKOB:

- Msrorosnenne metamroxoHcTpyKumii 20 ameii Ayist mepBoii KOHCTPYKUIHH H 5 gHeil s
KaK/I0H cireyromeil ¢ MOMEHTA MONydYeHHs IPEeIOTIaThl OT 3aKa3unKa, eciu METAJIOKOHCTPYKITHH
HAYT B OJIHOM 3aKase;

- Bemonnenne CMP (daxriyeckux paGor Ha 06bekTe) He Gosee 45 KaTeHIApPHBIX AHell IS
KaXaoro o0beKTa ¢ MOMEHTA IIOJNYYEHHs NPEeJOINIAThl OT 3aKa3uhKa WM ¢ MOMEHTA OKOHYAHHS
M3TOTOBJICHUS METATNIOKOHCTPYKIIUY B COOTBETCTBUM C IPEABLIYINUM IIYHKTOM, [T0ApSIuuK DobKeH
MMETh BO3MOKHOCTE OZIHOBpPEeMEHHO BhINOIHATE CMP He MeHee uem Ha sty u 6onee 00beKTax;

- Bouonuenue paboT o feMoHTaky, He Gonee 3 [HEH HA OUH 0OBEKT ¢ MOMEHTA Oy YEHUSI
MPEIONIATEI OT 3aKa34MKa B COOTBETCTBUH ¢ 3aKa30M, M 0O CPOK TS 3aKPBITHS 00HEKTA He JI0JIKEH
IPEBLIIATEL 15 KaJeHJapHbIX JHEH.

6.TpeboBanus mo 6e30MaCHOCTH.

CTpOUTENBHO-MOHTAKHBIE PabOThl JOJDKHBI BBIIONHSTCS B CTPOFOM COOTBETCTBHH C

TpeOOBAHUSIMH:

- KMK 3.03.02-98 «lIpaBumna npousBoacTBa 1 npueMKd pabot. MeTtaunueckue KOHCTPYKIHAWY;

- KMK 3.04.02-97 «3amura cTpoHTeIbHEIX KOHCTPYKIHA H COOPYIKEHHIT 0T KOPPO3HUY;

- T'OCT 12.3.016-87 «AnTHKOppO3MiiHBIE PaGOTEI [Py cTPOUTENLCTBE. TpeGoBarus Ge30macHoCThy
- KMK 3.03.01-98 «Hecymue u orpaxiaionme KOHCTPYKI{HI»;

- Tpebosanusam mo obecneuennio 6e30MaCHOCTH MepcoHaa IPK MPOBEIEHHH PaboT.

Henonnnrens o0s3an npou3BoauTE Bee pabOTHL B CTPOrOM COOTBETCTBHH C ACHCTBYIOMUMH
HOpMaMH OXpaHBI TPY/1a B TEXHHKH 0€30I1aCHOCTH M MOKapHO Ge3omacHocTH PY3,

B ciyyae eciu nipu ucnosniHennn 0653aTeNLCTB 110 JIOr0BOPY VICTIONHUTE b MITH IPHBICICHHOE
Hcnommurernem JInno nanecet ymep6 nMymectsy 3akazunka win Tpetbux Jlui, Mcnoanutens o6a3an
BO3MECTHUTB y1epO B 10JIHOM 00BEME 3a CYeT COOCTBEHHBIX CPEJICTB.

B cnydae Bo3HMKHOBeHHS oOs3arenscTB cmonHuTtens mepen TpeTbuMu Jlunamu, He
YYTeHHbIX B aHHOM T3, McnonHUTEND 3aKphIBaET STH 005A3aTeNbCTBA 32 CYET COOCTBEHHBIX CPEICTR,
Oe3 nmpupneueHus 3akaszumka.

7.TpeboBanus Mo NpaBHIIAM COAYH U PHEMKH.

Bcee paboTbl TOIDKHBI OBITh BBITOTHEHEI COMNIACHO JIEHCTBYIOMM HOPMATHBHEIM TOKYMEGHTAM
(IIHK, KMK, CHull, TOCT) Pecnybnuku V3bekucran.

Jlst paboT 110 M3rOTOBICHHIO METATTIOKOHCTPYKIIHIA:

- Ilepen nawanom paGoT, Ha cTajuu NMOANMCAHHS 3aKa3a, HEOOXOIHMO COTJIACOBATH C
3aKa3dMKOM CIIMCOK JIOKYMEHTOB, TPeOyeMBIH JUis 3aKphITHSL paboT. 3aKphITHE paGoT BO3MOMKHO
TOJIbKO mnociie mpenocTaBieHus MOJHOTO AKETa JJOKYMEHTOB II0 COTTACOBAHHOMY CITHCKY.

5 B mnpouecce BEIMOTHEHHS pabOT W MO €€ OKOHYAHMH IlOCTAaBIIMK JIOJDKHBI OBITH
O(OPMIICHBI H [IPEIOCTABIICHEI 3aKa34HKy BCE HEOOXOIMMBbIE MCIIONHUTEIBHEIC TOKYMEHThL. 110MHbIH
lepeyeHb NOKyMeHToB npuBeneH B IIpunoxenmm Ne3. OGpasibl JOKYMEHTOB NpHBEIEHBI B
ITpunoxenun Ned,

- Hpu npenbasnennn M3aennit K mpoMeskyTOYHOMH IpHEMKe ONOBEIeH e 3aKa3IuKa U €ro
IpUCyTCTBHE Ha 00bekTe 00a3aTenbHbl. O rOTOBHOCTH K 0cMOTPY ITOCTAaBIMK JODKEH OLNOBECTHTH
3aka3umnka 3a0J1arOBpEMEHHO, HE IO3THEE 3X pabouux AHEH N0 JAHS IPHEMKH.

Jlist pabot mo CMP:






: Ilepen wavanom pabot, Ha cTaguMu MojNMCaHks 3akasza K JloroBopy, HeoOXOmHMO
COTrJIAcOBATH € 3aKA3YMKOM CIIHCOK JOKYMCHTOB, TpeOyeMblil IS 3aKpBITHS paboT 10 Mepeunto paboT,
IpelycMOTPeHHBIX 3akazom. 3akphitHe paboT BozmoxkHO TOJIBKO mocie npenocTaBieHus MoIHOIo
laKeTa JOKYMEHTOB II0 COIIACOBAHHOMY CIIHCKY.

. B npouecce BbionHEHHS paboT W M0 ee OKOHYAHHH I[TOAPSIYMKOM JOJDKHBI OBITH
0(hopMIIEHBI H IIPEIOCTABICHBI 3aKa39HKY BCE HEOOX0/[MMBIE HCIIOHUTEIBHBIE JIOKyMeHTHI. [lepeueHb
1 06pasipl IOKyMEHTOB MpuBezens! B [Ipunoxennu Nos.

‘ . JlioGsie nomonmuTensHble paboThI, BOHUKAIOIME B IPOLECCE BEITIONIHEHHS paboT, He
YYTEHHBIC B IIPOCKTE U CMETE, a TAKKe JIFOObIE OTKIOHEHHS OT IIPOEKTA JOJDKHEI OBITE IIPEIBAPUTELHO
IHCEMEHHO COIIacoBaHs! ¢ 3akasynkom. HecormacoBanusie paboThl 1 JOTIOMHUTENBHBIE 00BEMBI PAGOT
>e3 UCBMEHHOI0 COITIACOBAHHS OILIAYMBAThCS HE OyIyT!

. IIpenocrasnenne 3akasyuky QoTooTdeTa O TPOIECCE BHITONHEHHS paboT Ha
NIEKTPOHHOM HOCHTEIE 00s3aTelIbHO.

. Eciu 3akas moMumo u3roToBiaeHus BKIoYaeT B ceds nmposeaenne CMP, ocie MIPHEMKH
METa/IOKOHCTPYKIMH, VICIOMHHTENs NPOM3BOIUT JOCTABKY M YCTAHOBKY HAa COOTBETCTBYIOLIEM
obbexre. [Tpu aTom coxpannocts ToBapa obecrieunBaer MCIoIHATEND, 1O MOMEHTA ClIaul 0OHEKTA.

. Ecin 3axas Bwmowaer B cebs Tompko CMP, MeTaNIOKOHCTPYKIHMH IlepeIaroTcs
HMcenmonauremo axkrom npuéma-tepesiaun. VCHONHHUTENbL COBMECTHO ¢ 3aKa3dmKOM IIPOBEpSCT
KOMIUIEKTHOCTE IIOCTABKH H [OJIHCHLIBAETCA aKT IIpHEMa-liepenadyu, AKT TNpHEMa-eperaun
IIOAIHCHIBAETCS YITOJTHOMOYEHHBIMH cOoTpyauuKamu Mcrnonaurens u 3akazuuka. [Tociie moanucanus
aKTa-pHéMa nNepefavd OTBETCTBEHHOCTh 3a COXPAHHOCTH JAaBAIBYECKOrO CHIPhS IIEPEXOIHT OT
3akazumka k VcnojgHuTeso.

ITo Mepe BBINOIHEHHS CTPOHUTENBHO-MOHTXKHBIX paboT, Ha 3Tamax TpeOyIomHX
TIOIITUCAHNA aKTOB CKPBITBIX H aHAIOTMYHBIX UM paloT, UCIIOMHUTENE 3a0/1aroBpeMeHHo (He MeHee 3
abounX [IHEH) OIOBEIaeT 3aKa3uhKa O TOTOBHOCTH K NPHHATHIO 5THX paGor. ITo pesyibpratam
10IITUCHIBAFOTCS] COOTBETCTBYIOIIME AKTEL.

= =

. Ilo 3aBepuienuio pabot B pamkax 3akasa MCoNHUTEND TOIKEH IPOBECTH BHYTPEHHIOKO
IpuEMKY 00bekTa 1 MHGOPMUPOBaTh 3aKa3YHKa O TOTOBHOCTH 0OBEKTA K IPEIBAPHTEILHON MPHEMKE
B IIHCEMEHHOM BHJIE.

[

2 HMcnonnurens n 3aka3yuK COrAcOBBIBAIOT rPa K BbIe3/ia HA OOBEKT I MPOBENCHHUS
IPHEMOYHON IIPOUEYPHI.

. Vicnonuurenb NpeaocTaBseT Bce HEOOXOAMUMBIE aKTBI, IMPOTOKOJBI, JKypHAIBI U
CepTH(UKATE] COOTBETCTBHS ISl HCIIOIb3YEMBIX MATEPHAIIOB.

K mpensapurenbHol NpHEMKE HPEABSBISIIOTCS OOBEKTH, pabOTHI HAa KOTOPBIX
BBIITOJIHEHBI ITOJIHOCTBIO, COTJIACHO TpeOoBaHuAM 3aKa3unKa.

. Brmonnennsie paGoThl He JODKHBI HMETh KPHTHYHBIX Je(DEKTOB M BCE JOKYMEHTEI,
CBA3aHHBIE ¢ pabOTaMH JIOJDKHEI OBITH IPECTABIEHE] B IIOJIHOM KOMIIIEKTE.

. Ilpu Hanuuun 3amedanuit x BemonHeHHbIM CMP - paGoThl 10JDKHEI OBITE 10pabOTAHBI
HCIIOJIHUTEIIEM € Y4ETOM 3aMeyaHuil 3aka34yuKa B COTIaCOBAHHBIE C 3aKa3YMKOM CPOKH.

- llpn nanuunm neekToB, KOoTOphle Oy/yT MPENSITCTBOBATE HOPMAILHON SKCITyaTalliK
00beKTa IPUEMOYHEIE TIPOIIEYPBI OYIyT OTIONKEHEI JI0 TIOJHOTO UX yCTPAHEHHS.

. B pesynbrare npeJBapHTeNbHOM MPHEMKH MONMCHIBAETCS COOTBETCTBYIOMIMH akT. B
cllyqae HaJMYUs CEPhE3HBIX JIE(EKTOB, BBIIBICHHBIX B XOJI€ NEPBUYHOTO BH3HMTA, COCTAaBISETCS
ne(eKTHBIN aKT ¢ yKa3aHUEM BbIABJIEHHBIX J1e(EKTOB.

CropoHBI JIOTOBapHBAIOTCS O rpadMKe IIPOBEICHHS HOBOM IIPHEMKH COINIACHO
(hakTHYECKON CHTYyaIlUH,

Hara HOBO# npueMKH J0KHA OBITh Ha3HAaYeHa B TeyeHHH He Gosee 10 KajeHaapHbIX
JIHEH,






- THocne nonrucanus akra mpeaBapuTeIbHOI IPUEMKH B CPOK He HO3/HEE 7 KaleHIapHBIX
JIHEH OCYIIECTBIIsIETCS] OKOHYATENBHAS IPUEMKA 00BEKTA.

- K oxonvarensnoit npuémke o6bekTa MpembABIsSercs 00BEKT, HE MMEIONMH HUKAKHX
Ae(eKTOB M MMEIONIMH IOJHbI KOMIUIEKT HOKYMEHTALHH, YKa3aHHbIA B OPEIBIYIIUX pasjenax
AAHHOro TeXHU4YECKOro 3amaHus. [lo pesynabTaram NOJOKHTENBHON NPHEMKE MOMIHUCHLIBAETCS
COOTBETCTBYIOIIMH aKT (AKT OKOHYATENIbHOM IIPHEMKH).

- IIpu orcyTcTBuM 3amedanmit Ha STame IpeIBAPHTENHHON IPUEMKH JIOIYCKaeTCsl
MOJIMHCANHE aKTa OKOHYATCIbHOH NPUEMKH 00BhEKTa.

[Toce moanucanus akra OKOHYATENLHON NPUEMKH HCTIONHUTEh JIOJDKEH [IPEI0CTABHTE
CU€T-(paKTYpy M AKT BBINOJIHEHHBIX PabOT VISl 3aKPBITHs paGoT 110 3aKasy.

8.IIpoueaypa mepeaaun HCKJIIOYHTEILHBIX IPAB U HHBIX JOKYMEHTOB HA 00beKT

Bee IMepelaHHbIE NOKYMEHTEI, IIPOCKThI, CMETHBIC PACYCThI H T.II. IIEPEIaHHbIC 3akazunKoM
Wcnonaureno B paMKax HaHoHOIo JI0roBopa SABIIAHOTCA COOCTBEHHOCTBIO 3aKa3zuhKka M JOJIAKHBI
HCIIOJIb30BAThCA VICIIOIIHUTEIEM TOJIBKO B LIEJISIX MCIIOJIHEeHHSI 00sI3aTENLCTB I10 JaHHOMY ,HOI“OBOpy. Ha
BCC OCTAJIIBHBIC CITYUaH JOJKHO OBITH IIOIYYE€HO MHCbMCHHOC pa3pellieHue 3akazymka.

9.TpeGoBanus Mo TEXHUIECKOMY 00yYEHHIO EPCOHAIA

He npumenumo.
10. TpebGoBanus mo oxpane OKpy:KamIeii IPUPOIHOIi cpebI

Bece paloTel [ODKHBI OCYIIECTBIATECS B CTPOTOM COOTBETCTBHH C  ACHCTBYIOLHMHE
IIPUPOJOOXpaHHBIMU HOpMaMH PecriyOinku Y36ekucras.

11.  MeponpusTus rpaxaaHcKoi 3alUTHI M NPeAYNPeKAEHHsT YPe3BhIYAHBIX
CUTYAUMI

He npumenumo.
12.  TpeGoBanus K 06BbEMY H CPOKY NPEA0CTABIEHHS raPAHTHIL

l'apaHTHHHBIH CPOK HA CTPOHTENBHO-MOHT@XKHBIE pabOTBI JOJDKEH COOTBETCTBOBATE
TpeOOBaHUAM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB H OBITH He MeHee 24 MecsieB co JHS IOANUCAHHS 06euMi
CTOpoHaMK AKTa IPHEMKH BBITOIHEHHBIX paboT.

["apaHTHHHBIN CPOK AKCIUTyaTAIMH H3rOTOBICHHEIX METAINIOKOHCTPYKLIMHI JOJKEeH OBITh He
MmeHee 10 Jer.

13.  TpeGopanus K TeXHHYECKOH KBaAM(UKAIMHA EPCOHATA

Brimonserre  pabor 110 CTPOHTENBCTBY JOJDKHO OCYLIECTBISTHCS KBATH(HIMPOBAHHBIM
[IEPCOHATIOM, 00JIa/[A0IIMM COOTBETCTBYIOIIUM YPOBHEM JIOMYCKA, B CTPOIOM COOTBETCTBHH:

- C neicByiomumu HopMamu 1 npasuwiamu (ITYD, [1TB, 115, KMK/CHull, Caullun)

PecnyGmuku V3bexkucran;

- B Teuenune Bcero nepuona paboThl, exXeHEnENEHO IpeocTaBIiTh B 000 «UMSy oruét

0 xoJie pabor.






Jpyrue TpeOoBaHMs HACTOSIIETO TEXHHYECKOTO 3aIaHHUSI.
14.  JlonoaHuTeabHbIE TPeGOBAHHS

M3srorosienne METaNIOKOHCTPYKIUH, @ Takke BhmonHeane CMP 0JKHBI OCYIIECTBISTECS B
CTPOI'OM COOTBETCTBHH C:

: IIpenocTaBieHHbIME  THIIOBBIMH [IPOEKTAMH METAIUIOKOHCTPYKIHH, NPOEKTAMH ¥
CMETHBEIMH pacieTamM 110 CMP (060cHOBaHHBIE OTKJIOHEHHUS OT JIOKYMEHTALMH J0JKHEI OBITH
COIJIACOBAHBI € 3aKa34HKOM).
- JIeHCTBYIOIMMH  TOCY/IADCTBEHHBIME ~ CTAHAAPTAMH, HOpPMAMH M [IpaBHJIAMH
Pecybnukn ¥Y30exucran.
. Texnu4ecknMu yC/IOBHAMM M IPOYHMH HCXOJHBIMH JaHHBIMH, HPEIOCTABIISEMBIMHA
3aKa3uuKOM.
- KadecTBo J1akOKpacouHOro TMOKpHITHS, CBApHBIX IIBOB, KAYECTBO MCIIOJIB3YEMBIX
MaTepHaloB JO/DKHO OBITh Ha BBHICOKOM ypoBHe (cooTBercTBoBarh KMK 2.03.11-96, KMK
3.04.02-97, KMK 3.04.02-97, TOCT 9109-81, TOCT 12707-77, TOCT 926-82, KMK 2.03.053-
97 m 1. 1L.).
- HcnonuuTens JoJpKeH 00ecieynBaTh MpoBeAeHHE MOATOTOBKH H HAHECEHHH 3ALIATHOTO
IOKPBITHS JOJDKHO BBINOJIHATBCS COIVIACHO peryinupyronmM gokymenrtam 'OCT 23118-2012
"KOHCTpYKIIUH CTATBHBIE CTPOUTENIBLHEIE",
- Hcnonuurens momken o0ecnedyuTh HSKCHEPTHBIA KOHTPOJIL KadecTBA MATEPHANIOB,
COCIIMHEHUS BJIEMEHTOB M IOTOBOH mpoaykimuu. (Onpejensiercs HalIdddHe y IOCTABLIMKA
BO3MOYKHOCTH KOHTPOJISI MATEPHAJIOB HA BXOJE H FOTOBOI'O U3JIE/IHs).
- Vicnonuurenb  JOJKEH — TapaHTHPOBATh — HAUIEKkKANIEE  KAYECTBO  MPOIYKIIHH.
HcenonnuTens f0ibKkeH 00eCnevHBaTh HAJHYHE MHOTOYPOBHEBOTO KOHTPOJS KAdyecTBA HAa
STAIlaMM BBIOJHEHHS paboT M BXOIHYIO OLEHKY HCIOJIB3yEMbIX MATEPHAJIOB.

HcnonuuTens 1omkeH HMETh CXeMBI IIPOU3BOJICTBEHHOIO TIPOIECCa.

B npouecce npoussoactea CMP nomken 65ITh 06eCieyer JOCTYI IS OCYIECTBICHHS
TEXHHYECKOr0 Ha/130pa 3aKa34uKOM C IIPEAOCTaBICHIEM BCeX HEOOXOMUMBIX TOKYMEHTOB.
. Wcnonnutens npucrynaer k Boimoisennio CMP Ha 06beKTe TOJIBKO B CITydace IONyueHHUs!
COTJIACOBaHUSA HA IPOBOAUMEIE PA0OTHI OT 3aKa3UHKA.
. B ciyuyae 00OCHOBaHHBIX OTKIOHEHHH OT IIPOEKTHO-CMETHOH JOKYMCHTAIHUH
HCIONHUTENL O0A3yeTCsl YBEJAOMHTH 3aKa3yMKa O HM3MEHEHHSX, JIOWK/IAThCS COTNIACOBAHMUS
M3MEHEHHH B [IPOEKTE U TOJIBKO IOCJIE STOI0 IPOIOIKUTE BBITOIHEHHS paboT.
. [Ipu Hanmuuun 3ameyanuii x BemonHeHHBIM CMP - paGoTEI T0IKHEI GBITH JTOPaGOTAHEI
HCIIOJIHUTEJIEM C YIETOM 3aMeYaHui 3aKka3yuKa B COrTTACOBAHHBIE ¢ 3aKa34MKOM CPOKH.

Mcnonuurens mpeqocTaBiseT Bce HEOOXOAUMBIE aKThl, JKYPHAIbl U CepTHHHUKATEHI
COOTBETCTBHS [l MCIIOJIB3YEMBIX MAaTEPHUAIOB.
3 B Teuenue Bcero neproza BRIIOIHEHHs pabOTHI, HCIIOIHUTEND JIOJDKEH HA Pery/ISIPHOI
OCHOBe OJDKeH rpegocTabiaTb B OO0 «UMSy otyer 0 xone pabor.
2 B xone BbimonHeHust paGoT HCHONHMTENb 110 TPeGOBAHHIO 3aKA3YHKA JIOJDKEH
NPENOCTABISITE BOBMOXKHOCTh OCYIIECTBICHHS TEXHHYECKOTO KOHTPOIISI 3aKa34uKoM JTr000ro
M3 OTalloOB BBIIONHAEMOH paboThl. B cioydae BBIIBIEHHBIX 3aKa3uMKOM OTKIOHEHHH OT
TpeOOBaHUH K BBINONHAEMBIM paboTaM, 3aKa34UKOM COCTABISETCS COOTBETCTBYIOIIMH aKT M
BBINKCHIBACTCA IIPEANKCAHHE ¢ TPeOOBAaHUEM YCTPAHUTH NEe(EKTHl B YKA3aHHBIA IIEPHOI.
Vicnonuutens 3a CBOM CYCT M B yKa3aHHbIE CPOKH BBIIOJNHSET pabOTHI 110 YCTPaHEHHIO
BBIABJIEHHBIX OTKJIOHEHHIA.






JlocTaBKa rOTOBBIX METANIOKOHCTPYKIHiT 10 0OBEKTOB 3aKa3umMKa, B COOTBETCTRHH C

BBIJAHHEIM 3aKa3oM OCYIIECTBJIACTCH Hcnonuurenem.

15.  TlpuHOHNBI EHO00PA30BAHHS HA BHINOJIHIEMbIE padoTbI

Omnutata paboT IPOU3BONTELCS O OTACILHBIM 3aKa3aM ¢ IPEIBAPUTENIBHBIM aBAHCHPOBAHUEM B
COOTBETCTBHH C YCIOBHAMH JIOTOBOPA, IIOJYYEHHBIMH B pE3yIbTaTe 3aKyNOdHOM IpOIeLypbl,
OKOHYATENIbHBIH pacyeT 10 3aKasy, IPOH3BOTUTECS II0CIIE BEIIOIHEHHS BCEX PaGOT M IPEAOCTABICHUIO
3aka3umKy BceX HCOOXOAMMBIX JIOKYMEHTOB.

LlenooGpazoBanue 10 H3rOTOBIEHHUIO METaJJIOKOHCTPYKIIMIi:

Jlist aBaHCHpOBaHHSA PaGOT NPAMEHSETCS NPOLEHT OT CTOMMOCTH IO H3TOTOBJIEHHIO
AHTEHHLIX OLOp M IPYTHX METAIOKOHCTPYKIHH 10 IEHaM, YTBEpP:KIEHHBIM B pe3yJIbTaTe
3aKYIIKH.

- Pacuer 3a BBIIOJIHEHHEIE paGOTI)I MPOU3BOJHUTCS T10 (1)aKTy HX BBIIIOJHCHHSA HAa OCHOBaHHH

AKTOB IIpHeMa-Tiepeiaun, IOAIUCAHHBIX 0OEHMH CTOPOHAMH.

[lenooOpazoBanne CMP:

Munst aBaucHpoBaHus paboT 10 0GBEKTY B KAayecTBE CTAPTOBON CTOMMOCTH 3aKa3uHKOM
TIPE/I0CTABIIACTCA CMETHASL CTOMMOCTh 00BEKTA, MPOIIEAIIYIO SKCIIEPTH3Y CMETHL
OxoHYaTebHBIH pacyeT 3a BHIIOIHEHHBIE pabOTHI IPOH3BOIUTCS 110 (haKkTy UX BEIOJIHEHHS
Ha KaXJOM OOBEKTE Ha OCHOBAHHH CMETHOTO pacyera, MOAFOTOBICHHOIO Ha OCHOBAHHH
[IHK ¢ npuMenenueM OCHOBHBIX IOKasaTeliell 10 HPOYMM 3aTparam MOJPSATINKA,
TPAHCIIOPTHBIM PACXOZaM, COTJIACOBAHHBIM Ha TAIe IPOBEACHHUS 3aKYTIKH.

Besnmmunna 3apa6oTHoit mate! onpeensercs cornacho ['ocerara . CTOMMOCTS MaTepHATBHBIX
pecypcoB u 060pyIOBaHMSI, HCTIOTL30BAHHBIX B CMETHBIX PACUETAX, OIIPEEIISETCS HA OCHOBE
JICHCTBYIOIIEr0 HA IEPHOJ| BBIIOIHEHMs pabor kartanora «Qurilishmateriallari Narxix
Muncrpos PY3, nanee Karanor.,

B ciyuasx, xoryia cTouMoCTh MaTepHaios, IPUMEHSIEMBIX P CTPOHTENLCTBE OTIHYAETCS OT
croumoctn B Karanore, McnojiHuTens MOMKeH MOATBEPIUTH €€ COOTBETCTBYIOLMME
HaKJIaIHBEIMH U cYeT (haKkTypamu.

LenooOpa3zoBanue paboT 110 JAEMOHTAKY:

Jliss  aBaHCHpoOBaHMS pabOT NPUMEHSIETCA IPOLEHT OT CTOMMOCTH IO JEMOHTAXY
COOTBETCTBYIOIICTO 0OBEKTA IO LIEHAM, yTBEPXKICHHBIM B PE3YIILTATE 3aKYITKH.

Pacuer 3a Bbinonmennble paGoThl MPOU3BOAUTCS TT0 (PAKTY HX BHIIOTHEHHS HA OCHOBAHHH
AKTa BBIIOJIHEHHBIX paboT, MOAMHCAHHBIX 0GEMMH CTOPOHAMH.

JlxoGp1e nomonHATENBHEIE PAOOTHI, BOSHUKAIOLIKE B IPOIECCE BRIIONHEHHS PaGOT, He yUTEHHBIE
B IPOCKTC W CMETE, a TakXke JIOOBIE OTKJIOHEHHS OT MPOEKTA IOIDKHBI OBITH IIPEIBAPHTENLHO
[TMCEMEHHO COIIIACOBAHBI € 3aKka3yukoM. He cornacoannble paGoTEI M HOIOIHHUTENbHbIE 00BEMEI PaboT
OIIAYMBaTLCS He Oy IyT.

Bce paGoTe! npuHHMaroTCest 10 0GBEKTHO, TONBKO HOCIE BBITOJHEHHS BCETO KOMILIEKCA pabor,
IEPEYUCIIEHHOTO B 3aKase /Ul IAHHOTIO KOHKPETHOro 00beKTa. YacTHIHOE 3aKphITHE paGoT 110 00BEKTY
BO3MOXHO TOJIBKO B CIIy4asX OTKasa OT peaau3allly cO CTOPOHEBI 3aKa3quKa, IpH 2ToM McrnomHuTens
AOJDKEH NepeiaTh 3aKa34uKy, a 3aKa3uuK OIUIATHTh MATePHAIBI U JTOKYMEHTHI II0 YK€ BEIIOTHEHHBIM
pabotam.

YHacTHHK JI0JKEH TIPEIOCTABUTE 3aIl0JHEHHBIE PACIETHBIE [I0KA3ATENH COTTACHO [Tpunoxenusm Ne7,
N8, No9, koTopele OymyT HCIOIB30BAHEI IIPH 3aKITIOYCHHE JIOroBopa.
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llpn mHapylieHHM CpOKOB HCHOJNHEHHS 3aKa3a 3aKkasudK HMeeT npaso TpeboBars oOT
Vcnonuurens yrnar nenu B pasmepe 0,5% cTomMocT 3aKasa 3a Kax/iblii [eHb IIPOCPOYKH, HO He OoJtee
30% ot crommocTn 3akasa, IPH ITOM ECIIH BEJIMYMHA HAPYUICHHS! CPOKOB HCIIONHEHHS 3aKa3oB
PEBBIMACT 60 JHEH, 5T0 CIMTaeTCss HeOGOCHOBAHHBIM OTKA30M OT HCIOJHEHHs 3aKa3a CO CTOPOHbI
Hcnonuurerns.

[Ipy HeoDOCHOBAaHHOM OTKa3e HCHONHEHHs 3aKa3a, 3aKasyuK HMEeT npaBo TpeboBaTth OT
ozapstnunka ynate! mrpada B pasmepe 100% crommoctu 3axasa,

[Ipu He 060CHOBAHHOM OTKa3e OT HCHONHEHHs AOTOBOPa 3aKa3uuK HMeeT PaBo TpeGOBATh OT
WcnonauTens ymnats! mrpada B pasmepe 10% croumocTtu Jlorosopa.

16.  Ilepeuens NPHHITHIX COKPAIECHMI
Ne Coxpammenue PacimmpoBka cokparnienuns
1 13 Texumndeckoe 3ananue
2 AMC AHTEHHO-MauTOBOE COOPYKEHHE
3 KM Tom «KoHCTpYKIIMK MeTajii4ecKue»
4 KM Tom «KoncTpyKinu MeTaminyecKue qeTaupoOBOYHbIE)
o KK Tom «KoHcTpykinu xene300e TOHHEIE)
6 CMP CrpoHTenbHO-MOHTaXKHbIE paGOTEI
7 [nca ITpoexTHO-CMETHAS TOKYMEHTAIMS
8 IIY3 IlpaBuna ycTpoicTBa 2J1eKTPOYCTAHOBOK
9 IITh IlpaBuna Texuuku 6€30MaCHOCTH
10 [I1B [TpaBuna nosxapHoi Ge3omacHOCTH
11 CHull CTpoHTeNbHbIe HOPMBI H TIPABHIIA
12 Canllun CanurapHble HOPMEI H IPaBUIIA
13 Irocr I"ocynapcTBeHHBIH cTapmapT
14 CIIPC CoroBas moIBIOKHAS PAIHO CBA3b






17. Marpuua oTBeTcTBEeHHOCTH CTOpoH npu Henoanennu Jorosopa

Onucanue xeicreus Henomnurenas | 3akazumk
Briyck 3akaza R
ITpunstue 3akaza R
IIpenocrasnenne neobXxomumoit joxymentanuu s | I R
UCIIOJIHEHUS 3aKas3a.
llpenocrasnenne mpumepo  (pabounx npoekToB) | I R
IUIAHUPYEMBIX METAJUIOKOHCTPYKIIHIA.
Koopimuanust u opranmsauus mommepiks ¢ apyrumu | R R
IlocraBmukamu, rjie 570 He06X0MUMO.
ITpenocrasnenue uH(popMaruu 00 obbekrax | I R
CYUIECTBYIOLIEH CeTH 3aKasuuka (110 HeoOX0MUMOCTH)
IIpoBenenune IIPE/BAPUTETHLHOIO cornacoBanus | I R
IIPOEKTHO-CMETHOH TOKYMEHTAIIHH C 3aKa3UYHKOM
llpenocrapnenue paGoyeii oxyMeHTaIHH 06BEKTA R
IlpenocraBnense cMETHOM MOKyMeHTAIMH 06beKTa R
Ilpenocrapnenue gocryma k caiTy n HeoGXOAUMOI TS R
3TOr'0 JIOKYMEHTAI[HH.
[IpoBenenre MHCIEKIWH caiiTa B COOTBETCTBHH ¢ | R R
BEIIYIIEHHEBIM 3aKa30M
Bremonnenne CMP Ha o6bextax cetn 000 «UMSy. R I
M3roropaenne MeTaJuUIOKOHCTPY KMt R I
lIpoBenenne  HEOOGXOMMMBIX  COIVIACOBAHMIA opua | R R
NPOBCICHUSX pPabOT CO BCEMH 3aMHTEPECOBAHHBIMH
JUIAMHA
IIpriemMKa 3aKOHYEHHOTO CTPOUTEIIHLCTBOM 00BEKTA I R
IIpenocrapienne HEOOXOMMBIX JTOKYMEHTOB, akTOB M | R I
cepTH(HKATOB IpH ciave 0OLeKTa

YclioBHbIe 0603HAYEHHS MATPHIBI OTBETCTBEHHOCTH:
R R (ot anri. Responsible) — HemocpeACTBEHHELH HCIIONHUTED,

A

coleicTBIE IIPpH BBIIIOJIHCHHUH 331444,

A (or aHrm. Assist) — OTBETCTBEHHOE JIHUIO, KOTOPOE OKAa3bIBAET

C (ot anrn. Consulted) — xoHcynpTanT (crenmanuct 1u60 DKCIEPT B
C IIPeIMETHOM 00JIaCTH, K Ubeil HOMOIIH IPHOETaeT OTBETCTBEHHOE JIMIL0
A0 TIPUHSATHSA KOHKPETHBIX PEIICHHUH );

BLINTOJIHEHHUS 331241

I (or anrn. Informed) — ma6monarens, uudopmupyemoe o (Jmio,
I KOTOpOE€ HAIUICKHT YBEAOMIATH O Xozme (nmmbo pesyibrarax)

18. Ilepeuens npuIoskeHui,






ji[ HammenoBanue npunoxenus

1 | Ilpunoxenne Nel. «KpHTepHH TEXHHYECKHX OIICHOKY.

) Ipunoxenne Ne2. « TPEBOBAHMUS Kk #3roToBICHHIO 1 YCTaHOBKe aHTEHHBIX onop (AO)
1 IPYTUX METANIOKOHCTPYKIIHH Y,

3 IIpunoxenune Ne3 Tlonusiii mepeyens MOKYMEHTOB JUJIsl ¢Aaud paboT IO M3IOTOBICHHUIO
METa/UIOKOHCTPYKITHIA,

4 Hpnnoxenue Ned. OGpasubl JOKyMEHTOB s claun  paboOT 10 HM3rOTOBICHUIO
METaJUIOKOHCTPYKIIHH.

5 | llpunoxenue No5. [Tepeuens u 00pasIpl TOKYMEHTOB JUIS CIAUH pabot mo CMP.

6 | [Ipunoxenue Ne6.

61 01-01-KM IIpumep pabouero npoexra mapk «KM», Ha 24,0 M npusMarudeckyIo onopy.
CwmeTHast ToKyMeHTaLus.

6. 01-01-K3K ITpumep paGouero mpoexra mapku «K2K», na 24,0 m npusmaruyeckyio onopy.
CmMeTHas JOKyMEHTaITHS.

6.3 03-01-KM Ilpumep pabouero mpoexra mapku «KMy, Ha 27,0 M YeTBIpeXrpaHHyIO MayTy.
CMeTHast IOKyMeHTaIHsI.

6.4 04-01-KM Tlpumep paGouero mnpoekrta mapkn «KMy, na 30,0 m maury. Cwmernas
AOKYMEHTALHS,

6.5 04-01-KM Tlpumep pabouero npoexra mapku «KMpy, Ha 30,0 M nupamMugansHOR bammmm.
CmerHas joKyMenTamnus.

7 | llpunoxenue No7. PacueTHBIH TOKa3aTelb Mo H3roTopernio MK

8 | Ilpunosxenme Ne8. PacueTHbIi TOKA3aTENb 110 BBIIOIHEHHIO JIEMOHTaXa

9 | lpunoxenune Ne9. TTokazaresn BeIHIHHEI MIPOYUX

Pazpaborano: I'opbareBuu B.B.
CornacoBaHo: [ait B.IO.
Cornacosano: Hezamor C.M.
CoracopaHo:

CornacoBano:
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Приложение №2 Требования к изготовлению и установке антенных опор (АО).pdf
Mpuitoxenue Ne2
K Texunyeckomy 3aiaHuI0

TPEBOBAHUSA
K M3IOTOBJICHUIO U YCTAHOBKE aHTeHHbIX onop (AO)
U IPYTUX METAUNIOKOHCTPYKIU

1. DYHIAMEHTDI

1.1. Bce marepuansl 1 000pyJOBaHHE, UCIONB3yeMbIe MPHU CTpoUTENbCTBE (hyHAameHToB AO
JIOJDKHBI IMETH CepTH(HHKATH U COOTBeTCTBOBATh TpeboBanusm ['OCT.

1.2. PaboTsl 1o ctpouTtenbeTBY yHAaMeHTOB AO HOKHBI OBITH 0OPMIICHBI COOTBETCTBYIOIIMMHU
aKTamH, a KBaJnu(ukanus nmepcoHaga NoATBEPIKICHA COOTBETCTBYIOIUMH YJOCTOBEPEHHUSIMH.

1.3. IlpenenbHOE OTKIOHEHUE BRICTYIIAIOIIEH YacTH (PyHIAMEHTa OT BEPTHKAIN U TOPU30HTANIN HE
nmomxHo mpesbimaTth 20 mm (CHull 3.03.01-87) Ha BCrO BBICOTY W AIMHY KaXIOTO KOHCTPYKTHBHOTO
3JIeMEHTa.

1.4. ®yHaaMeHT He TOJKEH UMETh BBICTYIAIOIIEH apMaTyphl, CKOJIOB, PAKOBHUH, TPEILLUH.

1.5. IIpenenbHbIE OTKIIOHEHHUS OMTOPHBIX IDTUT IO BBICOTE JOJDKHBI OBITH He Oonee 5 MM. KoHTpoub
BBITOJTHSETCS HHCTPYMEHTAJILHO C UCTIOJIb30BAaHNEM HUBENUPa ¥ 0(POPMIISIETCS HCTIOTHUTETILHON CXEMOM.

1.6. 'uapousonsanus GpyHAaMeHTa MOHKHA OBITh BBIMOJIHECHA ITyTEM HOKPBITUS CKPBITOW YacTH
¢bynnamenTa nByMms ciosiMu Outyma. [Ipn HeoOXomumocTH, Il MPOBEPKU KavuecTBa THAPOU3OJIILIMH
JIOTTYCKAeTCsl BCKPBITHE 3aIMTHOTO CJOS AaHTUKOPPO3UIHOIO TOKPBITUS C MOCHEAYIOUINM €ro
BOCCTAHOBJIEHUEM.

1.7. lImunpky aHKepHBIX aetaned dynamamenToB AO He JOKHBI UMETh Teh OpMaITii.

1.8. flkops um aHKepa OIIOPHI MOJDKHBI OBITH YCTAHOBIEHBI B COOTBETCTBUH C Paboueit
JIOKYMEHTaIUEH.

1.9. Jlns omop Ha 3emMie NpH BBICOKOM YPOBHE TPYHTOBBIX BOJI BEpXHAA 4YacThb SKOpei,
BBITIOJIHEHHBIX B BHJIE )KEJI€300€TOHHBIX SIIIUKOB, ITOTPY>KEHHBIX HAa HEOOJIBILYIO IITyOUHY U 3aII0JIHEHHBIX
MECTHBIM TPYHTOM, JO0JDKHA UMETh ac(hanbTOBO-TYJPOHHOE MOKPBITHE BEpXa SIKOpeH.

1.10. [Ipu ycTaHOBKE OTIOP Ha KPOBJIE 3[JaHUI KOHCTPYKIIUS PyHIAMEHTOB JIOJDKHA 00eCTIeYnBaTh
UX KPEIUIEHHUE C HAaMMEHBIIUM Pa3pyLICHUEM IUIUT HOKPBITHS ¥ MOJIHOE BOCCTAHOBIICHHE T€PMETH3ALNU
KPOBJIM B MECTax €€ BCKPBITUS M MOBPEKACHUS BO BPEMsI yCTAaHOBKH, a JJIsl IM(EPHBIX KPBILI €lle U B
MecTax BbIX0J]a aHKEPOB U CTBOJIA OMOPHI uepe3 MuepHOe TOKPHITHE.

OcHOBHAsl TNPOBEPKa COOJIOACHHS TEXHOJOTHYECKOro Ipolecca yeTpoicTrBa  (GyHIAMEHTOB
OCYIIIECTBJIAETCS B MPoOIlecce U3roTOBJIeHNs (YHAAMEHTOB U Be€HUsI 32 MPOLIECCOM M3rOTOBJIEHUSI
TEeXHHYECKOr0 HAI30Pa.

2. AHTEHHBIE OIIOPbI

Bce wmarepuansl u  o0opyaoBaHHME, HCIIONb3yeMble IPM  HM3TOTOBICHMM W MOHTa)Xe
METAJUTOKOHCTPYKIUI AO, OIKHBI UIMETh CepTUHUKATHI U cCOOTBETCTBOBaTh TpeboBanusim ['OCT.

PaboTsl Mo MOHTaXY METAIIOKOHCTPYKIHMHA AO J0JKHBI OBITH 0OPMIIEHBI COOTBETCTBYIOLIIMU
aKTaMH, a KBaJu(uKaLus nepcoHasa NOATBEP)KICHA COOTBETCTBYIOIIMMHU YOCTOBEPEHHUSIMH.

[IpenmpusiTue-u3roTOBUTENb paspabatbiBaeT MIPOM3BOACTBEHHO-TEXHUYECKYIO
(KOHCTPYKTOPCKYIO, TEXHOJIOTHYECKYIO, TPAHCIIOPTHO-MOHTaXKHYIO) TOKYMEHTAIMIO Ha M3TOTOBJICHHUE U
MOCTaBKy METAUIOKOHCTpYKIMH. OnHa BrmouaeT ueprexxu KMJI, TEXHOIOTHIO WM3rOTOBIEHUS
METAIIOKOHCTPYKINH AO U cXeMy yKJIaJK{ Ha TPaHCIIOPTHBIE CPEICTBA.
2.1. KOHCTPYKTUBHBIE TPEBOBAHUS U TPEBOBAHHUS K YCTAHOBKE

2.1.1. BeicoTa ycTaHaBIMBaeMOW OMOPHI JTOJKHA COOTBETCTBOBATH TE€XHUYECKOMY 3aJaHUI0 U
Pabodeit moxymeHTaITN Ha OOBEKT.

2.1.2. B KOHCTPYKITHIO OTIOPBI JOJIKHBI OBITH BKIIFOUYEHEI BCE HEOOXOAMMBIC TUTOIIAIKH, JIECTHHUITHI
U JPyTUE AJIEMEHTHI, HEOOXOAMMEBIC JIJIi YCTAHOBKH aHTCHHOTO OOOPY/IOBaHHS M IOCICAYIONIETO €Tro
00CITy )KMBaHMS.





2.1.3. MecTo yCTaHOBKH IOJDKHO COOTBETCTBOBATh TEXHHMYECCKOMY 3aJaHUI0. B KOHCTPYKITHIO
JOJDKHBl BXOJUTHh BCE HEOOXOAMMBIE XOMYTBHI WM HHBIE M3JENUs, MO3BOJIAIOLIME OOECHeUnTh Kak
¢uKcanuio, Tak ¥ U3MEHEHHUE YTiia MOBOPOTa TPYyOOCTOEK.

2.1.4. [Jna autrenn PPJI nmumamerpom 1,2M u Bblle [OODKHBI OBITH IPEIYCMOTPEHBI
METaJUIOKOHCTPYKLIUH I KPEIUIeHUs (PUKCUPYIOMUX (FOCTUPOBOYHBIX) IITAHT.

2.1.5. BaoJib cTBOJIa ONMOPHI AOKHBI ObITh KOHCTPYKIMH VI KPeIuleHUsl K HUM (QuaepoB U
Kkabesieil. PaccTosinne Mek1y HUIMH B BepTHKAJIbLHON mi1ockocTu 80cm.

2.1.6. Ilpu ycraHoBke omop Ha MHU(MEPHBIX KPOBIAX B KOHCTPYKIHUH OIOPHI OJDKHBI OBITH
IPEayCMOTPEHbI THIIb3bI U1 MOCIENYIOMEeH YKIaaku B HUX QuuepoB U kadenel. ' nnb3bl JOIKHBI OBITH
pacrmoyioXeHbl Ha TOW TpaHM OMNOPBI, TAe OyAeT yCTaHaBIUBATHCS TOPU3OHTAIBHBIH KaOembpoCcT A
yKiIanku duaepa.

2.1.7. KoHcTpyKuus THiIb3 IOJDKHA IHPEAyCMaTpUBaThb BO3MOXKHOCTh WX TE€PMETH3aLUU IpU
OTCYTCTBMM W Haluuuu B HUX ¢uaepos. o yknanku (uaepoB Bce OTBEPCTHS THIIB3 JOJDKHBI OBITH
3arJyIIeHBI.

2.1.8. Kpas ruimb3 10IDKHBI OBITh 00pab0TaHbl, HE UMETh OCTPBIX U PBAHBIX KpaeB I H30€KaHUS
NOBPEKACHUS Quaepa NpH ero yKIagke v NpeAoTBPaILCHUS TPaBM 00CIy KUBaIOIIEro IIepcoHara.

2.1.9. I'nnb3bl JOIKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI TAKUM 00pa30M, 4TOOBI KOHEK KPBILIH ObLT B CEpelnHe
JUTMHEI THIb3. OO0MIa UIiHA THIB36I JOJDKHA OBITH HE MeHee 60cM.

2.1.10. ITocsie ycTAaHOBKH ONMOPbI repMeTH3AlUsl KPbIINIM B MeCTax BbIX01a uyepe3 Hee
CTBO0JIA H AHKEPOB J0JI’KHA OBITH MOJHOCTHIO BOCCTAHOBJICHA.

2.1.11. Ha Bcex AO momxHbI OBITh IpeycMOTpeHbI 6 mnH 3a3emienus ('31L), BeimonHeHHbIC
U3 HEep)KaBeIOIIeH CTany TOJNLIMHOM He MeHee 3MM Ayl 3a3eMiieHHsl (DHAEPOB U HapyKHBIX OJIOKOB.
I'31I momxusel uMeTh pazmepsl 180x60mm. @opma 31 nomkHa ObiTh [1-06pasHoii. ['myOuna nsrnba
[1-00pa3Holi MKMHBI A0KHA OBITH Ha 1-2MM Oosbine, Yem royioka Oonta. 31 momkHa umetsh 12
OTBEPCTHH AHAMETPOM IMM, pacIONOKEHHBIX B 2 psiza (10 6 B KaXKIOM PALy) Ha pACCTOSHUU 3CM APYyT
ot apyra B cepeaune [ 31. ['311] e nomkHa ObITh OKpamieHa! B oTBepCTHs TOMKHBI OBITh BCTABICHBI
oonter M8 mnuHOM 3cM W3 HepkaBeromiel crtamu, mocie vero 31 momkHa ObITH TpUBapeHa K
KOHCTPYKIMH Onopbl. Kaxkpiii 60T T0KEH ObITh yKOMIUIEKTOBaH TpeMsl maidamu (aBe 0ObIYHEBIE U
onHa rpoBepHasi) u raiikoil. Kaxxmast ['31L qomkHa OBITh OTMEUEHA 3HAKOM «3a3EMIICHUE.

2.1.12. Mecta ycranoBku I'3111 10KHBI OBIThH CIICAYIOIMMH:

- 21IT. yCTaHABJIMBAIOTCS HA OJJHOM YPOBHE HEMOCPEICTBEHHO T10]] BEpXHEH aHTEHHOM ITOMAAKOMN (110
OJTHOM € Ka)/I0i CTOPOHBI PUAEPHON TPACCHI)

- 210T. yCTAaHABIMBAIOTCS B HEIIOCPEICTBEHHON OJIM30CTH OT MECTa Iepexoia ¢ BEpTUKAIBHON TPacChl
¢bunepa Ha TOPU3OHTANBHYIO (IO OJIHOH € KaXKJJ0H CTOPOHBI (PUIEPHOM TPACCHI)

- 2IIT. yCTaHABIUBAIOTCA Ha KaOelbpOoCcTe B KOHLIE TOPU30HTAIBHOIO y4acTKa (GuaepHoi Tpaccsl (1o
OJTHOM C Ka)JI0H CTOPOHBI KaOeIbpocTa)

2.1.13. Insa obecneuenusi TpeboBaHuii 1o cBeToBOil MapkupoBke AO B €€ KOHCTPYKIMH
JIOJDKHBI OBITH TIPETyCMOTPEHBI COOTBETCTBYIONIHNE KperuteHust 1uist ponapeit COM.

2.1.14. J1na obecrieueHust MOJIHUE3AIIUTHI OIIOPHI B €€ KOHCTPYKIHMHU JA0JIKEH OBITh MPeyCMOTPEH
MOJIHUETPUEMHHUK, a Ha TUIOMIAKE CTPOUTENBCTBA — COOTBETCTBYIOLTUI KOHTYP 3a3€MJICHHUS.

2.2. METAJUIOKOHCTPYKIIUHN

2.2.1. MeraiokoHctpykimd AO He JODKHBI MMETh HM3TMO0B, AedopManuii W HapyleHHH
[EJIOCTHOCTH.

2.2.2. KayecTBO CTald, HUCIOJb3yeMOM [JIi HM3TOTOBJICHUS AHTEHHOH OMNOPBI, JIOJDKHO
COOTBETCTBOBaTh TpeOoBaHMsIM PaOoueil JOKyMEHTallMM H  YAOCTOBEPATHCS COOTBETCTBYIOLIUM
ceptudukaroM. KOHCTpYKIIMHA TOIKHBI OBITH M3TOTOBJICHBI ¢ TOYHOCTHIO, MCKITIOUAIOINIEH KaKue-I0o
CHJIOBBIE OTIEPAIINH ITPH X KOHTPOJIBHON cOOpKe Ha 3aBojie 1 Nipu MoHTaxe. CTsIruBanue, pacrop, u3ruo,
yAap M JpYrHe CHIIOBBIE BO3ACHCTBUSA, NPUBOJAALIME K CO3/JaHUI0 B KOHCTPYKIUSAX HaIpPSKEHHO-
Je(OPMUPOBAHHOTO COCTOSIHUS, HAKIIETIA, TPEIINH (MJITH IIPEIIOCHUIOK TPEIINH) IOJKHBI OBITh TIOJTHOCTHIO
WCKITIOYEHBI.

2.2.3. 'V merautokoHCcTpyKunii AO He JOJKHBI OTCYTCTBOBAaTh PAacKOCHI WM APYTHE 3IIEMEHTHI
(nnmomaakn).

2.2.4. B anmeMeHTax METAIDIOKOHCTPYKITUH HE TOJDKHO OBITH TPEIITHH.

2.2.5. DIeMeHTBI METAUIOKOHCTPYKITUI JOJKHBI OBITH BRITIONHEHBI C COOTIOICHHEM TPeOOBaHUM
9KCIUTyaTallHOHHOM 0€30MacHOCTH U OXPaHbl TPYAA, T.€. HE JOIYCKAaeTCs: Pa3pbIBbl TETUBBI, OTCYTCTBUE
YaCTH CTYIIEHEH, YT OrpakIeHuUs, HIKHETO JIFOKA JISCTHUIL U T.1I..





2.2.6. DIeMEHTHBI IECTHUIHBIX ITPOJICTOB M METAIUTOKOHCTPYKIIHNA, HAXOASIIUXCS B 30HE TUIOIIAI0K
(mepexoqHbIX U OOCIYXKHUBAHUS), HE IOJDKHBI HMETh OCTPBIX BBICTYNAIOIIMX YacTell, CIOCOOHBIX HAHECTH
TpaBMy MPHU IKCILTyaTalluH.

2.2.7. JIiok Ha HIDKHEW MEpexOoAHOW IUIOIAAKE NOJDKEH ObITh 00OpYIOBaH —3aKpbhIBAIOLIEHCS
KPBILIKOM.

2.2.8. KppImka qomKHA OTKHIBIBATHCS, IPOXO/IS MEPTBYIO TOUKY, W HaIeXKHO (PUKCHPOBATHCS B
OTKPBITOM TIOJIOKEHHHM WM HUMETh 3amop-¢ukcatop. Kpome Toro, Ha KpbIIIKE JIIOKA JOJKHBI OBITH
IPEoyCMOTPEHBI IIETIIN AJIs1 HAaBeca 3aMKa.

2.2.9. Bce cBapHbIe MIBBI JOIHKHBI cCOOTBeTCTBOBaThH TpeboBanmsM KMK 3.03.01-98 «Hecymiue u
OorpakJaroIiue KOHCTPYKIMHM» YTBepkJeHbl ['ockomapxurekrctpoem PV3 ot 04.03.98 Ne2l.
Heponyctumo Hanuuue mpo>koroB MeTaia, HempoBapoB. CBapHbIe HIBBI, KaK MPaBUIIO, TOJDKHBI OBITH
BBIIIOJIHEHbI B 3aBOACKHMX YCIOBUAX. B cimywae, ecim cBapHble paOOThl BBINOJHSUINCH HAa MECTE
CTPOMTENILCTBA, TO IIBBI JOJDKHBI OBITH POBHBIMH, C pa3MepaMy KaTeTOB, OMpeleleHHbIX Paboueit
JOKyMeHTaluel, 00paboTaHbl, OUUILEHBI OT IIAKa U OKAJIMHBI, 3arPYHTOBAHBI M OKPAIICHBI.

2.2.10. Bce ycraHaBnmuBaeMble TpPYOOCTOWKH MOIDKHBI OBITh Ha OTMETKaX, OMPEeIeHHBIX
Texnndyeckum 3amanneM u PabGodell MTOKyMEHTAaIMel, WMETh IEIOCTHOCTh KOHCTPYKIIUH, XOPOIIO
OKpalc€Hel, C HCO6XOI[I/IMI>IMI/I XOMYyTaMu JIsd (I)I/IKCEHII/II/I 1 UBMCHCHHUS UX yTI'Jia IOBOPOTA.

2.3. BOJITOBBIE COEJMHEHUA

2.3.1. IIn1OTHOCTH CTSDKKM DIIEMEHTOB METAJUIOKOHCTPYKIMHA JOJDKHA TPOBEPSTHCS MIYIIOM
TonmHOM 0,3MM.

2.3.2. 'oj0BKM ¥ Talikk OOJITOB JOJDKHBI TTOCIIE 3aTSDKKH TUIOTHO (0€3 3a30pOB) CONMPHUKACATHCS C
TUTOCKOCTSIMU IIal0 WJIM 3JIEMEHTOB METaJNIOKOHCTPYKIHHA, a CTep:KeHb OONTa BHICTYNAaTh M3 TalKu HeE
MEHEE 4eM Ha 3MM.

2.3.3. Pemenus o mpeaypeskIeHHIO CAaMOOTBUHUNBAHUS TaeK — IOCTAHOBKA MPY>KWHHON MIAH0bI
WJIM KOHTPraKu — YKa3bIBAIOTCA B paboumx dyepTekax. B ciydae, ecinu pasaenom mapku KM (ueprexamu
KM/I) ompeneneHo MpUMEHEHUE NPYXKHUHHOW IIAHOBI, TO MOPSIIOK COOpKH OOITOBOTO COCAMHEHHUS
npeaycMaTpuBaeT NOCTAHOBKY IJIOCKOM IIai0bI 110/ rOJIOBKY 00IITa, Npy>KUHHAS [1aii0a ycTaHaBIMBACTCS
moa Taiiky. B cimywae, eciu pazmenom mapku KM (weprexxamm KMJI) ompeneneHo MpuUMEHEHHE
KOHTPraiiku, TO TIIOCKasl maiiba ycTaHaBIMBaeTCs 0] TOJIOBKY U O/ raiiky OonTa.

2.3.4. 3anpemaercs:

1. coBMecTHasi yCTAaHOBKA MPY:KMHHOM U IUIOCKOW Maii0bI Mo raiiky 60yTa;

2. yCTaHOBKA MOJ raiky 0oJra 6oJiee IBYX IUIOCKHX MIAKO;

3. CcTOmOpeHHE raek myTeMm 3a0HBKHU Pe3b0bI 00JITa WM NMPUBAPKH UX K CTEPKHIO 00J1Ta

KMK 3.03.01-98.

2.3.5. MeTu3sl I0JKHBI UMETh 3alllUTHOE aHTHKOPPO3UHHOE MOKPHITHE. BONTOBBIE KpeneKHbIe
W3IENUsl JOJDKHBL OBITh 3allMINEHBl OT KOppO3uH TepMoAN((Y3HMOHHBIM IUHKOBBIM HOKPBITHEM.
HeouunkoBanHble MeTH3BI 00s13aTEIbHO H0KHBI UMeTh JIKII.

2.3.6. MapkupoBKa IoCTaBJICHHBIX 00JITOB J0KHA ObITh BhinonHeHa 1o ['OCT 1759.0-87, TOCT
22356-77 u cootBeTcTBOBaTH Paboueiil nokymenTaunu. KpenexHsle n3aenus JOKHBL UMETh CePTU(QUKAT
3aBO/Ia-M3TOTOBHUTENS C yKa3aHHEM KJacca MPOYHOCTH, BHIA METAJUIM3UPOBAHHOTO TOKPBITHS U €ro
TonmmHbl. Ha ronoBkax OONTOB JOJKHO CTOSATH KJICHMO 3aBO/A-M3rOTOBHUTENS W 0003HAUCHME Kilacca

MPOYHOCTH.
Hanpumep: npuMmep Kieima it OOBIYHBIX 0OJITOB 8.8
MpuMep KJIedMa JJIsl BBICOKOTIPOYHBIX OOJITOB 40XJI 110,
roe:  40XJI — mapka cTayid, KITUMaTHIECKOE HCIIOTHCHHIE,
110 - 3HaueHHWe HaMMEHbBLIETO BpeMeHHOro conpoTusiaeHus (110 kI'c/kB MM).

3anpemaercss npuMeHeHHEe 00JITOB, He HMMEIIIUX KjeliMa NPeINpPUATHSI-UITOTOBUTEISI U
MapKHPOBKH, 0003HAYAIONIEH KJIACC MPOYHOCTH.

2.3.7. OnaHuEBble COSAMHEHUS OJDKHBI 00ECIeYMBATH IJIOTHOE COIMPHKACAHWE IIOCKOCTEH
CMEXHBIX (uraHIeB. B cTssHyTOM 001TaMu IIaHIIEBOM CTBIKE IIyTT TOMIKUHOM (0,3MM HE TOJDKEH I0XOIUTh
JI0 HAPYXKHOTO AuaMeTpa TpyOsl mosica Ha 20MM TI0 BCEMY IEPHMETPY, & MECTHBIA 3a30p y HapyKHOM
KPOMKH TI0 OKPY)KHOCTH (JIaHIICB JIByX CMEXHBIX CEKIMH He JOJDKEH TMpeBbIaTh 3MM. Bce
COTPUKACAIONINECS TTOBEPXHOCTU (IAHIEB IOJDKHBI 00CCIICUUBATh ANEKTPUUYCCKUE KOHTAKTHI CUCTEMBI
momnHue3anuTe! 6aman KMK 3.03.01-98.





2.3.8. OTBepCTHs CTATUBAEMBIX KOHCTPYKIIMH JOJHKHBI COBIANATh (OTCYTCTBHE ITepeKoca O0JITOB).
2.4. JECTHUILbI U IVIOIMAIKHU (J1J151 BALLIEH)

2.4.1. Ilnomanky amst 00CITy>)KWBaHUS aHTEHH JIOJDKHBI 00€CTIeYrnBaTh JOCTYI K pa3MeleHHBIM Ha
HHUX aHTEHHaM.

2.4.2. Bce miom@aakyd AOJDKHBI UMETh AIIEMEHTHI orpaxkaeHus Ha Beicote 0,1m; 0,5m; 1,1m ot
HAaCTUIIA IUIOLIAIKH.

2.4.3. PazMepsl mepexofHbIX IDIOMAN0K AODKHEI ObITh He MeHee 0,5x0,5M. B ciydae, xorma
HACTUJIBI IJIOMIAJJOK U3TOTOBJICHBI M3 MPOCEYHO-BBITSHDKHON CTAlIM M 00pa3yloT KOHTYP JIIOKA MPU BBIXOJE
Ha TJIOMIAJKH, Kpas HACTHIA O0PaMIISIIOTCSl METAUTMYECKHM YTOJIKOM, YTOOBI HE JOMYCTHTh HAHECCHUE
TpaBM OOCITYKUBAIOLIEMY [IEPCOHATY.

2.4.4. JInuHa mpoJera JIeCTHUIL 03 TUIOIIAIKH! IS OTABIXa JOKHA COCTABIATh He Oonee 10M.

2.4.5. JlecTHUIIB! JOJDKHBI PACIoONiaraTbCs B IIaXMaTHOM mopsjke. Jlomyckaercss KOHCTpYKLHUS
IPSMOM JIECTHULBI C YCTPOMCTBOM 3aKPBHIBAIOIUXCS JIFOKOB (depe3 Kaxasie 10 M) Bo3e IUIOMAAOK UL
oT/eIxa (00CTyKUBAHWS).

2.4.6. lllupuHa CTyNCHEH JIECTHUIL TOJKHA OBITh HE MeHee 45¢M.

PaccrostHre MeXxTy CTYTIEHSIMU JIECTHHIT JOJDKHO COCTABIAATH HE Oomee 35¢M.

CryIeHn T0DKHBI OBITH U3TOTOBIIEHBI U3 KPYTIIoi ctamm d=20mm.

2.4.77. BepTukaibHbIe JIECTHULBI TIPU BBICOTE 0OOjiee SM OJKHBI UMETh, HAUHHAS C BBICOTHI 3M,
orpaxkIeHus B BUE IyT. Jlyru oI KHEBI OBITh PacloioxeHbl Ha paccTosHUH He Oomnee 0,8M Apyr oT apyra
U COCIUHATHCS MEX Iy cOO0M He MEHEee YyeM TpeMsl IPOIOJIbHBIMH CTEP)KHSIMH U3 KPYIJIOH WIIN ITOJI0COBOM
CTaJIH.

2.4.8. Ilpu yctpoiicTBe Orpa)/ieHus JIECTHULl B BUJE OYT, PACCTOSHHUE OT JIECTHHUIBI IO AYTH
nomxHo ObITh 0,7- 0,8M Tipu paguyce ayru 0,3-0,4M.

2.4.9. Ilpu BBIcOTE TIpoIieTa ecTHHI 6oJiee 10M TOMKHBI OBITh YCTPOESHBI TUTOIIAAKH IS OTIBIXA
yepe3 Kaxaple 6-8M. B oTmenbHbBIX chywasx mpu JumHe mposnera 10-20M ycTaHaBIMBAIOTCS J1Ba
HaIpaBIAIOUINX, MapaljeNbHbIX TETHBE JIECTHHULBI MpyTKa AuamerpoM 20MM A8 IOOYEPEIHOro
3aKpeIUieHUs KapaOMHOB MPEI0XPAHUTEIBHOrO MOsICa. 3aKPEIUIEHHE MPYTKOB JOJDKHO MPOU3BOAUTHCS HE
Oomee yem yepe3 4M B maxmaTHoM mopsinke B cootrBercTBumM ¢ OCT 45.27-84 «Cuctema CTaHIapTOB
Oe3omacHOCTH Tpyna. Meramnnyeckue MadTbl W OamHu paauornpenanpustuid. OOmme TpeGoBaHUS
0e3omacHOCTH

2.5. TPOCA, OTTAKKHU, KOYLIIU, BAHJAKA

2.5.1. Tum u tnamMeTp MPUMEHIEMOTO TPOCa IS OTTSDKEK JODKEH COOTBETCTBOBATH MPOEKTY. Jlis
AO TpeuMyIIEeCTBEHHO JIOJDKEH MPUMEHSATHCS OUUHKOBAHHBIN Tpoc. [Ipyu HEBO3ZMOKHOCTH pean3aiun
TaKOTO PEUICHHUs JII000e JIPyroe JODKHO OBITH MpPEABAPUTENBHO COTJIACOBAHO C 3akazyukoM. B sTom
ClTy4ae MpUMeHSIeMbIH TPoc 00s3aTeIbHO OJHKEH NUMETh cMa3Ky. ['apaHTHs Ha cMa3Ky Tpoca JO0KHA OBITh
HE MeHee S JieT.

2.5.2. HarsbkeHne TPOCOB JIOJKHO TPOBEPSITHCS C MIOMOIIBIO IMHAMOMETPa M MMETh 3HaYCHUE B
COOTBETCTBHH ¢ MpoeKkToM. [lepen ycTraHOBKO# Tpoc 00s13aTeNbHO JOKEH OBITh IPEABAPUTEIBHO BBITSHYT
Ha 1/3 IpOEKTHOrO HATSHKEHUS OTTSKEK.

2.5.3. 3amnac Tpoca Ha Ka)JI0i OTTSIKKE CO CTOPOHBI CTSDKHOU MY(THI IOJDKEH ObITh HE MeHee 1.5M

2.5.4. Yrapl ycTaHOBKM OTTSDKEK MauThl JOJDKHBI COOTBETCTBOBATH 3HAUCHUSIM, YKAa3aHHBIM B
Paboueit noxymenranuu (He Mmenee 30° K CTBOJTy MauThl).

2.5.5. KoianuecTBo 3aKMMOB Ha KaXK0W CTOPOHE OTTSHKKH JOJDKHO OBITh He MeHee 3x. PaccTosHue
Mexay 3axumamu 50-80cMm. 3aXKuMBI JODKHBI OBITh KallMTAJIBHO 3aTSHYTHI, 4TOOBI HE [IOIMYCKaTh
BBITATMBAaHUS TPOCca U3 3aKUMa. Bce MeTanmoKOHCTPYKIMH 32)KHMOB JOJDKHBI HMETh aHTUKOPPO3UIHOE
MOKPBITHE.

2.5.6. Bce oTTskkm B MecTax n3ruba M TPEeHUs JIOJDKHBI OBITh YIIOXKEHBI depe3 koymw. Koymm
JOJDKHBL OBITH BBIMIOJHEHBI B 3aBOJACKHX YCJIOBUSX M3 HEP)KABEIOIIEr0 MaTepHaja, 00ecleurBaIOIero
MPOYHOCTH OT MEPETUPAHUS HE MEHEE YeM Ha 5 JIeT.

2.5.7. CtsokHbIe My(PTHI M HATSDKHBIC TPUCIIOCOOICHHS JOJDKHBI OBITh YCTAHOBJICHBI HA KaXKIYIO
OTTSDKKY. PerynmipoBouHas 9acTh CTsSHKHON My(THI momkHa OBITE 30-40cM. Ilocite okoH"aHHs padboT 10
PETYIUPOBKH OTTSHKEK PEryJIMPOBOYHAS YacTh JOJDKHA OBITH MCIOJIB30BaHa He Oosiee yeM Ha MOJOBUHY
cBoell jumHBL. Bce 37IeMEHTHI CTSDKHOW My(dTHl W HATSDKHBIX TPHCIIOCOOICHUH IOJHKHBI HWMEThH





AHTHKOPPO3UHHOE TIOKPBITHE. Pe3b00BBIC YaCTH JIOJDKHBI OBITH CMa3aHbl. [IpuMeHseMble MaTepHabl JIJIs
3aIIUTHI OT KOPPO3UH U CMA3KH TOJKHBI OBITH PaCCUMTAHBI Ha MEPHO/] OCeIyIoImel dKCIUTyaTanun 0e3
BOCCTAHOBJICHHS HE MEHEE 5 JIeT.

2.6. JAKOKPACOYHOE INOKPBITHUE

2.6.1. Cucrema 3aIIMTBl METANIOKOHCTPYKLHUI OT KOPPO3WH JOJDKHA OBITh BBIIOJHEHA B
coorBerctBur co CHulIl 2.03.11-85 “3ammra CTpPOMTENBHBIX KOHCTPYKIWH OT Kopposuu”. Ocoboe
BHUMAaHHUE [IOJDKHO YAEJATHCS KauecTBY IOATOTOBKHM ITOBEPXHOCTH, IOJUIEXKAILEH aHTHKOPPO3UHHON
3amute (yAajJeHHe 3ayCeHLEB, CBAPOYHBIX OpBI3T, OCTATKOB (IIOCA, TOJHAS 3aYMCTKA CBAPHBIX IIBOB,
CKPYTJICHHE OCTPBIX KPOMOK, Y/AaJeHUE 3arps3HEHUN M 00e3KMPHUBAHUE IMOBEPXHOCTH yaWUT-CIIUPUTOM,
yIaJeHne TPOKATHONW OKAMHBI M PXKABYMHBI TECKOCTPYHHBIM (ApobOecTpyiHBIM) criocoOoM mo 2-i
crenienn ouuctkun 1o I'OCT 9.402-80). Ilokpacka MeTasIOKOHCTPYKLHUH BBIMOTHSIETCS TOJIBKO IO
NpeBapUTEIbHO OIPYHTOBAHHOM MOBEPXHOCTH B 3aBOACKHX YCIOBHAX. B mporecce TpaHCIOPTHPOBKH,
YKPYITHUTEIHHOU COOPKH CEKIHM, a TAKKE MOHTa)Ka OMOPBI MOKET mpoucxoauTh nospexaenue JIKIL. Ilo
OKOHYaHUHM MOHT@)XHBIX Pa0OT, YYaCTKH MOBPEXKICHUN IOJKHBI OBITH MOATOTOBIEHBI, HA HUX JOJDKHO
ObITh HaHeceHO TpyHTOBOYHOE MokpeIiTHe U JIKII TOTO *Ke KayecTBa, YTO M OCTABHBIE KOHCTPYKLIUH.

2.6.2. Ha mpumMeHsieMbI€ sl TOKPACKH MaTepHalbl JOJDKEH OBITh cepTUdUKaT kadecTBa. [lokpacka
OTIOPBI AOJKHA OBITH BBINOJHEHA TOPU3OHTAIBHBIMH YEPEILyIOMMMHUCS 110 LBETY MOJIOCAMU KPAaCHOTO M
Oenoro nBeroB mupuHOH 0,5-6,0M Ha BCIO BBICOTY. BepxHsisi 4acTh OMOpHl NOJDKHA OBITH KPacHOM.
I'apanTus Ha JIKII, B T.4. Ha ee BT, JOJDKHA OBITH HE MEHEE S JIET.

2.6.3. Tonumna JIKII nomxna 061t He MeHee 200MKM

2.7.TEOAE3USA U BEPTUKAJIBHOCTbB CTBOJIA AO

IIpoBepka BBICOTHI U BEPTUKAIBLHOCTU cTBOJA AO NpOBOAUTCS TEOAOIUTOM.

OTkJI0HEHHUE OT BepTuKanu He noypkHO npepbinatk 0,001 oT BeICOTHI onops i Oamuu cBs3u, 0,0007 ot
BbICOTBI omopbl it MadTel ¥ 0,0025 ot BhIcOTHI omopsl s cronda (KMK 3.03.01-98). Beicota AO
JIOJDKHA COOTBETCTBOBATH TpeOoBaHMsIM Paboueil TokyMeHTalHu.

3. THEBHASI MAPKUPOBKA, MOJTHUE3AIIIUTA U 3A3EMJIEHUE AHTEHHOM OITOPBI

Bce marepuaiisl U 000pynOBaHHE, HCIOJB3YyEMbIC TPU BBINIOJHCHUUA JTHEBHOW MapKHPOBKH,
MOJTHUE3AIIHTHI 1 3a3eMiieHust AQ, TOIDKHBI HIMETh CepTU(HUKATHI B cOOTBeTCTBOBATH TpeboBanusiM 'OCT.

PaGoThI 110 BBITIOTHEHUIO THEBHOW MAPKUPOBKH, MOJTHHE3AMUTHI 1 3a3eMieHus AO JTOIKHBI OBITH
0(OpMIICHBI COOTBETCTBYIOLTUMH aKTaMHU.

3.1. JHEBHASI MAPKUPOBKA

3.1.1. JlneBHas mapkupoBka AQO BBITOTHSIETCS TOPU3OHTATBHBIMH UYEPEIYIOIINMUCS TI0 I[BETY
M0JI0CaMH KPacHOro U 0estoro 1BeToB mupuHoi 0,5-6,0M Ha BCIO BBICOTY.

3.1.2. /IneBnas mapkupoBka AQO IOJKHA OTYETIIMBO BBLAEIATHCA HAa (JOHE MECTHOCTH, OBITH
BUJTHOM CO BCEX HAIIPABJICHWH M UMETH JIBa PE3KO OTIMYAIOUINXCS APYT OT APyra MapKHUPOBOYHBIX 1[BETA!
KpacHblii u Oenblii. LiBeT kpacku onpenensercs no karanory useroB RAL -7 (3020, 3024-kpacHsiid, 9010,
9016-6¢npr1it).

3.1.3. lupuHa Yepeayromuxcs Mo IBETY MOJI0C Ao/bKHA cocTaBiATh 0,5—6,0M. [Tomock! JOMmKHBI
OBITH paBHEI 10 mHpHuHE. [IlnprHA OTASTBHBIX MOJIOC MOXKET OTIIMYATHCS OT ITMPHUHBI OCHOBHBIX MOJIOC 0
+ 20%. Ilpn oxpacke MeTammoKOHCTpyKUMH AO B 3aBOACKUX YCIIOBHUSIX JOMYCKAeTCs MOCEKLIMOHHAs
MOKpackKa.

3.1.4. MapkupoBKa J0JKHAa ObITh HAHECEHA CBEPXY JO OCHOBAHHS UYEPEIyIOIIMMUCS IO IBETY
MOJIOCAMHU.

3.1.5. Yucno yepeayronuxcs moja0c J0JDKHO ObITh HE MEHEe TpeX.

3.1.6. BepxHsisl ¥ HIKHSAS KpalHUE TOJIOCH THEBHONH MapKUPOBKH JOJDKHBI OBITH OKpAIIEHBI B
KpacHBIN 1IBET.

3.2. MOJIHUE3AIIIUTA U 3A3EMJIEHUE





3.2.1. MomHUETTPUEMHUKHY TOJDKHBI UMETh BBICOTY HEe MeHee 1,5M, M3roTaBIuBaThCs U3 YIIIOBOMH
cranu 50x50x4 win kpyrinoil cranu auaMmerpoMm 16-25MM, ycTaHaBIuBaThCs Ha BepxHel cekuuu AO u
KPEMUTHCS B HAUBBICLICH TOUKE K KAKJOMY U3 MOsICOB. BepxH1ii KOHEll MOJIHUETIPHEMHHKA TOJDKEH OBITH
320CTpPEH.

3.2.2. Mexay METaJUIOKOHCTPYKIHMAMHA W 3JIeMeHTaMHu pabounx rmiom@aaok AQO, Ha KOTOPBIX
pasMelaercsi aHTeHHOe 000pYAOBaHHUE U IEKTPOOOOPYAOBaHHE, JOIKEH OBITh AIIEKTPUUECKUN KOHTAKT
C KOHTYPOM 3a3eMJICHHUSI.

3.2.3. IlepeMBIYKH MOJDKHBI OBITH IIPHBAPEHBI M OKpAIIEHBI IIPH MOHTAKE B COOTBETCTBHH C
Paboueii nokymeHTaIue.

3.2.4. IlepeMbIYKH AOMKHBI OBITH YCTaHOBJICHBI Ha ()JIAHIEBBIX COSAWHEHUSX MEXIY CEKIHIMHU
AO (ecnu HaM4YMe TIepeMbIYeK IpeaycMoTpeHo Paboueii qokymeHTanmei)

3.2.5. IlepeMbIYKH JOTKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI JUIS CBSI3W HACTHIIOB IJIOMIAJOK (MM HECYLIHX
HIBEJUICPOB O] TUIOLIAaIKK) C (PacCOHKaMH KPETUICHUS JIEMEHTOB PEIICTKH;

3.2.6. llepeMBbIYKH JODKHBI OBITH YCTAHOBIEHBI IJISI CBSI3M HACTHJIOB IIOMIANOK (FUTH HECYIIIHX
IIBEJJIEPOB O/ IJIOMIAIKH) MEXKIY COOOM.

3.2.7. 3azemnennie AO 0JKHO BBIIOTHATHCS IMyTEM COSIUHEHUS €€ OMOPHON YacTh ¢ KOHTYPOM
3a3emiieHus1, obecnednBatomuM comportusieHne He Oomee 20 Om. IIpm opraHmzanuu COBMEIIEHHOTO
KOHTYpa 3a3eMJICHHsI (MOJIHAE3alINTa M TEXHOJIOTHS) €r0 COMPOTUBIICHHUE TOJKHO OBITH He Oonee 4 Om.
Kontyp momxkeH OBITH BBIOTHEH M3 TpeOyeMOro KOJMYECTBA 3a3eMIIUTENICH, B KadecTBE KOTOPBIX
pEKOMEHTyeTCsl cTalbHOW Yromok 63x63x6mMm. CoenuHeHHE 3a3eMiHTENed Mexay coOoH IOIKHO
MIPOM3BOANTHCS 3a3eMIISIONIEH cTambHOU MHON 40x4MM. 3a3eMIIsIoNIas MyuHa T0JDKHA ObITh MPUBapeHa
Kk AO mocre ee MouTaxa. [IpuBapka J0KHA TPOU3BOJUTHCS BHAXJICCT.

3.2.8. [Ipu coBMEIIEHHOM KOHTYpPE 3a3eMJICHUS TOYKA IMOJKIIOYCHHS MOJHHUE3ANIUTHI U TOYKA
MOJKITIOUCHHUS TEXHOJOIMU AOJDKHBI OBITH OTHENICHBI MEXIY cO00M B KOHTYpEe HE MEHEEe 4eM JBYMs
BEPTUKAIBHBIMU JEKTpoAaMu. MneanbHplli BapHaHT MOJKIIOUEHHS] — Ha HMPOTUBOIIOJIOKHBIE CTOPOHBI
KOHTYpa.

3.2.9. Cnycku mmH 3a3emieHust oT AO u anmapaTHOH K KOHTYPY JOJKHBI OBITh Pa3HECEHBI MEXKIY
co00i1 Ha paccTosiHUE He MeHee | M.

3.2.10. Kaxnpriii ankep AO MauTOBOTO THIIA JIOJDKEH ObITH COSAMHEH K OCHOBHOM IIIMHE B MECTE
COEJIMHEHHS €€ C OMOPHOW YacThIO CTBOJIA MayThl. MieanpHbI BapuaHT COEUHEHUS — «3BE3Aa», T.€. OT
LEHTPa K KXKIOMY aHKEpy.

3.2.11. Bce OTKpBIThIE YYACTKH UIMH U OTBETBICHUI TOJKHBI UIMETh aHTUKOPPO3UUHYIO 3alIUTy U
BBIKpAIICHBI B YUEPHBIN IIBET.

3.2.12. IIpu ycraHoBke AO MauTOBOTO THUIA Ha 3eMJIE 3a3eMJICHHE AHKEPOB JOJDKHO OBITH
NPEAYCMOTPEHO MPH BBIIOJHEHWH HUX (YHAaMEHTOB, a 3a3€MJICHHE CTBOJA — INPH BBINOJHEHUU
LEHTPAIBHOT0 (ONIOPHOT0) (pyHIaMEHTa.

3.2.13. OgHOBPEMEHHO C 3TUM IS OMOpP, PACIONIOKEHHBIX Ha 3eMJie, MPH BBIMOTHECHUH HX
(GyHAaMEHTOB Ha IUIOLIAJKE NOJDKHBI OBITH BBIIOJHEHBI pabOThI MO OpPraHU3alUH TeXHOJOTHYecKOoro
KOHTYypa 3a3emJjeHusi. Ouar KOHTypa JO0JDKEH OBbITh BBITIOJIHEH B MPEIYCMOTPEHHOM IPOEKTOM MeCTe,
KOTOpO€ HMCKIIIOYaeT JacToe XokaeHue jroneid. KoHTyp He momkeH ObITh 3aMKHYTHIM. BepTukaibHble
3IIEKTPO/IBI 1OJDKHBI OBITE yriryOsieHsl Ha 80 cM OTHOCHTENBHO ypoBHS 3eMiH. CoelMHEHNE BEPTUKAIBHBIX
AJIEKTPOJIOB JTOJKHO OBITh BBITIOJHEHO CTANbHOU MosIocoi 40x4mm. COMPOTHBIIEHHE TOTOBOTO KOHTYpa
JIOJKHO OBITH HEe Oonee 4 Om.

3.2.14. Bce 3emMenbHble pa0dOTHl MO BBHIMOJHEHHIO (YHIAMEHTOB M KOHTypa 3a3eMIICHHS Ha
TUIOILA/IKE JOJDKHBI OBITH O(OPMIICHBI aKTOM CKPBITBIX padoT.

4. OTPAXKIEHUE AHTEHHOM OITIOPHI U INTAHUPOBKA TEPPUTOPHUH ILVIOIIAIKHA

IImomanka mox AO momkHa UMETh orpaxkacHue. MoHTaxk orpaxkaeHus AO ¥ IIaHUPOBKA TUTOIIATKH
JIOJDKHBI TIPOM3BOIMTECS B COOTBETCTBUM ¢ Paboueit nokymenranueii. [InanupoBka u 61aroycTponcTBo
TEPPUTOPUHU JODKHA BBIMONHATHCS B cooTBeTcTBUU co KMK 3.01.05-99 IlpaBuna npousBoacTBa U
npueMKH paboT. biaroycrpoiictBo Tepputopuil. YTBep:xkaeHs! I'ockomapxutekrctpoem PY3 ot 26.03.99
Ne21.

4.1. TPEBOBAHUA K OI'PA’KJAEHHNTIO





4.1.1. Jlnmaa ctopoH orpaxkacHus AQO MODKHA COOTBETCTBOBAaThH yKa3aHHBIM B Paboudei
JOKYMEHTAIUU pa3Mepam.

4.1.2. BeicoTa orpaxkieHus AOJKHA ObITH He MeHee 1,8M.

4.1.3. Paccrosiaue ot pynmpamenta AO 10 orpakJaeHUs JOKHO ObITh HE MEHEe 1M.

4.1.4. Hwxuuii kpail orpakaeHus JOJDKEH pacrojiaratbCsl Ha paccTosHuu He Ooiee 100MM ot
YPOBHS CIUIAHUPOBAaHHOH ITOBEPXHOCTH IIJIOIIAAKH, HO HE COIIPUKACATHCS C 3eMIIEH.

4.1.5. KoHCTpyKuusi orpaxIeHus NOJDKHA COOTBETCTBOBAaTh Pabouell JOKyMEHTAalUuH W JTOJDKHA
OBITH coTyIacoBaHa ¢ 3aKa34MKOM JI0 Havajia IIPOU3BOJICTBA PaboT.

4.1.6. Bepxane TOpIBI OMOPHBIX CTOJIOOB OTPAKACHUS JOJDKHBI MMETh 3ariyIIKd U3 JHUCTOBOM
CTaJi, IPUBAPEHHBIE CIUIOIIHBIM IIIBOM.

4.1.7. CBapHble coelMHEHUE (3aBOACKHE M MOHTa)KHbIE) TOJKHBI OBITH TPOBEpeHsl B 00beme 100
% c mpoBEpKON IeOMETPUYECKUX Pa3MepoB M (OPMbI LIBOB, COCTOSIHUS OKOJIOLIOBHBIX 30H B MECTax
KOHTAaKTa IIBOB C IOBEPXHOCTSIMU CBAPHUBAEMBIX 3J1eMEHTOB. CBapHBIE MIBBI JOJKHBI OBITH 00paboTaHHbl,
OYMILIEHBI OT IJIAKA ¥ OKAJIMHBI, OTPYHTOBAHBI, OKPAILICHBl 1 HE UMETh MPOKOTOB METala, HEMPOBaPOB.

4.1.8. Cexumn orpaxaeHuss AO TOHKHBI OBITh YCTaHOBJIEHBI BEPTHUKAJIHHO C COONIOIEHUEM
MPSIMOJIMHEHHOCTH.

4.1.9. CtonObl orpaxaeHus JOJDKHBI OBITH MOTPYKEHBI B TPYHT Ha IIIyOMHY He MeHee 1M u
3a0€TOHUPOBAHEI HA BCIO TITyOUHY TOTPY>KEHUSL. .

4.1.10. KpoHIUTEHHBI TOJKHBI UMETh IUaMETp He MeHee 16MM U [inHy He MeHee 400MMm.

4.1.11. KpoHIITelHBI JOKHBI OBITh IPUBAPEHBI K CEKIMAM OTPaXKJICHHS C IIaroM He Menee 1,5M
M0 BCEMY MEPUMETPY C HAKJIOHOM HapyXy IUIomaaky Ha 45-60° oT ypOBHSI TOPU30HTA WIIH BEPTUKAIBHO.

4.1.12. OnmHKOBaHHAs KONIOYas IPOBOJIOKA JOJDKHA OBITH 3aKperieHa 10 BEepXHEMY Kparo
OTpakIeHUsI B IBa WK TPH Psila.

4.1.13. Konrouast mpoBOJIOKa TOJDKHA OBITH HA/ICKHO MPUKPEIUICHA K KPOHIITEHHAM 1 HE UMETh
npoBucanuil. HU>KHAsSI HUTh IPOBOJIOKU AOJDKHA pacnojiaratbes B 150MM OT BEpXHETO Kpasi Orpa)KacHHUsI.
PaccTosHue Mexay HUTSIMHU HE JOJDKHO OpeBblmaTh 150mMM. JlomycTUMO HATSDKEHUE 3-X pAOOB KOJIHOYEH
MPOBOJIOKU. B Takom ciydae paccTosHUE MEXIy HUTSIMH MOXKET YMEHBIIATHCS, a JJIMHA KPOHIITCHHOB
YBEITUYMBATHCS

4.1.14. KanuTka AOIKHA OTKPBIBATHCS HApPYXY IUIOLIAJKH, CMOHTHPOBAaHA HA MPAaBbIX METISX U
3anuparbces Ha BUCSUni 3amMok. Llupuna kanmuTku nomxHa ObITh He MeHee 1000mMM.

4.1.15. BricoTa nopora KalnuTKH JOJKHA OBITh 25-30cM 0T YPOBHS CIUNIAaHUPOBAHHON TEPPUTOPHH.

4.1.16. JIKII orpakieHus TOJDKHO OBITH BRIIOTHEHO STIOKCUA(UPHOH MK MTeHTa] TajIeBON SMAITBIO
CEeporo WM KOPUYHEBOrO (KPacHOro) 1BeTa B 2-3 CJI0sl, HAHECEHO Ha TPYHTOBKY M HE MMETh LAPANUH U
MIOTEPTOCTEN.

4.2. INTAHUPOBKA U BJIATOYCTPOMCTBO TEPPUTOPHUH ILIOIIA IKHA

4.2.1. YKIJIOHBI OT IICHTPA TUIOMIAAKHU K €€ KpasM JOJKHBI COCTABIISITH HE MeHee 3%.

4.2.2. lnsg oTTOKa aTMOC(HEPHBIX U TaIBIX BOJ, MPU HEOOXOIUMOCTH, JOMYCKAETCS yCTPOUCTBO
BOJIOOTBOJIHBIX KaHaBOK. KaHaBKM JTOJKHBI OBITH PACIOJIOXKEHBI HA PacCTOSHUM He Oosiee 3M OfHA OT
JIPYTOi 1 Hape3aHbI M0 YKJIOHY Wi 1moj yrioMm 30-60° k HanpaBieHHO ykiIoHa. OTBOJ BOJBI IO KaHABKaM
JIOJKEH TPOU3BOJIUTHCA 32 3M OT TpaHUll IUIOMIAJKH. YKIOH KaHAaBOK JOJDKEH IOBTOPSTH YKIIOH
3achllaeMol IIOBEPXHOCTHU WK OBITH HEe MeHee 2%.

4.2.3. Ilomazaka He JOHKHA UMEThH MPOCAIOK.

4.2.4. Jlns npeAoTBpaIIeHUs] pa3MbIBa WIHM OCHIIAHUS TUIAHUPOBKH IUIOIIAIKHU, Pa3MEIICHHON B
HACBITK BBICOTOH O0siee (0,5M, OTKOCHI JOJDKHEI OBITh YKPEIUICHBI IEPHOM HITU HHBIMH CPEIICTBAMMU.

4.2.5. Ilo TpeboBanmio 3aKka3urKa Ha IJIOIIAJIKE JO/DKHA OBITh BBIMOJIHEHA Mo/CHINKA. [Toackinka
JIOJIKHA OBITh M3 IICOHS MPAHUTHBIX (JIOIYCKAETCs MCII0JIb30BAHUE M3BECTKOBBIX MOPOJI, TalbKH) MOPOT
¢dpakmueir 20-40mm. TonmuHa cinost meOHs AokHA ObiTh He MeHee 10cM. IlnmaHuwpoBKa IUTOMAAKH
mebHeM J0/DKHA OCYIIECTBISITHCS Ha TIECUaHYIO MOAYIIKY TommuHON He meHee 10cM. Pacmpenenenwe
1IeOHs 1 MecKa JOJDKHO OBITH BBIITOJIHEHO TOJBKO OT BBICIIMX OTMETOK K HHU3IIMM.

4.2.6. Tepputopust 10KHA OBITH OYUIIIEHA OT CTPOUTEIHHOTO U MPOYETO MyCOpa U MPUBE/ICHA B
JTOJKHBIHN MOPSIIOK, PU HEOOXOTUMOCTH TPOBEIEHA PEKYIIHTHBAIHS.

5. TPEBOBAHMUS K PEMOHTY KPOBEJIb





Hawnbomnee pacnpocTpaHeHHBIE THITBI KPOBEJb, TPEOYIOIINE TPOBEACHUS PEMOHTHBIX Pa0OT, YCIOBHO
JIeTISITCS. HA TPU KaTeTOpHN:
1. Msrkas (pyJoHHas1) KPOBJISI — 2-yX CIIOWHBINA pyOepOHI TN HAIUIABIIEMbIE MaTEepHAITBI
1301/ pasTbron30i
2. KpoBist n3 mTYYHBIX acOECTOIIEMEHTHBIX JINCTOB — POBHBIN MIIM BOJHUCTHIHN mIH(ep
3. Merammnueckas KpOBIIs — JINCTOBAS CTAJIb, POBHbBIE OIMHKOBAHHBIE JINCTHI, IIPOGHACTHIT

Jo Hayana padoT Ha KpoBJe BCe TeXHHMYECKHE pellleHUs, BUJbI BbINOJHSIEMbIX PpadoT u
CTOMMOCTb MCII0JIb3YeMbIX MAaTEPHAIOB A0JKHbI ObITh COIVIACOBAHBI ¢ 3aKA3YUKOM M 0(hopMJIeHbI
AepekTHBIM akTOM. IIpm oTCyTCTBHH cOryIacoBaHHBIX ¢ 3aKa3YMKOM TeXHHYECKHMX pelleHui
nposenenne padot Ha o0bexkTe HE nomyckaercs!

CkpbITbIe padoThl T0JKHBI ObITH NMpeXbsiBIeHbl 3aKa34uKy U 0(popMIIeHbI AKTOM CKPBITHIX
pa6ot. Ilo oxoHuyanum pador 3aka3uMKy AOJLKHA OBITh NMPeJOCTABJIEHA HCIOJHUTEJbLHAS cXeMa
PEMOHTA KPOBJIM ¢ yKa3aHHeM (pakTH4YecKOH MJIOIIAIH PeMOHTA.

Jnsa 3akpbiTus pador McnojHurenp B 00513aTeJbHOM IOPsiAKe [JOJIKeH MPeACTABUTH
3aka3zunky (OoTo0THET, KOTOPBIH [J0/EKeH coaep:xkaTth ¢ororpadguu, orpaxkaouiue COCTOSIHHE
KPOBJIM [0 Ha4yajla PeMOHTa, Bce CKPbIThbie PadoThl, MPOMeXKYTOUHbIe ¢(oTorpadum mpomecca
padoThl, HTOrOBOE COCTOsIHHE KpOBJH. DoTorpadum J0KHBI ObITH OTCOPTHPOBAHBI IO JATAM
CbEMKH M HAUMEHOBAHMSIM 00bEKTOB.

Bce TexHMYeckHe pemieHMs JO0JKHbI ObITh BBINOJHEHbI C YYeTOM HACTOSILIUX TPeOOBaHWIA.
JI100ble OTKIIOHEHHS OT TPeOOBAHUI TOJKHBI OBITH coryiacoBanbl ¢ 3akazuukoMm. [lpuemka o6bekTa
OyaeT MpPOM3BOAUTHCH HA COOTBETCTBUE AaHHBbIM TpebGoBanusam, KMK 2.03.10-95(CHull), 'OCT
30547-97.

Ha xpoBJie mocjie OKOHYAHUSI PEMOHTHBIX PadoT A0JKHA OBLITH MpoBedeHa yoopka. Mycop,
HHCTPYMEHTBI U MaTepHuaJibl A0JKHbI ObITh YOPaHbI ¢ KPOBJIM U NPHJIEraouieil TeppuTopHu.

5.1. TpeGoBanus K peMOHTY MSATKO# (PyJIOHHOI1) KPOBJIH

5.1.1. PyGepoua u Jpyrue pyJIOHHBIE KPOBEIBHBIE MaTepHalbl, WMEIOIIUE Ha MOBEPXHOCTH
TaJIbKOBYIO MOCHITIKY, IIepel HAKJICHKON TOJDKHBI OBITh OUHUILIEHBI OT HEe.

5.1.2. IlonoTHHUIA PYIOHHBIX MaTepHaJIOB JOJDKHBI PacKaThIBAThCS M HAKJIEWBATHCS HAa OCHOBHYIO
TUIOCKOCTh TOKPBITUS TIpU YKJIOHE MeHee 15% mnepreHaukyssipHo, a npu Oonee 15% - mapamiensHO
HaNpaBJICHUIO CTOKA BOJIBI.

5.1.3. IlepekpecTHas HaKIeMKa OTIEIbHBIX CIIOEB PYJIOHHOI'O KOBpa HE IOIyCKAETCsl.

5.1.4. Ilpu yknoHax ckaTHOUW KpoBiu Oonee 2,5% BennunHA HAXJIECTKH MOJOTHUII TI0 MX ITUPUHE
JIOJIKHA COCTABIIATh B HIKHHX cllosix 70 MM, B BepxHeM — 100 MM.

5.1.5. Ilpn ykioHax IJIOCKON KpOBIM MeHee 2,5% BEeNIWYMHA HAXJIECTKU MOJOTHHIL BO BCEX CIIOSX
JIOJDKHA cOocTaBIATh He MeHee 100 M.

5.1.6. IlpuMbIKaHUs K BEPTHKAIBHBIM TTOBEPXHOCTSIM JIOJKHBI BBITIOTHATHCS 1O MpoekTy. [Ipu atom
MOJIOTHMIIA JIOJKHBI IIOJAHUMATHCS Ha BEPTHUKAJIBHYIO CTEHKY, Ha BBICOTY HE MeHee 200 MM.

5.1.7. Martepuanbl, NpUMEHSEMBbIE i KpPBII M KPOBENIb JOJKHBI OTBEYaTh TPEOOBAHUAM
TOCY/IapCTBEHHBIX M OTPACJIEBBIX CTAHJAPTOB, TEXHUUYECKHUX YCJIOBHH, CAHUTAPHO-THTUEHHYECKUM U
9KOJIOTHYECKHM HOpPMaM, JIN00, U OTCYTCTBUHU TAKOBBIX, TPEOOBAHUAM TEXHHUYECKON TOKYMEHTAIIUH Ha
9TH MaTepHabl, COrJTaCOBAHHOM B YCTAHOBIIEHHOM MOpsAKe I 0CKOMapXUTEKTCTPOEM.

5.1.8. B xpoBmsix ¢ ykinoHoM 2,5% u Oosiee Ha y4acTKax €HI0B CIEAyeT MpeaycCMaTprBaTh yCUIICHHE
OCHOBHOTO BOJOM3OJSIMOHHOTO KOBpa [JBYMSI CIOSIMH PYJOHHBIX OWTYMHHO3HBIX KPOBEJIBHBIX
MaTepuajoB (IpU PYJIOHHBIX KpOBISX), HIM JBYMSI MAaCTUYHBIMHU CJIOSMH, apMHPOBAHHBIMHU
cTeKjoMaTepuanaMy (TIp¥ MAcCTHYHBIX KPOBJSAX), WJIM OJHHUM CJIOEM DJIACTHYHBIX MaTepHasioB (Tpu
KPOBJISIX U3 DJIACTHYHBIX MaTEPHAJIOB), KOTOPHIE IOJDKHBI OBITH 3aBE/ICHBI HA TIOBEPXHOCTD CKaTa (0T JIMHUU
nepernda) He MeHee yeM Ha 750 MM.

5.1.9. B enyoBax kpoBenb ¢ ykioHoMm 10% u Oosiee, BBIMONHSAEMBIX W3 OUTYMHUHO3HBIX PYJIOHHBIX
MaTepuanoB, HEOOXOJUMO TpEeayCMaTpUBaTh YCTPOWCTBO 3alIUTHOTO CJOA IO IIUPHHE YCHJICHUS
OCHOBHOT'O BOJIOM30JIALIMOHHOTO KOBPA.

5.1.10. B xpoBisix ¢ ykiaoHOM 2,5% u GoJiee KOHEK T0JDKEH ObITh YCHIIeH Ha UpHUHY 250 MM ¢ Kax 101
CTOPOHBI OJHHUM CJIOEM PYJIOHHOI'O KpPOBEJIBHOIO MaTepuayia (IIPU PYJIOHHBIX KPOBJSX) WM OJHUM
MaCTUYHBIM CJIOEM, ApMUPOBAHHBIM CTEKJIOXOJICTOM MM CTEKIIOCETKOH (IIPU MaCTUUHBIX KPOBIISIX).

5.1.11. Cnou OCHOBHOTO BOJOW3OJISIIHOHHOTO KOBpa B PYJOHHBIX KPOBISX M3 OUTYMHHO3HBIX
MaTepHajoB B MECTax NPHUMbIKAHUN KPOBEJIb K CTEHaM, IIaxTaM, (poHapsM U AepOopMaliOHHbIM LIBaM





JIOJDKHBI OBITH YCHIICHBI TPEMsI CJIOSAMU PYJIOHHBIX KPOBEJIbHBIX MaTepUalIOB (BEpXHUM CII0H H0JIKEH UMETh
KPYITHO3EPHUCTYIO MOCHIIKY), @ B KPOBJISIX U3 2JIACTOMEPHBIX MaTEPUAJIOB - OZHUM CJIOEM J1aCTOMEPHOTO
MaTepuaia.

5.1.12. Jlns HakJIeWKH cJOEB OMOJIHUTENHFHOTO BOJOM3OJSILUOHHOTO KOBpa B KpPOBISIX H3
OMTYMHHO3HBIX MAaTEepHAJOB CJIEeLyeT MpedyCcMaTpuBaTh NPUMEHEHHE MACTHUK C IIOBBIILIEHHOMN
TEIIOCTOUKOCTBIO.

5.1.13. Ciou BOJOM3OMISIIMOHHOTO KOBPA MPHU BHICOTE CTEH J10 250 MM JIOJKHBI OBITh 3aBEJICHBI Ha UX
BepxHIOI0 TIpaHb. [Ipu Oombmieil BBICOTE CJIOM BOAOU3OJSILIMOHHOTO KOBpa CIIEAYET 3aKPEHuTh K
BEPTUKAIbHBIM IIOBEPXHOCTSIM.

5.1.14. BepxHmii kpail JOMOJHUTEIHHOTO BOJOM3OJSILIUOHHOTO KOBpa JOJDKEH OBITH 3aKpeIieH M
3alIMLICH OT 3aTeKaHUsl aTMOC(EPHBIX OCAAKOB 3aIIUTHBHIM (apTYKOM W3 OLMHKOBAaHHON KpPOBEIHHOM
CTaJIM WM NaparneTHbIMU IUTUTaMH.

5.1.15. Heo6x0auMo mpeaycMOTpeTh BOJIOHENPOHUIIAEMOE COSAMHEHNE 3aIIUTHBIX ()apTyKOB MEXKILY
c00OH ¥ 3aIlOJTHEHUE IBOB MEKAY MapaneTHBIMU IUNINTAMU TePMETH3UPYIOIIMMH MaCTHKAMH.

5.1.16. Ilpu HapyX HOM BOZOOTBOJE KapHHU3HBIE YYAaCTKH PYJIOHHBIX M MACTUYHBIX KpPOBEIb U3
OUTyMHUHO3HBIX MarepuanoB Ha mupuHy 400 MM IOJDKHBI OBITH YCHJIEHBI ABYMSI CJIOSIMH TOTO e
MaTrepuaa, 4YTO ¥ OCHOBHOM BOJOM3OJISILIMOHHBIN KOBEP. B KpOBISAX U3 37aCTOMEPHBIX MaTEPUAIOB 3TH
YYaCTKH Ha TaKyl0 K€ IIUPUHY JOJKHBI OBITh YCHIICHBI OTHUM CJIOEM TaKoro e Marepuaia. Ha ygactkax
KapHH30B, BBIXOAAIINX 3a HPEAEsbl HAPYXKHBIX CTEH YKJIOH KPOBIM JOJDKEH OBITh HE MEHBILE, YeM Ha
MPUMBIKAIONIEM K KapHU3Y y4acTKe

PaboTel BXxomAIIIME B PACLICHKY:

01. ITogroToBKa OCHOBaHUS.

02. [IpurotoBneHne MOTUMEP-OUTYMHOM MaCTHUKH.

03. O6mazouHast H30JIALHUS TOTUMED - OUTYMHON MacTHKOH.

04. Pa3meTKa HampaBiIeHHs! YKIAIKA MaTepHUaa.

05. Pa3BepTka pynoHa i pa3riIaKUBAHUS OT CKIAJ0K.

06. Packpoit maTepuana.

07. Hakelika pyJIOHHOT'O MaTepuaa yTeM MOAIUIABICHUS OUTYMHO-TIOJTMMEPHOTO BSKYIIETO
ra3oIuIaMEeHHBIMH TOPEJIKaMH C OCIEAYIOIINM IPUAABINBAHIEM K OCHOBAHHIO.
08. O6paboTKa IIBOB.

HITHK 12-01-021-01

[lepBbIii ci10il NOAKIAA0OYHBIA HA MACTUKE

3arpatsl Tpyaa pabouux-crpoutenei yen-u 75,07

3arpaThl Tpyia MAIIMHUCTOB uei-4 0,24

3 MAILIMHbBI U MEXAHU3MBbI

ABToMOOMIIM 6OpTOBBIC, 5 T Mam-u 0,24

IToapemuuku Mayrossie Mami-y 0,37

Kotbl Outymusie 10 400 1 mam-u 2,34

I'openku ra3oramMenHsie Mamr-4 15,16

4 MATEPHUAJIbBI

[Momumep - OUTYMHBIH PYJIOHHBIN MaTepuai (10 poekTy) kB.M 125
Macruka nonumep — 6utymuas tH 0,25

IIpoman-OyraH, cMech Texandeckas kr 30

HITHK 12-01-021-03

BTOPOI! CJI0M HAKPBIBOUHBIN Ha CYXO

I'apanTust Ha KPOBeJIbHBIE MaTepHaJIbl 1 pa00ThI M3 N30J1/GaJbIon30J1 — He MeHee STH JIeT.

5.2. TpeGoBaHusI K peMOHTY ac0eCTOLEMEHTHBIX U NPOQPHACTUILHBIX KPOBEIb

5.2.1. Tlpu npow3BOACTBE KpOBEJIb W3 INTYYHBIX MaTepUAOB (acOECTOIEMEHTHBIX JIMCTOB)
HEO0XOIUMO KOHTPOJIUPOBATH, YTOOBI 3JIEMEHTHI ACPEBIHHON OOPEIIETKH WIIN HACTHIIa ObLTH BBIIOJIHEHBI
u3 npeBecunbl He Hipke Il copra m MPOYHO MPUKPEINJIEHBI K HECYNIMM KOHCTPYKIIMSIM, & CTBIKH ITHX
3JIEMEHTOB HaXOJWIINCh Ha CTPOMMIBHOM HOTe M pacTioarairuch Bpa3oexKy.

5.2.2. O0pemeTKy cienyeT ycTpauBaTh ¢ IPEABAPUTEIBHON Pa3METKON MO abJI0HY B COOTBETCTBUH
C JUIMHOM M KOJIMYECTBOM acOEecTOLEMEHTHBIX JINCTOB. Hanbonee mmpokue oOpemeTHHbl He0OX0auMO
pacriosiaraThb 110 0CsIM ONUPaHUs IEPEKPHIBAIOLINX APYT APYTa KPOBEIbHBIX MAaTEPUAIIOB, a TAK)KE Y KOHbKA
u KapHU3a. HiokHAA KapHU3HAs oOpeleTrHa J0JKHA OBITh BBIIE OCTaJbHBIX HA TOJILUHY KPOBEIHHOIO
JJIeMEHTA.





5.2.3. TlpoBepsisi Ka4yecTBO BBIIOJHCHHOH OOpEIIECTKH, OOpaTHTh BHHUMAHHE HA MNPOYHOCTH MU
KECTKOCTh €€, a TAKKE IIPOKOHTPOJINPOBATh, YTOOBI PACCTOSHUE JCPEBSIHHOM OOPELIeTKN U CTPOIWII OT
JBIMOBBIX TPYO MPH OTCYTCTBHE CIIEUUATBFHON H30ALMH ObUT0 HEe MeHee 130 MM.

5.2.4. Tlpn mpoOHW3BOACTBE KPOBIM M3 acOECTOLIEMEHTHBIX JHMCTOB MPOCIEAWTH 3a TEM, YTOOBI
BBIIIEIIE)KAIINE [TYYHbIE 3JIEMEHTHI IIEPEKPHIBATIM HIDKEIIEKALIHE.

5.2.5. B noxpeITHsIX U3 acOECTOLEMEHTHBIX BOJHHCTBIX JIUCTOB BBIIIEJIEKAIINE JIUCTHI JOJDKHBI
nepeKpeiBaTh Hukenexamme Ha 120-140 MM, a cMeXHBIE JHCTHl KaKAOrO psjia - YKIaAbIBaTbCs C
MIEPEKPHITHEM Ha OJHY BOJHY, a BOJIHHUCTBIE JINCTHI yCHIeHHOTO poduisi-200 mm.

5.2.6. Konmek u pebpa KpbIIH NEPEKPHIBAIOTCA INTYYHHIMA (DACOHHBIMH DIIEMEHTAMH WIIH
OLIMHKOBAHHOW KPOBEJILHOW CTalbl0 C TPOKIAAKOH pyOepomaa. MecTa NpPUMBIKaHUS TOKPHITUH K
BEPTUKANTBbHBIM KOHCTPYKLMSM 3aIIMIIAIOT (papTyKamH, a MeCcTa IPUMBIKAHHA K TpyOaM - BODOTHUKAMH U3
OLIMHKOBAaHHOU cTanu. Hamyck 31eMeHTOB MOKpBITHS Ha (apTyKe U BOPOTHUKH JOJKEH OBITh HE MEHEe
100 mMm.

5.2.7. EHnmoBbl, pa3kelOOKHM M HACTCHHBIE XeJo0a cJeIyeT BBIMOIHITH W3 OIMHKOBAHHOW
KpOBEJIbHOM CTaIH.

5.2.8. llpuKpemiars BOJHHUCTBIE JHCTHI K OOpEHIeTKe CIEAyeT OMWHKOBAaHHBIMU TBO3ISMHU HIIN
IIypynamu, He MeHee TPeX ITYK Ha KaXIyl CTOPOHY JIMCTa.

I'apanTust Ha KpoBeJIbHbIE MATEPHAJIbI M PA00THI 10J:KHA ObITH HE MeHee STH JIeT.

5.3. YcrpoiicTBO 001€/10K B MeCTaX NPUMBIKAHUS KPOBJIH K PaJuo0 U TeJeaHTeHHAM
CocraB paboT BXOZSIIIEH B PaCICHKY.

1. OuncTKa MOBEPXHOCTH KPOBJIH.

2. YcTpoiicTBO OETOHHOM TOAYIIIKH.

3. OxkJeiika MOBEpXHOCTH MOAYIIKH MEIIKOBUHON, IPOIIUTAHHONW CYPHUKOM.

4. YcTaHOBKA CTaNbHBIX THIb3 C 3aU€KaHKOH 3a30pOB CMOJISTHOM MaKJIeH.

5. IloxperTHe MOBepXHOCTH pyOeponaom (Poabran3os) Ha MaCTHKE.

6. YcTtaHoBKa (hapTyKOB C KPEIUICHHEM XOMYTaMH.

58-23-1

YcraHoBKa CTambHOM THITB3BI U apTyKa MpH 00AeIIKe MECT MPUMBIKaHUS MATKOW KPOBITU
3arpatsl Tpyna pabouux-crpoutesnen yen.-u 8,83

3atpaTsl Tpyaa MamrHUCTOB 4en.-4 0,04

MAUIINHBI U MEXAHUWU3MBbI YcranoBku asst cBapku pydHO# 1yroBoi mamt.-4 0,5
ABTOMOOMIIN OOPTOBBIE TPY30ITOIEEMHOCTHIO 0 5 T Mamt.-4 0,04

MATEPHAIJIBI Crane nucroBas onmakoBanHas T 0,005

MacTtuka OuTyMHO-pe3uHoBas nzonsuroHHas T 0,06

I'une3el cranprble ¢ haarmamut 0,015

Txanp memognas 10 xB.m 0,052

Beron ky6.m 0,032

[TnacTuHa pe3nHOBas pyJIOHHAS ByJIKaHU30BaHHAsA U3 pe3nHoBoi cmecu UPII-1173 xr 0,11
Pybepoun (®oasrauzon) ve 6oiee kB.M 17,25

Kpacku 3emistabie macisiabie Mapku MA-0115: mymus, cypuk sxene3nsiid T 0,001
Omexrpomst [ 5 mm: D42A T 0,0005

[Taknsa nponurannas kr 0,45.
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