**ДОГOBOP № \_\_\_\_\_\_**

**на внедрение «Автоматизированная система планирования, контроля и оперативного учета технического обслуживания и ремонта (АСПКОУ ТОиР) подвижного состава ЖДЦ-1 УПЖТ АО «Алмалыкский ГМК»**

г.Алмалык «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

**АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (Республика Узбекистан),** именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
2. В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить проектные работы, разработать техническую документацию, изготовить и поставить оборудование на внедрение «Автоматизированный системы планирования, контроля и оперативного учета технического обслуживания и ремонта (АСПКОУ ТОиР) подвижного состава ЖДЦ-1 УПЖТ АО «Алмалыкский ГМК» (далее Система) , выполнить монтажные, наладочные работы, ввод в эксплуатацию, провести обучение технического персонала согласно технического задания к настоящему договору, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить Систему, а также результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает, что Система соответствует Техническим условиям и имеет Сертификат соответствия страны происхождения.
4. Место выполнения проектных работ, разработки технической документации и изготовления оборудования – Республика Узбекистан Ташкентская область город Алмалык АО «Алмалыкский ГМК».

Место выполнения монтажных, наладочных работ, шахтных испытаний, ввода в эксплуатацию Системы, проведения обучения технического персонала Заказчика – Республика Узбекистан.

1. Наименование и местонахождение Объекта ЗАКАЗЧИКА, – Республика Узбекистан, г.Алмалык, ЖДЦ-1 УПЖТ АО «Алмалыкский ГМК» (далее – объект).
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:**
      1. Выполнить все работы в объеме и согласно требований, предусмотренном Техническим заданием по Приложению №1 к настоящему договору.
      2. Выполнить проектные работы, разработать техническую документацию на установку Системы.
      3. Изготовить и поставить оборудование Системы новое, ранее не бывшее в использовании, изготовленное не позднее 365 календарных дней на момент поставки, надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификациями.
      4. Направить за свой счет собственных специалистов на объект и обратно для выполнения монтажных, пусконаладочных работ и обучения в период выполнения работ по Договору.
      5. Выполнить монтажные работы, наладку, ввод в эксплуатацию Системы, обучение технического персонала в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификациями и сдать результат работы ЗАКАЗЧИКУ.
      6. В рамках стоимости настоящего Договора своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки в согласованные с Заказчиком сроки.
      7. В рамках стоимости настоящего Договора выполнить все обязательства, установленные в настоящем Договоре, качественно, в сроки и в полном объеме, установленные Договором.
      8. На объекте ЗАКАЗЧИКА, соблюдать требования законодательства в сфере промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, Правил дорожного движения, иных положений действующего законодательства, а также трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка на объекте ЗАКАЗЧИКА.
      9. В рамках стоимости настоящего Договора получить все необходимые разрешительные документы на поставляемые товары и выполняемые работы, требуемые законодательством Республики Узбекистан.
      10. В рамках стоимости настоящего Договора обеспечить свой персонал и персонал субподрядчиков всеми необходимыми средствами связи, индивидуальными и общими средствами техники безопасности.
      11. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
      12. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и водных ресурсов на весь период работ.
      13. Нести полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, а также сдачу объекта в эксплуатацию по настоящему договору.
      14. Поставить на Объект изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику и другое оборудование, необходимое для выполнения работ согласно Договору, осуществить их транспортировку. Все расходы, связанные с транспортировкой, несет Исполнитель.
      15. Соблюдать границы ответственности в соответствии с Матрицей границ ответственности (Приложение №9).
      16. Исполнитель представляет в размере 1% от общей суммы заключаемого договора гарантию исполнения обязательств договора.
   2. **ЗАКАЗЧИК** обязан:
      1. Принять и оплатить оказанные услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
      2. Предоставить необходимые для начала выполнения проектных работ документы и информацию (исходные данные для проектирования) по акту приема-передачи.
      3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ на объекте техническое помещение для настройки и наладки оборудования.
      4. Обеспечить доступ на Объект специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ и обеспечить необходимые условия для выполнения работ согласно п. 1.1. настоящего договора.
      5. Обеспечить бесперебойным электропитанием места установки наземного и подземного оборудования.
      6. Возложить на одного/нескольких из обученных работников обязанности администратора Системы.
      7. Соблюдать границы ответственности в соответствии с Матрицей границ ответственности (Приложение №9).
      8. Обеспечить сохранность (целостность) поставленного на Объект оборудования, не допускать риска случайной гибели или порчи или повреждения оборудования с момента поставки оборудования на Объект до момента окончания работ по договору в целом и подписания акта ввода в эксплуатацию. В случае порчи или повреждения оборудования по вине Заказчика, последний несет перед Исполнителем полную материальную ответственность.
      9. В случае необходимости организовать за свой счет противоэпидемиологические мероприятия (обсервация сотрудников Исполнителя) в период пандемии COVID-19. При этом Исполнитель возмещает Заказчику 50% данных затрат.
3. **СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА**
   1. Общая стоимость работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ определяется Сторонами в Приложении №3 «Спецификация» и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** и складывается из:
      1. Стоимости проектных работ (Приложение №3 к Договору), которая является твердой и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В стоимость проектных работ не входит проведение экспертизы и получение положительного экспертного заключения в уполномоченных органах Республики Узбекистан по разработанной проектной документации.
      2. Общей стоимости монтажных и пуско-наладочных работ (Приложение №3 к Договору), которая является твердой и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.
      3. Общей стоимости Оборудования Системы (Приложение №3 к Договору), которая составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** на условиях DDP (Инкотермс 2010).
   2. Расценки за единицу оборудования являются твердыми и изменению не подлежат.
   3. Все налоги и сборы, возникающие на территории Республики Узбекистан в связи с исполнением настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком за свой счет.
4. **УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ**
   1. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату по Договору в следующем порядке:
      1. Заказчик оплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости проектных работ, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии возврата авансового платежа на соответствующую сумму, выставленной Банком Исполнителя по форме, согласованной с Заказчиком, на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату. Банковская гарантия возврата авансового платежа будет предоставлена банком, известным и принятым Заказчиком, который имеет корреспондентские отношения с АКИБ «Ипотека Банк» Республики Узбекистан. Текст банковской гарантии возврата авансового платежа должен быть согласован с Заказчиком.

Гарантия направляется в адрес Бенефициара аутентифицированным СВИФТ-сообщением через посредничество Банка Заказчика для авизования ее Заказчику.

Гарантия на возврат авансового платежа предоставляется в обеспечение обязательств Исполнителя вернуть сумму аванса в случае невыполнения условий Договора.

Срок действия гарантии на возврат авансового платежа должен быть не менее фактического срока выполнения работ по Договору плюс 30 календарных дней.

Гарантия уменьшается на сумму фактически выполненных работ против предоставления Исполнителем в Банк Исполнителя следующих документов:

- акта выполненных работ, подписанного Сторонами – 1 оригинал;

Для закрытия выплаченного аванса перед Заказчиком Исполнитель по факту выполнения проектных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

- оригинал акта выполненных работ, подписанного Сторонами – 6 экз.;

- оригинал счет-фактуры выполненных работ – 6 экз.

Исполнитель несет ответственность за несвоевременное закрытие авансового платежа.

В случае обнаружения просрочки по закрытию авансового платежа более чем   
на 30 календарных дней, Исполнитель платит Заказчику штраф в размере 10% от суммы просроченной задолженности.

* + 1. Заказчик оплачивает Исполнителю 60% от стоимости проектных работ, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, путем прямого банковского перевода в течение 10 банковских дней после выполнения проектных работ на основании следующих документов:

- оригиналов актов приемки проектных работ, подписанного Сторонами – 6 экз.;

- оригинала счет-фактуры выполненных работ – 6 экз.

* + 1. Заказчик оплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Оборудования, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии возврата авансового платежа на соответствующую сумму, выставленной Банком Исполнителя по форме, согласованной с Заказчиком, на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату. Банковская гарантия возврата авансового платежа будет предоставлена банком, известным и принятым Заказчиком, который имеет корреспондентские отношения с АКИБ «Ипотека Банк» Республики Узбекистан. Текст банковской гарантии возврата авансового платежа должен быть согласован с Заказчиком.

Гарантия направляется в адрес Бенефициара аутентифицированным СВИФТ-сообщением через посредничество Банка Заказчика для авизования ее Заказчику.

Гарантия на возврат авансового платежа предоставляется в обеспечение обязательств Исполнителя вернуть сумму аванса в случае невыполнения условий Договора.

Срок действия гарантии на возврат авансового платежа должен быть не менее фактического срока поставки Оборудования Системы плюс 30 календарных дней.

Гарантия уменьшается на сумму фактически выполненных работ и поставленного Оборудования Системы против предоставления Исполнителем в Банк Исполнителя следующих документов:

- копии грузовых таможенных деклараций Республики Узбекистан в одном из следующих таможенных режимов: «ИМ-74», «ИМ-70», «ИМ-40» - 1 экз.;

Для закрытия выплаченного аванса перед Заказчиком Исполнитель по факту выполнения работ предоставляет Заказчику следующие документы:

- оригинал инвойса на поставленное оборудование – 6 экз.

- копии грузовых таможенных деклараций Республики Узбекистан в одном из следующих таможенных режимов: «ИМ-74», «ИМ-70», «ИМ-40» (в бумажном и электронном экземплярах) – 6 экз.

Исполнитель несет ответственность за несвоевременное закрытие авансового платежа.

В случае обнаружения просрочки по закрытию авансового платежа более чем   
на 30 календарных дней, Исполнитель платит Заказчику штраф в размере 10% от суммы просроченной задолженности.

* + 1. Заказчик оплачивает Исполнителю 60% от стоимости Оборудования, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, путем прямого банковского перевода в течение 10 банковских дней после таможенной очистки Оборудования (выпуска Декларации на Товары) на основании следующих документов:

- оригиналов акта приемки/передачи оборудования, подписанного Сторонами – 6 экз.;

- копий грузовых таможенных деклараций в режиме «ИМ-40» (в бумажном и электронном экземплярах) – 6 экз.;

- оригиналов и копий всех необходимых разрешительных документов (сертификаты соответствия Республик Узбекистан, разрешения на ввоз и т.д.), требуемых законодательством Республики Узбекистан, на все поставленное Оборудование – 1 экз.

* + 1. Заказчик оплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости монтажных и пусконаладочных работ, что составляет   
       **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику безотзывной безусловной банковской гарантии возврата авансового платежа на соответствующую сумму, выставленной Банком Исполнителя по форме, согласованной с Заказчиком, на основании выставленного Исполнителем счета на предоплату. Банковская гарантия возврата авансового платежа будет предоставлена банком, известным и принятым Заказчиком, который имеет корреспондентские отношения с АКИБ «Ипотека Банк» Республики Узбекистан. Текст банковской гарантии возврата авансового платежа должен быть согласован с Заказчиком.

Гарантия направляется в адрес Бенефициара аутентифицированным СВИФТ-сообщением через посредничество Банка Заказчика для авизования ее Заказчику.

Гарантия на возврат авансового платежа предоставляется в обеспечение обязательств Исполнителя вернуть сумму аванса в случае невыполнения условий Договора.

Срок действия гарантии на возврат авансового платежа должен быть не менее фактического срока выполнения работ по Договору плюс 30 календарных дней

Гарантия уменьшается на сумму фактически выполненных работ против предоставления Исполнителем в Банк Исполнителя следующих документов:

- акта выполненных работ, подписанного Сторонами – 1 оригинал;

Для закрытия выплаченного аванса перед Заказчиком Исполнитель по факту выполнения работ предоставляет Заказчику следующие документы:

- оригинал акта выполненных работ, подписанного Сторонами –6 экз.;

- оригинал счет-фактуры выполненных работ, подписанного сторонами – 6 экз.

Исполнитель несет ответственность за несвоевременное закрытие авансового платежа.

В случае обнаружения просрочки по закрытию авансового платежа более чем   
на 30 календарных дней, Исполнитель платит Заказчику штраф в размере 10% от суммы просроченной задолженности.

* + 1. Заказчик оплачивает Исполнителю 60% от стоимости от стоимости монтажных и пусконаладочных работ, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, путем прямого банковского перевода в течение 10 банковских дней после завершения монтажа и пусконаладки Оборудования Системы на основании следующих документов:

- оригиналов актов приемки монтажных и пусконаладочных работ, подписанного сторонами – 6 экз.;

- оригинала счет-фактуры выполненных работ, подписанного сторонами – 6 экз.;

- оригинала акта ввода в эксплуатацию, подписанного сторонами – 1 экз.

* + 1. Окончательный платеж в размере 10% от общей стоимости Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, осуществляется Заказчиком против предоставления Исполнителем банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по согласованной с Заказчиком форме.

Банковская гарантия на исполнение гарантийных обязательств, предоставляется ЗАКАЗЧИКУ в течение 20 банковских дней после даты подписания Акта ввода в эксплуатацию, и будет действительна в течение 12 месяцев плюс 30 календарных дней.

Банковская гарантия на исполнение гарантийных обязательств, предоставляется банком известным и принятым Заказчиком и имеющим корреспондентские отношения с АКИБ Ипотека-банк. Текст банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

Гарантия направляется в Банк Заказчика по каналам SWIFT с просьбой авизовать ее Заказчиком.

* 1. Днём получения денежных средств считается день поступления их на расчётный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
  2. В случае изменения объёма и стоимости работ общая цена Договора может быть пересмотрена с заключением сторонами Дополнительного соглашения к настоящему договору, которое будет являться его неотъемлемой частью.
  3. Все банковские расходы на территории Республики Узбекистан оплачиваются Заказчиком. Банковские расходы за пределами Республики Узбекистан оплачиваются Исполнителем.
  4. Все расчёты по Договору осуществляются в долларах США путём безналичного перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ платёжными поручениями на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
  5. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате считаются исполненными с даты поступления соответствующей суммы денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ**
   1. Объем проектных работ должен быть не менее объема, предусмотренного Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
   2. Проектная документация и проектные решения Технического проекта должны соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору).
   3. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с Графиком производства работ передаёт на утверждение ЗАКАЗЧИКУ разработанную проектную документацию в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (CD диск).

Исполнитель проводит адаптацию проектной документации к нормам Республики Узбекистан в рамках стоимости Договора.

* 1. ЗАКАЗЧИК в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ проектной документации проводит ее проверку на предмет соответствия ее требованиям Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору). В случае положительного результата проверки предоставленной документации ЗАКАЗЧИК утверждает проектную документацию и письменно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.
  2. В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ письменных мотивированных замечаний к проектной документации, Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и исправлений. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен устранить обозначенные замечания в срок, установленный двухсторонним Актом. Замечания направляются ЗАКАЗЧИКОМ сопроводительным письмом либо передаются представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ с подтверждением факта их получения. Все замечания ЗАКАЗЧИКА по технической документации устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет.
  3. Передача ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ проектной документации, адаптированной к нормам Республики Узбекистан, оформляется двухсторонним Актом сдачи-приёмки выполненных работ, составленным в 2 (двух) экземплярах.
  4. Передача осуществляется сопроводительным документом экспресс почтой по почтовому (фактическому) адресу ЗАКАЗЧИКА, указанных в реквизитах.
  5. В случае выявления замечаний со стороны уполномоченных (надзорных) органов Республики Узбекистан, Исполнитель устраняет их за свой счет в рамках стоимости Договора в согласованные с Заказчиком сроки.
  6. Работы по Договору считаются выполненными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ после получения положительного заключения уполномоченных органов Республики Узбекистан.
  7. Акт приемки проектных работ оформляется послу получения положительного заключения уполномоченных органов Республики Узбекистан.
  8. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня направления ИСПОЛНИТЕЛЕМ акта сдачи-приёмки выполненных работ, обязан направить по факсу или электронной почте (оригинал по почте) подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЮ или направить мотивированный отказ от приёмки выполненной работы.
  9. Если в течение срока, указанного в п. 5.11. договора, ЗАКАЗЧИК не направил ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или не сообщил причину отказа, то работа считается принятой и её результат переходит в собственность от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ.
  10. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков.
  11. Исполнитель несет ответственность за предоставленные проектные решения.

В случае выявления необходимости выполнения дополнительных проектных работ на стадии выполнения монтажных работ по вине Исполнителя (не учтено в проекте), то Исполнитель обязуется за свой счет выполнить дополнительные проектные работы. При этом, Исполнитель должен возместить затраты Заказчика, связанные с повторным проведением экспертизы проекта в уполномоченных органах Республики Узбекистан, а также другие не запланированные расходы Заказчика, связанные с дополнительной доработкой проектной документации и оплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости дополнительных объемов.

1. **ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** 
   1. Базис поставки – DDP (согласно ИНКОТЕРМС 2010):

* железнодорожным транспортом: ж/д станция «Аблык» ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» №722701, Республика Узбекистан, код получателя 1500 и/или станция «Ахангаран» ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари» №723009 Республика Узбекистан, код получателя 1500;
* автотранспортом: г.Алмалык, г.Ташкент, Республика Узбекистан;
* авиатранспортом: Международный аэропорт г.Ташкента, Республика Узбекистан.
  1. Базис цены – DDP (согласно ИНКОТЕРМС 2010).
  2. Наименование, комплектность и количество оборудования, входящего в состав Системы и срок его поставки определяются Сторонами в Спецификациях и Графике производства работ к настоящему договору.
  3. Объем и сроки выполнения работ определяются Сторонами в Спецификациях и Графике производства работ к настоящему договору.
  4. ИСПОЛНИТЕЛЬ одновременно с передачей оборудования Системы обязан вручить ЗАКАЗЧИКУ оригиналы следующих товаросопроводительных документов:
  + Коммерческая счет-фактура (оригинал) от имени непосредственно Исполнителя по настоящему Договору – 3 экз.;
  + Упаковочный лист (оригинал);
  + Товарно-транспортная накладная (оригинал) – 3 экз.;
  + Руководство по эксплуатации;
  + Технический Паспорт на оборудование (оригинал, заверенный печатью завода-изготовителя);
  + Сертификат соответствия, если Товар подлежит обязательной сертификации в стране Производителя (оригинал или копия, заверенная печатью производителя либо печатью органа, выдавшего сертификат);
  + Сертификат происхождения Товара, выданный уполномоченным органом;
  + Сертификат соответствия ИСО 9001-2015 (ISO 2001:2015);
  + Экспортная ГТД (оригинал и/или заверенная Исполнителем копия).

Если в экспортной грузовой таможенной декларации не указана стоимость товара или законодательством страны экспорта/реэкспорта не предусмотрено оформление таможенной декларации при вывозе товара, то взамен экспортной таможенной декларации Исполнитель может предоставить Заказчику иной заменяющий ее документ, оформленный в стране экспорта/реэкспорта при вывозе товара и содержащий информацию о наименовании экспортера и импортера, о стоимости, весе и количестве товара, ввозимого на таможенную территорию Республики Узбекистан, заверенный таможенными органами страны экспорта/реэкспорта или уполномоченным на то органом.

В случае если любые из указанных в данном пункте документов оформлены на иных языках чем русский или английский, то Исполнитель за свой счет представит Заказчику, заверенный Исполнителем перевод этих документов на русский или английский языки.

* 1. Грузоотправителем по Договору является Исполнитель. Если на основании суб-договоров или доверенности Исполнителя грузоотправителем будет выступать иная компания, то Исполнитель обеспечит, чтобы в товаросопроводительных документах, сертификате происхождения товара и других документах была отметка «по поручению (исполнителя) и ссылка на настоящий Договор.
  2. Грузополучателем является Заказчик.
  3. Типы упаковки, используемой для отгрузки Товара: контейнеры, поддоны, деревянные ящики, специально изготовленные стальные и деревянные рамы и др.
  4. Исполнитель несет ответственность за все убытки и повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой.
  5. Для Товара используется маркировка следующего содержания: количество грузовых мест в партии, наименование Товара, грузоотправитель, грузополучатель. Маркировка наносится на упаковку.
  6. Поставка Товара должна быть произведена Исполнителем в сроки, обеспечивающие выполнение работ согласно Графику производства работ.
  7. Исполнитель отвечает за транспортировку, погрузку с таможенного склада поставленного и прошедшего таможенную очистку Товара и доставку на объект.
  8. На оборудование и материалы, приобретенные в Республике Узбекистан, Исполнитель обязан представлять также все сертификаты соответствия и качества, сертификаты происхождения, разрешительные документы, требуемые законодательством Республики Узбекистан, технические паспорта завода-изготовителя и другие документы, удостоверяющие качество устанавливаемого оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей.
  9. Исполнитель гарантирует, что оборудование, материалы, изделия и конструкции, поставляемые по Договору для проведения работ, являются новыми, не бывшими в эксплуатации, годом выпуска не ранее 365 календарных дней на момент поставки на объект.
  10. Исполнитель несет ответственность за достаточность количества/качества спроектированного оборудования/материалов и их поставку.

В случае выявления необходимости поставки дополнительного оборудования/материалов на стадии выполнения монтажных работ по вине Исполнителя (не учтено в проекте), то Исполнитель обязуется за свой счет поставить дополнительное оборудование/материалы, без увеличения общих сроков поставки оборудования.

* 1. В случае поставки оборудования, комплектующих, строительных и расходных материалов в течение гарантийного срока, Исполнитель за счет собственных средств без изменения стоимости Договора, приобретает данные товары, осуществляет их транспортировку. При этом Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы по таможенному оформлению.
  2. Исполнитель назначает ответственное лицо с выдачей ему доверенности от своего имени с возложением на него обязанностей по приемке и разгрузке Оборудования Системы, передаче таможенным органам необходимых документов, проверке соответствия поставленных Оборудования Системы товаросопроводительным документам и контракту.

Данное назначенное лицо будет нести ответственность перед таможенными органами Республики Узбекистан.

* 1. Оборудование Системы считается принятым Заказчиком только после завершения монтажных и пусконаладочных работ и подписания акта ввода в эксплуатацию.
  2. Исполнитель обязуется обеспечить прибытие специалистов на Объект и выполнить монтажные, наладочные работы, шахтные испытания, ввод в эксплуатацию Системы, а также обучение технического персонала в срок согласно Спецификаций и Графиком производства работ к настоящему договору.
  3. Работы по монтажу, наладке, шахтным испытаниям и вводу в эксплуатацию СИСТЕМЫ, а также консультационные услуги будут выполняться (оказываться) силами специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
  4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется надлежащим образом оказать ЗАКАЗЧИКУ консультационные услуги по вопросам, связанным с правилами эксплуатации, технического обслуживания и ремонта СИСТЕМЫ в процессе оказания, которых ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется, в частности:

а) ознакомить специалистов, указанных ЗАКАЗЧИКОМ (именуемых далее – «Пользователи») со всеми функциями Оборудования (в том числе, запуск, остановка, возможности выявления причин неисправностей);

б) ознакомить Пользователей с технической и эксплуатационной документацией на СИСТЕМУ, с правилами эксплуатации, технического обслуживания и ремонта СИСТЕМЫ;

в) консультировать Пользователей по вопросам проведения восстановительных работ СИСТЕМЫ при возможных неисправностях (отказах в работе).

* 1. По завершении выполнения монтажных, наладочных работ, ввод в эксплуатацию Системы, а также по завершении оказания Пользователям консультационных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется уведомить ЗАКАЗЧИКА (путем вручения уведомления под расписку уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА) о готовности СИСТЕМЫ к проведению приемочных испытаний (далее – «приемочные испытания»), с указанием в уведомлении соответствующей календарной даты.
  2. Приемка работ проводится согласно порядка, определенного Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в присутствии не менее 3-х уполномоченных представителей ЗАКАЗЧИКА.
  3. Во время приемочных испытаний проводятся следующие проверки СИСТЕМЫ:

а) визуальный осмотр, проверка качества Кабеля и Оборудования;

б) проверка всех функциональных возможностей и работоспособности СИСТЕМЫ, в процессе проведения которой ЗАКАЗЧИКУ (Пользователям) должны быть продемонстрированы все функциональные возможности СИСТЕМЫ.

в) другие проверки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) на предмет соответствия Системы данному Техническому заданию.

* 1. Факт надлежащей работы СИСТЕМЫ в ходе проведения приемочных испытаний, факт ввода в эксплуатацию, факт приемки ЗАКАЗЧИКОМ, факт надлежащего оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ консультационных услуг, факт выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по Договору и приемки ЗАКАЗЧИКОМ результатов выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по Договору подтверждаются Актом ввода СИСТЕМЫ в эксплуатацию, подписанным уполномоченными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, по завершении приемочных испытаний, удостоверяющим, что СИСТЕМА соответствует техническим условиям ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также иным условиям Договора.
  2. На основании Акта ввода системы в эксплуатацию ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ и направляется ЗАКАЗЧИКУ на подпись.

Вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязуется представить Заказчику:

- эксплуатационную и организационно-распорядительную документацию, предусмотренную Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в бумажном и электронном экземплярах (по 2 копии);

- копии ГТД «ИМ-40» на весь объем поставленного оборудования;

- оригиналы сертификатов соответствия Республики Узбекистан на оборудование, требующего получения данного сертификата на территории Республики Узбекистан;

- оригиналы разрешительных документов, требуемых законодательством Республики Узбекистан, на весь объем поставленного оборудования.

* 1. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае не подписания акта в указанный срок при отсутствии мотивированного отказа акт считается подписанным, а работа принятой.
  2. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки результатов работ и подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ в случае, если в момент приемки выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ будет обнаружено несоответствие качества выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ условиям Договора, письменно уведомив об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ с указанием в уведомлении обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ несоответствий.
  3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить несоответствия качества выполненных работ в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения уведомления ЗАКАЗЧИКА, если иной срок не будет установлен дополнительным письменным соглашением.
  4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, передать ЗАКАЗЧИКУ почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении письма адресату один оригинал счет-фактуры, выписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ на имя ЗАКАЗЧИКА.

1. **ГАРАНТИИ**
   1. Гарантийный срок на оборудование, входящее в состав Системы, и работы, выполненные по настоящему Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев плюс 30 календарных дней с даты подписания Акта сдачи Системы в промышленную эксплуатацию. Гарантия действительна при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования, установленных в руководстве по эксплуатации Системы.
   2. Исполнитель осознает, что после ввода Системы в эксплуатацию, законодательством Республики Узбекистан может потребоваться проведение проверочных, разрешительных и регистрационных процедур в уполномоченных органах Республики Узбекистан.

По данной причине Исполнитель гарантирует в течение гарантийного срока устранить за свой счет все замечания уполномоченных органов Республики Узбекистан при возникновении таковых в рамках Технического задания (Приложение №1).

1. **УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**
   1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной в ходе выполнения работ по настоящему Договору (в том числе любые сведения и материалы, переданные Сторонами друг другу, информация о применяемых методах и способах работы, используемых механизмах, технике, технологических процессах, любые аудио и видео материалы и иные сведения и материалы, полученные и (или) созданные во исполнение настоящего Договора), не открывать и не разглашать полностью или в части информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
   2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
   3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.
   4. Стороны не несут ответственность в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, однако во всех подобных случаях Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о поступлении запроса на предоставление информации.
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
   2. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, установленных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости просроченного платежа.
   3. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков поставки, сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором и Спецификациями, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплатит ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от суммы недопоставленного оборудования, входящего в состав Системы и суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости неисполненного обязательства.
   4. За непредставление оригинала сертификата происхождения товара или представление его с ошибками, что повлекло за собой уплату со стороны Заказчика таможенных пошлин, Исполнитель возмещает в валюте договора по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на день оформления ГТД все излишне уплаченные таможенные платежи, а также платит штраф Заказчику в размере 10% от стоимости товара, за который уплачены излишние таможенные платежи.
   5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
3. **РЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Претензионный порядок разрешения споров по настоящему Договору обязателен. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения. Если Сторона по настоящему Договору на заявленную претензию получит отказ в удовлетворении заявленных требований либо не получит ответа в установленный срок, она вправе обратиться в Экономический суд Ташкентской области Республики Узбекистан.
4. **ФОРС-МАЖОР**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и не несут ответственности за их возникновение (пожар, землетрясение, забастовка, запретительные меры государства, эпидемии, пандемии, в том числе в случае распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), запрет торговых операций вследствие принятия международных санкций, решения правительств, ограничивающих или запрещающих внешнеэкономическую деятельность, и другие непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне контроля каждой из Сторон и непосредственно затрагивающие одну из Сторон и влияющие на исполнение настоящего Договора.
   2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается на время действия данных обстоятельств и восстанавливается после прекращения их действия.
   3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления (прекращения).
   4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства и/или официальные заявления соответствующих компетентных государственных органов.
   5. Ели эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны придут к соглашению о взаиморасчётах.
5. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в уполномоченном органе Республики Узбекистан и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
   2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
   3. Стороны договорились, что документы, переданные по факсу и (или) электронной почты, имеют юридическую силу.
   4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.
   5. В настоящий Договор могут быть внесены дополнения и изменения путем заключения Сторонами письменных дополнительных соглашений.
   6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
   7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать третьих лиц к исполнению настоящего договора, при этом ответственность за результаты работ несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
   8. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.
   9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. **СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**
7. Приложение №1 – Техническое задание
8. Приложение № 2 – График производства работ
9. Приложение №3 – Спецификация работ и услуг
10. Приложение № 4 – Перечень оборудования
11. Приложение № 5 – Расшифровка стоимости услуг
12. Приложение №6 – Формы справки счет-фактуры о стоимости выполненных работ (понесенных затрат) и акта выполненных работ
13. Приложение №7 – Форма банковской гарантии возврата авансового платежа
14. Приложение №8 – Форма банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств
15. Приложение №9 – Матрица границ разделения ответственности
16. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **ЗАКАЗЧИК**   **АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»** | * 1. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **Адрес:** Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Алмалык, улица А.Темура, 53  **Банковские реквизиты:**  JSCMB “IPOTEKA BANK OF THE REPUBLICOF UZBEKISTAN”  **Текущий счет в долл.** США №  20 210 840 300 130 833 001  **Транзитный счет в долл.** США №  20 210 840 100 130 833 027  SWIFT: UZHOUZ22  МФО 00459, ИНН 202328794  ОКПО 00193950  **Банк-корреспондент**  Commerz bank AG  Frankfurt am Main  Corr acc: 400886 787 100  SWIFT: COBADEFF |  |
|  |  |









Приложение № 6 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждена и введена в действие Республиканской комиссией по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства за №1 от 19.05.2004 г. | | | | | |  |  |
| **СПРАВКА-СЧЕТ-ФАКТУРА** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **о стоимости выполненных работ (понесенных затратах)** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Исполнитель**: |  |  |  |  |  |  | **Заказчик:**  **АО «Алмалыкский горно- металлургический комбинат** | | | |  |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Адрес: | № | Дата | Период | | |  |  | |  | |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | |  |  |
|  | Тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | с | по | |  |  |  |  | |  |  |
|  | ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  | Текущий в/c: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) |  |  |  |  | |  |  |
|  | Транзитный в/с: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Наименование объекта:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |  | |  |  |
|  | SWIFT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |  |  |
|  | к/c №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Контракт:** №\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование объектов (этапов), видов работ, оборудования по элементам затрат | Ед. изм. | Общая стоимость работ в договорных текущих ценах (дол. США) | Выполненные работы (понесенные затраты) | | | | | | Всего сумма к оплате (дол. США) | |  |  |
| с начала строительства | | с начала года по отчетный месяц включительно | | в том числе за отчетный месяц | |  |  |
| в % к объему, всего | в договорных ценах (дол. США) | в % к объему, всего | в договорных ценах (дол. США) | в % к объему, всего | в договорных ценах (дол. США) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |  |  |
|  |  |  | **I. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ** | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 1 |  | дол. США |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | **II. ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | |  |  | |  |  |
| 2 |  | дол. США |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 |  | дол. США |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **III.  МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4 |  | дол. США |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 |  | дол. США |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ИТОГО к оплате:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ЗАКАЗЧИК:** |  |  |  |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  | М.П. | |  |  |  | |  |  |

Приложение №6.1 к договору подряда от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ № \_\_**

**выполненных работ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 20\_\_г.**

г. Алмалык «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

АО «Алмалыкский горно - металлургический комбинат», именуемое далее «ЗАКАЗЧИК», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

на основании пп. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2021г.. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. выполнил работы на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) долларов США, в том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ранее оплаченная Заказчиком сумма в виде аванса 30 % за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) долларов США.

3.Стоимость выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г., составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) долларов США.

4. Настоящий Акт составлен в 6 экземплярах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №7 к Договору № от 2022 года

**ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА №\_\_\_\_/\_\_\_**

В соответствии с условиями договора № \_\_\_\_\_от \_\_.\_\_.20\_\_\_г. (далее – «Договор»), заключенного между АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат», Республика Узбекистан, 110100, г. Алмалык, Ташкентская область, ул. Амира Темура, 53 (далее – «Заказчик») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ (далее – «Исполнитель») на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ долл. США, Заказчик обязуется осуществить авансовый платеж в пользу Исполнителя в размере 30% стоимости Договора, т.е. на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) долл. США, путем перевода указанной суммы на счет Исполнителя № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_открытый в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, при условии выставления гарантии на возврат аванса на соответствующую сумму.

Учитывая изложенное, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, находящийся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Гарант»), по поручению Принципала настоящим безотзывно и безусловно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму или суммы в пределах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) долл. США, но не более суммы авансового платежа, полученного Принципалом по Договору, в случае ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по возврату авансового платежа.

Гарант осуществит платеж по настоящей гарантии по первому письменному требованию Заказчика, в котором должно быть указанно, что Исполнитель нарушил свои обязательства по Договору и в чем состоят эти нарушения.

В целях идентификации требование платежа должно быть направлено Заказчиком по каналам SWIFT с использованием ключа через JSCMB “IPOTEKA BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN”, который должен подтвердить, что данное требование подписано лицами, имеющим право его подписывать от имени Заказчика.

Сумма настоящей гарантии будет автоматически уменьшаться пропорционально суммам счетов, выставленных Исполнителем Заказчику за выполненные работы, оказанные услуги, поставленное оборудование (материалы), и/или на суммы, уплаченные Заказчику Исполнителем в качестве возврата авансового платежа, и/или Гарантом по настоящей гарантии. Сумма гарантии считается уменьшенной со дня направления Гарантом Заказчику уведомления о таком уменьшении.

Настоящая гарантия вступает в силу в объеме не более суммы (сумм) поступившего (-их) авансового (-ых) платежа (-ей) по Договору по мере их перевода Заказчиком на счет Исполнителя, отрытый у Гаранта.

Обязательства Гаранта по гарантии действуют с даты поступления первого транша авансового платежа по Договору на счет Исполнителя, а у Гаранта до даты выполнения Исполнителя обязательств по Договору в полном объеме, но не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, заполняется в соответствии с датой поступления авансового платежа + период выполнения работ). Все требования по настоящей гарантии, если таковые будут иметь место, должны быть получены Гарантом до этого времени.

Настоящая гарантия подчиняется Унифицированным правилам для гарантий по требованию (Публикация МТП № 758).

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) в соответствии с его регламентом.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение №8 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма гарантии на исполнение гарантийных обязательств**

Для Алмалыкского горно-металлургического комбината 110100 г. Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан

*Банк ПРИНЦИПАЛА* (адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в дальнейшем именуемый ГАРАНТ, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, был уведомлен о том, что фирма «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, (адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)в дальнейшем именуемая ПРИНЦИПАЛ, заключила Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г., именуемый в дальнейшем «Договор», с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (адрес: 110100 г. Алмалык, Ташкентская обл, ул. А.Темура, дом 53, Узбекистан), в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР, для реализации проекта

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ долларов

(сумма словами)

Кроме того, ГАРАНТ был проинформирован о том, что в соответствии с условиями Контракта для гарантии исполнения гарантийных обязательств ПРИНЦИПАЛА выставляется гарантия на сумму 10% от Договорной цены в размере \_\_\_\_\_\_\_\_долл.

Исходя из этого мы, - *Банк ПРИНЦИПАЛА* – этим подтверждаем, что безотзывно уплатим вам без задержки по первому письменному требованию об уплате в сумме

Долл.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма словами)

Запрошенная вами сумма платежа одновременно подтверждена вашим письменным заявлением (либо в самом требовании, либо в отдельном документе, приложенному к требованию и имеющему ссылку на него), подтверждающим

а) что ПРИНЦИПАЛ нарушает свои гарантийные обязательства

б) в чем ПРИНЦИПАЛ нарушает свои обязательства

и что поэтому вы вправе требовать уплаты по гарантии в сумме вплоть до затребованного объёма.

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по этой гарантии на исполнение лимитирована суммой этой гарантии.

Требование платежа по настоящей Гарантии должно быть заявлено БЕНЕФИЦИАРОМ в письменной форме по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ваше требование также будет принято, если оно представлено в виде должным образом закодированного сообщения SWIFT, переданного через посредника – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(- банк - )*, и подтверждающего, что оригинал вашего требования был отправлен заказной почтой и что подписи на нем являются юридически обязательными для вас.

Платеж по настоящей Гарантии производится ГАРАНТОМ в течение тридцати календарных дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА.

Настоящая Гарантия действует с даты безоговорочного получения ПРИНЦИПАЛОМ вышеупомянутую сумму от БЕНЕФИЦИАРА на счет ПРИНЦИПАЛА No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требование БЕНЕФИЦИАРА не было предъявлено ГАРАНТУ на вышеуказанный адрес до этой даты или на эту дату.

Настоящая Гарантия выдается исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и любые права заявлять требования по ней не могут быть переданы третьей стороне без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.

Настоящая Гарантия регулируется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данная Гарантия регулируется Унифицированными Международными Правилами для Гарантий по Первому Требованию (публикация МТП № 758 (URDG)).

В отношении данной гарантии «разумный срок» согласно Статье 26 URDG составляет 15 календарных дней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица.

Печать.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №9 к договору подряда №\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | |
| **Матрица границ ответственности** | | | |
| **№** | **Наименование объекта** | **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Примечание:**  Настоящее ПРИЛОЖЕНИЕ является неотъемлемой частью Договора подряда №\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. | | | |
|  |  |  |  |
|  | **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:** | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |