**«УТВЕРЖДАЮ»**

 **Директор ДОО**

**Каракульского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Куллиев**

 **\_\_\_\_апрель 2022 г.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ:

**«Текущий ремонт полы и проемы здания дошкольного образовательного учреждения №11 расположенного в Каракульском районе, Бухарской области»**

Конкурс № \_\_

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦАНА:**

**ООО «GARANT KONSALT»**

**г. Бухара – 2022 год.**

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОКУРСЕ**

 **Отдел дошкольного образования Каракульского района Бухарской области** приглашает к участию в конкурсе и просит представить конкурсное предложение по объекту «**Текущий ремонт полы и проемы здания дошкольного образовательного учреждения №11 расположенного в Каракульском районе, Бухарской области».**

Срок окончания работ, установленный заказчиком 30 **дней**.

Предельная стоимость заказчика составляет: **207734395 сум**.

В конкурсе могут участвовать:

отечественные строительные организации, предприятия и фирмы, заявившие о своём намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях;

объединения юридических лиц – консорциумы, если иное не оговорено в конкурсной документации (см. ИТТ).

**К участнику на участие в конкурсе предъявляются следующие квалификационные требования**:

наличие оборотных средств, в размере не менее 20% от стоимости предмета конкурса или поручительства банка на предоставление указанных средств, производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для выполнения работ, (услуг);

гражданская правоспособность и полномочия на заключение договора;

наличие опыта работ за последние три года по аналогичным объектам и объемам конкурса;

предоставление сведений о ранее выполненных объемах работ собственными силами, намечаемом объеме работ, планируемом к выполнению собственными силами на объекте конкурса (в процентах);

размер уставного капитала.

наличие специальной автотехники при выполнении указанных работ.

Не допускаются к участию в конкурсе участники:

Учрежденные менее чем за 24 месяцев до объявления конкурса;

Находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;

Зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

банковская гарантия на то, что годовой оборот составляет не менее 1 млрд

 *(дополнительные требования, устанавливаемые заказчиком)*

Если деятельность, связанная с выполнением работ (услуг), являющихся предметом конкурса, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством, к участию в конкурсе допускаются участники, обладающие соответствующей лицензией, выданной в установленном порядке. (см. ИТТ).

Не допускаются к участию в процедурах конкурса участники, находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм.

Требования ко всем документам, необходимым для подготовки и подачи конкурсного предложения, отражены в конкурсной документации, в том числе формы и образцы для заполнения.

Участники конкурса имеют право обращаться заказчику (организатору конкурса) для ознакомления с проектной документацией, в т.ч. графической части (чертежи) для изучения и составления конкурсного предложения.

Заказчик предоставляет проектную документацию, в т.ч. её графическую часть (чертежи оригинал или электронная версия) участникам конкурса по первому их требованию.

Конкурсную документацию по предмету конкурса можно получить по адресу, указанному в информационной таблице конкурса (далее ИТТ).

Последний срок представления предложения заказчику – «\_\_\_\_\_» апрел 2022 г.

Подача предложений является свидетельством того, что участник конкурса ознакомился с вышеупомянутыми материалами, и у него нет вопросов по отношению к объемам работ, материалов, конструкций и прочих условий, влияющих на выполнение работ, предусмотренных проектом.

**На заметку.** Объявление о конкурсе будет объявлено на специальном информационном портале xarid.uz, после получения положительного заключения экспертизы конкурсной документации в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. **[Инструкция для участника конкурса](#ИУТ).**
2. [**Техническая часть конкурса.**](#разд_2_техчасть)

***Формы и приложения конкурсной документации.***

***Критерии, предъявляемые к участнику.***

**Раздел 1. Инструкция для участника конкурса**

1. [Общие положения](#общие_положения).
2. Гарантия [обеспечения на участие в конкурсе.](#гл_2_задаток)
3. [Язык конкурса, единица измерений](#гл_3_яз_си).
4. [Конкурсная комиссия.](#гл_4_тенд_ком)
5. Состав конкурсной документации.
6. [Подача конкурсных предложений.](#гл_8_подача_ТП)
7. Срок действия и валюта конкурсного предложения, предполагаемый срок работ и условия выполнения работ.
8. [Внесение изменений в конкурсную документацию.](#гл_11_изм_усл_тенд)
9. Разъяснения и уточнения участникам, внесение изменений и/или отзыв и продление сроков подачи конкурсных предложений.
10. Оценка конкурсных предложений.
11. [Заключение договора.](#гл_17_закл_контр)
12. [Заключительные положения.](#гл_18_закл_пол)

## I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 «О государственных закупках» и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2018 года № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной документации и контрактов».

1.2 Государственный заказчик конкурса (далее «Заказчик»), планирует осуществить закупку (далее «предмет конкурса»), на условиях разработанной конкурсной документации, по определению исполнителя работ по предмету конкурса.

1.3 Наименование предмета конкурса, номер конкурса, вид конкурса, адрес и контакты «Заказчика» приведены в Информационной таблице конкурса (далее - ИТТ).

1.4 В конкурсе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие опыт работ аналогичный предмету конкурса*.*

**1.5 Для участия в конкурсе участник должен:**

а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса;

б) внести денежный задаток в соответствии с требованиями, указанные в настоящей Инструкции участника конкурса (далее – ИУТ);

в) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с требованиями настоящей ИУТ в электронной форме на сайте **E-Tender.uzex.uz**.

1.6 Любая документация и информация, представленная участником конкурса, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному конкурсу.

**2. ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.**

2.1 Для обеспечения безотзывност своего конкурсного предложения в период его действия участник, принявший решение участвовать в конкурсе, должен представить гарантию обеспечения на участие в конкурсе по форме, указанной в [ИТТ](file:///%5C%5Cfs.napm.uz%5CProfiles%5Cx.xashimov%5CDesktop%5C%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%94%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%2028.02.2018%D0%B3.doc#п_2_1_ИТТ).

2.2 В случае, если в ИТТ предусмотрена гарантия обеспечения на участие в конкурсе в форме денежного задатка, то участник, до завершения сроков подачи конкурсного предложения, обязан внести на специальный счет заказчика задаток в сумме, указанной в ИТТ.

2.3 Если иное не оговорено в [ИТТ](file:///%5C%5Cfs.napm.uz%5CProfiles%5Cx.xashimov%5CDesktop%5C%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%A2%D0%94%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%2028.02.2018%D0%B3.doc#п_2_3_ИТТ), то иностранные юридические лица перечисляют задатки в иностранной валюте в эквиваленте суммы, указанной в ИТТ, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты, задаток отечественных участников вносится в национальной валюте.

2.4 Задаток должен быть внесен непосредственно участником, перечисление денежных средств третьими лицами, а также передача прав на участие в конкурсе третьим лицам не допускаются.

2.5 В случае, если в ИТТ предусмотрен иной вид обеспечения (например, банковская гарантия), то оригинал документа, подтверждающего участие в конкурсе, составленный в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, должен быть представлен вместе с квалификационными документами.

**2.6 Задаток возвращается участникам конкурса:**

а) победителю конкурса после заключения договора по представлению гарантии обеспечения исполнения договора;

б) остальным участникам после заключения договора с победителем конкурса, но не позднее срока действия предложения;

в) участнику, отозвавшему предложение до истечения последнего дня и времени её представления;

г) при отмене государственной закупки.

**3. ЯЗЫК КОНКУРСА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ.**

3.1 Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекском языке. В случае разночтения в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекиский язык считается превалирующим.

3.2 В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

**4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.**

**4.1 Конкурсная комиссия формируется заказчиком и:**

а) согласовывает конкурсную документацию;

б) устанавливает сроки приема предложений;

в) устанавливает процедуры рассмотрения предложений;

г) устанавливает критерии оценки предложений;

д) устанавливает порядок внесения, величину и форму обеспечения предложения;

е) проводит рассмотрение предложений участников закупочных процедур;

ж) проводит квалификационный отбор, если он предусмотрен условиями конкурсной документации;

з) осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

и) определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает конкурс несостоявшимся.

4.2 Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от общего количества членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

4.3 Участник конкурса не вправе оказывать какого-либо давления на членов конкурсной комиссии и заказчика.

**5. ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

6.1 Участник должен представить своё предложение через официальный портал государственных закупок, сайт проведения электронного конкурса **E-Tender.uzex.uz**..

6.2. Документы прилагаемые к предложению должны быть подписаны претендентом и отсканированы.

6.3 Участник конкурса вправе подать только одно предложение.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВАЛЮТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СРОК РАБОТ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

7.1 Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее срока, указанного в ИТТ со дня окончания подачи предложений.

7.2 Все расценки и цены указываются в узбекских сумах или в долл. США. При этом, предложение указанное в долл. США будет пересчитано по курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на день подачи конкурсного предложения.

7.3 Работы должны быть завершены не позднее срока, указанного в ИТТ.

7.4 Участник не вправе указывать иные условия выполнения работ и финансирования, не предусмотренные условиями конкурса.

**7. РАЗЪЯСНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ УЧАСТНИКАМ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ОТЗЫВ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

9.1 Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения положений конкурсной документации не позднее срока, указанного в [ИТТ](#п_13_1_ИТТ). В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять её сущность.

9.2 Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.

9.3 До окончания срока подачи конкурсных предложений, участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение без потери задатка на участие в конкурсе.

9.4 Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение без потери гарантии обеспечения на участие в конкурсе до окончания срока подачи конкурсных предложений.

**8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

10.1 Оценка конкурсных предложений осуществляется через официальный портал государственных закупок, сайт проведения электронного конкурса **E-Tender.uzex.uz**.

10.2 Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать 3 дней с момента окончания подачи предложений.

10.3 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах представленных участником конкурса, конкурсная комиссия вправе дисквалифицировать такого участника от участия в конкурсе.

10.4 Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев и требований, указанных в конкурсной документации и предложении.

**9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.**

11.1 Участники конкурса получив соответствующее извещение в своём личном кабинете, а также итоги оценки конкурса автоматически выставляются на сайте.

11.2 Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение 3 календарных дней после получения уведомления.

11.3 Проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса.

11.4 Если иное не оговорено в ИТТ, вместе с договором победитель должен представить банковскую гарантию или перечислить денежный депозит в качестве гарантии обеспечения исполнения договора в размере, указанном в [ИТТ](#п_17_7_ИТТ).

11.5 Несвоевременное подписание договора победителем и/или непредставление банковской гарантии или не перечисление денежного депозита может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса. При этом гарантия обеспечения на участие в конкурсе (задаток) победителю не возвращается7.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1 Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается конкурсной комиссии электронно и выписка из него опубликовывается на специальном информационном портале **E-Tender.uzex.uz** в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

**12.2 Конкурс может быть объявлен конкурсной комиссией не состоявшимся, если:**

а) до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение;

б) на участие в конкурсе представлены конкурсные предложения менее двух участников;

в) по результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям конкурсной документации.

12.3 В случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к работам. При необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по конкурсной документации конкурсная комиссия принимает соответствующее решение.

12.4 Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Главы****№** | **Наименование раздела** | **Пояснения к разделам** |
| 1. | Г. 1.3 | Заказчик: | **Отдел дошкольного образования Куракульского района Бухарской области** |
| 2. | Объект: | **Текущий ремонт полы и проемы здания дошкольного образовательного учреждения №11 расположенного в Каракульском районе, Бухарской области** |
| 3. | Номер конкурса: |  |
| 4. | Вид проведения конкурса: | Открытый  **в электронном виде** |
| 5. | Место получения конкурсной документации | **Адрес: Куракульский район Бухарской области Улица Улукбека Дом 57****Контактное лицо: Хасанов Жахонгир****Телефон: +998974222474** |
| 6. | Объявление о конкурсе опубликовано: | Объявление о конкурсных торгах будет опубликовано в на официальном сайте Электронного конкурса  **E-Tender.uzex.uz**. |
| 7. | Г. 2.1  | Размер и форма гарантии обеспечения на участие в конкурсе | Размер гарантии обеспечения на участие в конкурсе составляет **3%** от стартовой стоимости объекта. Гарантия обеспечения на участие в конкурсе представляется в виде банковской гарантии или денежного задатка, перечисляемый на расчетный счет заказчика.  |
| 10. | Г. 7.2 | Лицензируемые виды работ | Не применимо |
| 11. | Г. 12.1 | Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации: | 2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения |
| 12. | Г. 3.1 | Язык конкурсной документации: | Русский, узбекский |
| 13. | Г. 10.1 | Срок действия конкурсного предложения: | Не менее 30 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений |
| 14. |  | Срок действия гарантии обеспечения:- конкурсного предложения:- исполнения договора: | Не менее 240 дней со дня:- со дня окончания приёма конкурсных предложений;- подписания договора между заказчиком и победителем конкурса.  |
| 15. |  | Машины и механизмы, оборудования и приборы подрядчика, используемых на объекте предмета конкурса: | Перечень прилагается участником в электронном виде |
| 16. |  | Перечень дополнительных документов:  | - справка от уполномоченного органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам;- информация от уполномоченного органа об отсутствии введенных в отношении участника процедур банкротства;- информация участника об участии или намечаемом участии в судебном разбирательстве;- учредительные документы участника |
| 17. |  | Прием конкурсных предложений  | Предложения принимаются с момента опубликования на сайте  **E-Tender.uzex.uz**.. |
| 18. |  | Конкурс и рассмотрение предложений будет осуществляться: | В электронном виде |
| 19. |  | Период оценки конкурсных предложений | Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений |
| 20. | Г. 15.6 | Размер обеспечения исполнения договора: | 3% от стоимости строительства, определенной по результатам конкурса |
| 21. |  | Предельная цена заказчика: | **207734395 сум**  |
| 22. | Г. 10.3 | Срок строительства, установленный заказчиком  | **30 дней** |
| 23. |  | Источник финансирования: | Небюджетные средства |
| 24. |  | Условия финансирования проекта: | Аванс выделяемый 30% от стоимости работ, определенных по результатам конкурса, на прогнозируемый год строительства, текущее финансирование в размере - 70% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, по истечении гарантийного срока эксплуатации |
| 25. | Г. 5.5 | Язык договора | Узбекский |
| 26. |  | Валюта договора: | Узбекский сум |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 2. Техническая часть конкурса**

**Локальная ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ** | **НАИМЕНОВАНИЯ РАБОТ И** **РЕСУРСОВ** | **ЕД.ИЗМ** | **КОЛ-ВО** | **ЦЕНА** | **СУММА** |
| **НА ЕДИНИЦУ** | **ПО ПРОЕКТУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |
| --- |
| ***Техническая часть конкурса включает в себя:*** |
| *локальные ведомости объемов работ без указания стоимости по форме, указанной в настоящей инструкции;* |
| *Экспертиза сметной документации.****Прилагается в отсканированном виде.*** |
| *Р.Давронов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ф.И.О. имзо* |
|  |