**КУРИЛИШ ЁРДАМЧИ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №-**

 **2022 йил « »**  **Жомбой ш**

Шартномани имзоловчи томонлар **Жомбой ТЙФУК** директор Х.Хамраев бундан кейин Бош Пудратчи. Иккинчи томондан «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» маъсулияти чекланган жамияти директории **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** бундан кейин Ёрдамчи пудратчи ташкилотлари амалдаги низомга асосан узаро икки томонга маъкул булган шартлар асосида ушбу шартномани туздилар.

**1. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ ВА КУЧГА КИРИШ МУДДАТИ.**

1.1 Ушбу шартнома узаро шартнома тузувчилар томондан **4Р-238 Самарқанд -Булунғур -Тонг аламли автомобил йўлининг 32-37 км, оралиғини жорий таъмирлаш** ишларини амалга ошириш максадида тузилди.

1.2 Шартнома Бош Пудратчи томонидан лойиха-смета хужжатларни тулик Ёрдамчи пудратчига такдим этганда Бош Пудратчи ва Ёрдамчи пудратчи биргаликда курилиш учун керак булган хужжатларни расмийлаштирган вактдан бошлаб кучга киради.

1.3 Ушбу шартномани амал килиш муддати 31 декабр 2022 йилгача белгиланган.

**2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КУРИЛИШ НАРХИ.**

2.1 Курилиш ишлари хажми шартнома бахосида **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** сум **ҚҚС билан**.

2.2 Шартнома бахосида материаллар нархи хисобга олинган.

2.3 Шартнома бахоси курилиш ишлари тамом булганга кадар узгармайди.

**3. КУРИЛИШ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ МУДДАТИ.**

3.1 Курилишни бошлаш вакти 2022 йил май тугатиш вакти ноябр 2022 йил.

3.2 Курилишнинг тухтатиб колиш учун сабабчи булган томон бунинг окибатида келиб чикадиган хар кандай камомад ёки жавобгарликни уз зиммасига олади.

**4. МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ШАРТЛАРИ.**

4.1 Бош Пудратчи Ёрдамчи пудратчини молиявий ахволи огир булган шароитда , курилишга керак булган материаллар,ёкилги ва транспорт хизмати билан таъминлайди.

4.2 Бош Пудратчи курилиш жараёнида Ёрдамчи пудратчида булган ортикча материалларни ишлаб чикариш зарурияти туфайли бошка Ёрдамчи пудратчига олиб беришни таъминлайди.

**5.ТУЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ.**

5.1 Бош Пудратчи ушбу шартномани имзоланган кундан бошлаб 30 кун муддат ичида Ёрдамчи пудратчига хисоблаб чикилган шартнома бахосида 15 фоизини материал нархини чикариб яъни сумни аванс тарикасида кучириб беради.

5.2 Буртмачи Ёрдамчи пудратчи билан тузган шартнома нархини 50 фойизгача туловини амалга оширади. Колган 45 фойизи курилиш ишлари фойдаланишга топширилгандан кейин 45 кун ичида тулаб беради, колган 5 фойизини эса бир йилдан кейин курилишни кафолат муддати тугагандан кейин амалга ошириш мажбуриятини олади.

**6. БОШ ПУДРАТЧИНИ МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

6.1 Бош Пудратчи ушбу шартнома тасдиклангандан сунг 20 кун муддат ичида Ёрдамчи пудратчини Вазирлар Махкамасининг 2003 йил 12 сентябр 395-сонли карорини 3 иловасига асосан лойиха хужжатлари билан таъминлайди.

6.2 Бош ПудратчиЁрдамчи пудратчи ташкилот томонидан бажарилган курилиш ишлари далолатномасини (счет-фактура) 72 соат ичида материаллари нархи билан биргаликда куриб чикиб тасдиклаб беришни таъминлайди.

**7. ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ ХУКУКЛАР ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

7.1 Шартномада кузда тутилган барча ишларни КМК ва лойиха асосида хамда ишларни юкорида келтирилган муддатда бажаришни уз зиммасига олади.

7.2 Бош Пудратчидан смета-лойиха хужжатларини олгандан сунг 45 кун мухлат ичида булган камчилликларни ёзма равишда такдим этади.

7.3 Хар ойнинг 25 санасида жорий ойда бажарилган курилиш монтаж (махсус) ишларни тасдикловчи хужжатларни Бош Пудратчига такдим этишни таъминлайди.

7.4 Табиатни мухофаза килиш, атроф мухитни мухофаза килиш, техника хавфсизлиги коидалар бузилган такдирда уз хисобидан тулашни уз зиммасига олади.

7.5 Алохида конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига караб уларни кабул килиб бошланишдан 2 кун олдинЁрдамчи пудратчи Бош Пудратчини ёзма равишда хабардор килади.

7.7 Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Бош Пудратчи ва Ёрдамчи пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни куришда ва куринмай колган махсус «Ёпик» ишларга далолатномалар тузиб КМК асосида хамма хужжатларни белгиланган муддатга топширишни таъминлайди.

7.8 Агар беркитиладиган ишлар Бош Пудратчининг тасдидисиз бажарилган булса ёки у бу хакида хабардор килинмаган булса, ёки кечикиб хабардор килинган булса, у холда унинг талаби буйича,Ёрдамчи пудратчи Бош Пудратчининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

**8. БОШ ПУДРАТЧИНИ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

8.1 Бош Пудратчи Ёрдамчи пудратчи томонидан бажарилган курилиш (махсус) ишлар далолатномаси 72 соат ичида куриб чикиб тасдиклаб бермаса хар бир кечиктирилган кун учун. Бажарилган курилиш монтаж ишлар хажмидан 0,1%, микдорда жарима тулайди. Жарима кунига 5 минимал иш хакидан ошмаслиги лозим.

**9. ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

9.1 Курилиш жараёнида муаллифик назорати, техник назорати ва бошка текширувчи ташкилотлар томонидан курсатилган хато ва камчилликларни 30 кун мобайнида уз вактида бартараф этилмаса хар бир кечиктирилган кун учун 5 (беш) минимал иш хаки микдорида жарима тулайди. Курсатилган хато ва камчиликларни 30 (уттиз) кун ичида бартараф этмаса Бош Пудратчи ёки фойдаланувчи ташкилот ушбу хато ва камчиликларни Бош Пудратчи хисобидан тузатиб 50% микдорида кушимча устама олади.

9.2 Ёрдамчи пудратчи бажарилган КМИ лар хисобидан Бош пудратчига **2%** микдорида Ген услуга тулашни уз зиммасига олади.

**10. КУРИЛИШ (МАХСУС) ИШЛАРНИ СИФАТИ ТУГРИСИДА.**

10.1 Ёрдамчи пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

10.2 Агар Бош Пудратчи Ёрдамчи пудратчи ташкилоти томонидан бажарилган ишларни сифатсиз бажарилганини аникласа, бажарган ишларини кайтадан бузиб уз хисобидан курсатилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир. Агар сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Бош Пудратчига сифатсиз бажарилган ишларни хажмидан 100% микдорида жарима тулайди.

**11. КАФОЛАТЛАР.**

11.1 Ёрдамчи пудратчи:

* Барча ишларни тулик хажмида ва мазкур шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини
* Лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, койдалари ва техник шартларига
* Узи томонидан курилиш учун куланиладиган урилиш материаллари, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, хамда техник шартларга мувофиклигини
* Ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни уз вактида бартароф килишни.
* Экологик таъсир ва техника хавфсизлиги коидаларига риоя килишни уз зиммасига олади.

11.2 Курилиш объекти ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб ускналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида \_\_\_\_ой этиб белгиланади.

11.3 Агар объектни кафолати вактида фойдаланувчи ташкилот тузатиб булмайдиган камчиликлар аникланса, кафолат муддати нуксонларни бартароф этиш даврига узайтирилади. Нуксонларни Ёрдамчи пудратчи уз хисобидан бартароф этади.

 Мавжуд нуксонлар ва уларни бартароф этиш муддатлари Ёрдамчи пудратчи ва Бош Пудратчининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

 Агар Ёрдамчи пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартароф этмаса, у холда Бош Пудратчи мазкур шартноманинг 5 булимида назарда тутилган кафолат суммасини Ёрдамчи пудратчидан ушлаб колиш хукукига эга.

11.4Ёрдамчи пудратчи камчиликлар ва чала килинган ишларни курсатиб утилган далолатномани имзолашда бош тортган такдирда, уларни текшириб чикиш «Давархитектуракурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужжалик судига мурожат килишини истисно этмайди.

**12. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ.**

12.1 Томонлардан бири шартнома шартларини тулик ёки кисман бажара олмаса шартнома муддати хам шунча кунга кечиктирилади.

12.2 Бартараф этиш огир булган холатга дучор булган томон дархол колган ташкилотларни ёзма равишда хабардор килиш лозим, акс холда хар-хил сабабларни рукач кила олмайди.

12.3 Агар форс-мажор холати \_\_\_\_\_\_\_ойдан ортик давом этса, томонлар шартнома такдири тугрисида келишиб оладилар.

12.4 Узаро келишувларда низолар уз ечимини топмаса, томонларнинг бири аризасига кура Хужалик судида куриб чикилади.

.

|  |  |
| --- | --- |
|  **БОШ ПУДРАТЧИ**  |  **ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИ**  |
|  **Жомбой ТЙФУК** |  |
|  Жомбой ш Ш.Бурханова 1 |  |
|  х/р: 22 626 000 100 377 706 002 |  |
|  ТИФ Миллий Банк Самарканд фил. |  |
|  МФО: 00278,СТИР: 200 736 669 |  |
|  ОКОНХ: 42110 |  |
|  |  |
|  |  |
| **Директор: Х.Хамраев**  |  **Директор:**  |