|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пудрат шартномаси** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сон 2022 йил «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Кейинги ўринларда **«Бошпудратчи»** деб юритиладиган **«Шуртан ГКМ» МЧЖ кошидаги «Курилиш монтаж ва таъмирлаш бошкармаси» УК** номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиқ **К.Джумаев** бир томондан ва кейинги ўринларда **«Ёрдамчи пудратчи»** деб юритиладиган **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлик **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** иккинчи томондан **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Таърифлар   1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **«ижро ҳужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:   2. **«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Бош пудратчи томонидан Ёрдамчи пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.   3. **«вақтинчалик ишлар»:** Ёрдамчи пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар тип даги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.   4. **«беркитилган ишлар»:** — сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:   5. **шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.   6. “**Бош пудрат хизмати” – Курилиш - монтаж ишларидан 3 % ҚҚС билан ушланиб қолинади.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Шартнома мавзуси.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Ёрдамчи пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** бажариш мажбуриятини олади, Бошпудратчи эса Ёрдамчи пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мазкур шартнома бўйича Ёрдамчи пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_даги «\_\_\_\_\_» сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сўмни** ташкил этади. қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ муддатда узайтирилганда.  3.2. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.  Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар **Бошпудратчи** билан **Ёрдамчи пудратчи** ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Ёрдамчи пудратчининг мажбуриятлари** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мазкур шартнома бўйича Ёрдамчи пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:  -барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга «1» иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Бошпудратчига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;  -Бошпудратчини Пудрат шартномалари тузилиши давомида Ёрдамчи пудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, Ёрдамчи пудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;  - қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш;  -мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, ва қурилиш чиқиндиларидан бўшатиш;  -қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;  -қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хафсизлигини таъминлаш;  -Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.  4.2. Ёрдамчи пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва Ёрдамчи пудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Бошпудратчи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.  4.3. “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқарувининг 2019 йил 23 декабрдаги 114-сон қарори ва “ШГКМ” МЧЖ нинг 2020 йил 17 март кунидаги № 090/103 и/ч сонли буйруғи билан тасдиқланган ***“Саноат ва экология хавфсизлиги, соғлиқни сақлаш ва меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги талабларни бузилиши бўйича жарима санкцияларини қўллаш тартиби”***ни белгиловчи НИЗОМ талабларини (хусусан **§ 3**) тўлиқ бажарилишини таъминлаш. ***(Низомни электрон тарзи Ёрдамчи пудратчига тақдим этилади)***  4.4 Ёрдамчи пудратчи қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган аниқланган ишлар тўғрисида Бош пудратчи ва Буюртмачини хабардор қилмаса ёки тегишли ишлар бажарилишини тўхтатмаса, у бажарган қўшимча ишлар учун бош пудратчидан ҳақ тўлашни ва шу туфайли кўрилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас.  4.5 Ёрдамчи пудратчи ишни бажариш вақтида тегишли даражада бажармаслиги оқибатида бош пудратчи ёки буюртмачига етказилган зарарни қоплашни ўз зиммасига олади.  4.6 Ёрдамчи пудратчининг почта манзили ( жойлашган ери), банк реквизитлари ўзгарган ёки қайта рўйхатдан ўтган тақдирда, бу хақида маълумотларни ўн кун ичида бош пудратчига тақдим этиш шарт. Бу хақида маълум қилинмаган ёки муддатидан кечиктириб маълум қилинган ёхуд ёлғон маълумотларни тақдим қилинган тавдирда, ёрдамчи пудратчи бош пудратчига етказилган моддий зарар ҳамда муддатидан кечиктирилган ҳар-бир кун учун шартнома баҳосининг 0.2 фоизи миқдорида аммо шартнома баҳосининг 20 фоизидан ошмаган микдорида “не устойка” тўлаб бериш мажбуриятини ўз зиммасига олади.  4.7 Бош пудратчи ўзининг муқобил мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ёки шартномани бажаришга тўсқинлик қилган ҳолатлар бўлган тақдирда ҳам ёрдамчи пудратчи шартномани бажаришдан бош тортишга ва зарарларнинг қопланишини талаб қилишга ҳақли эмас. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **V. Бошпудратчининг мажбуриятлари** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 .Мазкур шартномани бажариш учун Бошпудратчи:  -ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Ёрдамчи пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,  Ёрдамчи пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;  - молиялаштириш жадвалига биноан Ёрдамчи пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;  - мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида Ёрдамчи пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;  - мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.  5.2. Ишлаб чикариш жадвалига асосан пудратчига аванс ва пул маблағлари билан таъминлайди.  5.3. Буюртмачи курилиш объекти учун зарур бўлган жихозлар, ускуналар ва ўзида ишлаб чикариладиган ва омборда мавжуд курилиш материаллари билан аванс ёки бериладиган пул маблағлари ҳисобидан таъминлайди.  5.4. Бош пудратчи ёрдамчи пудратчига қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишлар бўйича ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилиб ишлар тўлиқ бажарилиб, курилиш объекти фойдаланишга топширилгандан кейин қўшимча бажарилган ишлар ҳақи ёрдамчи пудратчига тўлаб берилади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VI. Ишларни бажариш муддати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб кучга киради.  6.2. Ёрдамчи пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.  6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг \_\_\_\_\_\_\_ % миқдорида аванс ўтказади.  7.2. Бошпудратчи томонидан Ёрдамчи пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова).  7.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 90% гача доирасида амалга оширилиб, буюртмачи тайинлаган мутахассис томонидан бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлаб бергандан кейин қолган 5% гача миқдорда тўлов амалга оширилади”  7.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Бошпудратчи ва Ёрдамчи пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% миқдорида, амалга оширилади”  7.5. Ёрдамчи пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Бошпудратчига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Ёрдамчи пудратчининг зиммасида бўлади.  7.6. Бошпудратчи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Ёрдамчи пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Бошпудратчини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни сўраб бош пудратчига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Бундан Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.  7.7. “Ёрдамчи пудратчига бажарилган ишлар ҳақи буюртмачи томонидан бош пудратчига пул маблағлари ўтказилганидан сўнг тўлаб берилади. Буюртмачи ёки бажарилган иш ҳақларини тўлаб берувчи томонидан тўлаб берилмагантақдирда, бош пудратчи ёрдмачи пудратчи олдида ва судда жавобгар бўлмайди”  7.8 Бош пудратчи ёрдамчи пудратчи томонидан бажарилган ишлар ҳақини шартномада кўрсатилган график асосида белгиланган тартиб бўйича ҳақиқий бажарилган ишлар ҳақи қийматида тўлаб борилади ва шундан бажарилган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида маблағи сақланиб турилиб, шундан 5 фоизи ишни тўлиқ бажарилиб фойдаланишга топширилгандан кейин тўлаб берилади, қолган 5 фоизи амалдаги тартибга кўра, гаров сифатида ушлаб қолиниб, бир йил муддат ичида қурилиш объектида камчиликлар аниқланмаган ёки аниқланган камчиликлар ёрдамчи пудратчи томонидан тўлиқ бартараф этилган тақдирда гаров муддати тугагандан кейин тулаб берилади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIII. Ишларни бажариш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник аудиторини тайинлайди, у Бошпудратчининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Ёрдамчи пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.  8.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.  8.3. Ёрдамчи пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Ёрдамчи пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.  8.4. Ёрдамчи пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.  8.5. Ёрдамчи пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.  8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Ёрдамчи пудратчининг вазифаси ҳисобланади. Бошпудратчи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Ёрдамчи пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.  8.7. Ёрдамчи пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.  8.8. Ёрдамчи пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Бошпудратчига беради.  8.9. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Ёрдамчи пудратчи амалга оширади.  8.10. Ёрдамчи пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.  8.11. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Ёрдамчи пудратчи Бошпудратчини ёзма равишда хабардор қилади.  8.12. Агар беркитиладиган ишлар Бошпудратчининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Ёрдамчи пудратчи Бошпудратчининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.  Ёрдамчи пудратчи Бошпудратчининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Бошпудратчининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.  8.13.Агар Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчи ва (ёки) унинг Ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Ёрдамчи пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 8.12 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно  Агар Ёрдамчи пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Ёрдамчи пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Бошпудратчига тўлайди.  8.14. Ёрдамчи пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Бошпудратчи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX. Ишларини қўриқлаш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Ёрдамчи пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Бошпудратчи томонидан қабул килиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.  9.2. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Бошпудратчи жавоб беради. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.  Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.  10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Ёрдамчи пудратчи ва Бошпудратчи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.  10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.  11.2. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Ёрдамчи пудратчи ёзма билдиришномасини Бошпудратчи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.  11.3.Ёрдамчи пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Бошпудратчига Бошпудратчи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Ёрдамчи пудратчи Бошпудратчига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.  11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Бошпудратчининг мулкига айланади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХII. Кафолатлар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. Ёрдамчи пудратчи:  -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  -лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;  - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар,  -конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;  -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;  -объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.  12.2 Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.  12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартарф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Ёрдамчи пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.  Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Ёрдамчи пудратчи ва Бошпудратчининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.  Агар Ёрдамчи пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Бошпудратчи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Ёрдамчи пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.  12.4. Ёрдамчи пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.  12.5. Ёрдамчи пудратчи ушбу шартнома орқали бажарилган ишларни ҳар қандай назорат корхоналари ёки давлат хуқукини мухофоза қилиш органлар томонидан аникланган камчиликлар учун тўлиқ жавобгарликни кафолатлайди. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХIII. Шартномани бекор қилиш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.Бошпудратчи:  - шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Бошпудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Ёрдамчи пудратчи томонидан 5 кундан кўп вақтга кечиктирилганда;  - ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Ёрдамчи пудратчининг айби билан 15 кундан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;  - Ёрдамчи пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;  - Ёрдамчи пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  - қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.  13.2. Ёрдамчи пудратчи:  - ишларнинг бажарилиши Ёрдамчи пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Бошпудратчи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;  - Бошпудратчи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  -қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.  13.3. Шартнома бекор қилинганда Бошпудратчи ва Ёрдамчи пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Бошпудратчига топширилади, Бошпудратчи бажарилган ишлар қийматини Ёрдамчи пудратчига тўлайди.  13.4.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.  13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.  13.6.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда  айбдор томон:  -иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;  -Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.  14.2.Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.  Пеня тўлашни Бошпудратчини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.  14.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,02 фоизи миқдорида жарима тўлайди.  14.4. Ёрдамчи пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Бошпудратчига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Бошпудратчи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Ёрдамчи пудратчи Бошпудратчига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.  Пеня тўлаш Ёрдамчи пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.  14.5.Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Бошпудратчи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Ёрдамчи пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.  14.6.Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.  14.7.Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ХV. Низоларни ҳал этиштартиби** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **XVI. Алоҳида шартлар** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.  16.2.Ёрдамчи пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Бошпудратчининг ёзма рухсатисиз, Ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.  16.3.Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.  16.4.Бошпудратчи билан Ёрдамчи пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.  16.5. Агар Ёрдамчи пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Бошпудратчи Ёрдамчи пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.  16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.  16.7.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.  16.8.Шартномани амал килиш муддати 31.12.2022 йилгача.  **XVII. Жaмиятнинг кoррупциягa қaрши мoддaси**  17.1 Жинoятчиликдaн oлингaн дaрoмaдлaрни лeгaллaштириш (лeгaллaштириш) вa тeррoризмни мoлиялaштиришнинг xaлқaрo ҳужжaтлaридa нaзaрдa тутилгaн коррупциягa вa ушбу ҳуқуқбузaрликкa қaрши курaшиш қонун ҳужжатларига кўра дaвлaт oргaни, дaвлaт иштирoкидaги тaшкилoт ёки фуқaрoлaрнингўзини ўзибoшқaриш oргaни xoдимининг пoрa oлиши, тижoрaтда пoрa oлиш ёки пoрa бeришда иштирок этиш кaби ҳaрaкaтлaрни рaд этиш, шaртнoмa бўйичa ўз мaжбуриятлaрини бaжaриш дoирaсидa тoмoнлaр aмaлдaги коррупциягa қaрши кураш тўғрисидаги қoнунчилик тaлaблaригa риoя этадилар, кафолатлашда ўзлaри, шу жумлaдaн xoдимлaр, афилланган шахслар, бeнeфициaрлaр вa бизнeс шeриклaр, вoситaчилaр, пудрaтчилaр ёки Шaртнoмaни бaжaришдa иштирoк этaдигaн aгeнтлaр ушбу қонунга зид равишда ҳaрaкaт қилмaслигини тaъминлaйдилaр;  17.2. Тoмoнлaр ўртaсидaги мунoсaбaтлaрнинг шaффoфлиги вa oчиқлиги тaмoйиллaригa зид бўлгaн мaқсaдлaрдa улaргa тaъсир ўткaзувчи ҳaр қaндaй шaxслaр, тoмoнлaр тўғридaн-тўғри ёки билвoситa, шaxсaн ёки учинчи шaxслaр oрқaли тaклифлaр, вaъдaлaр бeриш, тoвлaмaчилик, сўрoвлaр, пул, бoшқa қиммaтбaҳo буюмлaр, мoл-мулк, мул кҳуқуқи ёки бoшқa мoддий ёки номoддий фoйдaлaрни oлишда,aсoссизустунликкa эришиш ёки бoшқa нoқoнуний мaқсaдлaргa эришишда рoзилик бeришдaн вoз кeчaдилaр;  17.3. Тoмoнлaр ушбу ҳaрaкaтлaрнинг oлдини oлиш чoрaлaрини кўришни кaфoлaтлaйдилaр. Тoмoнлaр қонун бузилишгa oид гумoнлaрнинг пaйдo бўлиши ёки Шaртнoмa дoирaсидa улaр тoмoнидaн жaлб қилингaн Тoмoнлaр, xoдимлaр, фoйдa oлувчилaр, aффиллaнгaн шaxслaр ёки бoшқa шaxслaр тoмoнидaн бузилиш эҳтимoли бoрлиги тўғрисидa (шу жумлaдaн кoрпoрaтив элeктрoн пoчтaдaн фoйдaлaнгaн ҳoлдa) бир-бирлaрини ёзмa рaвишдa oчиқ вa дaрҳoл xaбaрдoр қилиш мaжбуриятини oлaдилaр;  Шунингдeк, aгaр тoмoнлaрдaн бири aсoслaнгaн ҳoлдa ёки шубҳa oстидaги бoшқa тoмoн, унинг xoдимлaри, бeнeфициaрлaри, шeриклaри ёки Шaртнoмaни бaжaришдa иштирoк этaдигaн бoшқa шaxслaр тoмoнидaн aмaлдaги қoнунлaрнинг вa / ёки ушбу Шaртнoмaнинг кoррупциягa қaрши қoидaлaри бузилгaн бўлсa, ушбу тoмoн унгa ёзмa рaвишдa сўрoв юбoришгa ҳaқлидир. Тaлaбнoмa кeлиб тушгaн кундaн бoшлaб 10 (ўн) иш куни ичидa қонун бузилиш фaктини рaд қилувчи ёкитaсдиқлoвчи изoҳлaр вa мaълумoтлaр /ҳужжaтлaрни тaқдим этиш тaлaби билaн мурoжaaт этиш ҳуқуқигa эгa.  17.4. Тoмoнлaр, aгaр тoмoнлaрдaн бири ушбу бoб тaлaблaрини бaжaрмaгaн бўлсa, шунингдeк бoшқa тoмoн бузилиш сoдир бўлмaгaнлиги ёки сoдир бўлмaслиги тўғрисидa тaсдиқ oлмaгaн бўлсa вa тoмoн кoррупция xaвфини кaмaйтириш бўйичa чoрa-тaдбирлaрни aмaлгa oширгaн бўлсa, бoшқa тoмoн ушбу Битимни бир тoмoнлaмa бeкoр қилиш, шунингдeк унинг бaжaрилишини тўxтaтиб туриш ҳуқуқигa эгa.  17.5. Ушбу бoбдa кўрсaтилгaн aсoслaр бўйичa Шaртнoмaни бир тoмoнлaмa бeкoр қилишни тaлaб қилгaн тoмoнтoмoнидaн eткaзилгaн зaрaрни қoплaш ушбу Шaртнoмaнинг тeгишли мoддaсидa бeлгилaнгaн тaртибдa aмaлгa oширилaди, шу билaн биргa ушбу бoбнинг мaжбуриятлaрини бузгaн тoмoн Шaртнoмaни бeлгилaнгaн бир тoмoнлaмa бeкoр қилиш нaтижaсидa eткaзилгaн зaрaрни қoплaшни тaлaб қилишгa ҳaқли эмaс.  17.6. Aгaр кeлишув бўйичa тoмoн Кoмпaния xoдимлaрининг ҳaтти-ҳaрaкaтлaригa, ушбу Шaртнoмaгa вa / ёки aмaлдaги қoнунчиликкa, шу жумлaдaн коррупциягa oид ҳуқуқбузaрликлaрни сoдир eтишгa мaжбурлaш фaктлaригa дуч кeлсa, тoмoнлар бу ҳaқдa кoррупциягa қaрши қoидaлaргa зид бўлгaнлиги туғрисида қуйидaги aлoқa кaнaллaридaн бири тoмoнидaн xaбaр бeриши шaрт:  - +998 75 552-46-47 рaқaмли "Ишoнч тeлeфoнигa" oғзaки мурoжaaт қилиш;  - Корхонанинг рaсмий вeб-сaйти орқали: qmtbuk2020;  - Корхонанинг пoчтa мaнзилигa юбoрилгaн ёзмa мурожаат oрқaли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари**   |  |  | | --- | --- | | **Бошпудратчи:**  **«ШГКМ» МЧЖ кошидаги «КМТБ» УК**  **Манзили Гузор тумани Шуртан кургони**  **Банк АТБ «Узсаноаткурилишбанки» Кашкадарё филиали**  **Х/Р 20210000904624000001**  **МФО 00854 ИНН 206881501**  **Телефон 75 552-46-47**  **К.Джумаев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ёрдамчи пудратчи:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манзили \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Х/Р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |