**Шартнома №**

**(Cмета ҳужжатларини бажаришга доир)**

 **Андижон шаҳри 2022 йил «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Асака тумани ободонлаштириш бошкармаси бошлиги ­­В.Парпиев кейинги ўринларда «Буюртмачи» - деб юритилувчи, бир томондан, номидан корхона Низоми асосида директор иккинчи томондан кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилувчи, қуйидаги шартномани туздилар**.**

**I. Шартнома мазмуни**

* 1. Буюртмачининг буюртмасига асосан Бажарувчи қуйидаги бино ва иншоотларни қурилиш ишларига ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажаради.
	2. **Объект номи :**

|  |
| --- |
|  **Асака туман Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфида булган 2П – 112 Е йўлининг 0- км дан 5-км гача ободонлаштириш ишлари учун смета хужжатларини таёрлаш.** |

 Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларни қабул қилиб олиб, тўловни амалга ошириш

 мажбуриятини олади.

**II. Шартноманинг баҳоси**

2.1.Шартноманинг умумий баҳоси

2.2. Кушимча ишлар пайдо бўлганда Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасида қўшимча келишув тузилади.

**III. Тўлов шартлари.**

3.1. Буюртмачи Бажарувчига бажарилган ишларни қабул қилиш учун шартнома умумий қийматининг олдиндан **30** фоизи миқдорида  **( ) сўм** аванс туловини амалга оширади. Колган 70%  **( ) сўмни** бажарилган ишлар Буюртмачи томонидан қабул килиб олинганидан сўнг амалга оширилади.

3.2. Буюртмачи Бажарувчи томонидан бажарилган ишларни далолатнома билан қабул қилиб олади.

 **IV. Томонларнинг мажбуриятлари**

4.1. Бажарувчининг мажбуриятлари:

 - Буюртмачи томонидан бериладиган хужжатлари (лойиҳалаш топшириқлари, техник топшириқ ва бошқа бошланғич хужжатлар) тақдим этилган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва 2022 йил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кунига кадар ишларни тўлиқ Буюртмачига топширади;

 - белгиланган режа жадвал бўйича ишларни ташкил этади ва ишларни амалдаги норматив хужжатларга мувофиқ сифатли қилиб бажаради;

 - ишлар бажарилганидан сўнг қабул қилиш-топшириш далолатномасини тузиб, Буюртмачига юборади;

 - ишларни бажариш жараёнида хатолар аниқланган тақдирда, Буюртмачини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади;

 - Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг натижаларини келишади ва бажарилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бериб боради.

4.2. Бажарувчи бажарилган ишларни Буюртмачининг рухсатисиз учинчи шахсга беришга ҳақли эмас.

4.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

 - Бажарувчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун ичида зарур хужжатларни тақдим этади;

 - Бажарувчи ишларни сифатли ва тўғри бажариши учун барча ахборотлар билан таъминлайди;

 - Бажарувчи томонидан амалга оширилаётган ишлар ҳақида узлуксиз танишиб боради;

 - Бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва тўловни амалга оширади.

**V. Ишни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

5.1. Бажарилган ишларни қабул қилиш техник-топшириқ талабларига асосан амалга оширилади.

5.2. Бажарилган ишларнинг босқичлари, тугатилиши билан боғлиқ ҳолда расмийлаштириладиган хужжатлар рўйхати ва топшириш тартиблари техник лойиҳалаш топшириқномаси билан ҳамда бажарилган ишлар далолатномасига асосан босқичлар бўйича Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

5.3. Бажарувчи ишни тамомлаганидан сўнг техник топшириқда назарда тутилган ҳолда, қабул қилиш– топшириш далолатномаси билан бирга уч нусхада хужжатлар тўпламини Буюртмачига тақдим этади.

5.4. Буюртмачи хисобот хужжатларини ва ишни топшириш-қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг, 10 кун давомида ишни қабул қилиш мажбуриятини олади.

5.5. Буюртмачи ишни қабул қилишни асосли рад этса, қўшимча бажариладиган ишлар ва уларнинг бажариш муддатлари кўрсатилиб, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.6. Бажарилаётган иш тўхтатилганда томонлар бир-бирини 5 кунлик муддат ичида хабардор қиладилар.

5.7. Бажарилаётган иш асосли равишда тўхтатилганда ва уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас деб

 топилганда, ишларнинг бажарилган қисми учун Буюртмачи Бажарувчига ҳақ тўлайди.

**VI. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни тўлайди.

6.2. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун Буюртмачи ўз вақтида тўловни амалга оширмаса, Буюртмачи Бажарувчига тўлов кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов сўммасининг 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг сўммаси шартнома умумий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.3. Бажарувчи ўз вақтида Буюртмачига бажарилган ишларни тақдим этмаса, белгиланган тартибда олиб борилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бермаса, ишларни топширишни кечиктирган тақдирда, шартнома сўммасининг 0,4 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг сўммаси шартнома умумий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.4. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

6.5. Бажарилган ишда асосли камчилик аниқланган тақдирда Бажарувчи камчиликларни ўз хисобидан 1 ой муддатда бартараф этишга мажбур.

**VII. Енгиб бўлмайдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари**

7.1. Шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, бунда томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

**VIII. Низоларни ҳал этиш тартиби**

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этадилар. Агарда юзага келган низоли масалаларни томонлар ўзаро хал этолмасалар, низо қонун хужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иктисодий суди томонидан ҳал этилади.

 **IX. Бошқа шартлар**

9.1. Шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида шартнома бўйича янги мажбурият пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашув томонларнинг ваколатли шахслари томонидан ёзма равишда тасдиқланиши керак.

9.3. Шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **2 нусхада** тузилди.

9.4. Шартноманинг амал қилиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача.

**. Томонларнинг юридик манзилари ва банк реквизитлари**

|  |  |
| --- | --- |
|  **БУЮРТМАЧИ** |  **БАЖАРУВЧИ**  |
| **Асака туман Ободонлаштириш бошкармаси** |  |
| **Асака шахар Сохил Бўйи кўчаси 8а уй** |  |
| **ТИФ Миллий банк Асака филиали** |  |
| **МФО:00878 ИНН: 205 578 197** |  |
| **х/р 401722860032247045204110002** |  |
|  |  |
| **Директор :** ­­В.Парпиев  | **Директор :** |
|  |  |
|  **М.Ў.** | **М.Ў.** |