|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **sonli SHARTNOMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 2022 yil «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» MCHJKeyinchalik “Buyurtmachi” deb ataluvchi nomidan 01.06.2021 yilda berilgan АТ-ТАS-01 sonli Ishoncnnoma asosida ish yurituvchi Tursunov M.U. bir tomondan,va keyinchalik “Pudratchi” deb ataluvchi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . (yuridik shaxs nomi) nomidan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ishonchnoma asosida (nizom, ishonchnoma) ish yurituvchi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(rahbarning ism-sharifi, otasining ismi) boshqa tomondan, quyidagi ob’yekt bo‘yicha ta’mirlash islarini bajarishga mazkur shartnomani tuzishdi:«Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» MCHJ YQM hududidgi 12,13,14-sonli tayanch rezervuarlar sug’orish tizimini ta’mirlash ishlari**1. Shartnoma mazmuni**1.1 Mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachi ob’yekt bo’yicha ishlarni bajarish uchun topshiradi, Pudratchi esa ishlarni bajarishni o‘z zimmasiga oladi.«Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» MCHJ **YQM** hududidgi 12,13,14-sonli tayanch rezervuarlar sug’orish tizimini ta’mirlash islari.**2. Shartnoma bo’yicha ishlar qiymati**2.1 Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ta'mirlash ishlarining qiymati, tanlov savdolari natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (20\_\_ yil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_-sonli bayonnoma): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ amaldagi narxlarda QQS, shu jumladan barcha to'lovlar, soliqlar va ajratmalarni inobatga olgan holda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_so‘mni tashkil etadi.Ishning qiymati yakuniy hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilmaydi, quyidagi hollar bundan mustasno:* ish narxining oshishiga yengilmas kuch holatlari (fors-major) sabab bo‘lganida;

- Buyrtmachi tomonidan ish hajmining belgilangan tartibda o‘zgartirilishi;2.2. Ikkinchi va keyingi yillar uchun shartnoma narxlarini belgilash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.2.3 Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgartirishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.**3. Pudratchining majburiyatlari*** 1. Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu
	2. shartnomaning 1-bo'limida nazarda tutilgan

ishlarni bajarish uchun quyidagi majburiyatlarni o‘z zimmasiga oladi:3.1.1. ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga topshirish;3.1.2. “O‘zbekiston Respublikasi hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda qo‘llaniladigan moddiy-texnik resurslarining amaldagi narxlari katalogi"ga joylashtirilgan va muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan zarur materiallar, mahsulotlar, konstruktsiyalar, jihozlar va butlovchi qismlarni joylashtirish;3.1.3. ishlarni olib borish vaqtida texnika xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, yashil ko‘chatlar va yer maydonlari bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash;3.1.4. ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish.3.1.5. Aeroport hududida ishlarni boshlashdan oldin Pudratchi “O‘zbekiston havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasining aviakorxonalarida kirish va ob’yekt ichki tartibini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma”ning unga tegishli qismi bilan tanishadi.Pudratchi yuqoridagi Yo'riqnomalar talablariga, shuningdek, aeroport hududida harakat xavfsizligi va aviatsiya xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishga majburdir.3.2.Pudratchi barcha ishlarni mustaqil ravishda to'g'ri bajarish va ushbu shartnoma bo'yicha ob'yektni topshirish uchun Buyurtmachi oldidagi to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.**4. Buyurtmachining majburiyatlari*** 1. Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:
* ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha, ish muddati va yakuniga qadar ob'ektga ishga kirish uchun ruxsat berish;
* ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlarining va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarning bajarishi ustidan nazoratni tashkil etish, bajarilgan ishlarni Pudratchidan qabul qilib olishni ta'minlash;
* o‘n kun muddatda Pudratchining barcha murojaatlarini ko‘rib chiqish va qarorni rasmiylashtirish;
* pudratchining avans to‘lovlarini va joriy moliyalashtirilishini amalga oshirish;
* ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish.

**5. Ishni bajarish muddatlari**5.1.Tomonlar imzolagan vaqtdan boshlab shartnoma kuchga kirgan sana.5.2.Pudratchi ushbu shartnomaga ilova qilingan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi to'liq olingan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi;5.3.Ushbu shartnoma bo'yicha ishlar ish rejasiga muvofiq amalga oshiriladi, shartnomaga 3-ilova. Tizimlarni ta'mirlash bo'yicha ishlarni bajarish muddati 40 kunni tashkil qiladi.5.4.Agar ish jarayonida Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ish kechiktirilsa, Pudratchi ob'yektni foydalanishga topshirish muddatini kechiktirilgan muddatga mos ravishda surishga haqli va bu haqida Buyurtmachiga xabar beradi.**6. To‘lovlar va hisob-kitoblar**6.1.Buyurtmachi Pudratchiga ta'mirlash ishlarining joriy umumiy qiymatining 30% ni, QQS bilan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) so'm miqdorida avans to'lovini o'tkazadi.Ta'mirlash ishlarini keyingi moliyalashtirish hisob-fakturalar bilan tasdiqlangan joriy ko'rsatkichlar asosida amalga oshiriladi.6.2.Moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvali Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans to'lash va joriy moliyalashtirish uchun asos hisoblanadi ( shartnomaga 2-3-ilova;).* 1. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlarning sifati

 tekshirilgandan so'ng ishlarni olib borish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq amalga oshiriladi.* 1. Buyurtmachi ushbu shartnoma bo'yicha o'z

 zimmasiga olgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida bajarmagan taqdirda, Pudratchi shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqlidir,bu haqida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qiladi yoki shartnomani bir tomonlama bekor qiladi. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ish uchun haq to'lashdan ozod etilmaydi.**7. Ishlarni olib borish**7.1.Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u bajarilgan ishlarning sifati ustidan Buyurtmachi nomidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalanilgan materiallar va jihozlarning shartnoma shartlari va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.7.2.Texnik auditor bajarish muddati va shartnoma bo'yicha barcha turdagi ishlarga to'siqsiz o‘tish huquqiga ega.7.3.Тexnik direktor va Pudratchi qurilish maydonchasida ishlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va kelishish uchun muntazam ravishda yig'ilishlar o'tkazib turadi.7.4.Pudratchi ob'yektdagi ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalari va jadvallari bo‘yicha ishlab chiqarishni mustaqil tarzda tashkil qiladi.7.5.Pudratchi ob'yektda ish olib borish tartibini yoqilg'i quyish majmuasi xizmati va Toshkent aeroportining yong'in xavfsizligi xizmati bilan muvofiqlashtiradi va qonun hujjatlariga muvofiq unga rioya etilishi uchun javobgardir.7.6.Ob'yektda ishlarni olib borish vaqtida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining majburiyati hisoblanadi.7.7.Pudratchi ishni bajarishda foydalanayotgan qurilish materiallari, asbob-uskunalari va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar loyiha hujjatlarida belgilangan sifat ko'rsatkichlariga, davlat standartlari, texnik shartlarga mos kelishini va tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki ularning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.7.8.Qabul qilingan ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ishlarni qabul qilish dalolatnomalarini imzolash orqali tasdiqlanadi.* 1. Pudratchi, Buyurtmachining roziligisiz o'zi

 tomonidan tuzilgan ishchi hujjatlardan Buyurtmachining muhim manfaatlariga ta'sir qilmaydigan kichik og'ishlar uchun, agar u qurilish sifatiga ta'sir qilmaganligini isbotlasa, javobgar bo'lmaydi.7.10.Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning tegishli sifatini ta'minlash uchun, ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart.7.11.Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan holatda, Buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi sababli yetkazilgan zararni qoplashi shart.7.12. Pudratchi 3 kun ichida Buyurtmachi tomonidan ish jurnalida asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.**8. Yengilmas kuch holatlari (fors-major)**8.1.Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, javobgarlikdan ozod qilinadi.8.2.Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati noaniq kuch holatlari amal qilgan davrga, shuningdek ushbu holatlar natijasida yuzaga kelgan oqibatlarga mutanosib ravishda kechiktiriladi.8.3.Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ortiq davom etsa, Pudratchi va Buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladilar.8.4.Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli.**9. Tugallangan ob’yektni qabul qilib olish**9.1.Tugallangan ob'yektni qabul qilis, tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek tugallangan ob'yektlarni foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi.9.2.Ob'ektlar, Buyurtmachi tomonidan Pudratchining foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olingan kundan boshlab uch kun ichida qabul qilinadi.9.3.Pudratchi, qurilishi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilish boshlanishidan 5 kun oldin, Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibdagi ijro hujjatlarining ikki nusxasini Buyurtmachiga topshiradi. Pudratchi topshirilgan hujjatlar to'plami bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini Buyurtmachiga yozma ravishda tasdiqlashi kerak.**10. Kafolatlar*** 1. Pudratchi kafolatlaydi:
* barcha ishlarni ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda va to‘liq hajmda bajarish;
* Loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;
* “O‘zbekiston Respublikasi hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda qo‘llaniladigan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlari katalogi"ga joylashtirilgan va muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan zarur materiallar, jihozlar va butlovchi qismlar va tizimlar sifatining u tomonidan ishlarni bajarish uchun foydalanilganligi, ularning loyiha hujjatlarida, davlat standartlarida va texnik shartlarda ko'rsatilgan texnik shartlarga muvofiqligi;
* ishni qabul qilishda va ob'yektning kafolat muddati davomida foydalanishda aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish;

- ob’yektdan foydalanishda muhandislik tizimi va uskunalarning ishlash qoidalariga muvofiq ishlashi.10.2. Ob'yektni va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalar, materiallar va ishlarni ishlatish uchun kafolat muddati, olib borilgan kapital ta'mirlashni qabul qilish dalolatnomasini tomonlar imzolagan kunidan boshlab 12 oy etib belgilanadi.10.3. Agar ob'yektni ishlatishning kafolat muddati davomida, ularni bartaraf etilgunga qadar ob'yektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi.Nuqsonlarni bartaraf etish Pudratchi tomonidan o‘z hisobidan amalga oshiriladi. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddati Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama akti bilan belgilanadi.10.4.Agar Pudratchi “Davqurilishnazorat” organlari tomonidan ularni tekshirishda aniqlangan nuqsonlar yoki kamchiliklar to'g'risida dalolatnoma tuzish yoki imzolashdan bosh tortsa, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha iqtisodiy sudga murojaat qilish huquqini istisno qilmaydi;**11. Shartnomani bekor qilish**11.1.Qonunga muvofiq asoslar bo’yicha Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:* Shartnoma kuchga kirgandan keyin Pudratchi tomonidan ishning boshlanishi Buyurtmachiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra bir oydan ortiq muddatga kechiktirilishi;
* Pudratchi tomonidan qurilish me’yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ish sifatining pasayishiga olib keladigan shartnoma shartlarini buzilishi;
* qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo‘yicha.

11.2.Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:* Pudratchiga bog’liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra Buyurtmachi tomonidan ishlarni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘yilishi;
* Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlarining bajarilmasligi;
* Boshqalar bo‘yicha.

11.3.Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan ish bir oy ichida Buyurtmachiga o'tkaziladi, u Pudratchiga ishni bajarish narxini to'laydi.11.4.Ushbu bo'lim qoidalariga muvofiq ushbu shartnomani bekor qilish tashabbuskori boshqa tomonni yozma ravishda xabardor qilishi shart.11.5.Shartnoma bekor qilinganda, aybdor tomon boshqa tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplashi shart.11.6.Shartnomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo‘l qo‘yilmaydi, qonunda yoki ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.**12. Tomonlarning mulkiy javobgarligi**12.1.Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor:* + Boshqa tomonga yetkazilgan zararni qoplaydi;
	+ O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi sub’yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarliklarni ham o‘z zimmasiga oladi.

12.2.Ushbu shartnomaning tegishli bandlari va ilovalarida ko'rsatilgan majburiyatlarni bajarmaganlik, o'z vaqtida moliyalashtirmaganlik va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganlik uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun shartnoma majburiyatlari bajarilmagan qismining 0,4% miqdorida jarima to'laydi, ammo u shartnoma qiymatining 30% dan oshmasligi kerak. Jarima to‘lash shartnoma shartlarini buzish natijasida yetkazilgan zararni qoplashdan Buyurtmachini ozod qilmaydi.12.3.Shartnomaga muvofiq bajarilgan ish hajmini tasdiqlashni asossiz ravishda rad etganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga rad etganligi yoki bo'yin tovlaganligi tasdiqlanganidan boshlab summaning 10% miqdorida jarima to'laydi.12.4.Oby'ektni o'z vaqtida foydalanishga topshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganlik uchun Pudratchi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatni bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida, ammo shartnoma qiymatining 30 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorida jarima to'laydi.12.5.Buyurtmachi tomonidan aniqlangan nuqsonlar va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganlik uchun Pudratchi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun sifatsiz ish qiymatining 0,1% miqdorida jarima to'laydi, bunda jarimaning umumiy miqdori sifatsiz ish qioymatiining 10% dan oshmasligi kerak. Jarima to'lash, ishlarni bajarish yoki xizmatlarni ko'rsatish kechikishi natijasida yetkazilgan zararni qoplashdan Pudratchini ozod qilmaydi.12.6.Agar bajarilgan ishlar sifati bo‘yicha belgilangan standartlar, qurilish me'yorlari va qoidalari, ish hujjatlari va sifatiga mos kelmasa, Buyurtmachi Davlat qurilish nazorati inspeksiyasining xulosasiga asoslanib, belgilangan tartibda ob'yektni qabul qilish va to'lovni rad etishga hamda, Pudratchidan sifatsiz ish qiymatining 10 foizi miqdorida jarima undirishga haqli.12.7.Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik uchun ushbu moddada nazarda tutilgan sanktsiyalarga qo'shimcha ravishda, shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga yetkazilgan zarar, xarajatlar, mol-mulkning yo'qolishi yoki shikastlanishi, shu jumladan, jarimalar bilan qoplanmagan miqdordagi mulkiy foydani qoplashi shart.12.8.Majburiyatlarni kechiktirish yoki boshqa lozim darajada bajarmaganlik uchun jarima to'lash taraflarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.12.9.Agar Buyurtmachi yoki nazorat qiluvchi organlar Pudratchining hisob-fakturalarda QQS stavkasi va miqdorini qonunga xilof ravishda ko'rsatganligini aniqlasa, ushbu holatda Pudratchi 30 kun ichida Buyurtmachining ushbu shartnoma bo'yicha hisob-fakturalarda QQS stavkasi va miqdorini noqonuniy ko'rsatishi bilan bog'liq barcha yo'qotishlarni Buyurtmachiga qoplashi shart.Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berilgandan keyin 5 yil ichida Buyurtmachi Pudratchidan yetkazilgan zararni undirish huquqiga ega ekanligiga rozi bo'ladi va Pudratchi Buyurtmachining QQS stavkasi va miqdorini noqonuniy ko'rsatishi bilan bog'liq zararini qoplashi shart.**13. Nizolarni hal qilish tartibi**13.1.Shartnomani bajarish va bekor qilish, shuningdek yetkazilgan zararni qoplash natijasida taraflar tomonidan hal etilmagan nizoli masalalar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko‘rib chiqiladi.**14. Korrupsiyaga qarshi modda**14.1. Tomonlar? ularning har biri poraxo‘rlik va korrupsiyaga nisbatan qat’iy murosasizlik siyosatiga ega ekanligini tan oladilar va tasdiqlaydilar, bu esa korrupsiyaviy amaliyotlar va osonlashtiruvchi to‘lovlar va osonlashtiruvchi to‘lovlar/to‘lovlarni to‘liq ta’qiqlashni nazarda tutadi, uning maqsadi tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq rasmiyatchiliklarni soddalashtirish va muayyan masalalarni tezroq hal qilishni ta'minlash.Tomonlar o‘z faoliyatida amaldagi qonunlar va ular asosida ishlab chiqilgan siyosat, poraxo‘rlik va tijoriy poraxo‘rlik bilan kurashishga qaratilgan tartib-qoidalarga amal qiladilar.14.2. Tomonlar na o‘zlari, na ularning xodimlari har qanday shaxsga (jumladan, jismoniy shaxslarga, tijorat tashkilotlariga va davlat amaldorlariga) korrupsion to‘lovlarni (pul yoki qimmatbaho sovg‘alar) taqdim etmasligini, yoki bunga rozilik bermasligini va har qanday shaxsdan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita har qanday korrupsion to'lovlarni (pul yoki qimmatbaho sovg'alar) olishga intilmaslikni, qabul qilish yoki qabul qilishga rozilik bermaslikni kafolatlaydilar.14.3. Agar Tomonlardan birida 14.1 va 14.2 -bandlari qoidalarining buzilganligi yoki buzilishi ehtimmoli gumon qilinsa, tegishli Tomon boshqa Tomonni bu haqda rasmiy aloqa kanallari orqali,yoki rasmiy veb-saytda ko'rsatilgan ishonch telefonlari orqali yozma ravishda xabardor qilish majburiyatini oladi.Yozma xabarnomada Tomon ushbu Shartnomaning boshqa Tomoni, uning filiallari, xodimlari yoki vositachilari tomonidan.14.1 va 14.2-band qoidalarining buzilishi sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan faktlarni ko'rsatishi, yoki tasdiqlovchi, yoki taxmin qilish uchun asos bo‘ladigan materiallarni taqdim etishi kerak.**15. Maxfiy ma’lumotlar**15.1. Tomonlar ushbu Bitimni bajarish bilan bog'liq har bir Tomon taqdim etgan har qanday ma'lumotlar va berilganlarni sir saqlash, shartnoma tegishli tomonining oldindan yozma roziligisiz faktlar va ma'lumotlarni to'liq yoki qisman oshkor qilmaslik yoki uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslik majburiyatini oladi.15.2.Xizmat ko'rsatuvchi tomon ushbu Shartnomani bajarish jarayonida olingan faktlar yoki ma'lumotlardan "Buyurtmachi" ning oldindan yozma roziligisiz biron bir maqsadda foydalanmaslik majburiyatini oladi. "Buyurtmachi" olingan ma'lumotlardan Xizmat ko'rsatuvchining yozma roziligisiz foydalanmaslik majburiyatini oladi.15.3. Agar Tomonlardan biriga boshqa Tomonning korrupsiyaga qarshi shartlarning 15.1 va 15.2-bandlarida ko'rsatilgan majburiyatlarni buzganligi ma’lum bo‘lsa, u darhol boshqa Tomonni xabardor qilishi va oqilona vaqt ichida tegishli choralarni ko'rishini va bajarilgan ishlar to'g'risida ma’lumot berishni undan talab qilishi kerak.15.4.Agar Tomonlardan birining talabiga binoan boshqa Tomon qonunbuzarliklarni oqilona muddatda bartaraf etish uchun tegishli choralarni ko'rmasa yoki ularni ko'rib chiqish natijalari to'g'risida xabardor qilmasa, ushbu Tomon bir tomonlama tartibda shartnomani to'xtatib turish, bekor qilish va yetkazilgan zararni to'liq qoplashni talab qilish huquqiga ega.15.5. Ushbu Shartnoma bo‘yicha Tomonlar zimmasiga yuklatilgan maxfiylikni saqlash majburiyatlari hamma uchun ochiq bo‘lgan ma’lumotlarga, shuningdek vakolatli davlat organi tomonidan ularning qonuniy talablari asosida taqdim etilgan ma’lumotlarga nisbatan tadbiq etilmaydi.**16. Alohida shartlar**16.1.Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, ushbu shartnoma bo'yicha tomonlar o'rtasidagi oldingi barcha yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, bitimlar o'z kuchini yo'qotadi.16.1.Pudratchi, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'yektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas, yordamchi pudratchilar bundan mustasno.16.3.Ushbu shartnomaga barcha o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar yozma ravishda rasmiylashtirilib, tomonlar imzolaganidan so‘ng haqiqiy hisoblanadi.16.4. Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan, yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuvni, tomonlar ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlashlari kerak.16.5.Agar shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlangandan so‘ng qurilish maydonida Pudratchiga tegishli mulk qolgan bo‘lsa, Buyurtmachi qurilish maydonini bo‘shatadigan sanagacha bajarilgan ishlar uchun to‘lovni kechiktirishga haqli.16.6.Ushbu shartnomada ko‘zda tutilmagan boshqa barcha hollarda amaldagi qonunchilik me’yorlari qo‘llaniladi.16.7.Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikkita nusxada tuzildi.16.8.Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.**17. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari:****Buyurtmachi:** «ISLOM KARIMOV NOMIDAGITOSHKENT XALQARO AEROPORTI» MCHJ100167 Тoshkent sh, Qumariq ko‘chasi 13h/r: 2020 80 00 40 01 85 98 10 01O‘zR TIF O‘MB daToshkent sh, Yakkasaroy filialiBank kodi: 00870INN: 200640719ОKED: 52230\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tursunov M.U. Direktor**Pudratchi:**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_Manzil:h/r: Bank kodi: INN: ОKED: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.I.Sh. |  | **ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 годаООО «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti» (наименование заказчика)в лице директора Турсунов М.У. действующего на основании Доверенности №АТ-ТАS-01от 01.06.2021гименуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и подрядчик (наименование юридического лица) в лице директора (фамилия, имя, отчество руководителя) действующего на основании(устава, положение, доверенности) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на ремонтные работы по объекту:Ремонтные работы системы орошения базовых резервуаров № 12; 13; 14 на территории ТЗК ООО «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti».**1. Предмет договора**1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по объектуРемонтные работы системы орошения базовых резервуаров №12; 13; 14 на территории ТЗК ООО «Islom Karimov nomidagi Toshkent Xalqaro Aeroporti».**2. Стоимость работ по договору**2.1 Стоимость ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определенная в результате конкурсных торгов и утвержденная решением конкурсной комиссии (протокол №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.) составляет:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с учетом НДС в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит кроме случаев:* когда причиной увеличение стоимости работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
* изменение объемов работ Заказчиком в установленном порядке;
	1. Уточнение договорных цен на второй и

последующие годы осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.* 1. При наличие соответствующих

обоснований, перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.**3. Обязательства Подрядчика*** 1. По настоящему договору Подрядчик, для
	2. выполнения работ, предусмотренных в

разделе 1 настоящего договора, обязуется:3.1.1. выполнить и сдать Заказчику все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре;3.1.2.поставить на необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, имеющие сертификаты соответствия и размещенные в «Каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые при осуществлении строительно-монтажных работ на территории Республики Узбекистан»;3.1.3. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период проведения работ;* + 1. выполнить в полном объеме обязательства,

 предусмотренные настоящим договором.3.1.5. до начала выполнения работ на территории аэропорта, Подрядчик ознакамливается с «Инструкцией по организации пропускного и внутриобъектного режима в аэропортах и на авиапредприятиях национальной авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари»» в части его касающейся. Подрядчик обязан строго соблюдать требования вышеуказанной Инструкции, а так же соблюдать правила БДД и авиационной безопасности на территории аэропорта.3.2.Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и сдачу объекта по настоящему договору.**4. Обязательства Заказчика**4.1.Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:* предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период проведения работ и до завершения, допуск на объект для проведения работ;
* организовать надзор за ходом выполнения работ, за соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ,
* в десятидневный срок рассматривать и оформлять решение по всем обращениям Подрядчика;
* производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика;
* выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

**5. Сроки выполнения работ** 5.1.Дата вступления договора в силу с момента подписания сторонами.5.2.Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в полном объеме, согласно графику финансирования, прилагаемому к настоящему договору,5.3.Работы по настоящему договору производятся в соответствии с графиком производства работ, приложение № 3 к договору. Срок выполнения работ по ремонту систем составляет 40 дней.5.4.Если, в ходе проведения работ, происходит задержка работ, по независящим от Подрядчика причинам, то, Подрядчик вправе сдвинуть срок сдачи объекта в эксплуатацию, на период соразмерный задержке, известив об этом Заказчика.**6. Платежи и расчеты*** 1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в

размере 30 % от общей текущей стоимости работ по ремонту, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сум с учетом НДС. Последующее финансирование работ по ремонту производится на основание текущего выполнения подтвержденного счет-фактурами.6.2.График финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика (приложение к договору №2; №3)6.3.Текущее финансирование осуществляется согласно графикам производства работ и финансирования после проверки качества выполненных работ.6.4.В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств, в течении тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.**7. Производство работ**7.1.Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя – технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.7.2.Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.7.3.Технический аудитор и Подрядчик на строительной площадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении работ.7.4.Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам.7.5.Подрядчик согласовывает порядок ведения работ на объекте со службой ТЗК и пожарной службой Аэропорта Ташкент и несет ответственность за его соблюдением, в соответствии с законодательством.7.6.Обеспечение общего порядка при проведение работ на объекте является обязанностью Подрядчика.7.7.Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им при выполнении работ, будут соответствовать качеством спецификации, указанной в проектной документации государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющих их качество.7.8.Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актами приемки работ.7.9.Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов Заказчика если докажет, что они не повлияли на качество строительства.7.10.Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.7.11.В случае неисправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.7.12.Подрядчик обязуется в 3- дневной срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.**8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.8.2.Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.8.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.8.4.Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.**9. Приемка законченного объекта**9.1.Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных объектов.9.2.Приемка объектов производится в течение трех дней, со дня получения Заказчиком письменного извещение Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.9.3.Подрядчик за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершенного объекта передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком. Подрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.**10. Гарантии**10.1.Подрядчик гарантирует:* Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условием настоящего договора;
* Качество выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
* Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем имеющих сертификаты соответствия и размещенные в «Каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые при осуществлении строительно-монтажных работ на территории Республики Узбекистан» используемые им для производства работ, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;
* Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;
* Функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

10.2.Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписание сторонами акта о приемке проведенного капитального ремонта.10.3.Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов или недоделок их освидетельствования органами Гостройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в экономический суд по данному вопросу,**11. Расторжение договора**11.1основаниям в соответствии с законодательством. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:* Задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала проведения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
* Нарушением Подрядчиком условий договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
* По другим основаниям, в соответствии с законодательством.

11.2.Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:* Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок превышающих на один месяц;
* Невыполнение Заказчиком условий финансирования;
* По другим

11.3.При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное работы в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполнения работ.11.4.Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положению настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне.11.5.При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.11.6.Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренным законодательством или настоящим договором.**12. Имущественная ответственность сторон**12.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:* + Возмещает другой стороне причиненные убытки;
	+ Несет иную ответственность в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

12.2. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих пунктах и приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование и нарушение других обязательств, установленных в договоре, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 30% стоимости договора. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.12.3.За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором Заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 10 % суммы, от подтверждения, которой он отказался или уклонился.12.4.За нарушение своих обязательств по своевременному вводу объекта Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но не более 30% стоимости договора.12.5.За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости некачественно выполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.12.6.Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то Заказчик на основании заключения инспекции Госстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 % от стоимости работ ненадлежащего качества.12.7.Кроме предусмотренных настоящей статье санкций за неисполнения обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая имущественную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.12.8.Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.12.9.В случае если Заказчиком, либо контролирующими органами, будет установлено, что Подрядчик неправомерно указал в счет-фактурах ставку и сумму НДС, то в этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику в течение 30 календарных дней все убытки Заказчика, связанные с неправомерным указанием ставки и суммы НДС в счет-фактурах по настоящему договору. Подрядчик соглашается, что в течение 5 лет после поставки товаров (работ, услуг) по настоящему договору, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика, понесенные убытки, а Подрядчик обязан возместить убытки Заказчика, связанные с неправомерным указанием ставки и суммы НДС.**13. Порядок разрешение споров**13.1.Неурегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.**14.** **Антикоррупционная оговорка**14.1.Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политики, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.14.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).14.3.В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1. и 14.2. соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по официальным каналам связи или сообщением по телефонам доверия указанной на официальном сайте. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1. и 14.2. настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками».**15. Конфиденциальные сведения**15.1.Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые каждой Стороной в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам полностью или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия соответствующей Стороны настоящего Договора.15.2. Обслуживающая сторона обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия «Заказчика». «Заказчик» обязуется не использовать полученную информацию без предварительного письменного согласия Обслуживающей стороны.15.3. Если одной из Сторон становится известно, что другая Сторона нарушила обязательства, изложенные в п 15.1. и 15.2. антикоррупционных условий, она должна незамедлительно уведомить другую Сторону и потребовать от нее в разумные сроки принять соответствующие меры и проинформировать о проделанной работе. 15.4. Если по требованию Стороны другая Сторона не примет вразумные сроки соответствующие меры по устранению нарушений, или не уведомит о результатах их рассмотрения, то эта Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить, расторгнуть договор и потребовать полную компенсацию ущерба.15.5. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны настоящим Договором, не распространяются на общедоступную информацию, а также информацию, предоставляемую уполномоченным государственным органом на основании их законных требований.**16. Особые условия**16.1.После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряют силу.16.2. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.16.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.16.4.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.16.5.Если после завершения работ по договору на строительной площадке остается принадлежащее Подрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.16.6.Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.16.7.Настоящий договор заключен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.16.8.Срок действия договора до 31.12.2022г.**17. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:****Заказчик:** ООО «ISLOM KARIMOV NOMIDAGITOSHKENT XALQARO AEROPORTI»100167 г. Ташкент, ул. Кумарик 13р/с:2020 80 00 40 01 85 98 10 01в НБУ ВЭД РУг. Ташкент Яккасарайский ф-лКод банка: 00870ИНН: 200640719ОКЭД: 52230 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Турсунов М.У.    **Подрядчик:**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес:р/с:Код банка:ИНН:ОКЭД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  |