- сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 й.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб аталадиган, Ангрен шахар Халк таълими булими номидан устав асосида иш кўрувчи, корхона раҳбари О.С**.Эгамбердиев.**бир томондан ҳамда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб аталадиган, “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рахбари **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** томонидан иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

**1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ**

1.1. “Пудратчи”, “Буюртмачи” буюртмасига биноан тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларга асосан 33-сон умумий урта таълим мактаби спорт зални жорий таъмирлаш ишларини амалга оширади.

1.2. “Пудратчи” томонидан ушбу шартномага асосан бажарилган ишларни “Буюртмачи” қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

**2. ШАРТНОМА ҚИЙМАТИ**

2.1. Шартнома қиймати, қурилишдаги нарҳлар бўйича, лойиха-смета ҳужжатлари асосида белгиланган бўлиб, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сўмни ташкил этади.

**3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

3.1. Ишларни бажариш муддатлари, лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланишини инобатга олган ҳолда, қуйидагича белгиланади:

**Бошланиши: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 йил;**

**Тугалланиши: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 йил.**

3.2. Ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатлардан ошмаслиги лозим. Истисно тариқасида, ишларни ўз вақтида бажарилмаслигига, мулкий жавобгарликни келтириб чиқармайдиган қуйидаги:

- “Буюртмачи”нинг тўлов қобилиятсизлиги;

- табиий офатлар ва/ёки бошқа форс-мажор вазиятлар бўлиши мумкин.ХБАРИ

**4. ҲИСОБ-КИТОБ ВА ТЎЛОВЛАР**

4.1. “Буюртмачи” ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб дастлабки тўловни, “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига, 10 (ўн) банк иш кунида, шартноманинг умумий қийматидан 30 % гача, олдиндан пул ўтказиш йўли билан амалга ошириши лозим.

4.2. “Буюртмачи” кейинчалик, “Пудратчи” томонидан амалда бажарилган ишлар ва қилинган ҳаражатлар учун тўловни, ҳар ойлик бажарилган ишлар акти (2-шакл) ва бошқа асослантирувчи ҳужжатлар тақдим этилганидан сўнг, аванс тўловини чегирган ҳолда амалга оширади.

4.3. Якуний ҳисоб-китоб, мазкур шартномада белгиланган ишлар якунига кўра амалга оширилади.

**5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Мазкур шартнома ва “Буюртмачи” буюртмасига асосан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлайди, қурилиш-монтаж, таъмирлаш-тиклаш ва бошқа турдаги ишларни бажаради.

5.2. “Буюртмачи” томонидан тўловларни амалга ошириш учун, бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни ўз вақтида “Буюртмачи”га тақдим этади.

5.3. Мазкур шартноманинг 3.1. бандида келтирилган муддатда, ушбу шартнома билан юклатилган ишларни бажаради, шунингдек ишларни топшириш жараёнида аниқланган нуқсонларни бартараф этади.

5.4. Объектда ишларни бажариш жараёнида, ёнғинга қарши ҳамда техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этилишини таъминлайди.

**6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

6.1. Бажарилган ишлар акти (2-шакл)га асосан, ўз вақтида ишларни қабул қилади ва тўловни амалга оширади.

6.2. Ўз ҳисобидан, ишда фойдаланилаётган ашёлар, жиҳоз ва мулкларни қўриқланишини таъминлайди.

6.3. “Пудратчи” томонидан тақдим этилган бажарилган ишлар акти (2-шакл)ни 3 (уч) кунлик муддатда имзолайди ва бажарилган ишлар учун ушбу акт асосида 4 гурух харажатлари очилганда тўловни амалга оширади.

**7. МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК**

7.1. “Буюртмачи” бажарилган ишларни ўз вақтида қабул қилмаганлиги учун мулкий жавобгар бўлиб, бажарилган ишлар қийматини 0,5 % миқдорида, лекин бажарилган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пения тўлайди.

7.2. “Пудратчи” ишларни бажариш муддатларини бузганлиги учун мулкий жавобгар бўлади ва бажарилмаган ишлар қийматини 0,5 % миқдорида, лекин бажарилмаган ишларнинг 50,0 % дан кўп бўлмаган миқдорда пения тўлайди.

7.3. “Буюртмачи”нинг ташаббуси билан ишлар тўхтатилиши ва шартнома бекор қилинишига, шартнома бекор қилингунига қадар, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш учун ҳақиқатда қилинган барча ҳаражатлар тўлаб берилганидан сўнг йўл қўйилади.

7.4. Пения ва жарималар, ҳамда мазкур шартномадаги мажбуриятлар бажарилмаганлиги оқибатида етказилган зарарларнинг қопланиши, тарафларнинг ўз мажбуриятларини таъминлашдан озод этмайди.

7.5. Тарафлар, мазкур шартнома ижросини таъминлаши жараёнида юзага келадиган барча келишмовчиликларни музокаралар йўли билан хал этишга ҳаракат қиладилар. Келишмовчиликлар хал этилмаса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига асосан Иқтисодий судда кўриб чиқилади.

**8. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

8.1. Шартнома 2022 йил 31 декабрь кунига қадар амал қилади.

8.2. Шартнома, тарафларнинг бири мазкур шартномада белгиланган мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги, амалдаги нормативларга риоя этилмаганлиги, белгиланган муддатларда бажарилган ишлар учун тўлов амалга оширилмаганлиги, бунинг оқибатида зарар етказилганлиги, бажарилган ишларнинг сифатсизлиги каби асосларга кўра, тарафларнинг бирини талаби бўйича бекор қилиниши мумкин.

**9. КАФОЛАТ МУДДАТИ**

9.1. “Пудратчи” барча бажарилган ишларга сифат кафолатини беради.

9.2. Кафолат муддати, ишлар қабул қилинган вақтдан бошлаб 1 йилга тенг.

**10. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛИ ВА ИМЗОЛАРИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «**БАЖАРУВЧИ»** |  |  **«БУЮРТМАЧИ»** |
|  |  |  |
|  |  |  |