ДОГОВОР (КОНТРАКТ)  № ___

на  производство строительно-монтажных работ.

г. Самарканд.                                                                                                                       «___» ___________2022  год.

_______________________________________________________________________________                        (далее – «Подрядчик»),  в   лице  директора  ________________, действующий на основании ____________, с одной стороны и ООО «SAMARQAND SUV TA’MINOTI» (далее – «Заказчик»),    в лице директора Юсупова К.Ш.,  действующий основании устава предприятия, с другой стороны, в связи с признанием_______________________________ победителем по итогам отбора наилучшего предложения лот № _____, на основании протокола №_____ от ________2022 года, заключили настоящий договор о том, что «Заказчик» оплачивает и принимает, а «Подрядчик» выполняет работы на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,  указанную в  п 1.2. настоящего Договора , и сдать её результат Заказчику, а  Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

# 1.2.Подрядчик обязуется выполнить  следующую работу: «Строительство водопроводных сетей в МФЙ «Кавола» по улице Богимирзо в городе Самарканде».

1.3.Работу Подрядчик выполняет  из своих материалов, на своём оборудование  и своими  инструментами.

1.3.1.Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации

1.4.Срок выполнения Работы : начало работ – в течении 3-х дней после подписания настоящего договора, окончание – в течении 30 дней после подписания настоящего договора. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

1.4.1.Работа считается выполненной  после подписания акта приёма - сдачи  Работы  Заказчиком или  его уполномоченным  представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1.Подрядчик обязан:

2.1.1.Выполнить Работу  с надлежащим качеством .

2.1.2.Выполнить Работу в срок , указанный в п 1.4.  настоящего Договора.

2.1.3.Передать результат  Работы  Заказчику.

2.1.4.Безвозмездно  исправить по требованию  Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения  Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договор, ухудшившее качество Работы, в течении 10 дней.

2.2.Подрядчик имеет право:

2.2.1.При неисполнение заказчиком обязанности оплатить  указанную  в п.3 настоящего Договора  цену Подрядчик  имеет право на удержание  результата  Работы.

2.3.Заказчик обязан:

2.3.1.В течение 10 дней  после получения от Подрядчика  извещения об  окончании  Работы либо по   истечении срока, указанного в  п.1.  настоящего  Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружение отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы,  или иных недостатков  в Работе  немедленно  заявить об этом  Подрядчику.

2.3.2.Оплатить  Работу по цене, указанной в справке счет-фактуре, в течении 3-х дней после подписания.

2.4.Заказчик имеет право:

2.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой  Подрядчиком не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата  Работы, уплатив Подрядчику  часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения  извещения об отказе  Заказчика от исполнения  Договора.

Заказчик при этом также обязан возместить  Подрядчику  убытки, причинённые  прекращением Договора, в пределах разницы  между частью цены, выплаченной за выполненную  работу, и ценной  определенной  за всю работу.

3. Цена Договора  и порядок расчётов

3.1. Ориентировочная цена настоящего Договора составляет: ________________________________

__________________________________________________________________________ сум.

3.2. Оплата за работы производится путем перечисления предоплаты в размере 30% от стоимости договора на расчетный счет «Исполнителя»  в течении  3 (трёх) банковских дней с момента подписания договора обеими сторонами.

3.3. Окончательный расчет в течении 3-х дней после приёмки  результатов  Работы.

4.  Ответственность сторон

4.1.За нарушение срока выполнения Работы,  указанного в п. 1.4.  настоящего Договора, Подрядчик уплачивает  Заказчику штраф  в размере 5 %  от  суммы  Договора и пеню  из расчёта 0,1%  от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2.Меры ответственности  сторон, не предусмотренные  в настоящем Договоре, применяться в соответствии с нормами  гражданского  законодательства, действующего  на территории Республики  Узбекистан.

4.3.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения  лежащих на них  обязательств  или устранения   нарушений  .

5.  Порядок разрешения споров

5.1.Споры и разногласия , которые могут возникнуть  при исполнение настоящего Договора , будут по возможности   разрешаться путём переговоров  между  сторонами.

5.2.В случае  невозможности разрешения  споров путём  переговоров стороны  после реализации предусмотренной  законодательством процедуры   до судебного  урегулирования разногласий  передают их на рассмотрение   в  Хозяйственный суд .

6.  Заключительные положения

6.1.Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Договору  действительны лишь  при условии, что они  совершенны в письменной форме  и подписаны уполномоченными  на то представителями сторон.

Приложение к настоящему Договору  составляют его неотъемлемую часть.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны  и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находиться  один экземпляр  настоящего Договора.

7.  Адреса  и  банковские реквизиты Сторон

«ПОДРЯДЧИК»                                                                                                 «ЗАКАЗЧИК»

____________________________________ 			____________________________________

____________________________________ 			____________________________________

____________________________________ 			____________________________________

____________________________________ 			____________________________________

____________________________________ 			____________________________________

Директор: _____________________			                                     Директор: _______________________

М.П.                                                                                                                                      М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный для заключения проект контракта поставки продукции соответствует требованием ст. 436-456 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, закону «О договора правовой базе хозяйствующих субъектов» от 29 августа 1998 года и другими нормативным документам на территории  Республики Узбекистан. На основании изложенного, считаю возможным заключить договор представленной редакции.

Юрист :                                                                 ________________________