**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /** **ДУЗ\_**

**на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «UMS»**

**в г. Ташкент и Ташкентской области**

**(5 участков, в планируемом объеме 24,219 км.)**

г. Ташкент «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Лицензии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., с одной стороны и

**Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»**,
в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице **Генерального Директора - Арипова С.Х.**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых Подрядчик в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение №1** к настоящему Договору) и Проектной документации (**Приложение №2** к настоящему Договору) Заказчика обязуется выполнить комплекс работ по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «UMS»в г. Ташкент и Ташкентской области, (по направлению Ташкент – приграничная зона Бескупир для внешнего стыка интернета на 5-ти участках с планируемым объемом 24,219 км. по адресам указанных в **Приложении №1**) (далее «Работы»).

1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком по Заказу надлежащим образом и в полном объеме.

1.3. Виды работ, объём работ и расчетная стоимость работ предусмотрено **Приложением №3**, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Работы выполняются на основании подписанных Сторонами Заказов по форме согласно **Приложению №4** к настоящему Договору (Форма Заказа) и Техническому заданию к ним.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет: **не более ХХ ХХ ХХ (сумма прописью) сум, с учетом НДС 15%**.
	2. Сумма, подлежащая к оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу.
	3. Расчетная стоимость работ согласно **Приложению №3** к настоящему Договору является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и не подлежит увеличению, и включает в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по Заказу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в 2 (два) этапа со следующим порядком:

2.4.1. 1-этап: «Строительно-монтажные работы ВОЛС»:

* 40% (сорок процентов) от суммы Заказа выплачивается в качестве авансирования в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказа обеими сторонами;
* 60% (шестьдесят процентов) от суммы Заказа выплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами   счет - фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ по Заказу.

 2-этап. «Работы по легализации и регистрации ВОЛС»:

* 100% (сто процентов) суммы Заказа выплачивается после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами счет - фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ по Заказу.

2.4.2. Оплата выполненных работ соответствующего Заказа, производятся по факту подписания счет-фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет – фактуры. Стоимость оборудования и материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).

2.5. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам и другим договорам, заключенных между Сторонами.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

1. **ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ**

3.1. При возникновении необходимости в выполнении работ на объектах по настоящему договору, Заказчик направляет проекты Заказов по форме согласно **Приложению №4** настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику.

Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ.

3.3. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы.

3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга.

1. **СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
	1. Перечень объектов Заказчика, на которых должны быть выполнены работы:
2. TSH4069 Algoritm-2, г. Ташкент, Чиланзарский район, м-в Алгоритм, ул. Ковунчи, д.16;
3. TSH4198 Agrofirma «Ulugbek baxt yulduzi», Ташкентская область, Зангиатинский район, ул. Нуъмон, 85;
4. YAN3916 MMTP «Ulugbek agro», Ташкентская область, Зангиатинский район, КФЙ Бузсув, ММТП Улугбек-агро";
5. YAN3969 ChV «Vasikov», Ташкентская область, Зангиатинский район, Бозсув КФЙ, ул. А.Алимова;
6. YAN3962 «Navoi Sh/h», Ташкентская область, Янгиюльский район, с/с Халкобод, п. Навоий;
7. Оптическая муфта, Ташкентская область, Янгиюльский район, приграничная зона.
	1. Сроки по каждому комплексу работ и место выполнения работ указываются в Заказах.
	2. Объём и сроки выполнения работ указывается в Заказе (Заказах), при этом:
* срок выполнения работ в Заказе на строительно-монтажные работы в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты предоплаты.
* срок выполнения работ в Заказе на организацию и проведение приема-сдаточных работ по легализации и регистрации ВОЛС не более 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания строительно-монтажных работ.
	1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков выполнения работ.
	2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок,
	о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.
1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Порядок сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ до подписания акта выполненных работ:

5.1.1. Подрядчик обязан выполнить строительные работы, в строгом соответствии с Проектной документаций, Сметной документацией и Техническими требованиями Заказчика;

5.1.2. После завершения строительно-монтажных Работ по настоящему Договору Подрядчик:

1. уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.15.9 настоящего Договора;
2. уведомляет Заказчика о необходимости приёмки работ и предоставляет Заказчику: фотоотчет и исполнительскую документацию, **согласно Приложения №5.** Документы (накладные, счёт-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, оборудования и кабельной продукции, использованных при выполнении работ.

5.1.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подпунктом

b.п.5.1.2 настоящего Договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней приступить к приемке.

5.1.4. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.2. Порядок приёмки работ по обеспечению государственной регистрации законченного объекта строительства:

5.2.1. После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик приступает к сдаче объекта в эксплуатацию и его государственной регистрации;

5.2.2. Подрядчик оформляет акт государственной приёмочной комиссии и обеспечивает его подписание уполномоченными органами Республики Узбекистан;

5.2.3. По результатам работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ с приложением следующих документов:

- согласованные схемы при отклонении от проекта;

- акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);

- акт государственной приемочной комиссии;

- акт приёмки строительства;

- акты скрытых работ;

- документ о проведении исполнительной топосъёмки и занесение в общую базу данных картографии;

- справка о регистрации законченного строительством объекта.

5.2.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.5.2.3. настоящего Договора, Заказчик не приступает к приемке работ;

5.3. По представленным Подрядчиком актам сдачи-приемки выполненных работ Заказчик вправе:

5.3.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества;

5.3.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ;

5.3.3 дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части определения стоимости работ и видов работ. При этом фактически стоимость работ по Заказу не должна превышать стоимости Заказа.

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

5.4.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком;

5.4.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества;

5.4.3. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ;

5.4.4. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы по соотвтетствующему Заказу;

5.4.5. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ;

5.4.6. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы;

5.4.7. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1 Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с техническими требованиями, проектной документацией, требованиями Заказчика и в соответствии с условиями настоящего Договора. При выполнении строительно-монтажных работ не допускать отклонений от проекта.

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

6.2.4. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

1. использовать предоставленные Заказчиком материалы и оборудования экономно и расчетливо которые передаются Подрядчику на основании Акта приёма-передачи материалов по форме согласно **Приложению №6;**
2. после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование по форме **Приложению № 7** к настоящему Договору.

6.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды.

6.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.

6.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.

6.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

6.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат.

6.3. В случае, если Подрятчиком будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, то Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, необходимом, проектировании, строительства и эксплуатации объекта, включая заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. Подрядчик несет данную обязанность также в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления утверждённую Проектную документацию и сметную документацию (при наличии).

7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом
в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.

1. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной и сметной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно форме **Приложения №8** к настоящему Договору.

8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ
и возмещения вызванных этим убытков.

8.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Исполнительной документации.

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Проектной документацией и расчетной стоимостью работ.

8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика, и оформлением акта скрытых работ, согласно перечню документов Исполнительской документации, **согласно Приложения №5** к настоящему Договору.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра.

8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки.

9.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать
от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества.

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Приложению №1 настоящего Договора, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

9.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

9.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

9.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика и его субподрядных организации в ходе исполнения настоящего Договора.

9.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ;

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.

9.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных п.9.2-9.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 базовых расчётных величин.

1. **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Заказчика.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон.

11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора. В этом случае Заказчик осуществляет только оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе потребовать уплаты пени;

б) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим подрядчиком.

11.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,

- война, военные действия, террористические акты,

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

1. **ГАРАНТИИ**

13.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования.

13.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, приёмке в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.

13.3. На результат выполненных строительно-монтажных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента приёмки результата Работ.

13.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

13.5. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

14.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии
с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.

15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.

15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций

(не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).

Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.

15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:

а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;

б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;

в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.

15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:

- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;

- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;

- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;

- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги/работы в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.

15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 15.4 и 15.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.

В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.

16.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие:

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

16.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.

16.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

16.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

16.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

16.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

16.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением
о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

16.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

1. Технические требования;
2. Проектная документация
3. Расчетная стоимость;
4. Форма Заказа;
5. Перечень исполнительной документации;
6. Форма акта приема-передачи материалов и оборудования;
7. Форма акта возврата материалов Заказчику;
8. Форма дефектного акта.
9. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Подрядчик»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адрес: р/с в «БАНК» МФО: ИНН ОКЭД Тел.: (+998 )\_\_\_\_\_\_\_\_ , (+998\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) Регистрационный номер плательщикаНДС:  | **«Заказчик»****ООО «UMS»**Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект. А. Тимура, 24 р/с: 20 214 000 300 381 984 001 в «Алока Банк» г. Ташкент МФО: 00401ИНН: 303020732 ОКЭД: 61200 Тел.: (+99897) 403-81-00, Факс: (+99871) 235-81-60Регистрационный код плательщика НДС: 326030005463 |

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./ мп |

***Приложение №1***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области

**Перечень определений и сокращений**

ТТ Техническое требование

РД Рабочая документация

ИД Исполнительная документация

АГК Акты государственной комиссии

СМР Строительно-монтажные работы

ПНР Пусконаладочные работы

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи

ВОК Волоконно-оптический кабель

ЛКС Линейно-кабельные сооружения

ЦГСЭН Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

ГАСН Государственный архитектурно-строительный надзор

ГИКСИТ Государственная инспекция по контролю в сфере Информатизации и Телекоммуникаций Республики Узбекистан («Узкомназорат»)

ТУ Технические Условия

п.м. Погонный метр

Целью данного мероприятия является выполнение комплекса работ по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «UMS»в г. Ташкент и Ташкентской области, (по направлению Ташкент – приграничная зона Бескупир для внешнего стыка интернета на 5-ти участках с планируемым объемом 24,219 км.), и включает следующие работы

* Строительно-монтажные работы по организации лини ВОЛС;
* Монтаж муфт и оконечного пассивного оборудования и маркировка проложенных кабелей связи;
* Строительство, докладка, восстановление телефонной канализации и телефонных колодцев;
* Прокладка кабеля в грунт, создание переходов через реки, ж/д переезды и т.д.;
* Подготовка и ведение технической документации, в т.ч. протоколов измерений;
* Прочие строительные и ремонтно-восстановительные работы, проводимые в соответствии с техническими условиями и утверждённой проектной документации;
* Закупка, поставка и хранение материалов, в т.ч. материалов Заказчика, для выполнения СМР;
* Подготовка и оформление полного комплекта исполнительной документации (экспертизы РД, акты индивидуального и комплексного опробования и т.п.);
* Подготовка акта государственной приёмочной комиссии и подписание его всеми участниками, включая ГИКСИТ.
* Регистрация законченного объекта строительства.

Для производства строительно-монтажных работ Заказчик Подрядчику предоставляет следующее оборудование и материалы:

- пассивное оптическое оборудования (оптический кабель, сигнальную ленту, оптические кроссы в комплекте, транзитные оптические муфты, в комплекте)

В случае острой необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком может предоставить оборудование и материалы по заранее оговоренной стоимости.

Всё остальное оборудование и материалы для строительства, такие как: кронштейны и консоли, асфальт, песок, а также материалы и оборудование, отсутствующие у Заказчика, Подрядчик предоставляет за свой счет.

**Перечень основных данных и технических требований**

| **№** | **Перечень основных****данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные по проекту |
|  | Вид строительства | Строительство волоконно-оптической линии связи ООО «UMS» |
|  | Объекты строительства | Участки линейно-кабельного сооружения ВОЛС ООО «UMS» в г. Ташкенте и Ташкентской области |
|  | Объем производства | Строительство волоконно-оптической линии связи между объектами ООО  "UMS" на 5-ти участках с планируемым объемом 24,219 км :     1. TSH4069 Algoritm-2, г. Ташкент, Чиланзарский район, м-в Алгоритм, ул. Ковунчи, д.16;   2. TSH4198 Agrofirma «Ulugbek baxt yulduzi», Ташкентская область, Зангиатинский район, ул. Нуъмон,85;                                                                   3. YAN3916 MMTP «Ulugbek agro», Ташкентская область, Зангиатинский район, КФЙ Бузсув, ММТП Улугбек-агро";      4. YAN3969 ChV «Vasikov», Ташкентская область, Зангиатинский район, Бозсув КФЙ, ул. А.Алимова;                                                                  5. YAN3962 «Navoi Sh/h», Ташкентская область, Янгиюльский район, с/с Халкобод, п. Навоий;  6. Оптическая муфта, Ташкентская область, Янгиюльский район, приграничная зона. |
|  | Сроки строительства | В соответствии с согласованным и утвержденным Заказчиком планом-графиком проведения работ, с учетом сроков реализации комплекса работ не более чем 120 календарных дней. |
|  | Стадийность проектирования | Утверждённый Рабочий проект, ОПЗ. |
|  | Общие требования к Подрядчику |
|  | Лицензии | Наличие соответствующих лицензий, для выполнения полного перечня работ, в соответствии с техническими требованиями:- Строительство местных сетей телекоммуникаций. |
|  | Конфиденциальность | Готовность к подписанию соглашения о конфиденциальности с Заказчиком |
|  | Наличие персонала | Наличие персонала с достаточным уровнем квалификации, для выполнения работ в указанные сроки (см. п.4.3). А также постоянный ответственный представитель Подрядчика (Менеджер проекта) на месте проведения строительства. |
|  | Гарантии | Гарантийный срок на использованные материалы и работы устанавливаются 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. |
|  | Общие требования |
| 3.2 | Получение разрешений на проведение работ | - Получение разрешений на производство работ;- Оформление временных землеотводов на прокладку ВОК (при необходимости). |
| 3.3 | Предоставление исполнительной документации и подписание актов гос.комиссии. | Оформление и предоставление полного комплекта исполнительной документации (ИД), Регистрация законченного объекта строительства (получение справки), согласование актов государственной приемочной комиссии и подписание их у всех организаций, участвующих в комиссии, включая ГИКСИТ. |
| 3.4 | Требования по составу исполнительной документации | Исполнительная документация (в одном экземпляре)* Титульный лист;
* Рабочие чертежи;
* Укладочная ведомость строительных длин ВОК;
* Таблица измерений затуханий ОВ перед/после прокладки;
* Паспорт смонтированного оптического кросса (=кол-ву кроссов);
* Паспорт на затухание сварок ОВ в оптических кроссах (= кол-ву кроссов);
* Паспорт смонтированной муфты (= количеству муфт);
* Паспорт на затухание сварок ОВ в муфтах (= количеству муфт)
* Монтажная схема разветвительной муфты;
* Паспорт на затухания ВОЛС на участке;
* Рефлектограммы;
* Протоколы входного контроля строительных длин кабеля;
* Схема разварки волокон
* Фотоотчёт скрытых работ (вид раскопанной траншеи, с уложенными кабельными каналами, до закрытия в грунт);
* Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений, согласованных с надзорными организациями в установленном порядке (при необходимости)
* Протоколы измерений от ЦГСЭН (только для оконечного активного оборудования, при монтаже станционной части);
* Акты рабочей комиссии (индивидуального и комплексного опробования);
* Акт приемки строительства;
* Копии сертификатов соответствия (на кабели, кроссы, муфты);
* Акты Государственной комиссии, подписанные у всех организаций, участвующих в комиссии (УПБ, ЦГСЭН, ЦК профсоюзов работников связи, ГИКСИТ и др. при необходимости);
* Указать в паспорте трассы местоположения замерных столбиков, оптических муфт (WGS-84), при прокладке в грунт.
* Справка о законченном строительстве объекта/линии.
 |
|  | Общие требования для строительства |
|  | Общие требования к строительству | Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:* С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;
* Применять при строительстве оборудование и материалы, соответствующие требованиям ГОСТ или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.
* В течение всего периода работ, еженедельно предоставлять в OOO «UMS» отчет о ходе работ. Оповещать Заказчика за двое суток о проведении скрытых работ.
* Утвержденной проектной документацией;
* Настоящим Техническим требованием.
 |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./ мп |

 ***Приложение №2***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

***ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

***Приложение №3***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**Расчетная стоимость (смета ЛРВ)**

**на выполнение строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ООО «UMS» в г. Ташкент и Ташкентской области
(5 участков, в планируемом объеме 24,219 км)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование видов работ** | **Ед. изм.** | **Цена****(сум, без НДС)** | **Цена****(сум, с НДС)** | **Комментарии** |
| **1.** | **Строительно-монтажные работы** |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Материалы** |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Легализация**  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./ мп |

***Приложение №4***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**ФОРМА**

**Заказ № \_\_\_\_\_**

**К Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Ташкент «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»** **(ООО «UMS»)**, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Заказа.

|  |
| --- |
| **Наименование проекта**  |
| **Участки выполнения работ** (№площадки/Имя площадки) |
| № п/п | Наименование видов работ | Единца измерения | Кол-во | Цена за ед.(сум, без НДС) | Цена за ед.(сум, с НДС) | Стоимость(сум, без НДС) | Стоимость(сум, с НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. **Срок выполнения работ**: начало - в течение \_\_\_ ( ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

 окончание- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) сум, с НДС.

3.1Оплата за выполненные работы соответствующего Заказа производится на основании Акта выполненных работ

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6. Во всем остальным Стороны руководствуются условиями Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| От Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. | От Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. |

Форму утверждаем

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./ мп |

***Приложение №5***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**Перечень документов, входящих в состав исполнительной документации ВОЛС (согласно ШНК 3.01.04, ИКН 05:2013, Y064-97):**

* Титульный лист.
* Перечень внесённых изменений, отступлений от проектных решений, согласованных с надзорными организациями в установленном порядке (при необходимости);
* Паспорт волоконно-оптической кабельной линии связи (магистральной или местной).
* Схема согласования отклонений трассы ВОЛС от рабочего проекта.
* Согласование отклонений трассы ВОЛС от рабочего проекта (письмо).
* Исполнительный чертеж прокладки ВОЛС (cкорректированные рабочие чертежи).
* Схема перехода через водные преграды.
* Схема перехода через автомобильные и железные дороги.
* Паспорт на смонтированное оборудование (оптические кроссы).
* Картограмма залегания кабеля в грунте.
* Паспорт соединительной муфты волоконно-оптического кабеля.
* Монтажная схема размещения муфты.
* Укладочная ведомость строительных длин ВОЛС.
* Таблица результатов измерений затухания волоконно-оптического кабеля на барабанах.
* Таблица результатов измерения электрического сопротивления изоляции между бронёй оптического кабеля и землёй.
* Таблица результатов измерений затухания волоконно-оптического кабеля после прокладки.
* Расположение муфт на трассе.
* Сертификаты поверки оптического рефлектометра.
* Паспорта (сертификаты) на строительные длины кабелей (от завода-изготовителя).
* Акт на скрытые работы (строительство трубопроводов кабельной канализации, строительство смотровых устройств, строительство переходов через железнодорожное полотно, речки, мосты и др);
* Рефлектограммы (измерения затухания) оптических волокон.
* Кадастровая справка о выполнении исполнительной топосъемки.
* Фотоотчёт скрытых работ (вид раскопанной траншеи, с уложенными кабельными каналами, до закрытия в грунт);
* Указать в паспорте трассы местоположения замерных столбиков, оптических муфт, при прокладке в грунт.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./ мп |

***Приложение №6***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**АКТ\_\_\_\_\_**

приема-передачи материалов и оборудования

к Заказу № от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по Дог. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от “\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Ташкент «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «UMS»**, именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, далее «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действуя на основании договора № \_\_\_ “хх” хххххххх 20\_ г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ОБРАЗЕЦ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование оборудования/материалов**  | **Ед.** | **Кол-во** | **Цена за 1 ед. в сумах с НДС** | **Стоимость в сумах с НДС** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».

«Заказчик»

**ООО «UMS»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись мп

**Передал:**

МОЛ: Кладовщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись Подпись

 «Подрядчик»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись **мп**

**Принял:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись

Форму утверждаем

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Арипов С.Х./  мп |

***Приложение №7***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

**АКТ**

Возврата материалов

к Заказу № \_\_\_\_\_\_\_ Д / \_\_\_\_\_\_\_ /ДУЗ Договору от \_\_\_\_\_\_\_\_ года

г. Ташкент «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «UMS»**, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** далее «Подрядчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действуя на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы, оставшиеся послевыполнения монтажных работ по прокладке волоконно-оптического кабеля в г. Ташкент по Заказу \_\_\_\_\_\_\_ договору

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования/материалов** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Цена, в сумах с НДС** | **Стоимость в сумах с НДС** |
| 1 |  |  |  |  |  |

 Материалы и оборудование являются собственностью Заказчика - ООО «UMS»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Заказчик» **ООО «UMS»** | ОБРАЗЕЦ |  |  |
| Заместитель Генерального директора по технике и ИТ |  |  |  |
|  | подпись |  | **М.П.** |
| Начальник ОРиОПТС | подпись |  |  |
| **Принял:** |  |  |  |
| **МОЛ:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  подпись«Подрядчик»  |  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| Должность уполномоченного представителя подрядчика |  |  |  |
|  | подпись |  |  |
|  |  |  | **М.П.** |
| Передал: |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  подпись |  |  |  |

***Приложение №8***

***к договору № \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/ДУЗ***

***от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.***

|  |  |
| --- | --- |
| **"СОГЛАСОВАНО"****Начальник ОРиОПТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.** | **"УТВЕРЖДАЮ"****Зам. Генерального директора по технике и ИТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.** |

***ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №***

***по объекту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Представитель Подрядной организации/или Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*в ходе выполнения работ по линейно-кабельным сооружениям ООО «UMS» по Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. на объекте \_\_\_\_\_, расположенном по адресу:*

ОБРАЗЕЦ

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****,* ***установил****, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные работы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№**п/п* | *Наименование работ* | *Единица измерения* | *Количество* | *Примечания* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Представители подрядной организации:***

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Представители Заказчика:***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Форму утверждаем

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| «Подрядчик»:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/ мп | «Заказчик»:**ООО «UMS»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /мп |