**ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № \_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 йил. Учкўприк тумани

Шартнома тузишнинг умумий қоидалари асосида харакат қилувчи бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, **Учкўприк тумани Тиббиёт бирлашмаси** номидан рахбари **Б.Орипов** шартнома тузишнинг умумий қоидалари асосида ҳаракат қилувчи бундан буён «Пудратчи» деб аталувчи **“Улуғбек Келажак Бунёдкори” х/к** номидан корхона рахбари **У.Ашуров** бўлиб тузадилар .

**1. ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ.**

1.1«Пудратчи» шахсий ва жалб этилган кучлар билан шартномадаги «Буюртмачи»га \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_жорий таъмирлаш ишларини смета-лойиха хужжатларига асосан тўлиқ таъмирдан чиқаради.

**2. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

«Буюртмачи» кўрсатиб ўтилган таъмирлаш учун мўлжалланган бинони лойиха смета ҳужжатларини «Пудратчи»га топширади ва таъмирланиши керак бўлган бино ва иншоотларни таъмир учун бўшатиб беради.

2.2«Пудратчи»га ўз вақтида аванс тўловлари ва жорий тўловларни келишилган график асосида тўлаб боради.

2.3«Пудратчи» томонидан бажарилган таъмирлаш ишларини назорат қилиб боради ва тугалланган ишларни қабул қилиниб борилишини таъминлайди, Пудратчи харажатларини Фарғона вилоят Статистика Бошқармасининг 2009 йил 20 мартдаги №425/11 даги хатига ва вилоят бўйича тўланаётган йиллик ўртача иш ҳақлари кўрсаткичларидан келиб чиқиб тўлайди. Материал харажатлар сотиб олинган материаллар хисоб-фактураларига асосланади.

**3. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1 «Пудратчи»ўз кучи, асбоблари, механизмлари билан шартномага илова қилинувчи смета ва жорий таъмир лойихаларига мувофиқ амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда таъмирлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2 «Пудратчи» таъмирлаш майдончасида таъмир-қурилиш ишларини техника хавфсизлиги, мехнат хавфсизлиги, атроф мухитни мухофазалаш қоидалари асосида ташкил қилади.

3.3 «Пудратчи» объектда таъмирлаш ишларини аванс тўловлар амалга оширилгандан сўнг 3 кун ичида бошлайди ва танлов шартлари ва баённомасига мувофиқ белгиланган муддат ичида яъни «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 йилгача тугаллайди ва ф-2, ф-3 далолатномаларга асосан «Буюртмачи» ва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мутахасисларига топширади.

**4.ШАРТНОМА КИЙМАТИ**

4.1 «Пудратчи» бажариши керак бўлган Жорий таъмирлаш ишлари қиймати жорий нархларда **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** сўмга келишилди. ҚҚС билан

4.2 Шартнома киймати ўз ичига КМИ материаллар бахоси тафовути ва ҚҚС ни олмайди.

**5.ТУЛОВ ШАРТЛАРИ**

5.1 Ушбу шартнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» хисоб рақамига 30 % бўнак (аванс) тўловини ўтказиб беради.

5.2 Тўлов шакли «Пудратчи» томонидан ф-2, ф-3 хужжатларини тасдиқлатгандан сўнг солиштирма далолотномаси ва хисоб фактурага асосан «Пудратчи»ни хисоб рақамига тўғридан-тўғри пул ўтказиб берилади.

5.3Шартнома бўйича охирги хисоб-китоб таъмирлаш ишлари тўлиқ тамомлангандан сўнг 2022 йилни \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ойидан кечиктирмай «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

**6.МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

6.1«Пудратчи» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларни 30 кун муддатда бажаради.

6.2 «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар далолатномалари тўла тасдиқлангандан сўнг хак тўлайди, ёки ёрдамчи пудратчининг розилик хатига асосан «Буюртмачи»да мавжуд бўлган қурилиш материаллари билан хисоб-китоб қилинади.

6.3 Шартнома муддати 2022 йил 31 декабргача бўлиб, шартномага киритиладиган барча кейинги ўзгартиришлар қўшимча келишув баённомаси асосида амалга оширилади.

6.4 Шартнома туман молия бўлими ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

**7.ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

7.1«Пудратчи» олган мажбуриятини бузганлиги учун (мазкур шартнома 2.3-моддасига асосан қурилишни бошлаш ва якунлаш муддати, Буюртмачи томонидан топилган камчиликлар ва чала ишларни бартараф этиш муддати каби мажбуриятлар) у «Буюртмачи»га ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятнинг ижро этилмай қолган қисмининг 0,5 % хажмида жарима тўлайди. Аммо бунда умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 % дан ортиб кетмаслиги керак. Пеня тўлаш шартнома мажбуриятини бузган томонни иш бажариш ёки хизмат кўрсатиш муддатини ўтказиб юбориши оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

7.2 Муддатини ўтказиб юборганлик ёки мажбуриятини етарли даражада уддаламаганлиги учун пеня тўлаш, томонларни табиий равишда ушбу шартнома мажбуриятини бажаришдан озод этмайди.

7.3 Шартнома ижроэтмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунига, хамда: Ўзбекистон Республикаси фукаролик кодексига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

**8.ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар харбий харакатлар ва бошка бартараф этиб булмайдиган бошка кучлар сабабли содир булган булса хамда бу холат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир курсатган булса, томонлар мазкур шартнома буйича мажбуриятларининг кисман ёки тула ижро этилмай колгани учун жавобгарликдан озод буладилар.

8.2 Мазкур шартнома буйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб булмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чикарган окибат хукм сурган вактга мос равишда оркага сурилади.

8.3 Бартараф этилиши мумкин булмаган вазиятлар содир бўлгани еки улар бартараф этилгани хакида уз вактида 15 кундан булган муддатда хабар бермаган томон кейинчалик шартнома шартлари бажарилмаган такдирда бу вазиятларни сабаб килиб курсата олмайди.

**9. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.**

9.1 Томонлар ўртасида келиб чиккан хар қандай келишмовчиликлар, муаммо ва низолар ушбу шартнома шартлари хамда амалдаги қонун талаблари асосида, ўзаро келишув асосида одилона хал қилинади.

9.2 Ўзаро келишув йўли билан хал қилишликнинг имконияти булмаган келишмовчиликлар давлат суди оркали хал килинишигаэришилади.

**10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР**

**КИРИТИШ ТАРТИБИ.**

10.1 Ушбу шартнома хар қандай киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб хар иккала томон имзоланган холлардагина хақиқий кучга эга бўлади.

10.2«Буюртмачи» қуйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли

10.2.1 «Пудратчи»нинг айби билан ишларни бориши сусткашлик билан 1 ой 10 кунга ошиб кетганда.

10.2.2 «Пудратчи»нинг шартнома шартларини бузиш натижасида лойихада кўрсатилган ишларни сифати пасайганда.

10.3 «Пудратчи» қуйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли.

10.3.1«Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га боғлик бўлмаган сабаблар бўйича тамирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда.

10.3.2«Буюртмачи» томонидан лойиха хужжатларга ўзгартириш киритиш билан боғлик холда ишларни бахоси 50% фоизга камайганда.

10.3.3 «Буюртмачи» томонидан кейинчалик қурилиш, молиялаш имконияти йўкотилганда.

10.4«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар хажми қийматини тўлайди.

10.5 Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

**11.БОШҚА ШАРТЛАР.**

11.1 «Пудратчи» амалдаги тартиб коидалар буйича бажарилган ишлар сифатига 12 ой муддатга кафолат беради. Ушбу бандга риоя қилмаган холларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди.

11.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият кўрсатадилар.

# 12. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

**12.1** Харидор билан Сотувчи мазкур шартнома иловасига мувофиқ коррупсияга қарши қоидаларнинг асосий шартларига риоя қилишга келишиб олдилар.

# 13. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚОИДАЛАРНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАР

13.1. Харидор ва Сотувчи ушбу шартнома бўйича ўз хизмат вазифаларини бажараётганда коррупсиявий хатти-ҳаракатларда қатнашмаслик, шу жумладан, ғайриқонуний имтиёзларни олиш ёки бошқача тарзда ғайриқонуний мақсадларда ўзининг ёки бошқа шахсларнинг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қимматликлар кўринишида:

Пора таклиф қилмаслик; ваъда бермаслик;

Пул тўламаслик; товламачилик қилмаслик;

Бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермаслик;

пора олмаслик;

бирон-бир шахс фойдасига ёки бирон бир шахс хизматларидан фойдаланмаслик;

мол-мулк ёки мулкий ҳуқуқларни олмаслик;

ўз ваколатларини суиистеъмол қилмаслик мажбуриятини олади

13.2. Харидор ва Сотувчи атрофдаги шахслар томонидан коррупсияга оид ҳуқуқбузарликни содир этиш ёки унда қатнашишга тайёргарлик кўриш сифатида баҳоланиши мумкин бўлган хулқ-атвордан ўзини тийиши шарт

13.3. Харидор ва Сотувчи Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва (Давлат органи ёки ташкилотининг номи) ички ҳужжатларига мувофиқ манфаатлар тўқнашуви келиб чиқишини олдини олиш чораларини кўриши ва манфаатлар тўқнашуви ёки унинг келиб чиқиш эҳтимоли ҳақида ўзига маълум бўлиши билан дарҳол шартнома бўйича ўзидан бошқа тарафни хабардор қилиши шарт.

**12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «ПУДРАТЧИ»  **“Улуғбек Келажак Бунёдкори” х/к** | «БУЮРТМАЧИ»  Учкўприк тумани Тиббиёт бирлашмаси |  |  |
| Манзил:Учкўприк тумани Ўқитувчилар кўчаси  х\р: 2020 8000 5006 4567 0001  Банк:Универсал банкУчкўприк филиали  МФО: 00973  ИНН 304028284ОКОНХ: 61110  **Рахбар:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ У.Ашуров** | Манзил: Учкўприк тумани Соғлом авлод кўчаси 123 уй  Банк: Марказий банк Тошкент ХККМ  МФО: 00014  ИНН: 200 193 111  ШХР:  ОКОНХ: 91511  **Рахбар:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Орипов** |  |  |